Приказ Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ от 25.03.2024 N 06-ПР61/24 "О внесении изменения в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 08.05.2019 N 06-ПР88/19 "Об утверждении Республиканского краткосрочного плана реализации Республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия" на 2020 - 2022 гг. (период реализации 2020 - 2023 гг.)" (Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 29.03.2024 N 032024096)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru

# Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 29 марта 2024 г. N 032024096

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ

от 25 марта 2024 г. N 06-ПР61/24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА

И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ

БУРЯТИЯ ОТ 08.05.2019 N 06-ПР88/19 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" НА 2020 - 2022 ГГ. (ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ 2020 - 2023 ГГ.)"

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия", с учетом Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2014 N 77, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 08.05.2019 N 06-ПР88/19 "Об утверждении Республиканского краткосрочного плана реализации Республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия" на 2020 - 2022 гг. (период реализации 2020 - 2023 гг.)" (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 22.05.2019 N 032019253) в редакции приказов Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 09.10.2019 N 06-ПР169/19 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 18.10.2019 N 032019443), от 23.12.2019 N 06-ПР241/19 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 24.12.2019 N 032019759), от 23.01.2020 N 06-ПР23/20 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 29.01.2020 N 032020024), от 15.04.2020 N 06-ПР91/20 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 22.04.2020 N 032020161), от 15.07.2020 N 06-ПР169/20 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 20.07.2020 N 032020251), от 14.12.2020 N 06-ПР295/20 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 25.12.2020 N 032020671), от 07.06.2021 N 06-ПР108/21 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 21.06.2021 N 032021225), от 11.10.2021 N 06-ПР202/21 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 26.10.2021 N 032021353), от 15.12.2021 N 06-ПР276/21 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 24.12.2021 N 032021652), от 08.06.2022 N 06-ПР98/22 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 24.06.2022 N 032022223), от 15.12.2022 N 06-ПР260/22 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 23.12.2022 N 032022730), от 23.06.2023 N 06-ПР109/23 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 04.07.2023 N 032023210), от 13.12.2023 N 06-ПР284/23 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 20.12.2023 N 032023622) изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио министра

Е.А.КОРКИН

# Приложение

к приказу Министерства

строительства и модернизации

жилищно-коммунального

комплекса Республики Бурятия

от 25 марта 2024 г. N 06-ПР61/24

Приложение

к Приказу Министерства

строительства и модернизации

жилищно-коммунального

комплекса Республики Бурятия

от 08.05.2019 N 06-ПР88/19

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" НА 2020 - 2022 ГГ.

(РЕАЛИЗАЦИЯ В 2020 - 2023 ГГ.)

| N п/п МКД | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв. м | В том числе площадь помещений МКД, кв. м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв. м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв. м | Плановый срок завершения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработки проектной документации | ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| # 517 | Итого 2020 год |  |  |  |  |  | 1487399,69 |  |  | 1039264472,64 | 50262253,96 | 1089526726,60 |  |  |  |  |
| 182 | Итого районы РБ |  |  |  |  |  | 397404,19 |  |  | 354831919,99 | 16633269,84 | 371465189,83 |  |  |  |  |
| ## 4 | МО "Баргузинский район" |  |  |  |  |  | 7833,3 |  |  | 2456412,16 | 192250,68 | 2648662,84 |  |  |  |  |
| 1 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 | 1985 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2757,50 | 968,50 | Ремонт фасада | 915644,48 | 73626,59 | 989271,07 | 332,05 | 26,70 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 27 | 1984 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1024,20 | 615,40 | Ремонт системы электроснабжения |  | 25727,90 | 25727,90 |  | 25,12 | 2020 г. |  |
| 3 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 7 | 1987 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2051,60 | 872,20 | Ремонт системы электроснабжения | 933067,68 | 51536,19 | 984603,87 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 93 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2000,00 | 1009,00 | Ремонт системы электроснабжения | 607700,00 | 41360,00 | 649060,00 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 1 | МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  | 1591,6 |  |  | 2830549,19 | 143482,74 | 2974031,93 |  |  |  |  |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64а | 1981 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1591,60 | 1077,30 | Ремонт системы отопления | 680790,98 | 35174,36 | 2974031,93 | 427,74 | 22,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 141747,90 | 22234,65 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 105936,90 | 18144,24 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 1902073,41 | 67929,49 |  | 1195,07 | 42,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 22 | МО "Заиграевский район" |  |  |  |  |  | 27462,13 |  |  | 38991873,49 | 1987887,47 | 40979760,96 |  |  |  |  |
| 1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 15 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 511,35 | 315,30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 48966,88 |  | 48966,88 | 95,76 |  |  | 2021 г. |
| 2 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 17 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 491,70 | 303,80 | Ремонт системы холодного | 47085,19 |  | 47085,19 | 95,76 |  |  | 2021 г. |
| 3 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 803,42 | 489,80 | Ремонт крыши | 1652426,05 | 66282,15 | 1775413,59 | 2056,74 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 23042,09 |  |  | 28,68 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 20776,44 |  |  | 25,86 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 12886,86 |  |  | 16,04 | 2020 г. |  |
| 4 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 814,05 | 505,20 | Ремонт системы электроснабжения | 405803,93 | 20448,94 | 2237636,22 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1686768,58 | 67159,13 |  | 2072,07 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы |  | 23346,95 |  |  | 28,68 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 21051,33 |  |  | 25,86 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 13057,36 |  |  | 16,04 | 2020 г. |  |
| 5 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 805,80 | 493,10 | Ремонт крыши | 1657321,09 | 66478,50 | 2313234,23 | 2056,74 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 458057,01 | 20451,20 |  | 568,45 | 25,38 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы |  | 12925,03 |  |  | 16,04 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 77163,41 | 20837,99 |  | 95,76 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | 1957 | нет | 3.1.1. | Дерево | 2 | 899,34 | 552,73 | Ремонт крыши | 1849708,55 | 74195,55 | 2455324,10 | 2056,74 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 22825,25 |  |  | 25,38 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 23256,93 |  |  | 25,86 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 14425,41 |  |  | 16,04 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы | 448320,99 | 22591,42 |  | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 641,70 | 394,30 | Ремонт системы электроснабжения | 319887,45 | 16119,50 | 336006,95 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 604,05 | 376,50 | Ремонт системы электроснабжения | 301118,93 | 15173,74 | 1608500,60 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1242373,80 | 49834,13 |  | 2056,74 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | 1954 | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 813,22 | 381,65 | Ремонт системы | 462274,91 | 20639,52 | 2842220,17 | 568,45 | 25,38 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 77873,95 | 21029,87 |  | 95,76 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы | 69400,19 | 13044,05 |  | 85,34 | 16,04 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 405390,17 | 20428,09 |  | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1685048,77 | 67090,65 |  | 2072,07 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 10 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | 1965 | нет | 3.2.1. | Кирпич | 5 | 2458,68 | 1730,60 | Ремонт системы | 942682,50 | 56033,32 | 5475406,61 | 383,41 | 22,79 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 3193309,00 | 104936,46 |  | 1298,79 | 42,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.1. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы | 1124108,50 | 54336,83 |  | 457,20 | 22,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 11 | пгт Онохой, ул. Строительная, д. 14 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5063,60 | 3137,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1793324,58 | 96208,40 | 1889532,98 | 354,16 | 19,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 12 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 751,20 | 444,80 | Ремонт системы электроснабжения | 374473,20 | 18870,14 | 2011856,32 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1556538,98 | 61974,00 |  | 2072,07 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 13 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1387,45 | 588,80 | Ремонт системы водоотведения | 118404,98 | 22254,70 | 4456614,28 | 85,34 | 16,04 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт фасада | 605510,93 | 37044,92 |  | 436,42 | 26,70 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 691643,83 | 34852,74 |  | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2832437,55 | 114464,63 |  | 2041,47 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 14 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 870,18 | 543,06 | Ремонт системы электроснабжения | 433784,73 | 21858,92 | 2820618,85 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1776446,36 | 71789,85 |  | 2041,47 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 494653,82 | 22085,17 |  | 568,45 | 25,38 | 2020 г. | 2021 г. |
| 15 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 763,65 | 431,30 | Ремонт системы электроснабжения | 380679,53 | 19182,89 | 2045199,81 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1582336,26 | 63001,13 |  | 2072,07 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 16 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 979,14 | 606,35 | Ремонт системы электроснабжения | 488101,29 | 24596,00 | 2592361,28 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1998884,94 | 80779,05 |  | 2041,47 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 17 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1471,06 | 647,76 | Ремонт системы электроснабжения | 782574,50 | 36953,03 | 819527,53 | 531,98 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 18 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1730,37 | 934,20 | Ремонт системы электроснабжения | 612827,84 | 32877,03 | 645704,87 | 354,16 | 19,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 19 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10а | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1687,83 | 882,50 | Ремонт системы электроснабжения | 597761,87 | 32068,77 | 629830,64 | 354,16 | 19,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 20 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 732,15 | 435,50 | Ремонт системы отопления | 416190,67 | 18581,97 | 2496397,23 | 568,45 | 25,38 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы | 70110,68 | 18933,40 |  | 95,76 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 11743,69 |  |  | 16,04 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 364976,78 | 18391,61 |  | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1517066,05 | 60402,38 |  | 2072,07 | 82,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 21 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4а |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1194,26 | 820,90 | Ремонт системы | 106360,80 |  | 185850,75 | 89,06 |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 79489,95 |  |  | 66,56 |  |  | 2021 г. |
| 22 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 14 | 1997 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1987,93 | 1077,40 | Ремонт системы отопления | 852841,85 | 38764,64 | 1246471,88 | 429,01 | 19,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 177045,05 | 25644,30 |  | 89,06 | 12,90 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 132316,62 | 19859,42 |  | 66,56 | 9,99 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 6 | МО "Закаменский район" |  |  |  |  |  | 14932,52 |  |  | 22798550,07 | 1052407,16 | 23850957,23 |  |  |  |  |
| 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4130,7 | 2093,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1462928,71 | 85422,88 | 9652330,61 | 354,16 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 1772111,61 | 87157,77 |  | 429,01 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 367880,14 | 57705,88 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 274939,39 | 47089,98 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 5364911,85 | 132182,40 |  | 1298,79 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1796,1 | 1228,5 | Ремонт системы электроснабжения | 688642,70 | 40933,12 | 4184913,01 | 383,41 | 22,79 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 821176,92 | 39693,81 |  | 457,20 | 22,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 159960,67 | 25091,52 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2332756,72 | 76657,55 |  | 1298,79 | 42,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | 1965 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2126,7 | 1182,6 | Ремонт системы | 753192,07 | 43980,16 | 1754421,17 | 354,16 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 912375,57 | 44873,37 |  | 429,01 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2855,46 | 1506,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1011289,71 | 59050,91 | 6672439,04 | 354,16 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1225020,89 | 60250,21 |  | 429,01 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 254307,27 | 39890,78 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 190059,42 | 32552,24 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3708642,89 | 91374,72 |  | 1298,79 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | 1979 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 2508,36 | 1779,6 | Ремонт системы электроснабжения | 961730,31 | 57165,52 | 1018895,83 | 383,41 | 22,79 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20а | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1515,2 | 1049,2 | Ремонт системы электроснабжения | 536623,23 | 31334,34 | 567957,57 | 354,16 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 4 | МО "Иволгинский район" |  |  |  |  |  | 13103,6 |  |  | 17018824,63 | 419315,20 | 17438139,83 |  |  |  |  |
| 1 | с. Иволгинск, кв. Студенческий, д. 8 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7476,70 | 4163,20 | Ремонт крыши | 9710663,19 | 239254,40 | 9949917,59 | 1298,79 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 7 | 1979 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2356,60 | 1279,20 | Ремонт крыши | 3060728,51 | 75411,20 | 3136139,71 | 1298,79 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 1 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1619,70 | 896,40 | Ремонт крыши | 2103650,16 | 51830,40 | 2155480,56 | 1298,79 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 2 | 1979 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1650,60 | 909,20 | Ремонт крыши | 2143782,77 | 52819,20 | 2196601,97 | 1298,79 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 58 | МО "Кабанский район" |  |  |  |  |  | 107864,12 |  |  | 150682320,85 | 6806455,43 | 157488776,28 |  |  |  |  |
| 1 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 10 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 951,45 | 604,80 | Ремонт системы электроснабжения | 406459,44 | 27706,22 | 434165,66 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | 1978 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 610,50 | 372,20 | Ремонт системы | 260805,60 | 17777,76 | 278583,36 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 630,30 | 377,80 | Ремонт системы электроснабжения | 269264,16 | 18354,34 | 287618,50 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 567,75 | 352,40 | Ремонт системы электроснабжения | 242542,80 | 16532,88 | 259075,68 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 49 | 1977 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1351,50 | 866,80 | Ремонт системы | 577360,80 | 39355,68 | 616716,48 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | 1974 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1198,20 | 739,40 | Ремонт системы отопления | 622141,39 | 34364,38 | 1203268,39 | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 511871,04 | 34891,58 |  | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53 | 1989 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1908,00 | 886,30 | Ремонт системы | 815097,60 | 55560,96 | 870658,56 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2429,75 | 1212,50 | Ремонт крыши | 2903721,33 | 77752,00 | 4284232,39 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 928917,72 | 51267,73 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных | 295579,09 | 26994,52 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 43 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1616,60 | 883,80 | Ремонт крыши | 1931950,16 | 51731,20 | 2850453,79 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 196659,39 | 17960,43 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы | 618042,35 | 34110,26 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 10 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 45 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1622,23 | 888,30 | Ремонт крыши | 1938678,41 | 51911,36 | 2860380,83 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 197344,28 | 18022,98 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 620194,75 | 34229,05 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 11 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 47 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1628,20 | 892,50 | Ремонт крыши | 1945812,97 | 52102,40 | 2870907,36 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 198070,53 | 18089,30 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 622477,14 | 34355,02 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 12 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 49 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1800,80 | 1041,60 | Ремонт крыши | 2152082,06 | 57625,60 | 3175242,60 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 219067,32 | 20006,89 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 688463,85 | 37996,88 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 13 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 51 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1779,60 | 909,00 | Ремонт крыши | 2126746,57 | 56947,20 | 3088679,04 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 205329,39 | 18752,24 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 645289,58 | 35614,06 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 14 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, 55 | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2211,20 | 1180,60 | Ремонт крыши | 2654489,48 | 71078,40 | 3911146,98 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 268992,48 | 24566,43 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 845363,87 | 46656,32 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 15 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1307,80 | 614,00 | Ремонт системы электроснабжения | 594787,44 | 32851,94 | 627639,38 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 16 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | 1982 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1015,80 | 607,60 | Ремонт системы электроснабжения | 433949,76 | 29580,10 | 463529,86 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 17 | с. Выдрино, ул. Школьная, 5 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 792,00 | 491,00 | Ремонт системы электроснабжения | 338342,40 | 23063,04 | 361405,44 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 18 | с. Выдрино, ул. Школьная, 6 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 792,00 | 492,40 | Ремонт системы электроснабжения | 338342,40 | 23063,04 | 361405,44 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 19 | с. Выдрино, ул. Школьная, 7 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 790,35 | 491,30 | Ремонт системы электроснабжения | 337637,52 | 23014,99 | 360652,51 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 20 | с. Выдрино, ул. Школьная, 8 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 790,35 | 491,30 | Ремонт системы электроснабжения | 337637,52 | 23014,99 | 360652,51 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 21 | с. Выдрино, ул. Школьная, 9 | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 786,00 | 487,00 | Ремонт системы электроснабжения | 335779,20 | 22888,32 | 358667,52 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 22 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 2 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1606,05 | 735,00 | Ремонт системы электроснабжения | 730431,54 | 40343,98 | 770775,52 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 23 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 7 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 810,00 | 502,80 | Ремонт системы электроснабжения | 346032,00 | 23587,20 | 369619,20 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 24 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | 1960 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1724,40 | 945,20 | Ремонт системы электроснабжения | 523958,94 | 35660,59 | 2050035,69 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1226996,82 | 34488,00 |  | 711,55 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 209773,26 | 19158,08 |  | 121,65 | 11,11 | 2020 г. | 2021 г. |
| 25 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | 1957 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1577,30 | 732,70 | Ремонт фасада | 1212123,50 |  | 1212123,50 | 768,48 |  |  | 2021 г. |
| 26 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 5402,15 | 3294,10 | Ремонт системы электроснабжения | 1641443,28 | 111716,46 | 14260325,47 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 2065295,97 | 113985,37 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 481115,48 | 75468,04 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 359567,10 | 61584,51 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 6455947,40 | 172868,80 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт фасада | 2613290,06 | 108043,00 |  | 483,75 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 27 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 3063,40 | 1713,10 | Ремонт системы электроснабжения | 930814,09 | 63351,11 | 2229971,39 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1171168,45 | 64637,74 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 28 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2949,50 | 1581,00 | Ремонт системы электроснабжения | 896205,58 | 60995,66 | 2147059,04 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1127623,35 | 62234,45 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 29 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | 1981 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 4871,68 | 2999,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1480259,97 | 100746,34 | 4428016,10 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы | 1862491,98 | 102792,45 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 433871,82 | 68057,37 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 324259,02 | 55537,15 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 30 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д. 5 | 1977 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1195,65 | 733,50 | Ремонт системы | 510781,68 | 34817,33 | 545599,01 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 31 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д. 19 | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 663,30 | 404,00 | Ремонт системы электроснабжения | 283361,76 | 19315,30 | 302677,06 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 32 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д. 20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1571,65 | 710,50 | Ремонт системы электроснабжения | 714786,42 | 39479,85 | 754266,27 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 33 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д. 21 | 1975 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1182,90 | 730,60 | Ремонт системы | 505334,88 | 34446,05 | 539780,93 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 34 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д. 22 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1542,90 | 705,00 | Ремонт системы электроснабжения | 701710,92 | 38757,65 | 740468,57 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 35 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | 1962 | нет | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 642,12 | 382,00 | Ремонт крыши | 1216239,49 | 57469,74 | 1273709,23 | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 36 | с. Кабанск, ул. Селенгинская, д. 1 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 606,81 | 344,60 | Ремонт крыши | 1149358,82 | 54309,50 | 1203668,32 | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 37 | с. Кабанск, ул. 1 Мая, д. 38 | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2208,87 | 1191,40 | Ремонт системы электроснабжения | 671165,15 | 45679,43 | 716844,58 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 38 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1011,30 | 577,70 | Ремонт системы отопления |  | 29004,08 | 29004,08 |  | 28,68 | 2020 г. |  |
| 39 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1345,2 | 935,1 | Ремонт системы электроснабжения | 408739,02 | 27818,74 | 2629879,45 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы | 514283,41 | 28383,72 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 1607608,16 | 43046,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 40 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1350,1 | 938,8 | Ремонт системы электроснабжения | 410227,89 | 27920,07 | 2639459,01 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы | 516156,73 | 28487,11 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 1613464,01 | 43203,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 41 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1347,6 | 937,5 | Ремонт системы электроснабжения | 409468,26 | 27868,37 | 2634571,48 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 515200,96 | 28434,36 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 1610476,33 | 43123,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 42 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | 1971 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1747,7 | 935,8 | Ремонт системы | 531038,65 | 36142,44 | 2711731,33 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2088623,84 | 55926,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 43 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1983,1 | 1058,9 | Ремонт системы электроснабжения | 602564,94 | 41010,51 | 4235901,62 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 758158,96 | 41843,41 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 176614,89 | 27703,91 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 131995,14 | 22607,34 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2369943,32 | 63459,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 44 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3044,67 | 1649,7 | Ремонт крыши | 3638593,78 | 97429,44 | 3736023,22 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 45 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 793,8 | 479,6 | Ремонт системы электроснабжения | 361020,24 | 19940,26 | 1952366,98 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1503536,58 | 67869,90 |  | 1894,10 | 85,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 46 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | 1961 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1916,06 | 1047,8 | Ремонт системы | 582194,83 | 39624,12 | 4092704,15 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 732528,90 | 40428,87 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 170644,30 | 26767,36 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 127532,95 | 21843,08 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2289825,82 | 61313,92 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 47 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | 1962 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1783,7 | 954,2 | Ремонт системы | 541977,25 | 36886,92 | 3809983,21 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 681926,35 | 37636,07 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 158856,32 | 24918,29 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 118723,07 | 20334,18 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2131646,36 | 57078,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 48 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | 1962 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1961,5 | 1060 | Ремонт системы | 596001,78 | 40563,82 | 4189764,02 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 749901,07 | 41387,65 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 174691,19 | 27402,16 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 130557,44 | 22361,10 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2344129,81 | 62768,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 49 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1969,6 | 1052,7 | Ремонт системы электроснабжения | 598462,96 | 40731,33 | 4207065,61 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 752997,78 | 41558,56 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 175412,58 | 27515,31 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 131096,58 | 22453,44 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2353809,87 | 63027,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 50 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1970,9 | 1059 | Ремонт системы электроснабжения | 598857,97 | 40758,21 | 4209842,39 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 753494,78 | 41585,99 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175528,35 | 27533,47 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 131183,10 | 22468,26 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2355363,46 | 63068,80 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 51 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2496 | 1371,6 | Ремонт системы электроснабжения | 758409,60 | 51617,28 | 4879704,96 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 954245,76 | 52665,60 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2982894,72 | 79872,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 52 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2579,73 | 1432 | Ремонт системы электроснабжения | 783850,96 | 53348,82 | 5510303,28 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 986256,58 | 54432,30 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 229750,75 | 36038,83 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 171706,83 | 29408,92 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3082957,93 | 82551,36 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 53 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2697,7 | 1446,6 | Ремонт крыши | 3223940,34 | 86326,40 | 3310266,74 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 54 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2556,2 | 1385,8 | Ремонт системы электроснабжения | 776701,37 | 52862,22 | 5460043,19 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 977260,82 | 53935,82 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 227655,17 | 35710,11 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 170140,67 | 29140,68 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3054837,93 | 81798,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 55 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | 1963 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2041,7 | 1427,8 | Ремонт системы | 620370,55 | 42222,36 |  | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 780562,33 | 43079,87 | 4361071,21 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 181833,80 | 28522,55 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 135895,55 | 23275,38 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2439974,42 | 65334,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 56 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3106,8 | 1617 | Ремонт системы электроснабжения | 944001,18 | 64248,62 | 6073825,07 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1187760,71 | 65553,48 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3712843,48 | 99417,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 57 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 5610,80 | 3040,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1704841,58 | 116031,34 | 10969170,11 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 2145064,95 | 118387,88 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 6705298,76 | 179545,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 58 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 6350,9 | 3306,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1929720,97 | 131336,61 | 12416073,01 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 2428012,58 | 134003,99 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 7589770,06 | 203228,80 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 9 | МО "Кижингинский район" |  |  |  |  |  | 9708 |  |  | 4048558,68 | 250572,56 | 4299131,24 |  |  |  |  |
| 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 23 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 927,00 | 568,40 | Ремонт системы электроснабжения | 396014,40 | 26994,24 | 423008,64 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 24 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927,00 | 568,40 | Ремонт системы электроснабжения | 421599,60 | 23286,24 | 444885,84 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 25 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1427,10 | 866,20 | Ремонт системы электроснабжения | 649045,08 | 35848,75 | 684893,83 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 26 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927,00 | 568,40 | Ремонт системы электроснабжения | 421599,60 | 23286,24 | 444885,84 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 29 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1427,10 | 866,20 | Ремонт системы электроснабжения | 649045,08 | 35848,75 | 684893,83 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 32 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 968,80 | 331,40 | Ремонт системы электроснабжения | 440610,24 | 24336,26 | 464946,50 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 33 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1427,10 | 866,20 | Ремонт системы электроснабжения | 649045,08 | 35848,75 | 684893,83 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 34 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927,00 | 568,40 | Ремонт системы электроснабжения | 421599,60 | 23286,24 | 444885,84 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 37 | 1980 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 749,90 | 330,00 | Ремонт системы электроснабжения |  | 21837,09 | 21837,09 |  | 29,12 | 2020 г. |  |
| ## 10 | МО "Кяхтинский район" |  |  |  |  |  | 20653,53 |  |  | 10427565,91 | 666956,21 | 11094522,12 |  |  |  |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | 1969 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 851,06 | 526,21 | Ремонт системы электроснабжения | 363572,83 | 24782,87 | 854659,98 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы | 441895,88 | 24408,40 |  | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | 1969 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 822,23 | 506,97 | Ремонт системы электроснабжения | 351256,66 | 23943,34 | 825708,04 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 426926,48 | 23581,56 |  | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | 1970 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 871,01 | 540,28 | Ремонт системы электроснабжения | 372095,47 | 25363,81 | 874694,37 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 452254,52 | 24980,57 |  | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | 1969 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 819,84 | 505,00 | Ремонт системы электроснабжения | 350235,65 | 23873,74 | 823307,92 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 425685,52 | 23513,01 |  | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | 1970 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 4 | 4193,77 | 3108,84 | Ремонт системы электроснабжения | 1274277,01 | 86727,16 | 3052812,93 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1603320,21 | 88488,55 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 58 | 1983 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1213,96 | 720,02 | Ремонт системы электроснабжения | 518603,71 | 35350,52 | 553954,23 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 59 | 1983 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 736,41 | 561,95 | Ремонт системы электроснабжения | 314594,35 | 21444,26 | 336038,61 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 66 | 1983 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1186,57 | 704,90 | Ремонт системы электроснабжения | 506902,70 | 34552,92 | 541455,62 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 82 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4979,34 | 1671,46 | Ремонт системы электроснабжения | 1512972,46 | 102972,75 | 1615945,21 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 10 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 84 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4979,34 | 1693,69 | Ремонт системы электроснабжения | 1512972,46 | 102972,75 | 1615945,21 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 15 | МО "Муйский район" |  |  |  |  |  | 28796,97 |  |  | 24029789,68 | 1076494,50 | 25106284,18 |  |  |  |  |
| 1 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 7 | 1991 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5645,95 | 3432,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1715521,91 | 116758,25 | 8760256,03 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6747305,47 | 180670,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 9 | 1990 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5180,14 | 3435,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1573985,54 | 107125,30 | 1681110,84 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 11 | 1992 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5659,96 | 3442,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1719778,85 | 117047,97 | 9223244,42 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6764048,40 | 181118,72 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 376726,94 | 64523,54 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 14 | 1988 г. | нет | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 16 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 18 | 1988 г. | нет | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 20 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 22 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 24 | 1988 г. | нет | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 10 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 26 | 1989 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 11 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 28 | 1989 г. | нет | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 12 | п. Таксимо, ул. Белорусская д. 30 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 13 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 1 | 1988 г. |  | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения |  | 25770,86 | 25770,86 |  | 25,12 | 2020 г. |  |
| 14 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 2 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 15 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 4 | 1988 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 466583,87 | 25770,86 | 492354,73 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 1 | МО "Мухоршибирский район" |  |  |  |  |  | 844 |  |  | 360556,80 | 24577,28 | 385134,08 |  |  |  |  |
| 1 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 2 | 1967 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 844,00 | 422,20 | Ремонт системы электроснабжения | 360556,80 | 24577,28 | 385134,08 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 5 | МО "Прибайкальский район" |  |  |  |  |  | 2955,07 |  |  | 4283472,85 | 224424,75 | 4507897,60 |  |  |  |  |
| 1 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 528,0 | 326,8 | Ремонт системы электроснабжения | 225561,60 | 15375,36 | 1288277,76 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1000084,80 | 47256,00 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1967 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 546,66 | 283,9 | Ремонт системы электроснабжения | 233533,15 | 15918,74 | 249451,89 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | 1971 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 532,62 | 284,3 | Ремонт системы электроснабжения | 227535,26 | 15509,89 | 1299550,18 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1008835,54 | 47669,49 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1965 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 522,34 | 249,3 | Ремонт системы электроснабжения | 223143,65 | 15210,54 | 1274467,81 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 989364,19 | 46749,43 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д. 9 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 825,45 | 4874,9 | Ремонт системы электроснабжения | 375414,66 | 20735,30 | 396149,96 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 7 | МО "Город Северобайкальск" |  |  |  |  |  | 83345,3 |  |  | 35645068,01 | 1649134,42 | 37294202,43 |  |  |  |  |
| 1 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д. 1 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 15683,9 | 9558,9 | Ремонт системы электроснабжения | 4765553,02 | 324343,05 | 5089896,07 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д. 3 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5376 | 3055,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1633497,60 | 111175,68 | 1744673,28 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д. 9 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11277,3 | 6301,5 | Ремонт системы электроснабжения | 3426607,61 | 233214,56 | 3659822,17 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая д. 8 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11629,1 | 6394,9 | Ремонт системы электроснабжения | 3533502,04 | 240489,79 | 3773991,83 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 13241 | 8026 | Ремонт фасада | 8303960,74 | 264820,00 | 8568780,74 | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11559,4 | 6577,2 | Ремонт фасада | 7249362,12 | 231188,00 | 12683551,65 | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 4959098,19 | 243903,34 |  | 429,01 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 14578,6 | 6990,95 | Ремонт подвальных помещений | 1773486,69 |  | 1773486,69 | 121,65 |  |  | 2021 г. |
| ## 2 | МО "Северо-Байкальский район" |  |  |  |  |  | 1940,95 |  |  | 70413,82 | 25325,87 | 95739,69 |  |  |  |  |
| 1 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 29 | 1990 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1057,9 | 741,8 | Ремонт системы водоотведения | 70413,82 |  | 70413,82 | 66,56 |  |  | 2021 г. |
| 2 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 6 | 1977 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 883,05 | 541,6 | Ремонт системы отопления |  | 25325,87 | 25325,87 |  | 28,68 | 2020 г. |  |
| ## 26 | МО "Селенгинский район" |  |  |  |  |  | 64549,48 |  |  | 34412593,29 | 1793624,21 | 36206217,50 |  |  |  |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3310,26 | 2136,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1005822,50 | 68456,18 | 1074278,68 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3876,9 | 2148,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1177996,07 | 80174,29 | 1258170,36 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3352,5 | 2176,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1018657,13 | 69329,70 | 1087986,83 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3353,34 | 2176,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1018912,36 | 69347,07 | 1088259,43 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3361,5 | 2182,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1021391,78 | 69515,82 | 1090907,60 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | 1949 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 340,95 | 205,3 | Ремонт системы отопления | 177031,47 | 9778,45 | 261532,52 | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 8816,97 |  |  | 25,86 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 5468,84 |  |  | 16,04 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы горячего | 51193,64 | 9243,15 |  | 150,15 | 27,11 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4938 | 3230,9 | Ремонт фундамента многоквартирного | 151695,36 |  | 12661772,70 | 30,72 |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 600707,70 |  |  | 121,65 |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 662482,08 |  |  | 134,16 |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1887846,78 | 104191,80 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 5901255,66 | 158016,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 3096817,32 | 98760,00 |  | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3362,46 | 2184,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1021683,47 | 69535,67 | 1091219,14 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3627,06 | 2185 | Ремонт системы электроснабжения | 1102082,18 | 75007,60 | 1177089,78 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 10 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4168,3 | 2171 | Ремонт системы электроснабжения | 1266537,96 | 86200,44 | 1352738,40 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 11 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5033,98 | 3318,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1529574,82 | 104102,71 | 1633677,53 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 12 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5011,83 | 3305,29 | Ремонт системы электроснабжения | 1522844,55 | 103644,64 | 1626489,19 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 13 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6622,84 | 4234,2 | Ремонт системы электроснабжения | 2012349,93 | 136960,33 | 2149310,26 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 14 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 5 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 575,85 | 356 | Ремонт системы электроснабжения | 246003,12 | 16768,75 | 1698786,30 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 298998,60 | 16515,38 |  | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 14891,48 |  |  | 25,86 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1090717,49 | 14891,48 |  | 1894,10 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
| 15 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 591,75 | 361,7 | Ремонт системы электроснабжения | 252795,60 | 15302,66 | 1742094,27 | 427,20 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 307254,35 | 15302,66 |  | 519,23 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 15302,66 |  |  | 25,86 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1120833,68 | 15302,66 |  | 1894,10 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
| 16 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 9 | 1960 | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 463,8 | 282,8 | Ремонт системы | 198135,36 | 11993,87 | 1394929,52 | 427,20 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 240818,87 | 11993,87 |  | 519,23 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 11993,87 |  |  | 25,86 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 878483,58 | 41510,10 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 17 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | 1972 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 622,5 | 379,2 | Ремонт системы | 265932,00 | 18127,20 | 284059,20 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 18 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | 1979 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1893 | 854,2 | Ремонт системы электроснабжения | 808689,60 | 55124,16 | 863813,76 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 19 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14А | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1992,4 | 860,8 | Ремонт системы электроснабжения | 906143,52 | 50049,09 | 956192,61 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 20 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 20 | 1970 | нет | 5.1. | Кирпич | 2 | 623,85 | 377,2 | Ремонт системы | 266508,72 | 18166,51 | 284675,23 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 21 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | 1972 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 628,14 | 369,5 | Ремонт системы | 268341,41 | 18291,44 | 286632,85 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 22 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | 1972 | нет | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 610,95 | 372,3 | Ремонт системы | 260997,84 | 17790,86 | 278788,70 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 23 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 613,2 | 372,7 | Ремонт системы электроснабжения | 261959,04 | 17856,38 | 279815,42 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 24 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2903 | 1418,5 | Ремонт системы водоотведения | 267221,15 | 36403,62 | 303624,77 | 92,05 | 12,54 | 2020 г. | 2021 г. |
| 25 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080,2 | 495,8 | Ремонт системы водоотведения | 99432,41 | 13545,71 | 112978,12 | 92,05 | 12,54 | 2020 г. | 2021 г. |
| 26 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | 1971 | нет | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1590,92 | 698,4 | Ремонт системы | 146444,19 | 19950,14 | 166394,33 | 92,05 | 12,54 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 9 | МО "Тарбагатайский район" |  |  |  |  |  | 9983,12 |  |  | 5317281,34 | 205005,14 | 5522286,48 |  |  |  |  |
| 1 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7 | 1979 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 1929,4 | 1280,4 | Ремонт системы электроснабжения | 634637,54 |  | 634637,54 | 328,93 |  |  | 2021 г. |
| 2 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 8 | 1980 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 1929,4 | 1280,4 | Ремонт системы электроснабжения | 634637,54 |  | 634637,54 | 328,93 |  |  | 2021 г. |
| 3 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2363,9 | 1286,4 | Ремонт системы отопления | 903742,61 | 49878,29 | 2144435,53 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1143536,63 | 47278,00 |  | 483,75 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 553,5 | 351,8 | Ремонт фасада | 243528,93 | 15874,38 | 259403,31 | 439,98 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 542,1 | 344,2 | Ремонт фасада | 238513,16 | 15547,43 | 254060,59 | 439,98 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 21 | 1970 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 513,9 | 327,4 | Ремонт фасада | 343537,01 | 14738,65 | 358275,66 | 668,49 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 52 | 1971 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 529,72 | 338,3 | Ремонт фасада | 354112,52 | 15192,37 | 369304,89 | 668,49 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д. 96 | 1968 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 519,6 | 331 | Ремонт фасада | 347347,40 | 14902,13 | 362249,53 | 668,49 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1101,6 | 706,8 | Ремонт фасада | 473688,00 | 31593,89 | 505281,89 | 430,00 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 1 | МО "Тункинский район" |  |  |  |  |  | 744,45 |  |  |  | 21678,38 | 21678,38 |  |  |  |  |
| 1 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 111 |  |  | 5.1. | Дерево |  | 744,45 | 467,9 | Ремонт системы электроснабжения |  | 21678,38 | 21678,38 |  | 29,12 | 2020 г. |  |
| ## 2 | МО "Хоринский район" |  |  |  |  |  | 1096,05 |  |  | 1458089,22 | 93677,84 | 1551767,06 |  |  |  |  |
| 1 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 14 | 1976 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 573,45 | 350,70 | Ремонт системы электроснабжения | 244977,84 | 16698,86 | 261676,70 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 16 | 1967 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 522,60 | 322,80 | Ремонт системы электроснабжения | 223254,72 | 15218,11 | 1290090,36 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 14988,17 |  |  | 28,68 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 989856,66 | 46772,70 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| ## 335 | МО ГО "Город Улан-Удэ" |  |  |  |  |  | 1089995,50 |  |  | 684432552,65 | 33628984,12 | 718061536,77 |  |  |  |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8720,34 | 5791 | Ремонт системы электроснабжения | 2649675,31 | 180336,63 | 2830011,94 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 2 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5515,84 | 3481,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1675987,98 | 114067,57 | 1790055,55 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 3 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8761,9 | 5817,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2662303,32 | 181196,09 | 2843499,41 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6078,2 | 3961,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1846861,07 | 125697,18 | 1972558,25 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 5 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5724,78 | 3862,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1739474,40 | 118388,45 | 1857862,85 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 6 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5890,4 | 3899,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1789798,04 | 121813,47 | 1911611,51 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 7 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29А | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5950,86 | 3898 | Ремонт системы электроснабжения | 1808168,81 | 123063,78 | 1931232,59 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 8 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3974,1 | 2608,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1207530,29 | 82184,39 | 1289714,68 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 33 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4064,46 | 2649,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1234986,17 | 84053,03 | 1319039,20 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 10 | г. Улан-Удэ, мкр. Сокол, д. 5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4451,50 | 2785,60 | Ремонт крыши | 5319854,11 | 142448,00 | 5462302,11 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 11 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | 1997 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 6630,88 | 4600,3 | Ремонт фасада | 2286526,35 | 67568,67 | 2354095,02 | 344,83 | 10,19 | 2020 г. | 2021 г. |
| 12 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 50а | 1997 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5033,68 | 3258,00 | Ремонт крыши | 6015599,96 | 161077,76 | 6176677,72 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 13 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2283,13 | 1339,30 | Ремонт системы отопления | 872863,43 | 48174,04 | 1687347,22 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы горячего | 306304,72 | 46781,33 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 203335,56 | 31895,33 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 151965,13 | 26027,68 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 14 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 495,30 | 304,60 | Ремонт системы электроснабжения | 211592,16 | 14423,14 | 226015,30 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 15 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 9а | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2263,3 | 1230,20 | Ремонт крыши | 2704801,93 | 72425,60 | 2777227,53 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 16 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5402,4 | 1736 | Ремонт системы отопления | 2065391,54 | 113990,64 | 3157162,55 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 481137,74 | 75471,53 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 359583,74 | 61587,36 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 17 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5402,4 | 1736 | Ремонт системы отопления | 2065391,54 | 113990,64 | 3157162,55 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 481137,74 | 75471,53 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 359583,74 | 61587,36 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 18 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5499,94 | 1644 | Ремонт системы отопления | 2102682,06 | 116048,73 | 3214164,94 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 489824,66 | 76834,16 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 366076,01 | 62699,32 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 19 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5499,7 | 1664 | Ремонт системы отопления | 2102590,31 | 116043,67 | 3214024,68 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 489803,28 | 76830,81 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 366060,03 | 62696,58 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 20 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | 1967 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 765 | 316 | Ремонт системы отопления | 434864,25 | 19415,70 | 624874,95 | 568,45 | 25,38 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 73256,40 | 19782,90 |  | 95,76 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 65285,10 | 12270,60 |  | 85,34 | 16,04 | 2020 г. | 2021 г. |
| 21 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5447,90 | 3500,50 | Ремонт системы холодного | 485189,97 | 76107,16 | 8088769,51 | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 730890,26 | 111627,47 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6510621,85 | 174332,80 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1169,56 | 650,90 | Ремонт системы отопления | 447134,48 | 24677,72 | 773184,41 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 104161,01 | 16338,75 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы горячего | 156908,17 | 23964,28 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
| 23 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1022 | 458 | Ремонт системы отопления | 530653,06 | 29310,96 | 787870,02 | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 97866,72 | 26428,92 |  | 95,76 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 87217,48 | 16392,88 |  | 85,34 | 16,04 | 2020 г. | 2021 г. |
| 24 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1022 | 458 | Ремонт системы отопления | 530653,06 | 29310,96 | 787870,02 | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 97866,72 | 26428,92 |  | 95,76 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 87217,48 | 16392,88 |  | 85,34 | 16,04 | 2020 г. | 2021 г. |
| 25 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | 1968 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 1548 | 931 | Ремонт системы отопления | 662141,52 | 34210,80 | 976524,84 | 427,74 | 22,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 137864,88 | 21625,56 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 103034,88 | 17647,20 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 26 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2078 | 1662,40 | Ремонт системы отопления | 794440,18 | 43845,80 | 1000286,86 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 138311,68 | 23689,20 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 27 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 209 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2078 | 1371,00 | Ремонт системы отопления | 794440,18 | 43845,80 | 1214383,20 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 185066,68 | 29029,66 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 138311,68 | 23689,20 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 28 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312/407 | 2001 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1242 | 527,00 | Ремонт системы электроснабжения | 564861,60 | 31199,04 | 3936034,62 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 571320,00 | 31521,96 |  | 460,00 | 25,38 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 118933,92 | 29634,12 |  | 95,76 | 23,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 114326,10 | 15574,68 |  | 92,05 | 12,54 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2352472,20 | 106191,00 |  | 1894,10 | 85,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660,466 | 4811,37 | Ремонт крыши | 10349867,88 | 277135,04 | 10627002,92 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4873,14 | 3580,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1480703,59 | 100776,54 | 1581480,13 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2884,5 | 1720,7 | Ремонт системы электроснабжения | 876455,33 | 59651,46 | 936106,79 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 32 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 2963,3 | 1023,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1347708,84 | 74438,10 | 1422146,94 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 33 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1396,5 | 857,6 | Ремонт системы электроснабжения | 596584,80 | 40666,08 | 637250,88 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 34 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3212,34 | 2136,2 | Ремонт системы электроснабжения | 976069,51 | 66431,19 | 2338390,78 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1228109,71 | 67780,37 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 35 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 814,8 | 500,8 | Ремонт системы электроснабжения | 348082,56 | 23726,98 | 371809,54 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 36 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3564,52 | 2311,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1083079,40 | 73714,27 | 2594756,68 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1362751,64 | 75211,37 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 37 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 658,2 | 404 | Ремонт системы электроснабжения | 281183,04 | 19166,78 | 300349,82 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 38 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 630,9 | 381,9 | Ремонт системы электроснабжения | 269520,48 | 18371,81 | 287892,29 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 39 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2039,46 | 1402,4 | Ремонт системы электроснабжения | 619689,92 | 42176,03 | 661865,95 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 40 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 623,1 | 377,9 | Ремонт системы электроснабжения | 266188,32 | 18144,67 | 284332,99 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 41 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3755,36 | 2484,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1141066,14 | 77660,84 | 1218726,98 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 42 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | 1952 | нет | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 827,7 | 504 | Ремонт системы | 353593,44 | 24102,62 | 377696,06 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 43 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2170,5 | 1290,5 | Ремонт системы электроснабжения | 659506,43 | 44885,94 | 1579993,78 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 829803,86 | 45797,55 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 44 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1679,65 | 844,6 | Ремонт системы электроснабжения | 717546,48 | 48911,41 | 766457,89 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 45 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3317,66 | 2124,6 | Ремонт системы горячего | 445097,27 | 67978,85 | 3267364,27 | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт фасада | 2360680,97 | 66353,20 |  | 711,55 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 68609,21 |  |  | 20,68 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 220823,45 | 37821,32 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 46 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 672,6 | 412,3 | Ремонт системы электроснабжения | 287334,72 | 19586,11 | 306920,83 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 47 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | 1953 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1233,9 | 769,8 | Ремонт системы электроснабжения | 527122,08 | 35931,17 | 598441,50 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 35388,25 |  |  | 28,68 | 2020 г. |  |
| 48 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 62 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4081,46 | 2252 | Ремонт системы электроснабжения | 1240151,62 | 84404,59 | 1324556,21 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 49 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1150,5 | 689,3 | Ремонт системы электроснабжения | 491493,60 | 33502,56 | 524996,16 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 50 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 65 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1069,2 | 635,6 | Ремонт системы электроснабжения | 456762,24 | 31135,10 | 2608762,46 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2025171,72 | 95693,40 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 51 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1782,75 | 535,7 | Ремонт системы электроснабжения | 761590,80 | 51913,68 | 813504,48 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 52 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2437,8 | 1494,5 | Ремонт системы электроснабжения | 740725,53 | 50413,70 | 791139,23 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 53 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 667,15 | 410,4 | Ремонт системы электроснабжения | 285006,48 | 19427,41 | 304433,89 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 54 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1370,55 | 840,90 | Ремонт системы электроснабжения | 585498,96 | 39910,42 | 625409,38 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 39307,37 | 39307,37 |  | 28,68 | 2020 г. |  |
| 55 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79 | 1995 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9381,72 | 5274,9 | Ремонт фасада | 5883651,88 | 187634,40 | 6071286,28 | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 56 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 662,85 | 405,5 | Ремонт системы электроснабжения | 283169,52 | 19302,19 | 302471,71 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 57 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 83 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8390,02 | 5303,1 | Ремонт фасада | 5261717,14 | 167800,40 | 5429517,54 | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 58 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 86 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669 | 408,5 | Ремонт системы электроснабжения | 285796,80 | 19481,28 | 305278,08 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 59 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 88 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 679,8 | 414,8 | Ремонт системы электроснабжения | 290410,56 | 19795,78 | 310206,34 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 60 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 676,95 | 412,4 | Ремонт системы электроснабжения | 289193,04 | 19712,78 | 308905,82 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 61 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 90 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669 | 408,8 | Ремонт системы электроснабжения | 285796,80 | 19481,28 | 305278,08 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 62 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 92 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 650,55 | 395,6 | Ремонт системы электроснабжения | 277914,96 | 18944,02 | 296858,98 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 63 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 94 | 1996 |  | 3.1.1. | Дерево | 2 | 748,95 | 445,4 | Ремонт системы электроснабжения |  | 21809,42 | 21809,42 |  | 29,12 | 2020 г. |  |
| 64 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3225,96 | 2529 | Ремонт системы электроснабжения | 980207,95 | 66712,85 | 1046920,80 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 65 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2370,7 | 1509 | Ремонт системы электроснабжения | 720337,20 | 49026,08 | 769363,28 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 66 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2939,52 | 1986 | Ремонт системы электроснабжения | 893173,15 | 60789,27 | 953962,42 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 67 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1044,45 | 533,2 | Ремонт системы электроснабжения | 475015,86 | 26236,58 | 501252,44 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 68 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2072,13 | 1378,3 | Ремонт системы электроснабжения | 629616,70 | 42851,65 | 672468,35 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 69 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 666,15 | 398,2 | Ремонт системы электроснабжения | 284579,28 | 19398,29 | 303977,57 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 70 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 726,8 | 394,1 | Ремонт системы электроснабжения | 310488,96 | 21164,42 | 3081828,23 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1376631,88 | 65048,60 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 660544,91 | 20844,62 |  | 908,84 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 69598,37 | 18795,05 |  | 95,76 | 25,86 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы горячего | 109129,02 | 19703,55 |  | 150,15 | 27,11 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 11657,87 |  |  | 16,04 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 377376,36 | 20844,62 |  | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 71 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 13 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 679,95 | 407,9 | Ремонт системы электроснабжения | 290474,64 | 19800,14 | 310274,78 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 72 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 15 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 660,45 | 395,9 | Ремонт системы электроснабжения | 282144,24 | 19232,30 | 301376,54 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 73 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 676,95 | 404,7 | Ремонт системы электроснабжения | 289193,04 | 19712,78 | 2350905,21 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 615239,24 | 19414,93 |  | 908,84 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1282211,00 | 60587,03 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 60167,32 | 4379,87 |  | 88,88 | 6,47 | 2020 г. | 2021 г. |
| 74 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 17 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 647,10 | 384,1 | Ремонт системы электроснабжения | 276441,12 | 18843,55 | 295284,67 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 75 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 677,40 | 405,8 | Ремонт системы электроснабжения | 289385,28 | 19725,89 | 2352467,95 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 615648,22 | 19427,83 |  | 908,84 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1283063,34 | 60627,30 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 60207,31 | 4382,78 |  | 88,88 | 6,47 | 2020 г. | 2021 г. |
| 76 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 19 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1033,65 | 572,8 | Ремонт системы электроснабжения | 441575,28 | 30099,89 | 471675,17 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 77 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1008,45 | 620,7 | Ремонт системы электроснабжения | 430809,84 | 29366,06 | 460175,90 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 78 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 20 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2688,16 | 1917 | Ремонт системы электроснабжения | 816797,42 | 55591,15 | 872388,57 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 79 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | 1957 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1095,6 | 628 | Ремонт системы электроснабжения | 498278,88 | 27521,47 | 525800,35 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 80 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 22 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 887,55 | 502,3 | Ремонт системы электроснабжения | 379161,36 | 25845,46 | 405006,82 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 81 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 24 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 865,5 | 492,7 | Ремонт системы электроснабжения | 369741,60 | 25203,36 | 394944,96 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 82 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 26 | 1958 | нет | 4.1.1. | Дерево | 2 | 958,2 | 554,1 | Ремонт системы | 409343,04 | 27902,78 | 437245,82 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 83 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 28 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1142,4 | 673,6 | Ремонт системы электроснабжения | 488033,28 | 33266,69 | 521299,97 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 84 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 29 | 1958 | нет | 2.1.1. | Дерево | 2 | 545,1 | 329,3 | Ремонт системы | 232866,72 | 15873,31 | 1710027,76 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 364393,90 | 15633,47 |  | 668,49 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1032473,91 | 48786,45 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 85 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 30 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1103,25 | 648,4 | Ремонт системы электроснабжения | 471308,40 | 32126,64 | 503435,04 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 86 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 32 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 867,45 | 485,8 | Ремонт системы электроснабжения | 370574,64 | 25260,14 | 395834,78 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 87 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 35 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 544,95 | 329,9 | Ремонт системы электроснабжения | 232802,64 | 15868,94 | 248671,58 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 88 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1346,8 | 616,2 | Ремонт системы электроснабжения | 612524,64 | 33831,62 | 646356,26 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 89 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 684,45 | 409 | Ремонт системы электроснабжения | 292397,04 | 19931,18 | 312328,22 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 90 | г. Улан-Удэ, ул. ул. Гастелло, д. 2а | 1959 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1462,5 | 857,8 | Ремонт крыши | 2770121,25 | 125043,75 | 2895165,00 | 1894,10 | 85,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 91 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1 | 1935 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 866,6 | 443,2 | Ремонт системы электроснабжения | 394129,68 | 21768,99 | 415898,67 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 92 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 10 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 743,4 | 420,8 | Ремонт системы электроснабжения | 317580,48 | 21647,81 | 339228,29 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 93 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 11 | 1935 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 852,75 | 424 | Ремонт системы электроснабжения | 387830,70 | 21421,08 | 2097355,69 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1615193,78 | 72910,13 |  | 1894,10 | 85,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 94 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 12 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 3 | 2022,3 | 1181,3 | Ремонт системы электроснабжения | 863926,56 | 46088,22 | 4921449,06 | 427,20 | 22,79 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3830438,43 | 180995,85 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 95 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1А | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1442,85 | 866 | Ремонт системы электроснабжения | 616385,52 | 42015,79 | 658401,31 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 96 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1678 | 914,4 | Ремонт системы электроснабжения | 509860,30 | 34701,04 | 544561,34 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 97 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 6 | 1935 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 1675,3 | 1094 | Ремонт системы электроснабжения | 715688,16 | 48784,74 | 764472,90 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 98 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 8 | 1935 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 3 | 1698,92 | 1045,2 | Ремонт системы электроснабжения |  | 42676,87 | 42676,87 |  | 25,12 | 2020 г. |  |
| 99 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 9 | 1935 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 832,3 | 407,9 | Ремонт системы электроснабжения | 355558,56 | 24236,58 | 379795,14 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 100 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5451,76 | 3781,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1656517,28 |  | 1656517,28 | 303,85 |  |  | 2021 г. |
| 101 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3696,68 | 2430,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1123236,22 | 76447,34 | 1199683,56 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 102 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5312,58 | 3494,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1614227,43 | 109864,15 | 1724091,58 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 103 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3269,4 | 1854,5 | Ремонт системы электроснабжения | 993407,19 | 67611,19 | 1061018,38 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 104 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5767,7 | 3853,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1752515,65 | 119276,04 | 1871791,69 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 105 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3231,1 | 1816,3 | Ремонт системы электроснабжения | 981769,74 | 66819,15 | 1048588,89 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 106 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2041,65 | 1171,1 | Ремонт системы электроснабжения | 620355,35 | 42221,32 | 662576,67 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 107 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2385,42 | 1567,2 | Ремонт системы электроснабжения | 724809,87 | 49330,49 | 774140,36 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 108 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3831,02 | 2290,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1164055,43 | 79225,49 | 1243280,92 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 109 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 653,25 | 387,8 | Ремонт системы электроснабжения | 279068,40 | 19022,64 | 298091,04 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 110 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5985 | 3883,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1818542,25 | 123769,80 | 1942312,05 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 111 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 657,9 | 391,1 | Ремонт системы электроснабжения | 281054,88 | 19158,05 | 300212,93 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 112 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 663,6 | 395,7 | Ремонт системы электроснабжения | 283489,92 | 19324,03 | 302813,95 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 113 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5960,5 | 3866,78 | Ремонт системы электроснабжения | 1811097,93 | 123263,14 | 1934361,07 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 114 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5896,36 | 3850,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1791608,99 | 121936,72 | 12898995,07 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 7046562,95 | 188683,52 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2254237,39 | 124413,20 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 791055,66 | 120816,42 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 392461,72 | 67218,50 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 115 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5288,72 | 3468,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1606977,57 |  | 1606977,57 | 303,85 |  |  | 2021 г. |
| 116 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 20 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1424,4 | 859,8 | Ремонт системы электроснабжения | 608503,68 | 41478,53 | 649982,21 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 117 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 22 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1414,05 | 842,4 | Ремонт системы электроснабжения | 604082,16 | 41177,14 | 645259,30 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 118 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 24 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1413,45 | 842 | Ремонт системы электроснабжения | 603825,84 | 41159,66 | 644985,50 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 119 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 |  | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 15359,1 | 10405,95 | Ремонт крыши | 5740310,03 | 156662,82 | 12873229,66 | 373,74 | 10,20 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.2. | Панель | 10 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 1082048,60 | 60361,26 |  | 70,45 | 3,93 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 1.2. | Панель | 10 |  |  | Ремонт фасада | 5296278,45 | 156509,23 |  | 344,83 | 10,19 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.2. | Панель | 10 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 299963,22 | 81096,05 |  | 19,53 | 5,28 | 2020 г. | 2021 г. |
| 120 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 72 | 1977 | нет | 2.2.2. | Панель | 5 | 5747,42 | 3793,50 | Ремонт крыши | 6868569,22 | 183917,44 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2197296,14 | 121270,56 | 13165327,65 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 771073,87 | 117764,64 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 511865,23 | 80291,46 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 382548,28 | 65520,59 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1746353,57 | 118856,65 |  | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 121 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | 1934 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1456,5 | 798,8 | Ремонт крыши | 2758756,65 | 130356,75 | 3687144,32 | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 756258,50 | 41772,42 |  | 519,23 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 122 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | 1975 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 522,15 | 328,3 | Ремонт крыши | 989004,32 | 46732,43 | 1035736,75 | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 123 | г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 995,25 | 596,1 | Ремонт системы электроснабжения | 425170,80 | 28981,68 | 454152,48 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 124 | г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 562,35 | 338,9 | Ремонт системы электроснабжения | 240235,92 | 16375,63 | 256611,55 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 125 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 1 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 769,69 | 469,9 | Ремонт системы электроснабжения | 328811,57 | 22413,37 | 1877982,03 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1457869,83 | 68887,26 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 126 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 10 | 1936 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 758,1 | 433,9 | Ремонт системы электроснабжения | 323860,32 | 22075,87 | 1849703,35 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1435917,21 | 67849,95 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 127 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1А | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687 | 420,4 | Ремонт системы электроснабжения | 293486,40 | 20005,44 | 313491,84 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 128 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 2 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 677,85 | 413,7 | Ремонт системы электроснабжения | 289577,52 | 19738,99 | 309316,51 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 129 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 3 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 684,15 | 418,7 | Ремонт системы электроснабжения | 292268,88 | 19922,45 | 312191,33 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 130 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 510 | 311,7 | Ремонт системы электроснабжения | 217872,00 | 14851,20 | 232723,20 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 131 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5Б | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 996,45 | 631,1 | Ремонт системы электроснабжения | 425683,44 | 29016,62 | 454700,06 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 132 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 7А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2465,6 | 1324,6 | Ремонт системы электроснабжения | 749172,56 | 50988,61 | 800161,17 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 133 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5999,72 | 3909,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1823014,92 | 124074,21 | 12197250,76 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 399341,36 | 68396,81 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 7170085,38 | 191991,04 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2293752,95 | 126594,09 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 134 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1237,5 | 631,2 | Ремонт системы электроснабжения | 562815,00 | 31086,00 | 593901,00 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 135 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | 1958 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1245,6 | 636,9 | Ремонт системы электроснабжения | 566498,88 | 31289,47 | 597788,35 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 136 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1163,6 | 511,7 | Ремонт системы электроснабжения | 497089,92 | 33884,03 | 530973,95 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 137 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2349,4 | 1252 | Ремонт системы электроснабжения | 713865,19 | 48585,59 | 762450,78 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 138 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1010,55 | 615,5 | Ремонт системы электроснабжения | 431706,96 | 29427,22 | 461134,18 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 139 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 22 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2545,75 | 1307,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1701757,50 | 52646,11 | 1754403,61 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 140 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3131,36 | 2030,6 | Ремонт системы электроснабжения | 951463,74 | 64756,52 | 1016220,26 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 141 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1373,9 | 951,6 | Ремонт системы электроснабжения | 417459,52 | 28412,25 | 445871,77 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 142 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24П | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1894,97 | 943 | Ремонт системы электроснабжения | 575786,63 | 39187,98 | 614974,61 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 143 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1112,2 | 622,2 | Ремонт системы электроснабжения | 505828,56 | 27938,46 | 533767,02 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 144 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1119,45 | 626,8 | Ремонт системы электроснабжения | 509125,86 | 28120,58 | 537246,44 | 454,80 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 145 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5385,64 | 3532,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1636426,71 | 111375,04 | 1747801,75 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 146 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8752,9 | 5798,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2659568,67 | 181009,97 | 2840578,64 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 147 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5391,4 | 3565,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1638176,89 | 111494,15 | 1749671,04 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 148 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5333,12 | 3455 | Ремонт крыши | 6373451,72 |  | 6373451,72 | 1195,07 |  |  | 2021 г. |
| 149 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3974,66 | 2602,5 | Ремонт фасада | 2492668,27 |  | 2492668,27 | 627,14 |  |  | 2020 г. |
| 150 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5439,88 | 3571,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1652907,54 | 112496,72 | 1765404,26 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 151 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5430,96 | 3583,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1650197,20 | 112312,25 | 1762509,45 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 152 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 15 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6590,82 | 4104,8 | Ремонт системы электроснабжения | 2002620,66 | 136298,16 | 2138918,82 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 153 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5359,00 | 3525,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1628332,15 | 110824,12 | 1739156,27 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 154 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5178,62 | 3349,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1573523,69 | 107093,86 | 1680617,55 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 155 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3838,26 | 2479,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1166255,30 | 79375,22 | 1245630,52 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 156 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 19 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5044,96 | 3284,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1532911,10 | 104329,77 | 1637240,87 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 157 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8250,60 | 5754 | Ремонт системы электроснабжения | 2506944,81 | 170622,41 | 2677567,22 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 158 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3839,46 | 2583,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1166619,92 | 79400,03 | 1246019,95 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 159 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22А | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3922,66 | 2585,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1191900,24 | 81120,61 | 1273020,85 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 160 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 23 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6551,70 | 4030,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1990734,05 | 135489,16 | 2126223,21 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 161 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 26 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8776,66 | 5840,5 | Ремонт системы электроснабжения | 2666788,14 | 181501,33 | 2848289,47 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 162 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 28 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7533,10 | 4823,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2288932,44 | 155784,51 | 2444716,95 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 163 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 30 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5111,93 | 3393,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1553259,93 | 105714,71 | 1658974,64 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 164 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 31 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6252,42 | 1244,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1899797,82 | 129300,05 | 2029097,87 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 165 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 31А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6358,02 | 3705,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1931884,38 | 131483,85 | 2063368,23 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 166 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 34 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11895,60 | 4643,9 | Ремонт системы электроснабжения | 3614478,06 | 246001,01 | 3860479,07 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 167 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6008,12 | 3932,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1825567,26 | 124247,92 | 1949815,18 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 168 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 36 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5756,38 | 3800,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1749076,06 | 119041,94 | 1868118,00 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 169 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3917,83 | 2580,29 | Ремонт системы электроснабжения | 1190432,65 | 81020,72 | 1271453,37 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 170 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 38 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5664,46 | 3720 | Ремонт системы электроснабжения | 1721146,17 | 117141,03 | 1838287,20 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 171 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3905,88 | 2568,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1186801,64 | 80773,60 | 1267575,24 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 172 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5828,9 | 3734,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1771111,27 | 120541,65 | 1891652,92 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 173 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3959,26 | 2548,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1203021,15 | 81877,50 | 1284898,65 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 174 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3972,32 | 2555 | Ремонт системы электроснабжения | 1206989,43 | 82147,58 | 1289137,01 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 175 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3916,78 | 2576,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1387166,80 | 80999,01 | 1468165,81 | 354,16 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 176 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8496,34 | 5724,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2581612,91 | 175704,31 | 2757317,22 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 177 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5353,50 | 3545,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1626660,98 | 110710,38 | 1737371,36 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6397807,25 | 171312,00 | 6569119,25 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 178 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8713,24 | 5830 | Ремонт системы электроснабжения | 2647517,97 | 180189,80 | 2827707,77 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 179 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5341,38 | 3510,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1622978,31 | 110459,74 | 1733438,05 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 180 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8686,08 | 5673,2 | Ремонт системы отопления | 3320775,24 |  | 3320775,24 | 382,31 |  |  | 2020 г. |
| 181 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4762,66 | 3079 | Ремонт системы электроснабжения | 1447134,24 | 98491,81 | 1545626,05 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 182 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3282,53 | 2060,9 | Ремонт системы электроснабжения | 997396,74 | 67882,72 | 1065279,46 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 183 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64, корпус 2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3282,30 | 2038,1 | Ремонт системы электроснабжения | 997326,86 | 67877,96 | 1065204,82 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 184 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3973,54 | 2619,5 | Ремонт фасада | 2491965,88 |  | 2491965,88 | 627,14 |  |  | 2020 г. |
| 185 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9187,16 | 5583,9 | Ремонт системы электроснабжения | 2791518,57 | 189990,47 | 2981509,04 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 186 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3910,28 | 2563,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1188138,58 |  | 1188138,58 | 303,85 |  |  | 2021 г. |
| 187 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5828,32 | 3834,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1770935,03 | 120529,66 | 13350641,21 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6965250,38 | 186506,24 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2228225,02 | 122977,55 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 519070,18 | 81421,63 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 781927,41 | 119422,28 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 387932,98 | 66442,85 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 188 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5317,48 | 3422,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1615716,30 | 109965,49 | 1725681,79 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 189 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5728,24 | 3684,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1740525,72 | 118460,00 | 1858985,72 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 190 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5321,82 | 3474,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1617035,01 | 110055,24 | 1727090,25 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 191 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5069,82 | 3295,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1540464,81 | 104843,88 | 1645308,69 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 192 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5311,96 | 3490 | Ремонт системы электроснабжения | 1614039,05 | 109851,33 | 1723890,38 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 193 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5249,34 | 3575,9 | Ремонт крыши | 6273328,75 |  | 6273328,75 | 1195,07 |  |  | 2020 г. |
| 194 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 1 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 676,8 | 412,4 | Ремонт системы электроснабжения | 289128,96 | 19708,42 | 308837,38 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 195 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 10 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 679,65 | 415,9 | Ремонт системы электроснабжения | 290346,48 | 19791,41 | 310137,89 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 196 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 11 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5790,8 | 3894,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1759534,58 | 119753,74 | 8985005,28 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6920411,36 | 185305,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 197 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 13 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4476,32 | 2823,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1360129,83 | 92570,30 | 1452700,13 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 198 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 14 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 554,4 | 340,4 | Ремонт системы электроснабжения | 236839,68 | 16144,13 | 252983,81 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 199 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 16 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 537 | 331 | Ремонт системы электроснабжения | 229406,40 | 15637,44 | 245043,84 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 200 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 18 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 527,55 | 325,7 | Ремонт системы электроснабжения | 225369,36 | 15362,26 | 240731,62 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 201 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 20 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 545,4 | 336,3 | Ремонт системы электроснабжения | 232994,88 | 15882,05 | 248876,93 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 202 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 22 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 539,1 | 334,3 | Ремонт системы электроснабжения | 230303,52 | 15698,59 | 246002,11 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 203 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 3 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687,9 | 420,4 | Ремонт системы электроснабжения | 293870,88 | 20031,65 | 313902,53 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 204 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 4 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 665,1 | 386,6 | Ремонт системы электроснабжения | 284130,72 | 19367,71 | 303498,43 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 205 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 5 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 676,05 | 412,9 | Ремонт системы электроснабжения | 288808,56 | 19686,58 | 308495,14 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 206 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 6 | 1957 | нет | 5.1. | Дерево | 2 | 685,65 | 420,1 | Ремонт системы | 292909,68 | 19966,13 | 312875,81 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 207 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 7 | 1957 | нет | 5.1. | Дерево | 2 | 627,6 | 379,9 | Ремонт системы | 268110,72 | 18275,71 | 286386,43 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 208 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 8 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 675,15 | 412 | Ремонт системы электроснабжения | 288424,08 | 19660,37 | 308084,45 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 209 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 9 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 686,85 | 422,6 | Ремонт системы электроснабжения | 293422,32 | 20001,07 | 313423,39 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 210 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 672,45 | 401,4 | Ремонт системы электроснабжения | 287270,64 | 19581,74 | 306852,38 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 211 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4002,62 | 2591,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1216196,09 | 82774,18 | 1298970,27 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 212 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4035,94 | 2593 | Ремонт системы электроснабжения | 1226320,37 | 83463,24 | 1309783,61 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 213 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4048,16 | 2601,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1230033,42 | 83715,95 | 1313749,37 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 214 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8374,2 | 5726,14 | Ремонт системы электроснабжения | 2544500,67 | 173178,46 | 2717679,13 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 215 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3364,35 | 1135,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1022257,75 | 69574,76 | 1091832,51 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 216 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | 1962 |  | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2390,6 | 1183,3 | Ремонт системы электроснабжения |  | 49437,61 | 49437,61 |  | 20,68 | 2020 г. |  |
| 217 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 2 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1480,8 | 890,2 | Ремонт системы электроснабжения | 632597,76 | 43120,90 | 675718,66 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 218 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 657,9 | 392,6 | Ремонт системы электроснабжения | 281054,88 | 19158,05 | 300212,93 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 219 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3Б | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 678,45 | 406,9 | Ремонт системы электроснабжения | 289833,84 | 19756,46 | 1720053,94 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1285052,15 | 60721,28 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 60300,64 | 4389,57 |  | 88,88 | 6,47 | 2020 г. | 2021 г. |
| 220 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 4 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 886,65 | 541,3 | Ремонт системы электроснабжения | 378776,88 | 25819,25 | 404596,13 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 221 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 681,75 | 408 | Ремонт системы электроснабжения | 291243,60 | 19852,56 | 311096,16 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 222 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 6 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 887,1 | 541,6 | Ремонт системы электроснабжения | 378969,12 | 25832,35 | 404801,47 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 223 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 652,65 | 389,9 | Ремонт системы электроснабжения | 278812,08 | 19005,17 | 1654643,98 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 58007,53 | 4222,65 |  | 88,88 | 6,47 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1236184,37 | 58412,18 |  | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
| 224 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8924,82 | 3882,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2711806,56 | 184565,28 | 19747859,97 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 10665784,64 | 285594,24 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 3412047,93 | 188313,70 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 1197353,85 | 182869,56 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 794844,47 | 124679,74 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
| 225 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3977,9 | 2568,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1208684,92 | 82262,97 | 1290947,89 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 226 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 23 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 509 | 172,7 | Ремонт системы электроснабжения | 217444,80 | 14822,08 | 232266,88 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 227 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 7429,48 | 4849,3 | Ремонт системы электроснабжения | 2257447,50 | 153641,65 | 2411089,15 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 228 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | 1936 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1081,3 | 658,5 | Ремонт системы электроснабжения | 328553,01 | 22361,28 | 350914,29 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 229 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1724 | 939,2 | Ремонт системы электроснабжения | 523837,40 | 35652,32 | 559489,72 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 230 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6092,18 | 3893,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1851108,89 | 125986,28 | 9452626,48 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт крыши | 7280581,55 | 194949,76 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 231 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | 1935 |  | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3467,75 | 2332 | Ремонт системы электроснабжения |  | 71713,07 | 71713,07 |  | 20,68 | 2020 г. |  |
| 232 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | 1941 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3963 | 2407 | Ремонт системы | 1204157,55 | 81954,84 | 1286112,39 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 233 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1913 | 1099,6 | Ремонт системы электроснабжения | 581265,05 | 39560,84 | 620825,89 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 234 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | 1936 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4017,92 | 2405,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1220844,99 | 83090,59 | 1303935,58 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 235 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1713 | 909,3 | Ремонт системы электроснабжения | 520495,05 | 35424,84 | 555919,89 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 236 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | 1936 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3985 | 2419,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1210842,25 | 82409,80 | 1293252,05 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 237 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1195,63 | 666 | Ремонт системы электроснабжения | 363292,18 | 24725,63 | 388017,81 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 238 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2А | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5920,5 | 3806,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1798943,93 | 122435,94 | 1921379,87 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 239 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1207,5 | 680,7 | Ремонт системы электроснабжения | 366898,88 | 24971,10 | 391869,98 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 240 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1203,23 | 677,5 | Ремонт системы электроснабжения | 365601,44 | 24882,80 | 390484,24 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 241 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 33 | 1974 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 7791,6 | 5706,7 | Ремонт системы электроснабжения |  | 177570,56 | 177570,56 |  | 22,79 | 2020 г. |  |
| 242 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1201,9 | 677,3 | Ремонт системы электроснабжения | 365197,32 | 24855,29 | 390052,61 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 243 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5930,56 | 3855,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1802000,66 | 122643,98 | 1924644,64 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 244 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1204,9 | 682,7 | Ремонт системы электроснабжения | 366108,87 | 24917,33 | 391026,20 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 245 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9344,2 | 5764,5 | Ремонт системы электроснабжения | 2839235,17 | 193238,06 | 14498460,72 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 11166973,09 | 299014,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 246 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2472 | 1736,7 | Ремонт системы электроснабжения | 751117,20 | 51120,96 | 802238,16 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 247 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511,96 | 4192,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1978659,05 | 134667,33 | 2113326,38 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 248 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511,96 | 3843,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1978659,05 | 134667,33 | 2113326,38 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 249 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8607,7 | 5719,19 | Ремонт крыши | 10286804,04 |  | 10286804,04 | 1195,07 |  |  | 2020 г. |
| 250 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1А | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4509,28 | 2880,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1370144,73 | 93251,91 | 1463396,64 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 251 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3Б | 1976 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 574,95 | 309,7 | Ремонт системы электроснабжения | 245618,64 | 16742,54 | 262361,18 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 252 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | 1914 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 2638,5 | 1608,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1127167,20 | 76833,12 | 1204000,32 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 253 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 10 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2346,06 | 1795,99 | Ремонт системы электроснабжения | 712850,33 | 48516,52 | 5374002,33 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 2803705,92 | 75073,92 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 208940,10 | 32774,46 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 314747,41 | 48070,77 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 156153,75 | 26745,08 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 896922,20 | 49501,87 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 254 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 12 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2708,02 | 1629,6 | Ремонт системы электроснабжения | 822831,88 | 56001,85 | 6203126,01 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 3236273,46 | 86656,64 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 241176,26 | 37831,04 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 363307,96 | 55487,33 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 180245,81 | 30871,43 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1035303,13 | 57139,22 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 255 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 14 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2428,44 | 1659,23 | Ремонт системы электроснабжения | 737881,49 | 50220,14 | 788101,63 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 256 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 8 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2793,94 | 1666 | Ремонт системы электроснабжения | 848938,67 | 57778,68 | 6399938,67 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 3338953,88 | 89406,08 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 248828,30 | 39031,34 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 374834,99 | 57247,83 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 185964,65 | 31850,92 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1068151,20 | 58952,13 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
| 257 | г. Улан-Удэ, ул. Олега Кошевого, д. 21 | 1952 |  | 5.1. | Оштукат. | 2 | 636,6 | 375,3 | Ремонт системы электроснабжения |  | 18537,79 | 18537,79 |  | 29,12 | 2020 г. |  |
| 258 | г. Улан-Удэ, ул. Олега Кошевого, д. 22 | 1952 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 636,15 | 375 | Ремонт системы электроснабжения | 271763,28 | 18524,69 | 290287,97 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 259 | г. Улан-Удэ, ул. Олега Кошевого, д. 24 | 1952 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 632,7 | 374,9 | Ремонт системы электроснабжения | 270289,44 | 18424,22 | 288713,66 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 260 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5219,4 | 3487 | Ремонт системы электроснабжения | 1585914,69 | 107937,19 | 1693851,88 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 261 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2055,23 | 1263,9 | Ремонт системы электроснабжения | 624481,64 | 42502,16 | 666983,80 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 262 | г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21 | 1952 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 849,9 | 518,5 | Ремонт системы электроснабжения | 363077,28 | 24749,09 | 387826,37 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 263 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3951,62 | 2539,8 | Ремонт крыши | 5795603,96 | 126451,84 | 5922055,80 | 1466,64 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 264 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 941,7 | 568 | Ремонт системы электроснабжения | 402294,24 | 27422,30 | 429716,54 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 265 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3940,78 | 2528,1 | Ремонт крыши | 5779705,58 | 126104,96 | 5905810,54 | 1466,64 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 266 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3898,14 | 2507 | Ремонт крыши | 5717168,05 | 124740,48 | 5841908,53 | 1466,64 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 267 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 3 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1408,65 | 850,9 | Ремонт системы электроснабжения | 601775,28 | 41019,89 | 642795,17 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 268 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 7 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1423,2 | 862,8 | Ремонт системы электроснабжения | 607991,04 | 41443,58 | 649434,62 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 269 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 8 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 942,45 | 568,7 | Ремонт системы электроснабжения | 402614,64 | 27444,14 | 430058,78 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 270 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5276 | 3464,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1603112,60 | 109107,68 | 1712220,28 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 271 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 12 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8594,36 | 5669,6 | Ремонт системы электроснабжения | 2611396,29 | 177731,36 | 2789127,65 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 272 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4000,02 | 2616,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1215406,08 | 82720,41 | 1298126,49 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 273 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5645,68 | 3785,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1715439,87 | 116752,66 | 1832192,53 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 274 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5769,32 | 3818,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1753007,88 | 119309,54 | 1872317,42 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 275 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | 1976 | нет | 2.2.2. | Панель | 5 | 5763,04 | 3800,7 | Ремонт системы | 1751099,70 | 119179,67 | 1870279,37 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 276 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5703,9 | 3744 | Ремонт системы электроснабжения | 1733130,02 | 117956,65 | 1851086,67 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 277 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5684,76 | 3788,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1727314,33 | 117560,84 | 1844875,17 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 278 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5732,04 | 3832,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1741680,35 | 118538,59 | 1860218,94 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 279 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4168,4 | 2742,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1266568,34 | 86202,51 | 1352770,85 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 280 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5812,64 | 3850,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1766170,66 | 120205,40 | 1886376,06 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 281 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5649,08 | 3756,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1716472,96 | 116822,97 | 1833295,93 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 282 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5567,5 | 3627,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1691684,88 | 115135,90 | 1806820,78 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 283 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5917,8 | 3922,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1798123,53 | 122380,10 | 1920503,63 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 284 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5281,18 | 3426,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1604686,54 | 109214,80 | 1713901,34 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 285 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5722,86 | 3763,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1738891,01 | 118348,74 | 1857239,75 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 286 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5560,94 | 3806,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1689691,62 | 115000,24 | 1804691,86 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 287 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5489,24 | 3789,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1667905,57 | 113517,48 | 1781423,05 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 288 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8019,2 | 5234,3 | Ремонт системы электроснабжения | 2436633,92 | 165837,06 | 13893985,72 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 9583505,34 | 256614,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 714189,95 | 112028,22 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 533757,95 | 91418,88 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 289 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5391,6 | 3449,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1638237,66 | 111498,29 | 1749735,95 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 290 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 770,55 | 461 | Ремонт системы электроснабжения | 384119,18 | 19356,22 | 403475,40 | 498,50 | 25,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 291 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 4 | 1960 |  | 5.1. | Дерево | 2 | 875,85 | 474,4 | Ремонт системы электроснабжения |  | 25504,75 | 25504,75 |  | 29,12 | 2020 г. |  |
| 292 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 875,65 | 530,2 | Ремонт системы электроснабжения | 374077,68 | 25498,93 | 399576,61 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 293 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 691,65 | 413,4 | Ремонт системы электроснабжения | 295472,88 | 20140,85 | 315613,73 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 294 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 673,8 | 400,6 | Ремонт системы электроснабжения | 287847,36 | 19621,06 | 307468,42 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 295 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1590,7 | 937,5 | Ремонт системы электроснабжения | 483334,20 | 32895,68 | 516229,88 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 296 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 815,4 | 490,1 | Ремонт системы электроснабжения | 348338,88 | 23744,45 | 372083,33 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 297 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 16 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 838,8 | 511,9 | Ремонт системы электроснабжения | 358335,36 | 24425,86 | 382761,22 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 298 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | 1938 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 709,23 | 420,9 | Ремонт системы электроснабжения | 302983,06 | 20652,78 | 323635,84 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 299 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 880,81 | 537,9 | Ремонт системы электроснабжения | 376282,03 | 25649,19 | 401931,22 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 300 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | 1938 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 834,45 | 495,2 | Ремонт системы электроснабжения | 356477,04 | 24299,18 | 380776,22 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 301 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | 1938 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 819,3 | 485,9 | Ремонт системы электроснабжения | 350004,96 | 23858,02 | 373862,98 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 302 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 831,3 | 495,2 | Ремонт системы электроснабжения | 355131,36 | 24207,46 | 379338,82 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 303 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 880,32 | 532,1 | Ремонт системы электроснабжения | 376072,70 | 25634,92 | 401707,62 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 304 | г. Улан-Удэ, ул. Кутузова, д. 5 | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 539,258 | 324,4 | Ремонт системы электроснабжения | 230371,87 | 15703,25 | 246075,12 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 305 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4732,2 | 1641,3 | Ремонт системы электроснабжения | 3307121,63 | 97861,90 | 3404983,53 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 306 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3026,62 | 1572,2 | Ремонт системы электроснабжения | 2115168,52 | 62590,50 | 2177759,02 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 307 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5579,34 | 1694,1 | Ремонт системы электроснабжения | 3899149,66 | 115380,75 | 4014530,41 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 308 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3Б | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2051,56 | 1640,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1433742,96 | 42426,26 | 1476169,22 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 309 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2788,62 | 1567,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1948841,03 | 57668,66 | 2006509,69 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 310 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5559,12 | 1563,2 | Ремонт системы электроснабжения | 3885018,81 | 114962,60 | 3999981,41 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 311 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 7А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2793,94 | 1636,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1952558,94 | 57778,68 | 2010337,62 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 312 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2775,8 | 1535,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1939881,71 | 57403,54 | 1997285,25 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 313 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 1 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1388,85 | 815,9 | Ремонт системы электроснабжения | 593316,72 | 40443,31 | 633760,03 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 314 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 3 | 1964 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 900,15 | 529,4 | Ремонт системы электроснабжения | 384544,08 | 26212,37 | 410756,45 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 315 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 5 | 1963 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 787,35 | 479,6 | Ремонт системы электроснабжения | 336355,92 | 22927,63 | 359283,55 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 316 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 7 | 1964 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 626,55 | 380,1 | Ремонт системы электроснабжения | 267662,16 | 18245,14 | 285907,30 | 427,20 | 29,12 | 2020 г. | 2021 г. |
| 317 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | 1964 |  | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 1185,5 | 842,47 | Ремонт системы электроснабжения |  | 27017,55 | 27017,55 |  | 22,79 | 2020 г. |  |
| 318 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | 1940 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4312,5 | 2499,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1310353,13 | 89182,50 | 1399535,63 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 319 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3290,4 | 1967 | Ремонт системы электроснабжения | 999788,04 | 68045,47 | 1067833,51 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 320 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 32 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1903,10 | 1120,10 | Ремонт системы электроснабжения | 1329990,95 | 39356,11 | 5452695,52 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2274337,72 | 60899,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 727574,16 | 40155,41 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 21695,34 |  |  | 11,40 | 2020 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фасада | 920624,63 | 38062,00 |  | 483,75 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 321 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 35 | 1981 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1893,50 | 1104,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1432506,60 | 43152,87 | 5564464,44 | 328,93 | 22,79 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2262865,05 | 80814,58 |  | 1195,07 | 42,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 809925,69 | 41846,35 |  | 427,74 | 22,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фасада | 841736,49 | 51616,81 |  | 444,54 | 27,26 | 2020 г. | 2021 г. |
| 322 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 12 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2869,7 | 1606,8 | Ремонт крыши | 3429492,38 | 91830,40 | 3521322,78 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 323 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6469,1 | 3856,5 | Ремонт крыши | 7731027,34 | 207011,20 | 12214695,87 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2473201,62 | 136498,01 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 867894,46 | 132551,86 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 576138,05 | 90373,33 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
| 324 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4601,32 | 2944,90 | Ремонт крыши | 5498899,49 | 147242,24 | 7964056,68 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 2225888,55 | 92026,40 |  | 483,75 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 325 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3 | 1956 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 532,35 | 324,50 | Ремонт крыши | 1008324,14 | 47645,33 | 1539705,27 | 1894,10 | 89,50 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 468468,00 | 15267,80 |  | 880,00 | 28,68 | 2020 г. | 2021 г. |
| 326 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5389,76 | 3500,50 | Ремонт системы отопления | 2060559,15 | 113723,94 | 13664658,54 | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 723090,20 | 110436,18 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 480012,03 | 75294,95 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6441140,48 | 172472,32 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 3380134,09 | 107795,20 |  | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 327 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 19 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5703,38 | 3765,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1732972,01 |  | 9176054,01 | 303,85 |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6815938,34 | 182508,16 |  | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 379616,97 | 65018,53 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 328 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7524,40 | 4795,30 | Ремонт крыши | 8992184,71 | 240780,80 | 9232965,51 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 329 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2 | 1993 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6988,50 | 4759,80 | Ремонт крыши | 8351746,70 | 223632,00 | 8575378,70 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 330 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | 1986 | нет | 2.2.2. | Панель | 5 | 4509,52 | 2567,30 | Ремонт крыши | 5389192,07 | 144304,64 | 5533496,71 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 331 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | 1997 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6090,17 | 3652,00 | Ремонт системы | 1850498,15 | 125944,72 | 6477383,01 | 303,85 | 20,68 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 542390,54 | 85079,67 |  | 89,06 | 13,97 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего | 817057,21 | 124787,58 |  | 134,16 | 20,49 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 2328332,89 | 128502,59 |  | 382,31 | 21,10 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы | 405361,72 | 69427,94 |  | 66,56 | 11,40 | 2020 г. | 2021 г. |
| 332 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3220,95 | 1940,5 | Ремонт крыши | 3849260,72 | 103070,40 | 3952331,12 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 333 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8673,44 | 5485,2 | Ремонт крыши | 10365367,94 | 277550,08 | 16255847,98 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 5439461,16 | 173468,80 |  | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 334 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9254,1 | 6050,4 | Ремонт крыши | 11059297,29 | 296131,20 | 17344126,76 | 1195,07 | 32,00 | 2020 г. | 2021 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт фасада | 5803616,27 | 185082,00 |  | 627,14 | 20,00 | 2020 г. | 2021 г. |
| 335 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | 1960 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 1 | 719,60 | 279,10 | Ремонт крыши | 1362994,36 |  | 1672422,36 | 1894,10 |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 1 |  |  | Ремонт фасада | 309428,00 |  |  | 430,00 |  |  | 2021 г. |
| # 565 | Итого 2021 год |  |  |  |  |  | 1645872,305 |  |  | 1061127740,52 | 57738551,54 | 1118866292,06 |  |  |  |  |
| 190 | Итого районы РБ |  |  |  |  |  | 440882,805 |  |  | 353745250,17 | 17872655,14 | 371617905,31 |  |  |  |  |
| ## 1 | МО "Баргузинский район" |  |  |  |  |  | 890,85 |  |  | 380571,12 | 25941,55 | 406512,67 |  |  |  |  |
| 1 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 38 |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 890,85 | 526,7 | Ремонт системы электроснабжения | 380571,12 | 25941,55 | 406512,67 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 1 | МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  | 1977,2 |  |  | 3745014,52 | 169050,60 | 3914065,12 |  |  |  |  |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 1 |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1977,2 | 842,4 | Ремонт крыши | 3745014,52 | 169050,60 | 3914065,12 | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 24 | МО "Заиграевский район" |  |  |  |  |  | 54587,1 |  |  | 59689543,39 | 2750057,96 | 62439601,35 |  |  |  |  |
| 1 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 1а | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1447,00 | 299,70 | Ремонт системы электроснабжения | 439670,95 | 29923,96 | 469594,91 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | 1962 |  | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 541,60 | 209,20 | Ремонт системы электроснабжения |  | 15771,39 | 15771,39 |  | 29,12 | 2021 г. |  |
| 3 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 918,96 | 587,70 | Ремонт системы электроснабжения | 417943,01 | 23084,28 | 441027,29 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 929,55 | 593,30 | Ремонт системы электроснабжения | 422759,34 | 23350,30 | 2737431,81 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1760660,66 | 79476,53 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 427593,00 | 23591,98 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 3 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1240,35 | 785,40 | Ремонт системы электроснабжения | 564111,18 | 31157,59 | 595268,77 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 6 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1а | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1690,50 | 569,30 | Ремонт системы электроснабжения | 513658,43 | 34959,54 | 548617,97 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 7 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 9 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1003,50 | 628,40 | Ремонт системы электроснабжения | 456391,80 | 25207,92 | 481599,72 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 8 | п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, д. 8 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1370,80 | 389,60 | Ремонт системы электроснабжения | 623439,84 | 34434,50 | 657874,34 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 9 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 2а | 1979 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1241,68 | 811,30 | Ремонт системы электроснабжения | 408425,80 | 28297,89 | 436723,69 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 10 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1568,93 | 481,00 | Ремонт системы электроснабжения | 476719,38 | 32445,47 | 509164,85 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 11 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 8 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1622,60 | 443,10 | Ремонт системы электроснабжения | 493027,01 | 33555,37 | 526582,38 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 12 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 907,05 | 380,00 | Ремонт системы электроснабжения | 387491,76 | 26413,30 | 439919,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 26014,19 |  |  | 28,68 | 2021 г. |  |
| 13 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 16 | 1988 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 4725,80 | 3070,10 | Ремонт системы электроснабжения | 1435934,33 | 97729,54 | 8187873,83 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 420879,75 | 66019,43 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 314549,25 | 53874,12 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 5647661,81 | 151225,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 14 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 18 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 6015,50 | 3159,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1827809,68 | 124400,54 | 9333649,81 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 7188943,59 | 192496,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 15 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 2358,30 | 933,10 | Ремонт системы электроснабжения | 716569,46 | 48769,64 | 4085967,00 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы | 210030,20 | 32945,45 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 156968,45 | 26884,62 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 2818333,58 | 75465,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 16 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 9371,70 | 6639,70 | Ремонт системы электроснабжения | 2847591,05 | 193806,76 | 16237313,71 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы | 834643,60 | 130922,65 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 623780,35 | 106837,38 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 11199837,52 | 299894,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 17 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | 1967 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 430,10 | 296,60 | Ремонт системы электроснабжения | 183738,72 | 12524,51 | 196263,23 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 18 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 273,70 |  | Ремонт системы электроснабжения | 116924,64 | 7970,14 | 124894,78 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 19 | с. Усть-Брянь, д. 24 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1252,70 | 522,70 | Ремонт системы электроснабжения | 380632,90 | 25905,84 | 1314871,51 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 83379,71 | 14280,78 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 |  |  | Ремонт фасада | 785618,28 | 25054,00 |  | 627,14 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 20 | с. Усть-Брянь, д. 13 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2212,40 | 1097,40 | Ремонт системы электроснабжения | 672237,74 | 45752,43 | 717990,17 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 21 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | 1970 | нет | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3384,15 | 2033,50 | Ремонт системы | 1028273,98 | 69984,22 | 6616047,10 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 4044296,14 | 108292,80 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы | 1293794,39 | 71405,57 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
| 22 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2105,21 | 1256,50 | Ремонт крыши | 2515873,31 | 67366,72 | 2583240,03 | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 23 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | 1974 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2113,80 | 1237,00 | Ремонт системы электроснабжения | 642278,13 | 43713,38 | 3279772,08 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 2526138,97 | 67641,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 24 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5861,22 | 1855,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1780931,70 | 121210,03 | 1902141,73 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 5 | МО "Закаменский район" |  |  |  |  |  | 22399,11 |  |  | 13031040,50 | 683041,67 | 13714082,17 |  |  |  |  |
| 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | 1974 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4544,85 | 2865,20 | Ремонт крыши | 5431413,89 | 193974,20 | 7669843,42 | 1195,07 | 42,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1944014,14 | 100441,19 |  | 427,74 | 22,10 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | 1977 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4687,20 | 3400,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1541760,70 | 106821,29 | 1648581,99 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | 1978 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4507,20 | 3250,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1482553,30 | 102719,09 | 1585272,39 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4329,96 | 3310,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1315658,35 | 89543,57 | 1405201,92 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4329,90 | 3310,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1315640,12 | 89542,33 | 1405182,45 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 4 | МО "Иволгинский район" |  |  |  |  |  | 4900,75 |  |  | 1346999,20 | 64053,55 | 1411052,75 |  |  |  |  |
| 1 | п. Тапхар, д. 1 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 818,85 | 505,00 | Ремонт фасада | 547393,04 | 23484,62 | 570877,66 | 668,49 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | п. Тапхар, д. 2 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 1 | 818,25 | 494,60 | Ремонт фасада | 546991,94 | 23467,41 | 570459,35 | 668,49 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | п. Тапхар, д. 9 | 1977 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1066,60 | 507,70 | Ремонт фундамента многоквартирного | 57340,42 | 5588,98 | 62929,40 | 53,76 | 5,24 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 2 | 1991 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 2197,05 | 866,60 | Ремонт фундамента многоквартирного | 195273,80 | 11512,54 | 206786,34 | 88,88 | 5,24 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 90 | МО "Кабанский район" |  |  |  |  |  | 141524,665 |  |  | 177922617,15 | 8850763,29 | 186773380,44 |  |  |  |  |
| 1 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1841,17 | 840,50 | Ремонт системы электроснабжения | 837364,12 | 46250,19 | 883614,31 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55а | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 803,25 | 311,40 | Ремонт системы электроснабжения | 343148,40 | 23390,64 | 366539,04 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, | 1953 | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 803,25 | 311,40 | Ремонт системы | 343148,40 | 23390,64 | 366539,04 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10А | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 554,70 | 343,80 | Ремонт системы электроснабжения | 236967,84 | 16152,86 | 1353423,62 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1050657,27 | 49645,65 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13А | 1981 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 602,10 | 365,00 | Ремонт системы электроснабжения | 257217,12 | 17533,15 | 274750,27 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 6 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 27 | 1994 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 1902,35 | 1200,00 | Ремонт системы электроснабжения | 578029,05 | 39340,60 | 617369,65 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 7 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 667,80 | 410,00 | Ремонт системы электроснабжения | 303715,44 | 16775,14 | 320490,58 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 8 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1062,6 | 656,2 | Ремонт крыши | 2012670,66 | 95102,70 | 2107773,36 | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 9 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1201,35 | 522,00 | Ремонт крыши | 2275477,04 | 107520,83 | 3121816,11 | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 623776,96 |  |  | 519,23 |  |  | 2022 г. |
|  |  | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 115041,28 |  |  | 95,76 |  |  | 2022 г. |
| 10 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | 1961 | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 | 2630,1 | 1467,30 | Ремонт системы электроснабжения | 865118,79 | 59939,98 | 5839611,04 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1124998,97 | 58125,21 |  | 427,74 | 22,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 234236,71 | 36742,50 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 175059,46 | 29983,14 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3143153,61 | 112252,67 |  | 1195,07 | 42,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 11 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | 1960 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2607,4 | 1464,5 | Ремонт системы электроснабжения | 792258,49 | 53921,03 | 7916770,39 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы | 232215,04 | 36425,38 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 173548,54 | 29724,36 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 996835,09 | 55016,14 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3116025,52 | 83436,80 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1855295,47 | 52148,00 |  | 711,55 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 317190,21 | 28968,21 |  | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 80099,33 | 13662,78 |  | 30,72 | 5,24 | 2021 г. | 2022 г. |
| 12 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | 1961 | нет | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2590,1 | 1477,70 | Ремонт системы | 787001,89 | 53563,27 | 5532453,62 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 990221,13 | 54651,11 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 230674,31 | 36183,70 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 172397,06 | 29527,14 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3095350,81 | 82883,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 13 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | 1967 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2694,97 | 1469,30 | Ремонт системы электроснабжения | 818866,63 | 55731,98 | 5268693,30 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1030313,98 | 56863,87 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3220677,80 | 86239,04 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 14 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | 1981 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 4033,87 | 1507,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1326860,86 | 91931,90 | 1418792,76 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 15 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | 1994 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 4 | 4531,625 | 3474,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1490589,06 | 103275,85 | 1593864,91 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 16 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | 1989 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 4249,9 | 2482,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1397919,61 | 96855,22 | 1494774,83 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 17 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | 1987 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3083,1 | 1712,70 | Ремонт системы электроснабжения | 936799,94 | 63758,51 | 1000558,45 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 18 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | 1969 | нет | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2578,16 | 1444,30 | Ремонт системы | 783373,92 | 53316,35 | 5040328,59 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 985656,35 | 54399,18 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3081081,67 | 82501,12 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 19 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2447,9 | 1384,70 | Ремонт системы электроснабжения | 743794,42 | 50622,57 | 794416,99 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 20 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | 1973 | нет | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2602,7 | 1436,90 | Ремонт системы | 790830,40 | 53823,84 | 5088304,54 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 995038,24 | 54916,97 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3110408,69 | 83286,40 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 21 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | 1982 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 4 | 4151,7 | 2579,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1365618,68 | 94617,24 | 1460235,92 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 22 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 6205,25 | 3864,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1885465,21 | 128324,57 | 2013789,78 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 23 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | 1959 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1653,6 | 918,4 | Ремонт фасада | 1176619,08 | 33072,00 | 1209691,08 | 711,55 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 24 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | 1952 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1623,46 | 897,60 | Ремонт системы электроснабжения | 493288,32 | 33573,15 | 3467710,56 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 620664,99 | 34255,01 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 144585,35 | 22679,74 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 108057,50 | 18507,44 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 1940148,34 | 51950,72 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 25 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 655,95 | 390,50 | Ремонт системы электроснабжения | 298326,06 | 16477,46 | 2010171,90 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 301737,00 | 16648,01 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 62813,77 | 15650,97 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1242434,90 | 56083,73 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 26 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1046,1 | 644,20 | Ремонт системы электроснабжения | 475766,28 | 26278,03 | 502044,31 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 27 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1050,75 | 649,50 | Ремонт системы электроснабжения | 477881,10 | 26394,84 | 504275,94 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 28 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 836,46 | 374,00 | Ремонт системы электроснабжения | 380422,01 | 21011,88 | 401433,89 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 29 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 637,35 | 379,70 | Ремонт крыши | 1207204,64 | 57042,83 | 1264247,47 | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 30 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 652,95 | 394,80 | Ремонт системы электроснабжения | 278940,24 | 19013,90 | 735123,76 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы | 339031,23 | 18726,61 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 62526,49 | 16885,29 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
| 31 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 639,3 | 383,00 | Ремонт системы электроснабжения | 273108,96 | 18616,42 | 1604962,65 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1210898,13 | 57217,35 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 18335,12 |  |  | 28,68 | 2021 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 16532,30 |  |  | 25,86 | 2021 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10254,37 |  |  | 16,04 | 2021 г. |  |
| 32 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1953 | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 617,55 | 372,70 | Ремонт системы | 263817,36 | 17983,06 | 1920240,86 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 320650,49 | 17711,33 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 59136,59 | 15969,84 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1169701,46 | 55270,73 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 33 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 638,4 | 385,80 | Ремонт системы электроснабжения | 272724,48 | 18590,21 | 1985072,87 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 331476,43 | 18309,31 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 61133,18 | 16509,02 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1209193,44 | 57136,80 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 34 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 622,65 | 375,40 | Ремонт системы электроснабжения | 265996,08 | 18131,57 | 701010,50 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 323298,56 | 17857,60 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 59624,96 | 16101,73 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
| 35 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49А | 1974 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1959,8 | 1086,00 | Ремонт системы электроснабжения | 595485,23 | 40528,66 | 4033346,80 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 749251,14 | 41351,78 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 174539,79 | 27378,41 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2342098,19 | 62713,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 36 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 615,45 | 365,70 | Ремонт системы электроснабжения | 262920,24 | 17921,90 | 280842,14 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 37 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | 1952 | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 652,8 | 388,80 | Ремонт системы | 278876,16 | 19009,54 | 2029848,96 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 338953,34 | 18722,30 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 62512,13 | 16881,41 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1236468,48 | 58425,60 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 38 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 643,2 | 384,60 | Ремонт системы электроснабжения | 274775,04 | 18729,98 | 2010315,17 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 333968,74 | 18446,98 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 61592,83 | 16633,15 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10316,93 |  |  | 16,04 | 2021 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1218285,12 | 57566,40 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 39 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 633,15 | 381,50 | Ремонт системы электроснабжения | 270481,68 | 18437,33 | 288919,01 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 40 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 928,5 | 560,10 | Ремонт системы электроснабжения | 396655,20 | 27037,92 | 2981255,66 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 482105,06 | 26629,38 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 88913,16 | 24011,01 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 79238,19 | 14893,14 |  | 85,34 | 16,04 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1758671,85 | 83100,75 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 41 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | 1956 | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 799,35 | 490,00 | Ремонт системы | 363544,38 | 20079,67 | 383624,05 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 42 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 633,15 | 382,30 | Ремонт системы электроснабжения | 270481,68 | 18437,33 |  | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 328750,47 | 18158,74 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60630,44 | 16373,26 | 1978904,00 | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10155,73 |  |  | 16,04 | 2021 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1199249,42 | 56666,93 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 43 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 795,3 | 483,70 | Ремонт системы электроснабжения | 361702,44 | 19977,94 | 2437212,76 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 365838,00 | 20184,71 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 76157,93 | 18975,86 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1506377,73 | 67998,15 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 44 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 645,45 | 389,00 | Ремонт системы электроснабжения | 293550,66 | 16213,70 | 309764,36 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 45 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | 1953 | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 630,3 | 380,40 | Ремонт системы | 286660,44 | 15833,14 | 1931566,96 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 289938,00 | 15997,01 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 60357,53 | 15038,96 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1193851,23 | 53890,65 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 46 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 626,7 | 378,00 | Ремонт системы электроснабжения | 285023,16 | 15742,70 | 679919,36 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы | 288282,00 | 15905,65 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 60012,79 | 14953,06 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
| 47 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | 1953 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 640,05 | 387,80 | Ремонт системы электроснабжения | 291094,74 | 16078,06 | 694403,05 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 294423,00 | 16244,47 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 61291,19 | 15271,59 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
| 48 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 858,8 | 381,60 | Ремонт системы электроснабжения | 390582,24 | 21573,06 | 2721631,67 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 395048,00 | 21796,34 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы | 82238,69 | 20490,97 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 79052,54 | 10769,35 |  | 92,05 | 12,54 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1626653,08 | 73427,40 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 49 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 869,5 | 381,60 | Ремонт системы электроснабжения | 395448,60 | 21841,84 | 2755541,15 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы | 399970,00 | 22067,91 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 83263,32 | 20746,27 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 80037,48 | 10903,53 |  | 92,05 | 12,54 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1646919,95 | 74342,25 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 50 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1517,70 | 741,20 | Ремонт системы электроснабжения | 690249,96 | 38124,62 | 728374,58 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 51 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 11 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1768,50 | 607,20 | Ремонт системы электроснабжения | 804313,80 | 44424,72 | 848738,52 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 52 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 19 | 1991 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1100,00 | 506,80 | Ремонт системы электроснабжения | 500280,00 | 27632,00 | 527912,00 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 53 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 33 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1295,30 | 607,80 | Ремонт системы электроснабжения | 589102,44 | 32537,94 | 621640,38 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 54 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 4 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1144,30 | 515,20 | Ремонт системы электроснабжения | 520427,64 | 28744,82 | 549172,46 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 55 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 6 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 981,30 | 598,20 | Ремонт системы отопления | 451398,00 | 24905,39 | 2418884,87 | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1858680,33 | 83901,15 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 56 | с. Выдрино, ул. Рабочая, 9 | 1978 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 997,50 | 594,80 | Ремонт системы электроснабжения | 453663,00 | 25057,20 | 478720,20 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 57 | с. Выдрино, ул. Спортивная, 16 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 903,00 | 532,80 | Ремонт системы электроснабжения | 410684,40 | 22683,36 | 2659244,70 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 415380,00 | 22918,14 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1710372,30 | 77206,50 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 58 | с. Выдрино, ул. Спортивная, 18 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 861,60 | 521,40 | Ремонт системы электроснабжения | 368075,52 | 25089,79 | 2574314,33 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 447368,57 | 24710,69 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1631956,56 | 77113,20 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 59 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | 1957 | нет | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1031,10 | 582,30 | Ремонт системы | 535378,05 |  | 535378,05 | 519,23 |  |  | 2022 г. |
| 60 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 15 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1017,20 | 581,00 | Ремонт системы электроснабжения | 434547,84 | 29620,86 | 3176430,78 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1926678,52 | 91039,40 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 665370,86 | 29173,30 |  | 654,12 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 61 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 17 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1026,40 | 593,00 | Ремонт крыши | 1944104,24 |  | 3113297,01 | 1894,10 |  |  | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 671388,77 | 29437,15 |  | 654,12 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы | 438478,08 | 29888,77 |  | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 62 | с. Выдрино, ул. Набережная, 1А | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 950,85 | 569,70 | Ремонт системы электроснабжения | 406203,12 | 27688,75 | 433891,87 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 63 | с. Выдрино, ул. Набережная, 1Б | 1973 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 814,65 | 298,10 | Ремонт системы электроснабжения | 348018,48 | 23722,61 | 371741,09 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 64 | с. Выдрино, ул. Набережная, 2 | 1955 | нет | 3.1.1. | Дерево | 2 | 925,05 | 558,90 | Ремонт системы | 395181,36 | 26937,46 | 422118,82 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 65 | с. Выдрино, ул. Набережная, 23 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 856,20 | 518,60 | Ремонт системы электроснабжения | 365768,64 | 24932,54 | 390701,18 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 66 | с. Выдрино, ул. Набережная, 25 | 1968 | нет | 3.1.1. | Дерево | 2 | 847,65 | 512,00 | Ремонт системы | 362116,08 | 24683,57 | 386799,65 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 67 | с. Выдрино, ул. Набережная, 4 |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 938,40 | 567,80 | Ремонт системы электроснабжения | 400884,48 | 27326,21 | 2803779,67 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 487245,43 | 26913,31 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1777423,44 | 83986,80 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 68 | с. Выдрино, ул. Набережная, 5А | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 843,75 | 509,40 | Ремонт системы электроснабжения | 360450,00 | 24570,00 | 385020,00 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 69 | с. Выдрино, ул. Набережная, 5 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 937,95 | 567,70 | Ремонт системы электроснабжения | 400692,24 | 27313,10 | 2288522,97 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1776571,10 | 83946,53 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 70 | с. Выдрино, ул. Набережная, 6 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 953,40 | 577,80 | Ремонт системы электроснабжения | 407292,48 | 27763,01 | 2848597,12 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 495033,88 | 27343,51 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1805834,94 | 85329,30 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 71 | с. Выдрино, ул. Набережная, 8 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 951,75 | 576,70 | Ремонт системы электроснабжения | 406587,60 | 27714,96 | 2843667,21 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 494177,15 | 27296,19 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1802709,68 | 85181,63 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 72 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1008,00 | 624,00 | Ремонт системы электроснабжения | 430617,60 | 29352,96 | 3011732,64 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1909252,80 | 90216,00 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 523383,84 | 28909,44 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 73 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 772,05 | 478,50 | Ремонт крыши | 1462339,91 | 66010,28 | 1931190,44 | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 355143,00 | 19594,63 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного |  | 18421,11 |  |  | 23,86 | 2021 г. |  |
|  |  |  | нет | 3.1.2. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы |  | 9681,51 |  |  | 12,54 | 2021 г. |  |
| 74 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1871,40 | 852,40 | Ремонт системы электроснабжения | 851112,72 | 47009,57 | 898122,29 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 75 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 1 | 1961 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1164,45 | 715,70 | Ремонт системы электроснабжения | 497453,04 | 33908,78 | 3479178,65 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 604617,37 | 33396,43 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2205584,75 | 104218,28 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 76 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | 1962 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1700,6 | 605,6 | Ремонт системы | 516727,31 | 35168,41 | 3632481,61 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 650156,39 | 35882,66 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 151455,44 | 23757,38 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы | 113191,94 | 19386,84 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2032336,04 | 54419,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 77 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1890,3 | 918,9 | Ремонт системы электроснабжения | 574367,66 | 39091,40 | 4037680,80 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы | 722680,59 | 39885,33 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 168350,12 | 26407,49 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы | 125818,37 | 21549,42 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2259040,82 | 60489,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 78 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2522,53 | 1449,1 | Ремонт системы электроснабжения | 766470,74 | 52165,92 | 5388124,07 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 964388,44 | 53225,38 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 224656,52 | 35239,74 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 167899,60 | 28756,84 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3014599,93 | 80720,96 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 79 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | 1965 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1840 | 936 | Ремонт системы | 559084,00 | 38051,20 | 597135,20 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 80 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2062 | 1371,6 | Ремонт системы электроснабжения | 626538,70 | 42642,16 | 3199399,20 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2464234,34 | 65984,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 81 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | 1972 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3153,06 | 1632,2 | Ремонт системы | 958057,28 | 65205,28 | 1023262,56 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 82 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4792,4 | 1628,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1456170,74 | 99106,83 | 7435887,84 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 5727253,47 | 153356,80 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 83 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3031,8 | 1615,2 | Ремонт системы электроснабжения | 921212,43 | 62697,62 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3623213,23 | 97017,60 | 4704140,88 | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 84 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | 1973 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 2500,4 | 1639,4 | Ремонт системы электроснабжения | 822456,57 | 56984,12 | 5043831,89 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1069521,10 |  |  | 427,74 |  |  | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2988153,03 | 106717,07 |  | 1195,07 | 42,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 85 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | 1973 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3139,7 | 1700,8 | Ремонт системы | 953997,85 | 64929,00 | 2285513,23 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1200338,71 | 66247,67 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
| 86 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2376 | 1455 | Ремонт системы электроснабжения | 721947,60 | 49135,68 | 3686601,60 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2839486,32 | 76032,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 87 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | 1967 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2641,1 | 1534,3 | Ремонт системы | 802498,24 | 54617,95 | 5163376,92 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1009718,94 | 55727,21 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3156299,38 | 84515,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 88 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 3218,5 | 1778 | Ремонт системы электроснабжения | 977941,23 | 66558,58 | 1044499,81 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 89 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1147,4 | 640,6 | Ремонт крыши | 2173290,34 | 102692,30 | 2307088,65 | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы горячего |  | 31106,01 |  |  | 27,11 | 2021 г. |  |
| 90 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1578,06 | 918,3 | Ремонт системы отопления | 603308,12 | 33297,07 | 799192,71 | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 140542,02 | 22045,50 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 1 | МО "Кижингинский район" |  |  |  |  |  | 3631,5 |  |  | 1286132,04 |  | 1286132,04 |  |  |  |  |
| 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 38 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 3631,50 | 2241,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1286132,04 |  | 1286132,04 | 354,16 |  |  | 2022 г. |
| ## 18 | МО "Кяхтинский район" |  |  |  |  |  | 37124,12 |  |  | 17324814,87 | 1062098,89 | 18386913,76 |  |  |  |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | 1913 |  | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 613,34 | 515,72 | Ремонт системы электроснабжения |  | 17860,46 | 17860,46 |  | 29,12 | 2021 г. |  |
| 2 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 193 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 616,35 | 380,54 | Ремонт системы электроснабжения | 263304,72 | 17948,11 | 1841549,03 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 320027,41 | 17676,92 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1167428,54 | 55163,33 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 618,65 | 382,07 | Ремонт системы электроснабжения | 264287,28 | 18015,09 | 621266,89 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 321221,64 | 17742,88 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 664,88 | 382,75 | Ремонт системы электроснабжения | 331442,68 | 16701,79 | 712438,87 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 345225,64 | 19068,76 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 620,90 | 383,92 | Ремонт системы электроснабжения | 309518,65 | 15597,01 | 665312,98 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 322389,91 | 17807,41 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 6 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 741,05 | 384,95 | Ремонт системы электроснабжения | 316576,56 | 21579,38 | 744184,64 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 384775,39 | 21253,31 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 7 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 733,64 | 381,25 | Ремонт системы электроснабжения | 313411,01 | 21363,60 | 736743,31 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 380927,90 | 21040,80 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 8 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 617,31 | 380,37 | Ремонт системы электроснабжения | 263714,83 | 17976,07 | 619921,22 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 320525,87 | 17704,45 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 9 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 613,83 | 378,49 | Ремонт системы электроснабжения | 262228,18 | 17874,73 | 616426,50 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 318718,95 | 17604,64 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 10 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 206 | 1980 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 5234,77 | 3365,71 | Ремонт системы электроснабжения | 1721872,90 | 119300,41 | 1841173,31 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 11 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 207 | 1982 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 3841,02 | 2824,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1472685,48 | 87536,85 | 1560222,33 | 383,41 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 12 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 209 | 1983 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 4172,86 | 2568,48 | Ремонт системы электроснабжения | 1599916,25 | 95099,48 | 1695015,73 | 383,41 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 13 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 210 | 1984 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 4330,30 | 2799,85 | Ремонт системы электроснабжения | 1660280,32 | 98687,54 | 1758967,86 | 383,41 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 14 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 211 | 1985 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 5015,68 | 3325,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1649807,62 | 114307,35 | 1764114,97 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 15 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 212 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5332,55 | 3600,85 | Ремонт системы электроснабжения | 1620295,32 | 110277,13 | 1730572,45 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 16 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 14 | 1986 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 1648,67 | 796,62 | Ремонт системы электроснабжения | 821862,00 | 41414,59 | 863276,59 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 17 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 10 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 693,32 | 359,00 | Ремонт системы холодного | 66392,32 |  | 66392,32 | 95,76 |  |  | 2022 г. |
| 18 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1015,00 | 435,14 | Ремонт системы электроснабжения | 505977,50 | 25496,80 | 531474,30 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 16 | МО "Муйский район" |  |  |  |  |  | 12310,92 |  |  | 8864424,67 | 570083,69 | 9434508,36 |  |  |  |  |
| 1 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 5 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 6 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 7 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 9 | 1988 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 10 | 1988 г. | нет | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 6 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 11 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 7 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 12 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 8 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 13 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 9 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 15 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 10 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 16 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438268,75 | 29874,50 | 468143,25 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 11 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 17 | 1987 г. | нет | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы | 511416,14 | 25770,86 | 537187,00 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 12 | п. Таксимо, ул. Латвийская д. 18 | 1987 г. | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1025,91 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 511416,14 | 25770,86 | 537187,00 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 13 | п. Таксимо, ул. Советская д. 3 | 1989 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3403,54 | 2358,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1034165,63 | 70385,21 | 1104550,84 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 14 | п. Таксимо, ул. Советская д. 4 | 1991 г. | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 892,76 | 422,2 | Ремонт системы электроснабжения | 473252,08 | 22426,13 | 495678,21 | 530,10 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 15 | п. Таксимо, ул. Советская д. 7 | 1989 г. | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4195,64 | 2472,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1274845,21 | 86765,84 | 1361611,05 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 16 | п. Таксимо, ул. Советская д. 13 | 1988 г. | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 1764,8 | 1273,7 | Ремонт системы электроснабжения | 676641,97 | 40219,79 | 716861,76 | 383,41 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 6 | МО "Прибайкальский район" |  |  |  |  |  | 2285,43 |  |  | 9221908,77 | 480386,16 | 9702294,93 |  |  |  |  |
| 1 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 8 | 1966 | нет | 5.1. | Дерево | 2 | 635,43 | 423,62 | Ремонт системы | 271455,70 | 18503,72 | 1550398,37 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1203567,96 | 56870,99 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 15 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 4724,25 | 863,5 | Ремонт системы отопления | 2173155,00 | 119901,47 | 4560318,53 | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2148588,90 | 118673,16 |  | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д. 4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 727,00 | 394,91 | Ремонт системы отопления | 377480,21 |  | 447097,73 | 519,23 |  |  | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 69617,52 |  |  | 95,76 |  |  | 2022 г. |
| 4 | с. Ильинка, мкр. Медсклады, д. 1 | 1970 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 923 | 360,5 | Ремонт системы электроснабжения | 394305,60 | 26877,76 | 2252046,16 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1748254,30 | 82608,50 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д. 24 | 1970 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 958,77 | 360,5 | Ремонт системы электроснабжения | 409586,54 | 27919,38 | 437505,92 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д. 26 | 1989 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 996,95 | 604 | Ремонт системы электроснабжения | 425897,04 | 29031,18 | 454928,22 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 3 | МО "Северо-Байкальский район" |  |  |  |  |  | 3969,64 |  |  | 1583498,36 |  | 1583498,36 |  |  |  |  |
| 1 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1128,53 | 847,9 | Ремонт системы отопления | 431448,30 |  | 431448,30 | 382,31 |  |  | 2022 г. |
| 2 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1430,805 | 775,9 | Ремонт системы отопления | 547012,97 |  | 547012,97 | 382,31 |  |  | 2022 г. |
| 3 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 6 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1410,305 | 747,4 | Ремонт системы отопления | 605037,09 |  | 605037,09 | 429,01 |  |  | 2022 г. |
| ## 8 | МО "Город Северобайкальск" |  |  |  |  |  | 70139,78 |  |  | 21311984,33 | 1450491,46 | 22762475,79 |  |  |  |  |
| 1 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д. 4 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 10573,3 | 6568,6 | Ремонт системы электроснабжения | 3212697,21 | 218655,84 | 3431353,05 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д. 5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5376 | 3055,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1633497,60 | 111175,68 | 1744673,28 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д. 13 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7599,9 | 5307,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2309229,62 | 157165,93 | 2466395,55 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | г. Северобайкальск, ул. Парковая д. 17 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9324,9 | 6526 | Ремонт системы электроснабжения | 2833383,02 | 192839,76 | 3026222,78 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 7610,08 | 4475,1 | Ремонт системы электроснабжения | 2312322,81 | 157376,45 | 2469699,26 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 6 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11087,08 | 6564,6 | Ремонт системы электроснабжения | 3368809,26 | 229280,81 | 3598090,07 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 7 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11068,96 | 6552,1 | Ремонт системы электроснабжения | 3363303,50 | 228906,09 | 3592209,59 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 8 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 7499,56 | 4999,9 | Ремонт системы электроснабжения | 2278741,31 | 155090,90 | 2433832,21 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 13 | МО "Селенгинский район" |  |  |  |  |  | 85141,74 |  |  | 38036701,25 | 1766686,32 | 39803387,57 |  |  |  |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5382,14 | 3268,98 | Ремонт системы электроснабжения | 1635363,24 | 111302,66 | 1746665,90 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5774,32 | 3609,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1754527,13 | 119412,94 | 1873940,07 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 3 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 19 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6754,16 | 4252,70 | Ремонт системы электроснабжения | 2052251,52 | 139676,03 | 2191927,55 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 4 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6586,66 | 4609,10 | Ремонт системы электроснабжения | 2001356,64 | 136212,13 | 2137568,77 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9019,66 | 6078,70 | Ремонт системы электроснабжения | 2740623,69 | 186526,57 | 2927150,26 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 6 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8924,76 | 5959,10 | Ремонт системы электроснабжения | 2711788,33 | 184564,04 | 2896352,37 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 7 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8795,50 | 5353,60 | Ремонт системы электроснабжения | 2672512,68 | 181890,94 | 2854403,62 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 10511238,19 |  | 10511238,19 | 1195,07 |  |  | 2021 г. |
| 8 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4274,48 | 2908,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1298800,75 | 88396,25 | 1387197,00 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 9 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8175,76 | 2937,80 | Ремонт системы электроснабжения | 2484204,68 | 169074,72 | 2653279,40 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 10 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | 1969 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1983,50 | 1047,10 | Ремонт системы электроснабжения | 902095,80 | 49825,52 | 951921,32 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 11 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6035,22 | 3929,45 | Ремонт системы электроснабжения | 1833801,60 | 124808,35 | 1958609,95 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 12 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9242,02 | 5685,70 | Ремонт системы электроснабжения | 2808187,78 | 191124,97 | 2999312,75 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 13 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4193,56 | 1620,10 | Ремонт фасада | 2629949,22 | 83871,20 | 2713820,42 | 627,14 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| ## 375 | МО ГО "Город Улан-Удэ" |  |  |  |  |  | 1204989,50 |  |  | 707382490,35 | 39865896,40 | 747248386,75 |  |  |  |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 25а | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4946,44 | 3182,7 | Ремонт подвальных помещений | 601734,43 | 54954,95 | 656689,38 | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
| 2 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4292,00 | 2408,60 | Ремонт крыши | 5129240,44 |  | 5129240,44 | 1195,07 |  |  | 2022 г. |
| 3 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 992,50 | 559,20 | Ремонт системы отопления | 515335,78 |  | 515335,78 | 519,23 |  |  | 2022 г. |
| 4 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 16717,28 | 2564,00 | Ремонт системы отопления | 6391183,32 | 352734,61 | 24898215,32 | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 1488840,96 | 233540,40 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 2242790,28 | 342537,07 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 5079545,53 | 345713,35 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 8086984,20 | 334345,60 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 5 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 14 | 1990 | нет данных | 1.2. | Панель | 10 | 5841,40 | 3909,60 | Ремонт фасада | 2014289,96 |  | 2014289,96 | 344,83 |  |  | 2022 г. |
| 6 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2472 | 1736,7 | Ремонт системы отопления | 945070,32 | 52159,20 | 6221232,96 | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 331643,52 | 50651,28 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт крыши | 2954213,04 | 79104,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт фасада | 1758951,60 | 49440,00 |  | 711,55 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 7 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511,96 | 3843,7 | Ремонт системы отопления | 2489587,43 | 137402,36 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 873644,55 | 133430,06 | 11624695,16 | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 7782248,04 | 208382,72 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 8 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6511,96 | 4192,9 | Ремонт системы отопления | 2489587,43 | 137402,36 | 11624695,16 | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 873644,55 | 133430,06 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 7782248,04 | 208382,72 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 9 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2081,65 | 1369,6 | Ремонт системы электроснабжения | 632509,35 | 43048,52 | 675557,87 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 10 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 10 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9294,42 | 5946 | Ремонт системы электроснабжения | 2824109,52 | 192208,61 | 3016318,13 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 11 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9054,73 | 5686 | Ремонт системы электроснабжения | 2751279,71 | 187251,82 | 24596630,77 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 3461713,83 | 191054,80 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 806414,25 | 126494,58 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 1214782,58 | 185531,42 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 10821036,18 | 289751,36 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 4380225,64 | 181094,60 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 12 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5968,82 | 3813,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1813625,96 | 123435,20 | 1937061,16 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 13 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6265,16 | 4180,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1903668,87 | 129563,51 | 2033232,38 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 14 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8А |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3079,58 | 1976,1 | Ремонт системы электроснабжения | 935730,38 | 63685,71 | 999416,09 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 15 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2212,22 | 867,4 | Ремонт системы отопления | 845753,83 | 46677,84 | 938180,38 | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | 45748,71 |  |  | 20,68 | 2021 г. |  |
| 16 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3025,3 | 1972,3 | Ремонт системы электроснабжения | 919237,41 | 62563,20 | 981800,61 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 17 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1А | 1981 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 597,3 | 361,9 | Ремонт системы электроснабжения | 255166,56 | 17393,38 | 272559,94 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 18 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 3 | 1963 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1356,93 | 938,7 | Ремонт системы электроснабжения | 520260,53 | 30924,43 | 551184,96 | 383,41 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 19 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 171 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109,4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641,19 | 84982,39 | 1333623,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 20 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 172 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109,4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641,19 | 84982,39 | 1333623,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 21 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 173 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109,4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641,19 | 84982,39 | 1333623,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 22 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 174 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4109,4 | 2283 | Ремонт системы электроснабжения | 1248641,19 | 84982,39 | 1333623,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 23 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д. 4 | 1979 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 756,03 | 372,3 | Ремонт системы электроснабжения | 400771,50 | 18991,47 | 419762,97 | 530,10 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 24 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614,4 | 2851,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085,44 | 95425,79 | 4194166,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1764131,26 | 97363,84 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 25 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4539,1 | 3007,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1379205,54 | 93868,59 | 1826942,37 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 302122,50 | 51745,74 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 26 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4158,6 | 1712 | Ремонт системы электроснабжения | 1263590,61 | 85999,85 | 3779876,31 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1589874,37 | 87746,46 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 370364,92 | 58095,64 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 276796,42 | 47408,04 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 27 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4524,12 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 1374653,86 | 93558,80 | 4112108,40 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1729616,32 | 95458,93 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 402918,13 | 63201,96 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 301125,43 | 51574,97 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 28 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4522,2 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 1374070,47 | 93519,10 | 4110363,24 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1728882,28 | 95418,42 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 402747,13 | 63175,13 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 300997,63 | 51553,08 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 29 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124,8 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 949470,48 | 64620,86 | 2840224,47 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1194642,29 | 65933,28 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 278294,69 | 43653,46 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 207986,69 | 35622,72 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 30 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124,8 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 949470,48 | 64620,86 | 2840224,47 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1194642,29 | 65933,28 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 278294,69 | 43653,46 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 207986,69 | 35622,72 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 31 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | 1982 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2754,36 | 1301 | Ремонт системы электроснабжения | 892274,92 | 40186,11 | 2500160,12 | 323,95 | 14,59 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  |  | Ремонт системы отопления | 911059,66 | 40764,53 |  | 330,77 | 14,80 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  |  | Ремонт системы холодного | 304329,24 | 35999,49 |  | 110,49 | 13,07 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 243788,40 | 31757,77 |  | 88,51 | 11,53 | 2021 г. | 2022 г. |
| 32 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | 1983 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 2755 | 1301 | Ремонт системы электроснабжения | 892482,25 | 40195,45 | 2500741,05 | 323,95 | 14,59 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  |  | Ремонт системы отопления | 911271,35 | 40774,00 |  | 330,77 | 14,80 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  |  | Ремонт системы холодного | 304399,95 | 36007,85 |  | 110,49 | 13,07 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 1.1. | Панель | 9 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 243845,05 | 31765,15 |  | 88,51 | 11,53 | 2021 г. | 2022 г. |
| 33 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614,4 | 2851,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085,44 | 95425,79 | 4194166,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1764131,26 | 97363,84 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 34 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614,4 | 2851,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085,44 | 95425,79 | 4194166,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1764131,26 | 97363,84 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 35 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4540,8 | 2851,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1379722,08 | 93903,74 | 4127269,35 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1735993,25 | 95810,88 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 404403,65 | 63434,98 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 302235,65 | 51765,12 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 36 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614,4 | 2851,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085,44 | 95425,79 | 4194166,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1764131,26 | 97363,84 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 37 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614,4 | 2851,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085,44 | 95425,79 | 4194166,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1764131,26 | 97363,84 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 38 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4614,4 | 2851,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1402085,44 | 95425,79 | 4194166,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1764131,26 | 97363,84 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 39 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4522,32 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 1374106,93 | 93521,58 | 4110472,32 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1728928,16 | 95420,95 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 402757,82 | 63176,81 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 301005,62 | 51554,45 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 40 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124,8 | 1736 | Ремонт системы электроснабжения | 949470,48 | 64620,86 | 2840224,47 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1194642,29 | 65933,28 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 278294,69 | 43653,46 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 207986,69 | 35622,72 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 41 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1984 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3124,8 | 1736 | Ремонт системы | 949470,48 | 64620,86 | 2840224,47 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы | 1194642,29 | 65933,28 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 278294,69 | 43653,46 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы | 207986,69 | 35622,72 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 42 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 1 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6354,12 | 4241,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1930699,36 | 131403,20 | 2062102,56 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 43 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 873,90 | 331,20 | Ремонт системы электроснабжения | 373330,08 | 25447,97 | 398778,05 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 44 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 867,90 | 329,10 | Ремонт системы электроснабжения | 370766,88 | 25273,25 | 396040,13 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 45 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 871,35 | 331,1 | Ремонт системы электроснабжения | 372240,72 | 25373,71 | 397614,43 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 46 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 850,65 | 325,3 | Ремонт системы электроснабжения | 363397,68 | 24770,93 | 388168,61 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 47 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 854,55 | 329,2 | Ремонт системы электроснабжения | 365063,76 | 24884,50 | 389948,26 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 48 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6018,76 | 3932,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1828800,23 |  | 1828800,23 | 303,85 |  |  | 2022 г. |
| 49 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6001,32 | 3870,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1823501,08 | 124107,30 | 1947608,38 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 50 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 5 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5312,18 | 3579,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1614105,89 | 109855,88 | 1723961,77 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 51 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9001,44 | 5853 | Ремонт системы электроснабжения | 2735087,54 | 186149,78 | 20019832,67 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 10757350,90 | 288046,08 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 4354446,60 | 180028,80 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 276524,24 | 47167,55 |  | 30,72 | 5,24 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 1095025,18 | 100006,00 |  | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
| 52 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 15180,43 | 9212,9 | Ремонт системы электроснабжения | 4612573,66 | 313931,29 | 4926504,95 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 53 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19А | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4973,6 | 3072,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1511228,36 | 102854,05 | 1614082,41 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 54 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 21 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6606,8 | 4130,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2007476,18 | 136628,62 | 2144104,80 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 55 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | 1972 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2438,45 | 1409,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1109007,06 | 61253,86 | 1170260,92 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 56 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 23 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6533,74 | 4028,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1985276,90 | 135117,74 | 2120394,64 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 57 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 24 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5275,74 | 3330,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1603033,60 | 109102,30 | 1712135,90 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 58 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 25 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6369,7 | 4011,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1935433,35 | 131725,40 | 2067158,75 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 59 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 27 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8156,3 | 5182,6 | Ремонт системы электроснабжения | 2478291,76 | 168672,28 | 2646964,04 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 60 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30/1 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2846,5 | 8478,5 | Ремонт крыши | 3401766,76 | 91088,00 | 5850553,79 | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 1376994,38 | 56930,00 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 864909,03 | 58865,62 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 61 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3378,1 |  | Ремонт фасада | 1634155,88 | 67562,00 | 2798012,68 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1026435,69 | 69859,11 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 62 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30/2 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2743 |  | Ремонт фасада | 1326926,25 | 54860,00 | 2271972,04 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 833460,55 | 56725,24 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 63 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30/3 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3327,2 |  | Ремонт фасада | 1609533,00 | 66544,00 | 2755853,22 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1010969,72 | 68806,50 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 64 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30/4 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2572,4 |  | Ремонт фасада | 1244398,50 | 51448,00 | 2130667,47 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 781623,74 | 53197,23 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 65 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30/5 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2547,2 |  | Ремонт фасада | 1232208,00 | 50944,00 | 2109794,82 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 773966,72 | 52676,10 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 66 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30/6 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2548,7 |  | Ремонт фасада | 1232933,63 | 50974,00 | 2111037,25 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 774422,50 | 52707,12 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 67 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 31 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5410,66 | 1423,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1644029,04 | 111892,45 | 1755921,49 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 68 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5338,4 | 3773,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1622072,84 | 110398,11 | 1732470,95 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 69 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5243 | 3557 | Ремонт системы электроснабжения | 1593085,55 | 108425,24 | 1701510,79 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 70 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8 |  | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 844,5 | 514,2 | Ремонт фундамента многоквартирного | 75059,16 | 5463,92 | 80523,08 | 88,88 | 6,47 | 2021 г. | 2022 г. |
| 71 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3689,16 | 2445,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1120951,27 | 76291,83 | 1197243,10 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 72 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | 1959 |  | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 275,68 | 172,3 | Ремонт системы электроснабжения |  | 8027,80 | 8027,80 |  | 29,12 | 2021 г. |  |
| 73 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 16 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 683,1 | 409,5 | Ремонт системы электроснабжения | 291820,32 | 19891,87 | 311712,19 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 74 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3293,45 | 2176 | Ремонт системы электроснабжения | 1166408,25 | 68108,55 | 1234516,80 | 354,16 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 75 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1134,5 | 600,1 | Ремонт системы электроснабжения | 515970,60 | 28498,64 | 544469,24 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 76 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3125,68 | 1942,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1106990,83 | 64639,06 | 1171629,89 | 354,16 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 77 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 664,8 | 401 | Ремонт системы электроснабжения | 284002,56 | 19358,98 | 303361,54 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 78 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 18 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 775,05 | 473,5 | Ремонт системы электроснабжения | 331101,36 | 22569,46 | 353670,82 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 79 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 28/1 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 1 | 302,4 | 134,5 | Ремонт системы электроснабжения | 129185,28 | 8805,89 | 137991,17 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 80 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 2 | 1961 | нет | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1431,9 | 845,9 | Ремонт системы | 611707,68 | 41696,93 | 653404,61 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 81 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 4 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 487,2 | 299,2 | Ремонт системы электроснабжения | 208131,84 | 14187,26 | 222319,10 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 82 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 6 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 407,1 | 199,9 | Ремонт системы электроснабжения | 173913,12 | 11854,75 | 185767,87 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 83 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | 1967 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6018,72 | 2932,3 | Ремонт системы | 1828788,07 | 124467,13 | 1953255,20 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 84 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6050,18 | 3924,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1838347,19 | 125117,72 | 1963464,91 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 85 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 10 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 888,9 | 532,3 | Ремонт системы электроснабжения | 379738,08 | 25884,77 | 405622,85 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 86 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 11 | 1952 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 910,75 | 544,3 | Ремонт системы электроснабжения | 389072,40 | 26521,04 | 415593,44 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 87 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7А | 1964 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 782,7 | 444,9 | Ремонт системы электроснабжения | 334369,44 | 22792,22 | 357161,66 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 88 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 494,7 | 303,6 | Ремонт системы электроснабжения | 211335,84 | 14405,66 | 225741,50 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 89 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 496,95 | 302,5 | Ремонт системы электроснабжения | 212297,04 | 14471,18 | 226768,22 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 90 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669,9 | 410,6 | Ремонт системы электроснабжения | 286181,28 | 19507,49 | 305688,77 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 91 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 490,2 | 301,9 | Ремонт системы электроснабжения | 209413,44 | 14274,62 | 223688,06 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 92 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 488,25 | 300,4 | Ремонт системы электроснабжения | 208580,40 | 14217,84 | 222798,24 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 93 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д. 24 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5621,26 | 3321,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1708019,85 | 116247,66 | 8721947,02 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6717799,19 | 179880,32 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 94 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4737,7 | 3146,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1439550,15 | 97975,64 | 1537525,79 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 95 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3750,34 | 2481,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1139540,81 | 77557,03 | 5819027,54 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 4481918,82 | 120010,88 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 96 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3141,65 | 1975,8 | Ремонт системы электроснабжения | 954590,35 | 64969,32 | 1019559,67 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 97 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4013,23 | 2657,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1219419,94 | 82993,60 | 1302413,54 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 98 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2422,22 | 1570,6 | Ремонт системы электроснабжения | 735991,55 | 50091,51 | 786083,06 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 99 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 8599,98 | 5970,6 | Ремонт системы электроснабжения | 2613103,92 | 177847,59 | 2790951,51 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 100 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | 1965 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6741,32 | 4670 | Ремонт системы | 2387505,89 | 139410,50 | 2526916,39 | 354,16 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 101 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3777,38 | 2500,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1147756,91 | 78116,22 | 1225873,13 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 102 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3731,54 | 2463 | Ремонт системы электроснабжения | 1133828,43 | 77168,25 | 1210996,68 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 103 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3746,18 | 2558,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1138276,79 | 77471,00 | 1215747,79 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 104 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2469,41 | 1588,5 | Ремонт системы электроснабжения | 750330,23 | 51067,40 | 801397,63 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 105 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3963,5 | 2407,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1204309,48 | 81965,18 | 11261135,86 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1515285,69 | 83629,85 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 531743,16 | 81212,12 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт крыши | 4736659,95 | 126832,00 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт фасада | 2820228,43 | 79270,00 |  | 711,55 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 106 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2382,9 | 1638,6 | Ремонт системы электроснабжения | 724044,17 | 49278,37 | 773322,54 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 107 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6013,78 | 4292,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1827287,05 | 124364,97 | 1951652,02 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 108 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3852,03 | 2461,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1170439,32 | 79659,98 | 1250099,30 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 109 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5847,24 | 4076,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1776683,87 | 120920,92 | 4843151,94 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 2828602,35 | 116944,80 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 110 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2383,9 | 1577,8 | Ремонт системы электроснабжения | 724348,02 | 49299,05 | 773647,07 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 111 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2А | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3685,32 | 2602,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1119784,48 | 76212,42 | 1195996,90 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 112 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3727,94 | 2471,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1132734,57 | 77093,80 | 1209828,37 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 113 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3526,16 | 2313,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1071423,72 | 72920,99 | 1144344,71 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 114 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2736,56 | 1922,3 | Ремонт системы электроснабжения | 831503,76 | 56592,06 | 888095,82 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 115 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3840,02 | 2478 | Ремонт системы электроснабжения | 1166790,08 | 79411,61 | 1246201,69 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 116 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5571,24 | 3773 | Ремонт системы электроснабжения | 1692821,27 | 115213,24 | 12327427,02 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1973 | нет | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы | 2129940,76 | 117553,16 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 747437,56 | 114154,71 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 496174,63 | 77830,22 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6658021,79 | 178279,68 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 117 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4281,44 | 2894,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1300915,54 | 88540,18 | 1389455,72 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 118 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6469,1 | 3856,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1965636,04 | 133780,99 | 2099417,03 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 119 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2040,55 | 1264,1 | Ремонт системы электроснабжения | 620021,12 | 42198,57 | 5543031,64 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 181731,38 | 28506,48 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего | 273760,19 | 41810,87 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 780122,67 | 43055,61 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 2438600,09 | 65297,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт фасада | 987116,06 | 40811,00 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 120 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 41 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6047,8 | 3856,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1837624,03 | 125068,50 | 1962692,53 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 121 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 43 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7052,48 | 3835,2 | Ремонт системы электроснабжения | 2142896,05 | 145845,29 | 10942627,97 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 8428207,27 | 225679,36 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 122 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 45 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 13945,32 | 7747,4 | Ремонт системы электроснабжения | 4237285,48 | 288389,22 | 4525674,70 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 123 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 10143,48 | 6663,8 | Ремонт системы электроснабжения | 3082096,40 | 209767,17 | 3291863,57 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 124 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3173,1 | 1970,4 | Ремонт системы электроснабжения | 964146,44 | 65619,71 | 1029766,15 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 125 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4274,62 | 3047 | Ремонт системы электроснабжения | 1298843,29 | 88399,14 | 1387242,43 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 126 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7А | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3781,32 | 2573 | Ремонт системы электроснабжения | 1148954,08 | 78197,70 | 1227151,78 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 127 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 847,85 | 411,5 | Ремонт системы электроснабжения | 385602,18 | 21297,99 | 406900,17 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 128 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 12Е | 1904 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1336,8 | 539,3 | Ремонт системы электроснабжения | 711150,86 | 33580,42 | 744731,28 | 531,98 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 129 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 12Ж | 1920 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 563,9 | 301,9 | Ремонт системы электроснабжения | 240898,08 | 16420,77 | 257318,85 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 130 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | 1937 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1910,55 | 1129 | Ремонт системы электроснабжения | 816186,96 | 55635,22 | 871822,18 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 131 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17/1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 968,25 | 545,6 | Ремонт системы электроснабжения | 413636,40 | 28195,44 | 441831,84 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 132 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 19 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687 | 343,5 | Ремонт системы электроснабжения | 293486,40 | 20005,44 | 1676225,04 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1301246,70 | 61486,50 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 133 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 625,5 | 371,7 | Ремонт системы электроснабжения | 267213,60 | 18214,56 | 285428,16 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 134 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3583,82 | 2492,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1088943,71 | 74113,40 | 1163057,11 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 135 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10А | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5442,6 | 3587,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1653734,01 | 112552,97 | 1766286,98 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 136 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2985,9 | 1902,3 | Ремонт системы электроснабжения | 907265,72 | 61748,41 | 969014,13 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 137 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 3013,5 | 1833,4 | Ремонт системы электроснабжения | 915651,98 | 62319,18 | 977971,16 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 138 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3832,88 | 1693 | Ремонт системы электроснабжения | 1164620,59 | 79263,96 | 5947096,61 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 4580559,90 | 122652,16 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 139 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3876,21 | 2505,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1177786,41 | 80160,02 | 1257946,43 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 140 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | 1957 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 2755,4 | 1535 | Ремонт системы электроснабжения | 837228,29 | 56981,67 | 2504465,71 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1053416,97 | 58138,94 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного | 245395,92 | 38492,94 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 183399,42 | 31411,56 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 141 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 973,2 | 582 | Ремонт системы электроснабжения | 415751,04 | 28339,58 | 444090,62 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 142 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 25 | 1955 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 538,8 | 323,1 | Ремонт системы электроснабжения | 230175,36 | 15689,86 | 245865,22 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 143 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 560,4 | 337,7 | Ремонт системы электроснабжения | 239402,88 | 16318,85 | 255721,73 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 144 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 550,5 | 333,4 | Ремонт системы электроснабжения | 235173,60 | 16030,56 | 251204,16 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 145 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3197,075 | 1953,4 | Ремонт системы электроснабжения | 971432,76 | 66115,61 | 1037548,37 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 146 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1009,05 | 607,6 | Ремонт системы электроснабжения | 431066,16 | 29383,54 | 460449,70 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 147 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 975 | 586 | Ремонт системы электроснабжения | 416520,00 | 28392,00 | 444912,00 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 148 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1012,95 | 608,7 | Ремонт системы электроснабжения | 432732,24 | 29497,10 | 462229,34 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 149 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 997,05 | 600,4 | Ремонт системы электроснабжения | 425939,76 | 29034,10 | 454973,86 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 150 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2398,66 | 1585 | Ремонт системы электроснабжения | 728832,84 | 49604,29 | 778437,13 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 151 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 760,35 | 463,1 | Ремонт системы электроснабжения | 324821,52 | 22141,39 | 346962,91 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 152 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 742,8 | 451,1 | Ремонт системы электроснабжения | 317324,16 | 21630,34 | 338954,50 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 153 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1010,25 | 608,1 | Ремонт системы электроснабжения | 431578,80 | 29418,48 | 460997,28 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 154 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52А | 1979 |  | 2.1.1. | Дерево | 2 | 2674,72 | 1671,7 | Ремонт системы электроснабжения |  | 77887,85 | 77887,85 |  | 29,12 | 2021 г. |  |
| 155 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 753,45 | 458,3 | Ремонт системы электроснабжения | 321873,84 | 21940,46 | 343814,30 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 156 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | 1947 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 757,35 | 459,7 | Ремонт системы электроснабжения | 323539,92 | 22054,03 | 345593,95 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 157 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | 1960 | нет | 2.1.1. | Дерево | 2 | 755,7 | 459,2 | Ремонт системы | 322835,04 | 22005,98 | 344841,02 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 158 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 |  | нет | 2.1.1. | Дерево | 2 | 766,5 | 466,8 | Ремонт системы | 327448,80 | 22320,48 | 349769,28 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 159 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 57 | 1993 | нет | 1.1. | Панель | 9 | 2928,02 | 2039,9 | Ремонт, замена, | 3458251,60 | 50155,25 | 3508406,85 | 3458251,60 | 50155,25 | 2021 г. | 2022 г. |
| 160 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | 1950 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 833,55 | 528,7 | Ремонт системы электроснабжения | 356092,56 | 24272,98 | 380365,54 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 161 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | 1947 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 746,25 | 454,1 | Ремонт системы электроснабжения | 318798,00 | 21730,80 | 340528,80 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 162 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | 1950 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 856,05 | 522,3 | Ремонт системы электроснабжения | 365704,56 | 24928,18 | 390632,74 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 163 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 61 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5502,5 | 3391,5 | Ремонт системы электроснабжения | 3845449,64 | 113791,70 | 3959241,34 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 164 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | 1947 | нет | 2.1.1. | Дерево | 2 | 753,75 | 461,2 | Ремонт системы | 322002,00 | 21949,20 | 343951,20 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 165 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 63 | 1982 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 7166,76 | 4639,3 | Ремонт системы | 2177620,03 | 148208,60 | 2325828,63 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 166 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 64 | 1977 | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6023,5 | 4130,6 | Ремонт системы | 1830240,48 | 124565,98 | 1954806,46 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 167 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 65 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 7193,28 | 4542,2 | Ремонт системы электроснабжения | 2185678,13 | 148757,03 | 2334435,16 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 168 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6709,1 | 4483,8 | Ремонт системы электроснабжения | 2038560,04 | 138744,19 | 19115567,75 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2564956,02 | 141562,01 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 597512,45 | 93726,13 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 8017844,14 | 214691,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 816162,02 | 74538,10 |  | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 3245527,13 | 134182,00 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 900092,86 | 137469,46 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
| 169 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 1804,13 | 1330,4 | Ремонт системы электроснабжения | 548184,90 | 37309,41 | 585494,31 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 170 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 70 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5077,52 | 3332,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1542804,45 | 105003,11 | 1647807,56 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 171 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6617,6 | 4078,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2010757,76 | 136851,97 | 14480036,74 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 7908495,23 | 211763,20 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 805031,04 | 73521,54 |  | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 3201264,00 | 132352,00 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 172 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2002,03 | 1337,3 | Ремонт системы электроснабжения | 608316,82 | 41401,98 | 649718,80 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 173 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1059,45 | 600,5 | Ремонт системы электроснабжения | 452597,04 | 30851,18 | 483448,22 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 174 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 31 | 1934 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 932,85 | 584,3 | Ремонт системы электроснабжения | 398513,52 | 27164,59 | 425678,11 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 175 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | 1960 |  | 5.1. | Кирпич | 1 | 719,60 | 279,1 | Ремонт системы электроснабжения |  | 20954,75 | 20954,75 |  | 29,12 | 2021 г. |  |
| 176 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 861,5 | 534 | Ремонт системы электроснабжения | 368032,80 | 25086,88 | 393119,68 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 177 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1439,5 | 852,2 | Ремонт системы электроснабжения | 614954,40 | 41918,24 | 656872,64 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 178 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5415,1 | 3559,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1645378,14 | 111984,27 | 1757362,41 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 179 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 34 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 556,8 | 340,9 | Ремонт системы электроснабжения | 237864,96 | 16214,02 | 254078,98 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 180 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3А | 1941 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1561,2 | 393,1 | Ремонт системы электроснабжения | 710033,76 | 39217,34 | 749251,10 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 181 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3Б | 1956 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 726,45 | 386,1 | Ремонт системы электроснабжения | 330389,46 | 18248,42 | 348637,88 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 182 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 4 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 645,4 | 291,9 | Ремонт системы электроснабжения | 275714,88 | 18794,05 | 294508,93 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 183 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1038,45 | 639,3 | Ремонт системы электроснабжения | 443625,84 | 30239,66 | 473865,50 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 184 | г. Улан-Удэ, ул. Полевая, д. 2 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 393,75 | 216,5 | Ремонт системы электроснабжения | 168210,00 | 11466,00 | 179676,00 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 185 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5394,68 | 3546,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1639173,52 | 111561,98 | 1750735,50 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 186 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 3А | 1956 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1165,1 | 630 | Ремонт системы электроснабжения | 497730,72 | 33927,71 | 531658,43 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 187 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5415,3 | 3558,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1645438,91 | 111988,40 | 1757427,31 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 188 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 11396,6 | 6947,7 | Ремонт системы электроснабжения | 3462856,91 | 235681,69 | 3698538,60 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 189 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5993 | 3879,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1820973,05 | 123935,24 | 1944908,29 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 190 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5536,96 | 3286,6 | Ремонт системы электроснабжения | 3869532,18 | 114504,33 | 3984036,51 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 191 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2А | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 625,5 | 340,5 | Ремонт системы электроснабжения | 267213,60 | 18214,56 | 285428,16 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 192 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | 1950 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 583,2 | 351,8 | Ремонт системы электроснабжения | 249143,04 | 16982,78 | 266125,82 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 193 | г. Улан-Удэ, ул. Производственная, д. 3А | 1974 | нет | 5.1. | Оштукат. | 2 | 439,35 | 267 | Ремонт системы | 187690,32 | 12793,87 | 200484,19 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 194 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8А | 1938 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 957,5 | 579,1 | Ремонт системы электроснабжения | 409044,00 | 27882,40 | 436926,40 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 195 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 3 | 1960 |  | 5.1. | Дерево | 2 | 523,2 | 327 | Ремонт системы электроснабжения |  | 15235,58 | 15235,58 |  | 29,12 | 2021 г. |  |
| 196 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5396,42 | 3536,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1639702,22 | 111597,97 | 1751300,19 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 197 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 4099,73 | 2510,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1245702,96 | 84782,42 | 1330485,38 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 198 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8725,54 | 5875,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2651255,33 | 180444,17 | 2831699,50 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 199 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2223,16 | 1188 | Ремонт системы электроснабжения | 675507,17 | 45974,95 | 721482,12 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 200 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 1928,25 | 1235,5 | Ремонт системы электроснабжения | 585898,76 | 39876,21 | 625774,97 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 201 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 4179,6 | 2432,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1269971,46 | 86434,13 | 1356405,59 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 202 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | 1956 | нет | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 2207,05 | 1241,1 | Ремонт системы | 1003766,34 | 55441,10 | 1059207,44 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 203 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | 1955 | нет | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1788,4 | 994 | Ремонт системы | 764004,48 | 52078,21 | 816082,69 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 204 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | 1956 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1964,05 | 1031,1 | Ремонт системы электроснабжения | 893249,94 | 49336,94 | 942586,88 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 205 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | 1956 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 910,5 | 557,1 | Ремонт системы электроснабжения | 388965,60 | 26513,76 | 415479,36 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 206 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 14 | 1930 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 640,2 | 367,2 | Ремонт системы электроснабжения | 273493,44 | 18642,62 | 738464,30 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 427967,30 | 18360,94 |  | 668,49 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 207 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 857,1 | 518,6 | Ремонт системы электроснабжения | 366153,12 | 24958,75 | 391111,87 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 208 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5969,78 | 3861,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1813917,65 | 123455,05 | 1937372,70 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 209 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 18 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6806,78 | 4509,2 | Ремонт системы электроснабжения | 2068240,10 | 140764,21 | 2209004,31 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 210 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6396,52 | 3908,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1943582,60 | 132280,03 | 2075862,63 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 211 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9044 | 6141,8 | Ремонт системы электроснабжения | 2748019,40 | 187029,92 | 2935049,32 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 212 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33П | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6031,16 | 3930,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1832567,97 | 124724,39 | 1957292,36 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 213 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6140,48 | 3904,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1865784,85 | 126985,13 | 1992769,98 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 214 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7824,48 | 2210,9 | Ремонт системы электроснабжения | 2377468,25 | 161810,25 |  | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 951847,99 | 86929,97 | 7801006,57 | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 3785092,20 | 156489,60 |  | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 240368,03 | 41000,28 |  | 30,72 | 5,24 | 2021 г. | 2022 г. |
| 215 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/2 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 669,75 | 408,9 | Ремонт системы электроснабжения | 286117,20 | 19503,12 | 305620,32 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 216 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 10 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5368,06 | 3542,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1631085,03 | 111011,48 | 1742096,51 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 217 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5054,6 | 3303,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1535840,21 | 104529,13 | 1640369,34 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 218 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | 1984 |  | 2.2.2. | Панель | 5 | 5347,14 | 3180,44 | Ремонт системы электроснабжения |  | 110578,86 | 110578,86 |  | 20,68 | 2021 г. |  |
| 219 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 4 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4322,55 | 2789,98 | Ремонт системы электроснабжения | 1313406,82 | 89390,33 | 1402797,15 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 220 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4185,02 | 2689,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1271618,33 | 86546,21 | 1358164,54 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 221 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 11 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2185,45 | 1345,5 | Ремонт системы электроснабжения | 664048,98 | 45195,11 | 709244,09 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 222 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3218,27 | 1975,6 | Ремонт системы электроснабжения | 977871,34 | 66553,82 | 1044425,16 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 223 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3229,7 | 2037,4 | Ремонт системы электроснабжения | 981344,35 | 66790,20 | 1048134,55 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 224 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2726,9 | 1977 | Ремонт системы электроснабжения | 965758,90 | 56392,29 | 1022151,19 | 354,16 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 225 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3230,7 | 2179 | Ремонт системы электроснабжения | 1144184,71 | 66810,88 | 1210995,59 | 354,16 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 226 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3240,57 | 1974,6 | Ремонт системы электроснабжения | 984647,19 | 67014,99 | 1051662,18 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 227 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3772,2 | 2482,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1146182,97 | 78009,10 | 1224192,07 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 228 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3329,35 | 2332 | Ремонт системы электроснабжения | 1011623,00 | 68850,96 | 1080473,96 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 229 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3231,1 | 2160,7 | Ремонт системы электроснабжения | 981769,74 | 66819,15 | 1048588,89 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 230 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3253,8 | 1992,8 | Ремонт системы электроснабжения | 988667,13 | 67288,58 | 1055955,71 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 231 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3305,52 | 2492 | Ремонт системы электроснабжения | 1004382,25 | 68358,15 | 1072740,40 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 232 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3183,9 | 2141,5 | Ремонт системы электроснабжения | 967428,02 | 65843,05 | 1033271,07 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 233 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3920,96 | 2589,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1191383,70 | 81085,45 | 1272469,15 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 234 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3986,96 | 2735 | Ремонт системы электроснабжения | 1211437,80 | 82450,33 | 1293888,13 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 235 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 37 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4507,26 | 3441 | Ремонт системы электроснабжения | 1369530,95 | 93210,14 | 1462741,09 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 236 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5991,3 | 4010,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1820456,51 | 123900,08 | 1944356,59 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 237 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5940,7 | 4221,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1805081,70 | 122853,68 | 1927935,38 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 238 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 10 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 533,55 | 328,2 | Ремонт системы электроснабжения | 227932,56 | 15536,98 | 243469,54 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 239 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 2 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547,2 | 334 | Ремонт системы электроснабжения | 233763,84 | 15934,46 | 249698,30 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 240 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 3 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 535,2 | 328,6 | Ремонт системы электроснабжения | 228637,44 | 15585,02 | 244222,46 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 241 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 4 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 542,4 | 333,2 | Ремонт системы электроснабжения | 231713,28 | 15794,69 | 247507,97 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 242 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 5 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 529,2 | 324,4 | Ремонт системы электроснабжения | 226074,24 | 15410,30 | 241484,54 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 243 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 6 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 532,2 | 327,2 | Ремонт системы электроснабжения | 227355,84 | 15497,66 | 242853,50 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 244 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 7 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 535,5 | 328,9 | Ремонт системы электроснабжения | 228765,60 | 15593,76 | 244359,36 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 245 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 8 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547,05 | 336,5 | Ремонт системы электроснабжения | 233699,76 | 15930,10 | 249629,86 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 246 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 9 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547,2 | 335,1 | Ремонт системы электроснабжения | 233763,84 | 15934,46 | 249698,30 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 247 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/1 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 402,4 | 201,2 | Ремонт системы электроснабжения | 200596,40 | 10108,29 | 210704,69 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 248 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 2 | 1920 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 255,4 | 127,7 | Ремонт системы электроснабжения | 127316,90 | 6415,65 | 133732,55 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 249 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 24/1 | 1920 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 322,95 | 208,2 | Ремонт системы электроснабжения | 160990,58 | 8112,50 | 169103,08 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 250 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 9 | 1926 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1065,2 | 661,5 | Ремонт системы электроснабжения | 531002,20 | 26757,82 | 557760,02 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 251 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10 | 1940 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 998,3 | 569 | Ремонт системы электроснабжения | 426473,76 | 29070,50 | 455544,26 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 252 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10А | 1942 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1213,4 | 714,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1192238,30 | 35334,21 | 1227572,51 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 253 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12 | 1940 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 950,1 | 574 | Ремонт системы электроснабжения | 405882,72 | 27666,91 | 433549,63 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 254 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12А | 1942 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1202,6 | 707,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1181626,66 | 35019,71 | 1216646,37 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 255 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14А | 1942 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1081,2 | 596,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1062343,87 | 31484,54 | 1093828,41 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 256 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 4 | 1938 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1025,4 | 599,2 | Ремонт системы электроснабжения | 438050,88 | 29859,65 | 467910,53 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 257 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 5 | 1940 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 856,5 | 484 | Ремонт системы электроснабжения | 365896,80 | 24941,28 | 390838,08 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 258 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 6 | 1941 | нет | 5.1. | Дерево | 2 | 997 | 572,6 | Ремонт системы | 425918,40 | 29032,64 | 454951,04 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 259 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 8А | 1942 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1216,65 | 714,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1195431,62 | 35428,85 | 1230860,47 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 260 | г. Улан-Удэ, ул. Северная, д. 90 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1531,5 | 698,1 | Ремонт системы электроснабжения | 696526,20 | 38471,28 | 734997,48 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 261 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5994,8 | 3889,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1821519,98 | 123972,46 | 1945492,44 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 262 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5404,38 | 3526,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1642120,86 | 111762,58 | 1753883,44 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 263 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д. 1А | 1954 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 572,88 | 349,8 | Ремонт системы электроснабжения | 244734,34 | 16682,27 | 261416,61 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 264 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 635,1 | 380,7 | Ремонт системы электроснабжения | 271314,72 | 18494,11 | 289808,83 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 265 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | 1959 | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 856 | 463,6 | Ремонт системы | 389308,80 | 21502,72 | 410811,52 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 266 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | 1958 | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 737,8 | 382,6 | Ремонт системы | 335551,44 | 18533,54 | 354084,98 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 267 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | 1958 | нет | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 732,95 | 375,7 | Ремонт системы | 333345,66 | 18411,70 | 351757,36 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 268 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5023,2 | 3257,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1526299,32 | 103879,78 | 1630179,10 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 269 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 3003,46 | 1944 | Ремонт системы электроснабжения | 912601,32 | 62111,55 | 974712,87 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 270 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2055,17 | 1249,6 | Ремонт системы электроснабжения | 624463,40 | 42500,92 | 666964,32 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 271 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 20 | 1930 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 399 | 170,1 | Ремонт системы электроснабжения | 198901,50 | 10022,88 | 208924,38 | 498,50 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 272 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | 1930 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 892,7 | 507,7 | Ремонт фасада | 811321,47 | 25602,64 | 836924,11 | 908,84 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 273 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 | 1965 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 1366,35 | 768,2 | Ремонт системы электроснабжения | 583704,72 | 39788,11 | 623492,83 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 274 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 53 | 1963 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 584,7 | 339,9 | Ремонт системы электроснабжения | 249783,84 | 17026,46 | 266810,30 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 275 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 59 | 1966 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 477,42 | 300,8 | Ремонт системы электроснабжения | 203953,82 | 13902,47 | 217856,29 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 276 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | 1976 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1586,9 | 716 | Ремонт системы электроснабжения | 721722,12 | 39862,93 | 6059450,71 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 729974,00 | 40275,52 |  | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы горячего | 238273,04 | 41116,58 |  | 150,15 | 25,91 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 3005747,29 | 135679,95 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 362670,13 | 23517,86 |  | 228,54 | 14,82 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт фасада | 526930,15 | 42370,23 |  | 332,05 | 26,70 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного | 141043,67 | 10267,24 |  | 88,88 | 6,47 | 2021 г. | 2022 г. |
| 277 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1156,356 | 711,3 | Ремонт системы электроснабжения | 493996,99 | 33673,20 | 527670,19 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 278 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5768,28 | 3850,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1752691,88 | 119288,03 | 1871979,91 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 279 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2839,85 | 1515,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1984643,37 | 58728,10 | 2043371,47 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 280 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 13 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2742,4 | 1707,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1916539,95 | 56712,83 | 1973252,78 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 281 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3946,9 | 2584,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1199265,57 | 81621,89 | 1280887,46 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 282 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4021,98 | 2640,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1222078,62 | 83174,55 | 1305253,17 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 283 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5974,5 | 3879,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1815351,83 | 123552,66 | 1938904,49 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 284 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3969,04 | 2605,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1205992,80 | 82079,75 | 1288072,55 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 285 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5506,44 | 3236,5 | Ремонт системы электроснабжения | 3848203,13 | 113873,18 | 3962076,31 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 286 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5286,16 | 3470,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1606199,72 | 109317,79 | 1715517,51 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 287 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3957,86 | 2603,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1202595,76 | 81848,54 | 1284444,30 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 288 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4630,2 | 3152,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1406886,27 | 95752,54 | 1502638,81 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 289 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 24 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4471,5 | 3138,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1358665,28 | 92470,62 | 1451135,90 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 290 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3984,8 | 2612 | Ремонт системы электроснабжения | 1411256,77 | 82405,66 | 1493662,43 | 354,16 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 291 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5712,78 | 3795 | Ремонт системы электроснабжения | 1735828,20 | 118140,29 | 1853968,49 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 292 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3963,86 | 2599,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1204418,86 | 81972,62 | 1286391,48 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 293 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 31 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3992,18 | 2589,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1213023,89 | 82558,28 | 1295582,17 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 294 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4052,84 | 2655,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1231455,43 | 83812,73 | 8967678,52 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 360945,93 | 56618,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы горячего | 543729,01 | 83042,69 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы | 1549441,26 | 85514,92 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт крыши | 4843427,50 | 129690,88 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 295 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | 1966 | нет | 2.2.2. | Панель | 5 | 3997,3 | 2606,6 | Ремонт системы | 1214579,61 | 82664,16 | 1297243,77 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 296 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3907,27 | 2570,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1187223,99 | 80802,34 | 8645577,25 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы холодного | 347981,47 | 54584,56 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы горячего | 524199,34 | 80059,96 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1493788,39 | 82443,40 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт крыши | 4669461,16 | 125032,64 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 297 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5421,1 | 3570,,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1647201,24 | 112108,35 | 1759309,59 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 298 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 4 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5652,12 | 3527,1 | Ремонт системы электроснабжения | 3950012,32 | 116885,84 | 4066898,16 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 299 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2872,7 | 1547,3 | Ремонт системы электроснабжения | 2007600,76 | 59407,44 | 2067008,20 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 300 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5592,16 | 3300,4 | Ремонт системы электроснабжения | 3908108,98 | 115645,87 | 4023754,85 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 301 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 6915,7 | 4676,9 | Ремонт системы электроснабжения | 4833071,52 | 143016,68 | 4976088,20 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 302 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11333,16 | 5590,9 | Ремонт системы электроснабжения | 3443580,67 | 234369,75 | 17584531,06 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 13543919,52 | 362661,12 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 303 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16А | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9954,74 | 6606,4 | Ремонт системы электроснабжения | 3024747,75 | 205864,02 | 15445774,58 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 11896611,13 | 318551,68 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 304 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2247,9 | 1347 | Ремонт системы электроснабжения | 683024,42 | 46486,57 | 729510,99 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 305 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 454,5 | 278,2 | Ремонт системы электроснабжения | 194162,40 | 13235,04 | 207397,44 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 306 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | 1960 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 455,25 | 277,4 | Ремонт системы электроснабжения | 194482,80 | 13256,88 | 207739,68 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 307 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 564,45 | 340,2 | Ремонт системы электроснабжения | 241133,04 | 16436,78 | 257569,82 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 308 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | 1954 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 956,55 | 570,6 | Ремонт системы электроснабжения | 408638,16 | 27854,74 | 436492,90 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 309 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 8 | 1954 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 451,2 | 275,2 | Ремонт системы электроснабжения | 192752,64 | 13138,94 | 205891,58 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 310 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 54 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7673,1 | 4817,8 | Ремонт системы электроснабжения | 2331471,44 | 158679,71 | 2490151,15 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 311 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | 1941 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 5521,1 | 3504,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1677586,24 | 114176,35 | 1791762,59 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 312 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | 1952 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3137,05 | 2094 | Ремонт системы электроснабжения | 953192,64 | 64874,19 | 1018066,83 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 313 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | 1953 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3156,33 | 2071,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1117845,83 | 65272,90 | 1183118,73 | 354,16 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 314 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | 1959 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3213,87 | 2141,7 | Ремонт системы электроснабжения | 976534,40 | 66462,83 | 1042997,23 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 315 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4055,56 | 2720,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1232281,91 | 83868,98 | 1316150,89 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 316 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 29 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 606,75 | 362,9 | Ремонт системы электроснабжения | 259203,60 | 17668,56 | 276872,16 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 317 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 30 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 613,8 | 369 | Ремонт системы электроснабжения | 262215,36 | 17873,86 | 280089,22 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 318 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 31 | 1982 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 826 | 374,4 | Ремонт системы электроснабжения | 375664,80 | 20749,12 | 396413,92 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 319 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | 1973 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 613,35 | 370 | Ремонт системы электроснабжения | 262023,12 | 17860,75 | 279883,87 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 320 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | 1976 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 1584,8 | 1087,9 | Ремонт системы электроснабжения | 521288,26 | 36117,59 | 557405,85 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 321 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 34 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2350,23 | 1277,9 | Ремонт системы электроснабжения | 714117,39 | 48602,76 | 762720,15 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 322 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 35 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2116,63 | 1093,1 | Ремонт системы электроснабжения | 643138,03 | 43771,91 | 686909,94 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 323 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2016,33 | 1117,8 | Ремонт системы электроснабжения | 612661,87 | 41697,70 | 3128537,62 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2409655,49 | 64522,56 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 324 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | 1972 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 981,45 | 593,8 | Ремонт системы электроснабжения | 419275,44 | 28579,82 | 447855,26 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 325 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38А | 1973 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 562,8 | 328,2 | Ремонт системы электроснабжения | 240428,16 | 16388,74 | 256816,90 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 326 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 40 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5176,42 | 3293,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1572855,22 | 107048,37 | 1679903,59 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 327 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 41 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2263,2 | 1673,7 | Ремонт фасада | 1094823,00 | 45264,00 | 1140087,00 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 328 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 5 | 1970 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 625,35 | 367,2 | Ремонт системы электроснабжения | 267149,52 | 18210,19 | 285359,71 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 329 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 6 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 522,6 | 324,1 | Ремонт системы электроснабжения | 223254,72 | 15218,11 | 238472,83 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 330 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 7 | 1970 | нет данных | 4.1.1. | Кирпич | 2 | 743,25 | 382,7 | Ремонт системы электроснабжения | 730287,72 | 21643,44 | 751931,16 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 331 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 9 | 1970 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 583,2 | 350,3 | Ремонт системы электроснабжения | 249143,04 | 16982,78 | 266125,82 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 332 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6083,2 | 4218,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1848380,32 | 125800,58 | 1974180,90 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 333 | г. Улан-Удэ, ул. Тверская, д. 39 | 1957 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1044,5 | 623,3 | Ремонт системы электроснабжения | 446210,40 | 30415,84 | 476626,24 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 334 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1332,1 | 700,2 | Ремонт системы электроснабжения | 404758,59 | 27547,83 | 432306,42 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 335 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 2 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 530,9 | 301,35 | Ремонт системы электроснабжения | 226800,48 | 15459,81 | 242260,29 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 336 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 4 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 505,86 | 291,2 | Ремонт системы электроснабжения | 216103,39 | 14730,64 | 230834,03 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 337 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 6 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 513,9 | 294,8 | Ремонт системы электроснабжения | 219538,08 | 14964,77 | 234502,85 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 338 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 8 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 510,2 | 292,6 | Ремонт системы электроснабжения | 217957,44 | 14857,02 | 232814,46 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 339 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1007,9 | 502,3 | Ремонт системы электроснабжения | 458392,92 | 25318,45 | 483711,37 | 454,80 | 25,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 340 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5231,9 | 3576,42 | Ремонт системы электроснабжения | 1589712,82 | 108195,69 | 1697908,51 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 341 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3171,15 | 1949,2 | Ремонт системы электроснабжения | 963553,93 | 65579,38 | 1029133,31 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 342 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3335 | 1952,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1013339,75 | 68967,80 | 1082307,55 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 343 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 506,3 | 291,35 | Ремонт системы электроснабжения | 216291,36 | 14743,46 | 231034,82 | 427,20 | 29,12 | 2021 г. | 2022 г. |
| 344 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | 1962 | нет данных | 2.2.1. | Оштукат. | 4 | 1825,9 | 1269,65 | Ремонт системы электроснабжения | 600593,29 | 41612,26 | 642205,55 | 328,93 | 22,79 | 2021 г. | 2022 г. |
| 345 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2111,2 | 1285,1 | Ремонт системы электроснабжения | 641488,12 | 43659,62 | 685147,74 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 346 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6430,6 | 4244,76 | Ремонт системы электроснабжения | 1953937,81 | 132984,81 | 2086922,62 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 347 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20А | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3839,9 | 2587,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1166753,62 | 79409,13 | 1246162,75 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 348 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1985,3 | 1249,7 | Ремонт системы электроснабжения | 603233,41 | 41056,00 | 4493031,70 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 1249,7 | Ремонт фасада | 1412640,22 |  |  | 711,55 |  |  | 2022 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  | 1249,7 | Ремонт крыши | 2372572,47 | 63529,60 |  | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 349 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3861 | 2504,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1173164,85 | 79845,48 | 1253010,33 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 350 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3300,7 | 2000 | Ремонт системы электроснабжения | 1002917,70 | 68258,48 | 1071176,18 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 351 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4384 | 3025,04 | Ремонт системы электроснабжения | 1332078,40 | 90661,12 | 1422739,52 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 352 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3351,1 | 2190 | Ремонт системы электроснабжения | 1018231,74 | 69300,75 | 1087532,49 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 353 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28А | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2499,1 | 1535,1 | Ремонт системы электроснабжения | 759351,54 | 51681,39 | 811032,93 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 354 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2179,1 | 1381,5 | Ремонт системы электроснабжения | 662119,54 | 45063,79 | 707183,33 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 355 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4030,7 | 2602,54 | Ремонт системы электроснабжения | 1224728,20 | 83354,88 | 1308083,08 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 356 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4072,3 | 2597,92 | Ремонт системы электроснабжения | 1237368,36 | 84215,16 | 1321583,52 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 357 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5540,7 | 3566,33 | Ремонт системы электроснабжения | 1683541,70 | 114581,68 | 1798123,38 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 358 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4029,7 | 2599,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1224424,35 | 83334,20 | 1307758,55 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 359 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2372,5 | 1460,34 | Ремонт системы электроснабжения | 720884,13 | 49063,30 | 769947,43 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 360 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36А | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4033,4 | 2551,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1225548,59 | 83410,71 | 1308959,30 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 361 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2233,7 | 1269,8 | Ремонт системы электроснабжения | 678709,75 | 46192,92 | 724902,67 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 362 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1808 | 1255,7 | Ремонт системы электроснабжения | 549360,80 | 37389,44 | 586750,24 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 363 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3376,1 | 2187,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1025827,99 | 69817,75 | 1095645,74 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 364 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 58 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 2609,7 | 1484,5 | Ремонт системы электроснабжения | 792957,35 | 53968,60 | 846925,95 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 365 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 1786,7 | 1238,5 | Ремонт системы электроснабжения | 542888,80 | 36948,96 | 579837,76 | 303,85 | 20,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 366 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1201,70 | 643,20 | Ремонт системы отопления | 552782,00 | 30499,15 | 3443170,94 | 460,00 | 25,38 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы горячего | 180435,26 | 31136,05 |  | 150,15 | 25,91 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного | 115074,79 | 28672,56 |  | 95,76 | 23,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 110616,49 | 15069,32 |  | 92,05 | 12,54 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2276139,97 | 102745,35 |  | 1894,10 | 85,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 367 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3269,4 | 1854,5 | Ремонт подвальных помещений | 397722,51 | 36323,03 | 5242025,17 | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1249924,31 | 68984,34 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 291172,76 | 45673,52 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 438622,70 | 66990,01 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 217611,26 | 37271,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт фасада | 2326341,57 | 65388,00 |  | 711,55 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
| 368 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1204,9 | 682,7 | Ремонт крыши | 1439939,84 | 38556,80 | 2150903,13 | 1195,07 | 32,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 460645,32 | 25423,39 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1935 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 161649,38 | 24688,40 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
| 369 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5338,40 | 2818,10 | Ремонт фасада | 2582451,00 | 106768,00 | 7343289,49 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 649416,36 | 59309,62 |  | 121,65 | 11,11 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2040923,70 | 112640,24 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 475437,90 | 74577,45 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 716199,74 | 109383,82 |  | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 355323,90 | 60857,76 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 370 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 662,85 | 405,5 | Ремонт фасада | 443108,60 | 19010,54 | 2468645,65 | 668,49 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 58914,11 | 4288,64 |  | 88,88 | 6,47 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 344171,61 | 19010,54 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63474,52 | 17141,30 |  | 95,76 | 25,86 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 99526,93 | 17969,86 |  | 150,15 | 27,11 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 56567,62 | 10632,11 |  | 85,34 | 16,04 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1951 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1255504,19 | 59325,08 |  | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
| 371 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8660,466 | 4811,37 | Ремонт фасада | 4189502,36 | 173209,40 | 7856431,97 | 483,75 | 20,00 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 3310984,29 | 182735,92 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
| 372 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1163,6 | 511,7 | Ремонт крыши | 2203974,76 | 104142,20 | 4154529,07 | 1894,10 | 89,50 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 1057526,22 | 33372,05 |  | 908,84 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 99301,62 | 18664,14 |  | 85,34 | 16,04 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 604176,03 | 33372,05 |  | 519,23 | 28,68 | 2021 г. | 2022 г. |
| 373 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 3389,87 | 2188,4 | Ремонт крыши | 4051131,94 |  | 6463193,94 | 1195,07 |  |  | 2022 г. |
|  |  | 1956 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт фасада | 2412062,00 |  |  | 711,55 |  |  | 2022 г. |
| 374 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 11400,72 | 7778,1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1529520,60 | 233600,75 | 8425702,11 | 134,16 | 20,49 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 4358609,26 | 240555,19 |  | 382,31 | 21,10 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного | 1015348,12 | 159268,06 |  | 89,06 | 13,97 | 2021 г. | 2022 г. |
|  |  | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 758831,92 | 129968,21 |  | 66,56 | 11,40 | 2021 г. | 2022 г. |
| 375 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33А | 2001 |  | 1.1. | Кирпич | 9 | 3170,52 | 2214,7 | Ремонт системы отопления | 1048712,90 |  | 1399023,65 | 330,77 |  |  | 2022 г. |
|  |  | 2001 |  | 1.1. | Кирпич | 9 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 350310,75 |  |  | 110,49 |  |  | 2022 г. |
| # 510 | Итого 2022 год |  |  |  |  |  | 1385191,69 |  |  | 1034046793,51 | 49791629,16 | 1083838422,67 |  |  |  |  |
| 243 | Итого районы РБ |  |  |  |  |  | 544069,69 |  |  | 480674411,28 | 22634203,55 | 503308614,83 |  |  |  |  |
| ## 1 | МО "Баргузинский район" |  |  |  |  |  | 886,65 |  |  |  | 22272,65 | 22272,65 |  |  |  |  |
| 1 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 12 | 1973 | нет данных | 5.1. | Дерево | 1 | 886,65 | 524,00 | Ремонт системы электроснабжения |  | 22272,65 | 22272,65 |  | 25,12 | 2022 г. |  |
| ## 2 | МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  | 3194,53 |  |  | 5106706,03 | 165274,96 | 5271980,99 |  |  |  |  |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64б | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1556,43 | 878,80 | Ремонт крыши | 2021475,72 | 46692,90 | 2068168,62 | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1638,10 | 899,70 | Ремонт системы отопления | 702761,28 | 31942,95 | 3203812,37 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 145889,19 | 21131,49 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 109031,94 | 16364,62 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2127547,90 | 49143,00 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 30 | МО "Заиграевский район" |  |  |  |  |  | 59199,58 |  |  | 36490817,86 | 1902887,05 | 38393704,91 |  |  |  |  |
| 1 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 908,70 | 569,30 | Ремонт системы электроснабжения | 452986,95 | 22826,54 | 475813,49 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 483,15 | 322,10 | Ремонт системы электроснабжения | 240850,28 | 12136,73 | 252987,01 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 877,95 | 549,00 | Ремонт системы электроснабжения | 437658,08 | 22054,10 | 518780,66 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 22282,37 |  |  | 25,38 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 22703,79 |  |  | 25,86 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 14082,32 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 4 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 877,20 | 548,30 | Ремонт системы электроснабжения | 437284,20 | 22035,26 | 459319,46 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 3а | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1633,06 | 909,40 | Ремонт системы электроснабжения | 578364,53 | 33771,68 | 612136,21 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 5а | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1586,03 | 895,50 | Ремонт системы электроснабжения | 561708,38 | 32799,10 | 594507,48 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | 1956 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 794,55 | 489,30 | Ремонт крыши | 1634182,77 | 65550,38 | 1699733,15 | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 8 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 799,35 | 490,00 | Ремонт системы электроснабжения | 398475,98 | 20079,67 | 2140811,18 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1656309,15 | 65946,38 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 9 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | 1953 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 778,05 | 473,10 | Ремонт системы электроснабжения | 387857,93 | 19544,62 | 2083765,74 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1612174,06 | 64189,13 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 10 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 831,30 | 519,00 | Ремонт системы электроснабжения | 414403,05 | 20882,26 | 2742117,87 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1709767,96 | 68582,25 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 472552,49 | 21098,39 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 21497,42 |  |  | 25,86 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 13334,05 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 11 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | 1957 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 851,10 | 507,10 | Ремонт системы электроснабжения | 424273,35 | 21379,63 | 2266360,14 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1750491,41 | 70215,75 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 12 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 766,50 | 461,00 | Ремонт системы электроснабжения | 382100,25 | 19254,48 | 2540119,69 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1588241,66 | 63236,25 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 435716,93 | 19453,77 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 19821,69 |  |  | 25,86 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 12294,66 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 13 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 746,65 | 448,20 | Ремонт системы электроснабжения | 372205,03 | 18755,85 | 2443053,75 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1547111,07 | 61598,63 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 424433,19 | 18949,98 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
| 14 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5207,66 | 3411,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1844344,87 | 98945,54 | 1943290,41 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 15 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | 1982 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4797,84 | 3717,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1839539,83 | 109342,77 | 1948882,60 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 16 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | 1983 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 5697,90 | 3768,30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017968,26 | 108260,10 | 2126228,36 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 17 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 8 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 2580,16 | 1579,60 | Ремонт системы электроснабжения | 913789,47 | 49023,04 | 962812,51 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 18 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 10 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5740,24 | 3816,60 | Ремонт системы электроснабжения | 2032963,40 | 118708,16 | 2151671,56 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 19 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 14 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2636,40 | 1520,60 | Ремонт системы электроснабжения | 933707,42 | 54520,75 | 988228,17 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 20 | с. Усть-Брянь, д. 14 | 1976 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1980,00 | 1074,80 | Ремонт системы электроснабжения | 701236,80 | 37620,00 | 738856,80 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 21 | с. Усть-Брянь, д. 19 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1879,45 | 854,90 | Ремонт системы электроснабжения | 999829,81 | 47211,78 | 1047041,59 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 22 | с. Усть-Брянь, д. 20 | 1981 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1849,40 | 840,50 | Ремонт системы электроснабжения | 983843,81 | 46456,93 | 1030300,74 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 23 | с. Усть-Брянь, д. 22 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2244,66 | 1246,00 | Ремонт системы электроснабжения | 794968,79 | 42648,54 | 837617,33 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 24 | с. Усть-Брянь, д. 25 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2317,00 | 1333,20 | Ремонт системы электроснабжения | 820588,72 | 44023,00 | 864611,72 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 25 | с. Усть-Брянь, д. 26 | 1978 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2279,60 | 1252,00 | Ремонт системы электроснабжения | 807343,14 | 43312,40 | 850655,54 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 26 | с. Усть-Брянь, д. 31 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 2230,13 | 1259,80 | Ремонт системы электроснабжения | 789822,84 | 46119,09 | 835941,93 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 27 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 1 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1913,80 | 861,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1018103,32 | 48074,66 | 1066177,98 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 28 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 2 | 1986 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 813,60 | 321,30 | Ремонт системы электроснабжения | 431289,36 | 20437,63 | 451726,99 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 29 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 3 | 1986 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1080,00 | 470,80 | Ремонт системы электроснабжения | 572508,00 | 27129,60 | 599637,60 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 30 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 7 | 1989 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2018,15 | 898,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1069821,32 | 50695,93 | 1120517,25 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 11 | МО "Закаменский район" |  |  |  |  |  | 62935,44 |  |  | 44166975,02 | 1624512,78 | 45791487,80 |  |  |  |  |
| 1 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10а | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4068,24 | 3050,10 | Ремонт системы электроснабжения | 1559803,90 | 92715,19 | 1652519,09 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12а | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6270,32 | 4095,30 | Ремонт системы электроснабжения | 2220696,53 | 129670,22 | 2350366,75 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14а | 1988 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4311,00 | 3269,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1652880,51 | 98247,69 | 1751128,20 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16 | 1992 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 14284,32 | 10700,20 | Ремонт системы электроснабжения | 5476751,13 | 325539,65 | 5802290,78 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16а | 1992 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 7552,44 | 5788,00 | Ремонт системы электроснабжения | 2895681,02 | 172120,11 | 3067801,13 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56а | 1986 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 4359,60 | 3334,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1671514,24 | 99355,28 | 1770869,52 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | 1979 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3149,50 | 2050,70 | Ремонт крыши | 4090539,11 | 100784,00 | 4191323,11 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2022 г. |
| 8 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1981 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5496,40 | 3362,40 | Ремонт крыши | 7138669,36 | 175884,80 | 7314554,16 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2022 г. |
| 9 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | 1975 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5642,10 | 3340,20 | Ремонт крыши | 7327903,06 | 180547,20 | 7508450,26 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2022 г. |
| 10 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | 1976 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5651,12 | 3331,50 | Ремонт крыши | 7339618,14 | 180835,84 | 7520453,98 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2022 г. |
| 11 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20А | 1985 |  | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2150,40 | 1049,20 | Ремонт крыши | 2792918,02 | 68812,80 | 2861730,82 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2022 г. |
| ## 105 | МО "Кабанский район" |  |  |  |  |  | 240507,59 |  |  | 213826844,23 | 10179760,42 | 224006604,65 |  |  |  |  |
| 1 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | 1962 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1317,20 | 615,20 | Ремонт системы электроснабжения | 700724,06 | 33088,06 | 4534381,97 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2682082,64 | 112620,60 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 677106,66 | 33430,54 |  | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 126135,07 | 31428,39 |  | 95,76 | 23,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 121248,26 | 16517,69 |  | 92,05 | 12,54 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | 1971 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3174,40 | 1928,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1124245,50 | 60313,60 | 1184559,10 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 43 | 1986 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 6047,03 | 2999,40 | Ремонт системы электроснабжения | 2141616,14 | 114893,57 | 2256509,71 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 3165,63 | 2257,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1121139,52 | 60146,97 | 1181286,49 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 1 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1733,76 | 1032,60 | Ремонт системы электроснабжения | 614028,44 | 32941,44 | 646969,88 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 3 | 1989 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1967,15 | 888,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1046484,46 | 49414,81 | 1095899,27 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д. 4 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 571,50 | 345,00 | Ремонт системы электроснабжения | 284892,75 | 14356,08 | 299248,83 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 8 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1124,40 | 577,70 | Ремонт системы отопления | 639165,18 |  | 639165,18 | 568,45 |  |  | 2023 г. |
| 9 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2615,5 | 1443,10 | Ремонт системы электроснабжения | 926305,48 | 49694,50 | 6091421,05 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1122075,66 | 51002,25 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 232936,43 | 33739,95 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 174087,68 | 26128,85 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3396985,25 | 78465,00 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 10 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1818,2 | 1028,40 | Ремонт системы электроснабжения | 643933,71 | 34545,80 | 5827712,82 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 780025,98 | 35454,90 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 161928,89 | 23454,78 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 121019,39 | 18163,82 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2361459,98 | 54546,00 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1319976,84 | 33636,70 |  | 725,98 | 18,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 221184,03 | 18382,00 |  | 121,65 | 10,11 | 2022 г. | 2023 г. |
| 11 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1794,77 | 933,90 | Ремонт системы электроснабжения | 635635,74 | 34100,63 | 4179965,49 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 769974,28 | 34998,02 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 159842,22 | 23152,53 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 119459,89 | 17929,75 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2331029,33 | 53843,10 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 12 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2000,46 | 1066,10 | Ремонт системы электроснабжения | 708482,91 | 38008,74 | 4505876,10 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 858217,34 | 39008,97 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 178160,97 | 25805,93 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2598177,44 | 60013,80 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 13 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1411,95 | 658,6 | Ремонт системы электроснабжения | 703857,08 | 35468,18 | 1892648,38 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 802622,98 | 35835,29 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 135208,33 | 36513,03 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 120495,81 | 22647,68 |  | 85,34 | 16,04 | 2022 г. | 2023 г. |
| 14 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1658,76 | 920,2 | Ремонт системы электроснабжения | 587466,44 | 31516,44 | 618982,88 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 15 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | 1960 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 692,25 | 426,2 | Ремонт системы электроснабжения | 345086,63 | 17389,32 | 362475,95 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 16 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1398,7 | 651,2 | Ремонт системы электроснабжения | 697251,95 | 35135,34 | 732387,29 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 17 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1356,18 | 635,85 | Ремонт системы электроснабжения | 721460,64 | 34067,24 | 4668568,29 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 697144,33 | 34419,85 |  | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 129867,80 | 32358,45 |  | 95,76 | 23,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 124836,37 | 17006,50 |  | 92,05 | 12,54 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2761453,72 | 115953,39 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 18 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1578,06 | 917,7 | Ремонт системы электроснабжения | 558885,73 | 29983,14 | 588868,87 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 19 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1661,26 | 912,6 | Ремонт системы электроснабжения | 588351,84 | 31563,94 | 1661559,03 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 712697,15 | 32394,57 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 147951,82 | 21430,25 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 110573,47 | 16595,99 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 20 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | 1989 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1954,55 | 875,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1036106,96 | 49098,30 | 1085205,26 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 21 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 638,25 | 380,3 | Ремонт системы электроснабжения | 318167,63 | 16032,84 | 2115109,46 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 362813,21 | 16198,79 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 16505,15 |  |  | 25,86 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10237,53 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1322498,68 | 52655,63 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 22 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 636,6 | 379,8 | Ремонт системы электроснабжения | 317345,10 | 15991,39 | 788791,97 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 361875,27 | 16156,91 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60960,82 | 16462,48 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
| 23 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | 1961 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1767,57 | 372,1 | Ремонт системы электроснабжения |  | 33583,83 | 3175086,00 |  | 19,00 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 758305,21 | 34467,62 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2295702,24 | 53027,10 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 24 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1А | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2559,53 | 1405 | Ремонт системы электроснабжения | 906483,14 | 48631,07 | 5504166,89 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1098063,97 | 49910,84 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3324291,97 | 76785,90 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 25 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 851,15 | 382,3 | Ремонт системы электроснабжения | 452794,78 | 21380,89 | 474175,67 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 26 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1546,35 | 736,8 | Ремонт системы электроснабжения | 822627,27 | 38844,31 | 5323217,10 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 794901,22 | 39246,36 |  | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 148078,48 | 36895,91 |  | 95,76 | 23,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 142341,52 | 19391,23 |  | 92,05 | 12,54 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 3148677,87 | 132212,93 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 27 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | 1956 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 762 | 301,6 | Ремонт системы электроснабжения | 405368,76 | 19141,44 | 2623139,28 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 391706,10 | 19339,56 |  | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 72969,12 | 18181,32 |  | 95,76 | 23,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 70142,10 | 9555,48 |  | 92,05 | 12,54 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1551584,40 | 65151,00 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 28 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2А | 1965 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 2643,2 | 1466,1 | Ремонт системы электроснабжения | 936115,71 | 50220,80 | 986336,51 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 29 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 628,65 | 378,2 | Ремонт системы электроснабжения | 313382,03 | 15791,69 | 329173,72 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 30 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | 1954 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 621,9 | 374,2 | Ремонт системы электроснабжения | 330838,36 | 15622,13 | 346460,49 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 31 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | 1954 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 612,75 | 368,5 | Ремонт системы электроснабжения | 305455,88 | 15392,28 | 2004930,27 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 348317,74 | 15551,60 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1269660,89 | 50551,88 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 32 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1725,76 | 950,9 | Ремонт системы электроснабжения | 611195,16 | 32789,44 | 3238250,57 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 740368,30 | 33652,32 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 153696,19 | 22262,30 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 114866,59 | 17240,34 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1252867,24 | 31926,56 |  | 725,98 | 18,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 209938,70 | 17447,43 |  | 121,65 | 10,11 | 2022 г. | 2023 г. |
| 33 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 690,9 | 422,1 | Ремонт системы электроснабжения | 344413,65 | 17355,41 | 2414709,32 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 392742,11 | 17535,04 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 66160,58 | 17866,67 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 58961,41 | 11082,04 |  | 85,34 | 16,04 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1431593,16 | 56999,25 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 34 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | 1958 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 2199,3 | 1012 | Ремонт системы электроснабжения |  | 55246,42 | 6400974,69 |  | 25,12 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 1130550,17 | 55818,23 |  | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 210604,97 | 52475,30 |  | 95,76 | 23,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 202445,57 | 27579,22 |  | 92,05 | 12,54 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 4478214,66 | 188040,15 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 35 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | 1959 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 927,7 | 420,5 | Ремонт системы электроснабжения | 493517,85 | 23303,82 | 516821,67 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 36 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | 1963 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 1659,26 | 913,9 | Ремонт системы электроснабжения |  | 31525,94 | 3276723,25 |  | 19,00 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 711839,13 | 32355,57 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 147773,70 | 21404,45 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 110440,35 | 16576,01 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2155030,30 | 49777,80 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 37 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 630,6 | 376,2 | Ремонт системы электроснабжения | 314354,10 | 15840,67 | 2150144,21 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 358464,57 | 16004,63 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60386,26 | 16307,32 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10114,82 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1306647,34 | 52024,50 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 38 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 654 | 391,4 | Ремонт системы электроснабжения | 326019,00 | 16428,48 | 2229930,72 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 371766,30 | 16598,52 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 62627,04 | 16912,44 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10490,16 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1355133,78 | 53955,00 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 39 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 636,15 | 379,5 | Ремонт системы электроснабжения | 317120,78 | 15980,09 | 2169067,95 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 361619,47 | 16145,49 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 60917,72 | 16450,84 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10203,85 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1318147,33 | 52482,38 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 40 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 703,4 | 379,8 | Ремонт системы электроснабжения | 350644,90 | 17669,41 | 882844,37 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 399847,73 | 17852,29 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67357,58 | 18189,92 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 11282,54 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 41 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 647,25 | 387,1 | Ремонт системы электроснабжения | 322654,13 | 16258,92 | 2206915,40 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 367929,26 | 16427,21 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 61980,66 | 16737,89 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 10381,89 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1341147,31 | 53398,13 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 42 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | 1952 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 628,7 | 378,7 | Ремонт системы электроснабжения | 313406,95 | 15792,94 | 329199,89 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 43 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 12 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 990,10 | 617,00 | Ремонт системы электроснабжения | 493564,85 | 24871,31 | 3239627,01 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 562822,35 | 25128,74 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2051556,51 | 81683,25 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 44 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 18 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1871,10 | 852,20 | Ремонт системы электроснабжения | 995387,78 | 47002,03 | 1042389,81 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 45 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 2 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1127,85 | 691,50 | Ремонт системы электроснабжения | 562233,23 | 28331,59 | 3003306,66 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2319694,21 | 93047,63 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 46 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 20 | 1976 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1908,00 | 852,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1015017,84 | 47928,96 | 1062946,80 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 47 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 21 | 1975 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1764,60 | 760,50 | Ремонт системы электроснабжения | 938731,91 | 44326,75 | 983058,66 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 48 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 3 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1005,75 | 627,30 | Ремонт системы электроснабжения | 501366,38 | 25264,44 | 3290834,13 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 571718,59 | 25525,94 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2083984,40 | 82974,38 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 49 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 4 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 | 1044,45 | 653,10 | Ремонт системы электроснабжения | 520658,33 | 26236,58 | 2797235,55 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2164173,51 | 86167,13 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 50 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 6 | 1960 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 650,55 | 402,60 | Ремонт системы электроснабжения | 324299,18 | 16341,82 | 1732323,59 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1338012,21 | 53670,38 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 51 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 8 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 725,70 | 451,20 | Ремонт системы электроснабжения | 361761,45 | 18229,58 | 2363379,94 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 412524,17 | 18418,27 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1492576,22 | 59870,25 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 52 | с. Выдрино, ул. Пионерская, 9 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 993,75 | 619,30 | Ремонт системы электроснабжения | 495384,38 | 24963,00 | 3251569,89 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 564897,19 | 25221,38 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2059119,56 | 81984,38 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 53 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, 4 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 777,90 | 478,60 | Ремонт системы электроснабжения | 387783,15 | 19540,85 | 407324,00 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 54 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, 8 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 1 | 1121,20 | 498,50 | Ремонт системы электроснабжения | 558918,20 | 28164,54 | 587082,74 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 55 | с. Выдрино, ул. Первомайская, 3 | 1974 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1062,10 | 503,60 | Ремонт системы электроснабжения | 565015,96 | 26679,95 | 591695,91 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 56 | с. Выдрино, ул. Первомайская, 7 | 1964 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 1309,50 | 598,80 | Ремонт системы электроснабжения | 696627,81 | 32894,64 | 4214272,19 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 673148,48 | 33235,11 |  | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2666403,90 | 111962,25 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 57 | с. Выдрино, ул. Первомайская, 9 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 837,60 | 503,20 | Ремонт системы электроснабжения | 417543,60 | 21040,51 | 2230411,53 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1722725,42 | 69102,00 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 58 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 10 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 994,20 | 618,00 | Ремонт системы электроснабжения | 495608,70 | 24974,30 | 2662656,49 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2060051,99 | 82021,50 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 59 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 12 | 1966 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 804,30 | 493,60 | Ремонт системы электроснабжения | 400943,55 | 20204,02 | 2141738,30 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1654235,98 | 66354,75 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 60 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 7 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 852,90 | 513,40 | Ремонт системы электроснабжения | 425170,65 | 21424,85 | 2777630,91 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 484831,01 | 21646,60 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1754193,55 | 70364,25 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 61 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, 9 | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 836,85 | 505,10 | Ремонт системы электроснабжения | 417169,73 | 21021,67 | 2725361,03 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 475707,38 | 21239,25 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1721182,87 | 69040,13 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 62 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 10А | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1298,00 | 595,60 | Ремонт системы электроснабжения | 690510,04 | 32605,76 | 723115,80 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 63 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 12А | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1358,80 | 605,60 | Ремонт системы электроснабжения | 722854,42 | 34133,06 | 756987,48 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 64 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 14А | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 935,50 | 597,40 | Ремонт системы электроснабжения | 497667,29 | 23499,76 | 521167,05 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 65 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 19А | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1166,85 | 618,90 | Ремонт системы электроснабжения | 581674,73 | 29311,27 | 3817956,54 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 663295,88 | 29614,65 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2417794,88 | 96265,13 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 66 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 20А | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 1156,25 | 628,30 | Ремонт системы электроснабжения | 576390,63 | 29045,00 | 3115203,45 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 18546,25 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2395830,94 | 95390,63 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 67 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 21А | 1966 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 826,82 | 474,20 | Ремонт системы электроснабжения | 412169,77 | 20769,72 | 432939,49 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 68 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, 23 | 1994 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 1583,65 | 743,80 | Ремонт системы электроснабжения |  | 39781,29 | 39781,29 |  | 25,12 | 2022 г. |  |
| 69 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1007,70 | 569,70 | Ремонт системы отопления | 572827,07 |  | 572827,07 | 568,45 |  |  | 2023 г. |
| 70 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | 1963 | нет данных | 3.1.2. | Дерево | 2 | 772,05 | 478,50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73931,51 |  | 73931,51 | 95,76 |  |  | 2023 г. |
| 71 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3112,06 | 1710,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1102167,17 | 64357,40 | 1166524,57 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 72 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3164,20 | 1739,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1120633,07 | 65435,66 | 1186068,73 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 73 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3373,50 | 1897,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1194758,76 | 69763,98 | 1264522,74 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 74 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 32 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 3101,70 | 1697,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1098498,07 | 58932,30 | 1157430,37 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 75 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 36 | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 6429,20 | 3600,80 | Ремонт системы электроснабжения | 2465019,57 | 146521,47 | 2611541,04 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 76 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 37 | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 6146,80 | 3620,60 | Ремонт системы электроснабжения | 2356744,59 | 140085,57 | 2496830,16 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 77 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | 1979 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 2565,80 | 1492,80 | Ремонт системы электроснабжения | 983753,38 | 58474,58 | 1042227,96 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 78 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 39 | 1986 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 6254,20 | 3697,20 | Ремонт системы электроснабжения | 2397922,82 | 142533,22 | 2540456,04 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 79 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3143,70 | 1740,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1113372,79 | 65011,72 | 1178384,51 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 80 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 40 | 1988 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 7974,10 | 4615,60 | Ремонт системы электроснабжения | 3057349,68 | 181729,74 | 3239079,42 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 81 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 41 | 1991 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 2896,50 | 1531,90 | Ремонт системы электроснабжения | 2554258,25 | 66011,24 | 2620269,49 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 82 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3281,10 | 1851,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1162034,38 | 67853,15 | 1229887,53 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 83 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 43 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4813,30 | 3121,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1704678,33 | 99539,04 | 1804217,37 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 84 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 44 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4827,40 | 3050,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1709671,98 | 99830,63 | 1809502,61 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 85 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 45 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4827,40 | 3050,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1709671,98 | 99830,63 | 1809502,61 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 86 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 46 | 1990 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 6567,45 | 3901,80 | Ремонт системы электроснабжения | 2518026,00 | 149672,19 | 2667698,19 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 87 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | 1989 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 | 4348,60 | 2582,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1667296,73 | 99104,59 | 4011148,64 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 233780,74 | 22786,66 |  | 53,76 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1988179,92 |  |  | 457,20 |  |  | 2023 г. |
| 88 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3106,70 | 1735,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1100268,87 | 64246,56 | 1164515,43 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 89 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4565,06 | 3329,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1616761,65 | 94405,44 | 1711167,09 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 90 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 4608,53 | 3332,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1632156,98 | 95304,40 | 1727461,38 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 91 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3731,50 | 2274,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1321548,04 | 77167,42 | 1398715,46 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 92 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3168,60 | 1748,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1122191,38 | 65526,65 | 1187718,03 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 93 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 3 | 3419,80 | 1888,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1211156,37 | 70721,46 | 1281877,83 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 94 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3067,70 | 1601,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1086456,63 | 63440,04 | 1149896,67 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 95 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | 1969 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3446,60 | 1957,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1220647,86 | 71275,69 | 5878624,36 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 4476409,61 | 110291,20 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 96 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3139,47 | 1626,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1111874,70 | 64924,24 | 6767881,06 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1346864,02 | 66242,82 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 4077512,24 | 100463,04 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 97 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 24 | 1970 | нет данных | 3.2.2. | Оштукат. | 3 | 3358,00 | 1463,00 | Ремонт системы отопления | 1440615,58 |  | 1440615,58 | 429,01 |  |  | 2023 г. |
| 98 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3074,80 | 1608,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1088971,17 | 63586,86 | 1152558,03 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 99 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3106,53 | 1612,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1100208,66 | 64243,04 | 1164451,70 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 100 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2799,56 | 1538,00 | Ремонт системы электроснабжения | 991492,17 | 57894,90 | 6502705,98 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1201039,24 | 59070,72 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 249328,81 |  |  | 89,06 |  |  | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 186338,71 | 31914,98 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3636040,53 | 89585,92 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 101 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 4792,90 | 2524,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1697453,46 | 99117,17 | 1796570,63 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 102 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 36 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6831,00 | 4144,80 | Ремонт системы электроснабжения | 2419266,96 | 141265,08 | 2560532,04 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 103 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 37 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 5381,13 | 3209,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1905781,00 | 111281,77 | 2017062,77 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 104 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 22 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 6295,70 | 3752,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2229685,11 | 130195,08 | 2359880,19 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 105 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | 1971 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1590,30 | 994,60 | Ремонт системы электроснабжения | 792764,55 | 39948,34 | 4210462,38 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 3246549,74 | 131199,75 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 7 | МО "Кижингинский район" |  |  |  |  |  | 8633,2 |  |  | 16692468,30 | 680210,62 | 17372678,92 |  |  |  |  |
| 1 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1970 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1590,45 | 738,10 | Ремонт крыши | 3238474,29 | 135983,48 | 3374457,77 | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | 1973 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 1139,00 | 421,80 | Ремонт крыши | 1479321,81 | 34170,00 | 1513491,81 | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1967 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1326,15 | 596,90 | Ремонт крыши | 2700306,63 | 113385,83 | 2813692,46 | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 30 | 1972 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 652,50 | 389,40 | Ремонт крыши | 1342022,85 | 53831,25 | 1395854,10 | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | 1973 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1479,60 | 882,00 | Ремонт системы электроснабжения | 787117,61 | 37167,55 | 3963552,48 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 3012761,52 | 126505,80 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 21 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1018,40 | 568,40 | Ремонт системы электроснабжения | 507672,40 | 25582,21 | 533254,61 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1427,10 | 866,20 | Ремонт системы электроснабжения | 711409,35 | 35848,75 | 3778375,69 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2913381,84 | 117735,75 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 28 | МО "Кяхтинский район" |  |  |  |  |  | 53742,98 |  |  | 59386283,01 | 2827608,76 | 62213891,77 |  |  |  |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | 1965 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 812,45 | 500,95 | Ремонт системы электроснабжения | 405006,33 | 20408,74 | 446035,05 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 20619,98 |  |  | 25,38 | 2022 г. |  |
| 2 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | 1969 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 4226,82 | 3133,31 | Ремонт системы электроснабжения | 1620605,06 | 96329,23 | 3742849,11 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1932502,10 | 93412,72 |  | 457,20 | 22,10 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 807,21 | 497,74 | Ремонт системы электроснабжения | 402394,19 | 20277,12 | 443158,30 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 20486,99 |  |  | 25,38 | 2022 г. |  |
| 4 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 65 | 1983 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1178,1 | 699,20 | Ремонт системы электроснабжения | 587282,85 | 29593,87 | 616876,72 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 70 | 1983 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1328,25 | 797,80 | Ремонт системы электроснабжения | 662132,63 | 33365,64 | 695498,27 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 71 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1200,54 | 711,17 | Ремонт системы электроснабжения | 598469,19 | 30157,56 | 628626,75 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 72 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1194,14 | 708,87 | Ремонт системы электроснабжения | 595278,79 | 29996,80 | 625275,59 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 8 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 75 | 1975 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 1202,88 | 712,34 | Ремонт системы электроснабжения | 599635,68 | 30216,35 | 629852,03 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 9 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 834,2 | 515,71 | Ремонт системы электроснабжения | 415848,70 | 20955,10 | 457975,80 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 21172,00 |  |  | 25,38 | 2022 г. |  |
| 10 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 98 | 1991 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1826,05 | 1007,45 | Ремонт системы электроснабжения | 646713,87 | 34694,95 | 681408,82 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 11 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 13 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 837,06 | 516,46 | Ремонт системы электроснабжения | 417274,41 | 21026,95 | 459545,94 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 21244,58 |  |  | 25,38 | 2022 г. |  |
| 12 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 802,47 | 504,80 | Ремонт системы электроснабжения | 400031,30 | 20158,05 | 896720,11 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 456164,07 | 20366,69 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
| 13 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | 1969 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 817,9 | 504,20 | Ремонт системы электроснабжения | 407723,15 | 20545,65 | 913962,36 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 464935,26 | 20758,30 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
| 14 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | 1968 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 1074,1 | 508,23 | Ремонт системы электроснабжения | 535438,85 | 26981,39 | 589680,90 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 27260,66 |  |  | 25,38 | 2022 г. |  |
| 15 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 9 | 1966 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 682 | 381,67 | Ремонт системы электроснабжения | 339977,00 | 17131,84 | 357108,84 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 16 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 11 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 811,97 | 502,81 | Ремонт системы электроснабжения | 404767,05 | 20396,69 | 974323,42 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 461564,35 | 20607,80 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши |  | 66987,53 |  |  | 82,50 | 2022 г. |  |
| 17 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 17 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 814,65 | 502,55 | Ремонт системы электроснабжения | 406103,03 | 20464,01 | 977539,28 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 463087,79 | 20675,82 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши |  | 67208,63 |  |  | 82,50 | 2022 г. |  |
| 18 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 5 | 1968 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 809,86 | 499,58 | Ремонт системы электроснабжения | 403715,21 | 20343,68 | 971791,51 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 460364,92 | 20554,25 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши |  | 66813,45 |  |  | 82,50 | 2022 г. |  |
| 19 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | 1971 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 | 5869,88 | 3885,88 | Ремонт системы электроснабжения | 2250570,69 | 133774,57 | 5197778,75 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2683709,14 | 129724,35 |  | 457,20 | 22,10 | 2022 г. | 2023 г. |
| 20 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 83 | 1992 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6776,24 | 4294,40 | Ремонт системы электроснабжения | 2399873,16 | 140132,64 | 11557758,23 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  |  | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 8800912,75 | 216839,68 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2022 г. |
| 21 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | 1972 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 1700,33 | 938,24 | Ремонт системы электроснабжения | 602188,87 | 32306,27 | 3656491,65 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 729458,57 | 33156,44 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 2208371,60 | 51009,90 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 22 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 16 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 5 | 4956,17 | 3205,49 | Ремонт системы электроснабжения | 1755277,17 | 94167,23 | 1849444,40 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 23 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1333,08 | 624,74 | Ремонт системы электроснабжения | 664540,38 | 33486,97 | 4321072,18 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 757789,33 | 33833,57 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2721442,83 | 109979,10 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 24 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1035,90 | 641,00 | Ремонт системы отопления | 588857,36 | 26291,14 | 2957971,01 | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2114758,77 | 85461,75 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 99197,78 | 26788,37 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 16615,84 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 25 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1057,06 | 655,41 | Ремонт системы отопления | 600885,76 | 26828,18 | 3018392,55 | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2157956,28 | 87207,45 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 101224,07 | 27335,57 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 16955,24 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 26 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | 1961 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1381,35 | 648,36 | Ремонт системы отопления | 785228,41 | 35058,66 | 4785576,57 | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 688602,98 | 34699,51 |  | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2819984,58 | 113961,38 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 132278,08 | 35721,71 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 117884,41 | 22156,85 |  | 85,34 | 16,04 | 2022 г. | 2023 г. |
| 27 | г. Кяхта, ул. Юбилейная, д. 3 | 1991 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1693,9 | 747,80 | Ремонт системы электроснабжения | 844409,15 | 42550,77 | 886959,92 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 28 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 215 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 6678,42 | 4215,26 | Ремонт крыши | 8673865,11 | 200352,60 | 8874217,71 | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2022 г. |
| ## 4 | МО "Муйский район" |  |  |  |  |  | 3932 |  |  | 2084353,20 | 98771,84 | 2183125,04 |  |  |  |  |
| 1 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 19 | 1993 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 992 | 435,88 | Ремонт системы электроснабжения | 525859,20 | 24919,04 | 550778,24 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 10 | 1989 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 980 | 422,70 | Ремонт системы электроснабжения | 519498,00 | 24617,60 | 544115,60 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 6 | 1989 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 980 | 422,70 | Ремонт системы электроснабжения | 519498,00 | 24617,60 | 544115,60 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 8 | 1988 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 980 | 408,70 | Ремонт системы электроснабжения | 519498,00 | 24617,60 | 544115,60 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 7 | МО "Мухоршибирский район" |  |  |  |  |  | 19363,21 |  |  | 33131508,01 | 1438483,28 | 34569991,29 |  |  |  |  |
| 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2689,7 | 1318,80 | Ремонт системы отопления | 1153908,20 | 52449,15 | 7062560,47 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 239544,68 | 34697,13 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 179026,43 | 26870,10 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3493355,46 | 80691,00 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 327202,01 | 27192,87 |  | 121,65 | 10,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1301142,38 | 49759,45 |  | 483,75 | 18,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 82627,58 | 14094,03 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3800,37 | 2129,20 | Ремонт системы отопления | 1630396,73 | 74107,22 | 4638123,57 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 338460,95 | 49024,77 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 462315,01 | 38421,74 |  | 121,65 | 10,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1838428,99 | 70306,85 |  | 483,75 | 18,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 116747,37 | 19913,94 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | 1981 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 2521,15 | 1010,28 | Ремонт системы отопления | 1152669,78 | 53196,27 | 6695090,33 | 457,20 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 224533,62 | 32522,84 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 167807,74 | 25186,29 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 3274444,41 | 75634,50 |  | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 306697,90 | 25488,83 |  | 121,65 | 10,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1219606,31 | 46641,28 |  | 483,75 | 18,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 77449,73 | 13210,83 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 14 | 1992 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1798,53 | 1242,00 | Ремонт крыши | 2335912,78 | 76761,26 | 2412674,04 | 1298,79 | 42,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2609,9 | 1316,50 | Ремонт крыши | 3389712,02 | 78297,00 | 3468009,02 | 1298,79 | 30,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1А | 1972 | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 | 703,96 | 371,20 | Ремонт системы отопления | 361870,64 | 17866,50 | 1274977,15 | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 67411,21 | 16796,49 |  | 95,76 | 23,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 160883,02 | 10432,69 |  | 228,54 | 14,82 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фасада | 554664,16 | 18795,73 |  | 787,92 | 26,70 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 62567,96 | 3688,75 |  | 88,88 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 1 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5239,60 | 3157,30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 702944,74 | 107359,40 | 9018556,71 | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 466638,78 | 73197,21 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт крыши | 6805140,08 | 167667,20 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 637397,34 | 58211,96 |  | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 29 | МО "Прибайкальский район" |  |  |  |  |  | 2799,9 |  |  | 39214888,22 | 1885607,66 | 41100495,88 |  |  |  |  |
| 1 | с. Ильинка ул. Коммунистическая 2 Б | 1972 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 799,05 | 492,3 | Ремонт крыши | 1643438,10 | 65921,63 | 1709359,73 | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д. 55 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 882,47 | 528,5 | Ремонт системы электроснабжения | 439911,30 | 22167,65 | 462078,95 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая д. 30 | 1977 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 807,91 | 494,61 | Ремонт системы электроснабжения | 402743,14 | 20294,70 | 423037,84 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д. 10 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 530,1 | 328,4 | Ремонт системы отопления |  | 13453,94 | 35665,13 |  | 25,38 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 13708,39 |  |  | 25,86 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 8502,80 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 5 | п/ст. Таловка, ул. Социальный городок, д. 13 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 450,15 | 245,37 | Ремонт системы электроснабжения | 224399,78 | 11307,77 | 265993,65 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления |  | 11424,81 |  |  | 25,38 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 11640,88 |  |  | 25,86 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 7220,41 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
| 6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 28 | 1987 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 2032,46 | 1286,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1013181,31 | 51055,40 | 1064236,71 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | с. Мостовка, ул. Молодежная, д. 18 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1855,4 | 811 | Ремонт системы электроснабжения | 987035,69 | 46607,65 | 1033643,34 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 8 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 16 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 642,9 | 388,3 | Ремонт системы электроснабжения | 320485,65 | 16149,65 | 1702135,61 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1312461,06 | 53039,25 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 9 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 17 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 612,6 | 365,6 | Ремонт системы электроснабжения | 305381,10 | 15388,51 | 1621913,63 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1250604,52 | 50539,50 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 10 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 6 | 1963 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 1197,75 | 707,7 | Ремонт системы электроснабжения | 597078,38 | 30087,48 | 3207802,08 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2481821,84 | 98814,38 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 11 | п. Татаурово, ул. Первомайская, д. 100 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 2880 | 1000,42 | Ремонт системы электроснабжения | 1435680,00 | 72345,60 | 7625059,20 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 5879433,60 | 237600,00 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 12 | п. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | 1955 | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 | 598,8 | 355,2 | Ремонт системы электроснабжения | 298501,80 | 15041,86 | 2041716,39 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 340387,86 | 15197,54 |  | 568,45 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 57341,09 | 15484,97 |  | 95,76 | 25,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения |  | 9604,75 |  |  | 16,04 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 3.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1240755,52 | 49401,00 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 13 | п. Татаурово, ул. Школьная, д. 27 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1893,5 | 1007,2 | Ремонт системы электроснабжения | 670601,96 | 39157,58 | 709759,54 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 14 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 10 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 927,0 | 585,2 | Ремонт системы электроснабжения | 493145,46 | 23286,24 | 516431,70 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 15 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 11 | 1984 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2358,4 | 1246 | Ремонт системы электроснабжения | 835250,94 | 44809,60 | 880060,54 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 16 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 12 | 1983 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 2000,85 | 824,4 | Ремонт системы электроснабжения | 997423,73 | 50261,35 | 1047685,08 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 17 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 13 | 1983 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1955 | 871,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1040020,90 | 49109,60 | 5237054,00 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 3980771,00 | 167152,50 |  | 2036,20 | 85,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 18 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 15 | 1993 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 3306,16 | 1839,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1170909,63 | 62817,04 | 1233726,67 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 19 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 7 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 2401,4 | 1261,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1277496,77 | 60323,17 | 1337819,94 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 20 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 8 | 1986 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1464,9 | 891,4 | Ремонт системы электроснабжения | 730252,65 | 36798,29 | 767050,94 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 21 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 9 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 3 | 2338,97 | 1243 | Ремонт системы электроснабжения | 828369,62 | 44440,43 | 872810,05 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 22 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 2 | 1979 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1541,6 | 836,6 | Ремонт системы электроснабжения | 820100,37 | 38724,99 | 858825,36 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 23 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 3 | 1984 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1971,25 | 879 | Ремонт системы электроснабжения | 1048665,58 | 49517,80 | 1098183,38 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 24 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 4 | 1980 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1836,5 | 838,7 | Ремонт системы электроснабжения | 976981,27 | 46132,88 | 1023114,15 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 25 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 5 | 1980 | нет данных | 3.1.1. | Кирпич | 2 | 1432,2 | 864,8 | Ремонт системы электроснабжения | 713951,70 | 35976,86 | 749928,56 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 26 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 6 | 1985 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1897,6 | 865,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1009485,25 | 47667,71 | 1057152,96 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 27 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 60 | 1987 | нет данных | 3.2.1. | Кирпич | 3 | 1955,27 | 995,1 | Ремонт системы электроснабжения | 749670,07 | 44560,60 | 794230,67 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 28 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 61 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2361,26 | 1181,9 | Ремонт системы электроснабжения | 836263,84 | 44863,94 | 881127,78 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 29 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 5 | 1977 | нет данных | 3.1.2. | Кирпич | 2 | 1513 | 702,2 | Ремонт системы электроснабжения | 804885,74 | 38006,56 | 842892,30 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 2 | МО "Город Северобайкальск" |  |  |  |  |  | 3137,22 |  |  | 208813,36 | 35764,31 | 244577,67 |  |  |  |  |
| 1 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1604,89 | 949,7 | Ремонт системы водоотведения | 106821,48 | 18295,75 | 125117,23 | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 1532,33 | 857,60 | Ремонт системы водоотведения | 101991,88 | 17468,56 | 119460,44 | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 17 | МО "Селенгинский район" |  |  |  |  |  | 85737,39 |  |  | 30364754,04 | 1773049,22 | 32137803,26 |  |  |  |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15А | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2754,34 | 1646,10 | Ремонт системы электроснабжения | 975477,05 | 56959,75 | 1032436,80 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15Б | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2750,96 | 1632,40 | Ремонт системы электроснабжения | 974279,99 | 56889,85 | 1031169,84 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7040,6 | 3595,30 | Ремонт системы электроснабжения | 2493498,90 | 145599,61 | 2639098,51 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6247,6 | 3421,50 | Ремонт системы электроснабжения | 2212650,02 | 129200,37 | 2341850,39 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5085,74 | 3056,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1801165,68 | 105173,10 | 1906338,78 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5006,54 | 3300,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1773116,21 | 103535,25 | 1876651,46 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5364 | 3254,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1899714,24 | 110927,52 | 2010641,76 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 8 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4741,87 | 2880,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1679380,68 | 98061,87 | 1777442,55 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 9 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 12320 | 3060,70 | Ремонт системы электроснабжения | 4363251,20 | 254777,60 | 4618028,80 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 10 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4249,37 | 2581,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1504956,88 | 87876,97 | 1592833,85 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 11 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 4426,9 | 2621,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1567830,90 | 91548,29 | 1659379,19 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 12 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3355,34 | 2183,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1188327,21 | 69388,43 | 1257715,64 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 13 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 3353,78 | 2186,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1187774,72 | 69356,17 | 1257130,89 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 14 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6929,46 | 4279,40 | Ремонт системы электроснабжения | 2454137,55 | 143301,23 | 2597438,78 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 15 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4242 | 2209,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1502346,72 | 87724,56 | 1590071,28 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 16 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3033,35 | 1983,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1074291,24 | 62729,68 | 1137020,92 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 17 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15А | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4835,54 | 3050,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1712554,85 | 99998,97 | 1812553,82 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| ## 267 | МО ГО "Город Улан-Удэ" |  |  |  |  |  | 841122 |  |  | 553372382,23 | 27157425,61 | 580529807,84 |  |  |  |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 4122,08 | 2562,70 | Ремонт системы водоотведения |  | 46991,71 | 2654289,74 |  | 11,40 | 2022 г. |  |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 367112,44 | 57585,46 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 553018,25 | 84461,42 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1459875,85 | 85244,61 |  | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 4 | 4601,28 | 2647,1 | Ремонт крыши | 5976096,45 | 196382,63 | 9133402,76 | 1298,79 | 42,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 4 |  |  | Ремонт фасада | 2841520,46 | 119403,22 |  | 617,55 | 25,95 | 2022 г. | 2023 г. |
| 3 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 2587,6 | 1345,6 | Ремонт крыши | 3360749,00 | 110438,77 | 5136308,37 | 1298,79 | 42,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1597972,38 | 67148,22 |  | 617,55 | 25,95 | 2022 г. | 2023 г. |
| 4 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 4996,8 | 2680,8 | Ремонт крыши | 6489793,87 | 213263,42 | 9918498,09 | 1298,79 | 42,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  |  | Ремонт фасада | 3085773,84 | 129666,96 |  | 617,55 | 25,95 | 2022 г. | 2023 г. |
| 5 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | 1986 | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 | 2575,8 | 1325,4 | Ремонт крыши | 3345423,28 | 109935,14 | 5112885,72 | 1298,79 | 42,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.1. | Панель | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1590685,29 | 66842,01 |  | 617,55 | 25,95 | 2022 г. | 2023 г. |
| 6 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4489,64 | 3249,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1590050,90 | 92845,76 | 10835386,97 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 399847,34 | 62720,27 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 602330,10 | 91992,72 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1926100,46 | 94731,40 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 5831099,54 | 143668,48 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 7 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64А | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 5169,9 | 3163,8 | Ремонт фасада | 3230618,81 | 140931,47 | 5849483,35 | 624,89 | 27,26 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2363678,28 | 114254,79 |  | 457,20 | 22,10 | 2022 г. | 2023 г. |
| 8 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | 1985 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 | 6697 | 4193,9 | Ремонт фасада | 4184888,33 | 182560,22 | 7577320,65 | 624,89 | 27,26 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.1. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 3061868,40 | 148003,70 |  | 457,20 | 22,10 | 2022 г. | 2023 г. |
| 9 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28А | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 5027,5 | 3016,2 | Ремонт системы отопления | 2156847,78 | 106080,25 | 2443716,93 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 154444,80 | 26344,10 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
| 10 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 7 | 1917 | нет данных | 5.1. | Дерево | 1 | 461,5 | 192 | Ремонт системы электроснабжения | 230057,75 | 11592,88 | 241650,63 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 11 | г. Улан-Удэ, ул. Любы Шевцовой, д. 2А |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5894,32 | 3462,1 | Ремонт подвальных помещений | 717044,03 | 65485,90 | 3966228,99 | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 2853852,91 | 117886,40 |  | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 181073,51 | 30886,24 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
| 12 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | 1986 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614,4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623,74 | 97363,84 | 2912147,83 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 13 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614,4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623,74 | 97363,84 | 2912147,83 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 14 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | 1987 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614,4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623,74 | 97363,84 | 2912147,83 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 15 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | 1993 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614,4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623,74 | 97363,84 | 2912147,83 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958,46 | 64463,17 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 16 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4614,4 | 1644 | Ремонт системы отопления | 1979623,74 | 97363,84 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 410958,46 | 64463,17 | 2912147,83 | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 307134,46 | 52604,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 17 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 | 3833,7 | 1278 | Ремонт системы отопления | 1644695,64 | 80891,07 | 2419448,07 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 341429,32 | 53556,79 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 255171,07 | 43704,18 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 18 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | 1958 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 4629,83 | 2976 | Ремонт системы электроснабжения | 1639700,59 | 95744,88 | 13507945,71 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 6013176,91 | 148154,56 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт фасада | 2241624,79 | 92596,60 |  | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 412332,66 | 64678,73 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 621137,99 | 94865,22 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1986243,37 | 97689,41 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
| 19 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2В | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 3499,1 | 2019,5 | Ремонт системы отопления | 1501148,89 | 73831,01 | 9760494,53 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 311629,85 | 48882,43 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 232900,10 | 39889,74 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт крыши | 4544596,09 | 111971,20 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 425665,52 | 38875,00 |  | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фасада | 1694159,25 | 69982,00 |  | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 107492,35 | 18335,28 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 469439,26 | 71696,56 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
| 20 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6225,4 | 1450,5 | Ремонт крыши | 8085487,27 | 199212,80 | 12473709,48 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 757319,91 | 69164,19 |  | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 3014151,92 | 124508,00 |  | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 191244,29 | 32621,10 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
| 21 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104А | 1996 | нет данных | 1.1. | Панель | 7 | 10376,98 | 6521 | Ремонт, замена, модернизация лифтов | 7354692,16 | 100310,50 | 7455002,66 | 3677346,08 | 50155,25 | 2022 г. | 2023 г. |
| 22 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32А | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8115,14 | 5647,9 | Ремонт фасада | 3929107,33 | 162302,80 |  | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 249297,10 | 42523,33 | 5460596,55 | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 987206,78 | 90159,21 |  | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
| 23 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25а | 1998 | нет данных | 2.2.1. | Панель | 3 | 3515,1 | 1824,7 | Ремонт крыши | 4565376,73 | 150024,47 | 4715401,20 | 1298,79 | 42,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 24 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1461,4 | 728,6 | Ремонт фасада | 670914,13 | 39019,38 | 709933,51 | 459,09 | 26,70 | 2022 г. | 2023 г. |
| 25 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 10 | 1952 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 459,3 | 274,4 | Ремонт системы электроснабжения | 228961,05 | 11537,62 | 240498,67 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 26 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 546,3 | 329,4 | Ремонт системы электроснабжения | 272330,55 | 13723,06 | 286053,61 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 27 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 16 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2091,4 | 1245,5 | Ремонт системы электроснабжения | 740690,22 | 43250,15 | 783940,37 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 28 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 559,95 | 336,6 | Ремонт системы электроснабжения | 279135,08 | 14065,94 | 293201,02 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 29 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | 1957 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 555,75 | 336,7 | Ремонт системы электроснабжения | 277041,38 | 13960,44 | 291001,82 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 30 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | 1955 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 551,25 | 335,1 | Ремонт системы электроснабжения | 274798,13 | 13847,40 | 288645,53 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 31 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 550,95 | 332,3 | Ремонт системы электроснабжения | 274648,58 | 13839,86 | 288488,44 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 32 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 646,65 | 397,8 | Ремонт системы электроснабжения | 322355,03 | 16243,85 | 338598,88 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 33 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9011,04 | 5871,4 | Ремонт системы отопления | 3865826,27 | 190132,94 | 7080424,68 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 802523,22 | 125884,23 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 599774,82 | 102725,86 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1208921,13 | 184636,21 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
| 34 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6146 | 3903,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2176667,36 | 127099,28 | 2303766,64 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 35 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 72 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 484,35 | 297,9 | Ремонт системы электроснабжения | 241448,48 | 12166,87 | 1289756,25 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт крыши | 996182,02 | 39958,88 |  | 2056,74 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 36 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 74 | 1960 | нет данных | 4.1.2. | Дерево | 2 | 487,35 | 298,3 | Ремонт системы электроснабжения | 258344,24 | 12242,23 | 270586,47 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 37 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 76 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 485,7 | 295,2 | Ремонт системы электроснабжения | 242121,45 | 12200,78 | 254322,23 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 38 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 78 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 504 | 285,1 | Ремонт системы электроснабжения | 251244,00 | 12660,48 | 263904,48 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 39 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | 1958 | нет данных | 4.1.2. | Дерево | 2 | 477,9 | 291,1 | Ремонт системы электроснабжения | 253334,79 | 12004,85 | 265339,64 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 40 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2396,32 | 1515,9 | Ремонт системы электроснабжения | 848680,69 | 49555,90 | 2510696,36 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт подвальных помещений | 291512,33 | 26623,12 |  | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 73614,95 | 12556,72 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 1160226,25 | 47926,40 |  | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 41 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2А | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4001,2 | 2732,9 | Ремонт подвальных помещений | 486745,98 | 44453,33 | 2692367,46 | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 122916,86 | 20966,29 |  | 30,72 | 5,24 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт фасада | 1937261,00 | 80024,00 |  | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 42 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 12 | 1976 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 2181,8 | 1002,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1087627,30 | 54806,82 | 1142434,12 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 43 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 14 | 1980 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1638,6 | 964,6 | Ремонт системы электроснабжения | 868621,86 | 41161,63 | 909783,49 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 44 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 1 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 657,75 | 401 | Ремонт системы электроснабжения | 327888,38 | 16522,68 | 344411,06 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 45 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 3 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 882 | 407,1 | Ремонт системы электроснабжения | 439677,00 | 22155,84 | 461832,84 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 46 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 12 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8762,08 | 5704,7 | Ремонт системы электроснабжения | 3103178,25 | 181199,81 | 3284378,06 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 47 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | 1976 | нет данных | 1.1. | Кирпич | 6 | 10317,04 | 6820,8 | Ремонт системы электроснабжения | 3900047,46 | 150525,61 | 4050573,07 | 378,02 | 14,59 | 2022 г. | 2023 г. |
| 48 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | 1985 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8566,1 | 5725,9 | Ремонт системы отопления | 3674942,56 | 180744,71 | 4738252,56 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 762896,87 | 119668,42 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
| 49 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | 1970 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5939,6 | 3892,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2103568,74 | 122830,93 | 2226399,67 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 50 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 2 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8595,94 | 5755 | Ремонт системы электроснабжения | 3044338,11 | 177764,04 | 3222102,15 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 51 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 136 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 10538,72 | 6815,8 | Ремонт системы электроснабжения | 3732393,08 | 217940,73 | 3950333,81 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 52 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 142 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5712,46 | 3797,8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023124,83 | 118133,67 | 2141258,50 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 53 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 144 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5874,42 | 3797,6 | Ремонт системы электроснабжения | 2080484,59 | 121483,01 | 2201967,60 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 54 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 146 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6663,56 | 4134,1 | Ремонт крыши | 8654565,09 | 213233,92 | 8867799,01 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 55 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 10 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8018,3 | 5272,2 | Ремонт системы электроснабжения | 2839761,13 | 165818,44 | 3005579,57 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 56 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 12 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5798,5 | 3841,9 | Ремонт системы электроснабжения | 2053596,76 | 119912,98 | 2173509,74 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 57 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 14 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5613,94 | 3696,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1988232,99 | 116096,28 | 2104329,27 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 58 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 14322,98 | 9184,6 | Ремонт системы электроснабжения | 5072626,60 | 296199,23 | 5368825,83 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 59 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16А | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5760,52 | 4165,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2040145,76 | 119127,55 | 2159273,31 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 60 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4665,28 | 2885,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1652255,56 | 96477,99 | 1748733,55 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 61 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18А | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4396,14 | 2860,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1556936,94 | 90912,18 | 1647849,12 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 62 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5292,72 | 3429,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1874469,72 | 109453,45 | 1983923,17 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 63 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 8556,44 | 2720,6 | Ремонт системы электроснабжения | 3030348,79 | 176947,18 | 3207295,97 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 64 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 4 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6040,48 | 3062,6 | Ремонт системы электроснабжения | 2139296,40 | 124917,13 | 2264213,53 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 65 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 6 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5365,4 | 3725,1 | Ремонт системы электроснабжения | 1900210,06 | 110956,47 | 2011166,53 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 66 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 7 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4419,68 | 2866,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1565273,87 | 91398,98 | 1656672,85 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 67 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7524,4 | 4795,3 | Ремонт системы электроснабжения | 2664841,50 | 155604,59 | 2820446,09 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 68 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 630,45 | 381,1 | Ремонт системы электроснабжения | 314279,33 | 15836,90 | 330116,23 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 69 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 653,4 | 395,6 | Ремонт системы электроснабжения | 325719,90 | 16413,41 | 342133,31 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 70 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | 1963 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 642,3 | 387,6 | Ремонт системы электроснабжения | 320186,55 | 16134,58 | 336321,13 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 71 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1008,6 | 626,5 | Ремонт системы электроснабжения | 502787,10 | 25336,03 | 528123,13 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 72 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | 1961 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1161,75 | 621,6 | Ремонт системы электроснабжения | 579132,38 | 29183,16 | 608315,54 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 73 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28А | 1961 | нет данных | 2.2.1. | Оштукат. | 3 | 1090,3 | 742,8 | Ремонт системы электроснабжения | 418031,92 | 24847,94 | 442879,86 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 74 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 670,5 | 405,8 | Ремонт системы электроснабжения | 334244,25 | 16842,96 | 351087,21 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 75 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 17 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 865,2 | 457 | Ремонт системы электроснабжения | 431302,20 | 21733,82 | 453036,02 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 76 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 1 | 1975 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 1593,45 | 875,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1826970,10 | 40027,46 | 5251437,56 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 3252980,37 | 131459,63 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 77 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 1А | 1983 | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 | 693,6 | 417,8 | Ремонт системы электроснабжения | 345759,60 | 17423,23 | 1836368,42 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт крыши | 1415963,59 | 57222,00 |  | 2041,47 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 78 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 2 | 1994 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2273,53 | 1536,9 | Ремонт крыши | 2952838,03 | 72752,96 | 3025590,99 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 79 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | 1960 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3285,63 | 2301,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1163638,72 | 67946,83 | 1231585,55 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 80 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | 1966 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3771,88 | 2559,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1335849,02 | 78002,48 | 1413851,50 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 81 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3756,92 | 2573,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1330550,79 | 77693,11 | 1408243,90 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 82 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4030,88 | 2609,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1427576,46 | 83358,60 | 1510935,06 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 83 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3975,38 | 2730,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1407920,58 | 82210,86 | 1490131,44 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 84 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4008,7 | 2595,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1419721,19 | 82899,92 | 1502621,11 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 85 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 2991 | 1939,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1059292,56 | 61853,88 | 5101539,33 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт крыши | 3884680,89 | 95712,00 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 86 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 11 | 1958 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 664,05 | 407,9 | Ремонт системы электроснабжения | 331028,93 | 16680,94 | 347709,87 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 87 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1394,1 | 828,4 | Ремонт системы электроснабжения | 694958,85 | 35019,79 | 729978,64 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 88 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 13 | 1958 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 669,45 | 411,3 | Ремонт системы электроснабжения | 333720,83 | 16816,58 | 350537,41 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 89 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | 1959 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 1391,25 | 830,3 | Ремонт системы электроснабжения | 693538,13 | 34948,20 | 728486,33 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 90 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16Б | 1959 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 3 | 952,95 | 566,7 | Ремонт системы электроснабжения | 365370,56 | 21717,73 | 387088,29 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 91 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Дерево | 2 | 679,35 | 417,8 | Ремонт системы электроснабжения | 338655,98 | 17065,27 | 355721,25 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 92 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 21 | 1955 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 547,95 | 334,1 | Ремонт системы электроснабжения | 273153,08 | 13764,50 | 286917,58 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 93 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4509,52 | 2989,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1597091,60 | 93256,87 | 1690348,47 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 94 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3А | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4399,66 | 2868,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1558183,59 | 90984,97 | 1649168,56 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 95 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 5 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 4070,68 | 2736,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1441672,03 | 84181,66 | 1525853,69 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 96 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | 1968 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4144,14 | 2731 | Ремонт системы электроснабжения | 1467688,62 | 85700,82 | 1553389,44 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 97 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | 1967 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3288,73 | 1492 | Ремонт системы электроснабжения | 1164736,62 | 68010,94 | 1232747,56 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 98 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 907,95 | 554,6 | Ремонт системы электроснабжения | 452613,08 | 22807,70 | 475420,78 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 99 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 2 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 892,8 | 545,2 | Ремонт системы электроснабжения | 445060,80 | 22427,14 | 467487,94 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 100 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 3 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 899,85 | 548,2 | Ремонт системы электроснабжения | 448575,23 | 22604,23 | 471179,46 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 101 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 4 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 907,95 | 554,6 | Ремонт системы электроснабжения | 452613,08 | 22807,70 | 475420,78 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 102 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 5 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 879,6 | 537,8 | Ремонт системы электроснабжения | 438480,60 | 22095,55 | 460576,15 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 103 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 6 | 1934 | нет данных | 4.1.1. | Дерево | 2 | 909,6 | 556,8 | Ремонт системы электроснабжения | 453435,60 | 22849,15 | 476284,75 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 104 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 11 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 781,05 | 471,4 | Ремонт системы электроснабжения | 389353,43 | 19619,98 | 408973,41 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 105 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 12 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 808,95 | 479,1 | Ремонт системы электроснабжения | 403261,58 | 20320,82 | 423582,40 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 106 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 13 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 805,2 | 487,6 | Ремонт системы электроснабжения | 401392,20 | 20226,62 | 421618,82 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 107 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 14 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 758,4 | 458 | Ремонт системы электроснабжения | 378062,40 | 19051,01 | 397113,41 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 108 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 17 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 803,4 | 475,3 | Ремонт системы электроснабжения | 400494,90 | 20181,41 | 1055177,53 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 71406,19 | 4579,38 |  | 88,88 | 5,70 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 537064,87 | 21450,78 |  | 668,49 | 26,70 | 2022 г. | 2023 г. |
| 109 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 19 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 807,75 | 488 | Ремонт системы электроснабжения | 402663,38 | 20290,68 | 422954,06 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 110 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 2 | 1936 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 785,4 | 470,4 | Ремонт системы электроснабжения | 391521,90 | 19729,25 | 411251,15 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 111 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 23 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 804,9 | 479,7 | Ремонт системы электроснабжения | 401242,65 | 20219,09 | 421461,74 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 112 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 25 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 790,65 | 473,7 | Ремонт системы электроснабжения | 394139,03 | 19861,13 | 414000,16 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 113 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 3 | 1953 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 787,65 | 472,2 | Ремонт системы электроснабжения | 392643,53 | 19785,77 | 412429,30 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 114 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 4 | 1936 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 784,5 | 468,7 | Ремонт системы электроснабжения | 391073,25 | 19706,64 | 410779,89 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 115 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 5 | 1936 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 683,1 | 409,7 | Ремонт системы электроснабжения | 340525,35 | 17159,47 | 357684,82 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 116 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 6 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 786,75 | 475,2 | Ремонт системы электроснабжения | 392194,88 | 19763,16 | 411958,04 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 117 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 7 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 773,1 | 466,8 | Ремонт системы электроснабжения | 385390,35 | 19420,27 | 404810,62 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 118 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 8 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 786,9 | 475 | Ремонт системы электроснабжения | 392269,65 | 19766,93 | 412036,58 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 119 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 9 | 1934 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 781,35 | 471,6 | Ремонт системы электроснабжения | 389502,98 | 19627,51 | 409130,49 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 120 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 12 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 818 | 444 | Ремонт системы электроснабжения | 407773,00 | 20548,16 | 428321,16 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 121 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 16 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 842,15 | 455,1 | Ремонт системы электроснабжения | 419811,78 | 21154,81 | 440966,59 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 122 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 2 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 509,9 | 273,2 | Ремонт системы электроснабжения | 254185,15 | 12808,69 | 266993,84 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 123 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 22 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 507,15 | 309,6 | Ремонт системы электроснабжения | 252814,28 | 12739,61 | 265553,89 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 124 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 24 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 1016,6 | 548,3 | Ремонт системы электроснабжения | 506775,10 | 25536,99 | 532312,09 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 125 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 28 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 839,5 | 450,7 | Ремонт системы электроснабжения | 418490,75 | 21088,24 | 439578,99 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 126 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 32 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 826,5 | 446,1 | Ремонт системы электроснабжения | 412010,25 | 20761,68 | 432771,93 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 127 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 34 | 1961 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 508,85 | 276,7 | Ремонт системы электроснабжения | 253661,73 | 12782,31 | 266444,04 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 128 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 4 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 537,5 | 277,4 | Ремонт системы электроснабжения | 267943,75 | 13502,00 | 281445,75 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 129 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 8 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 830,2 | 445,7 | Ремонт системы электроснабжения | 413854,70 | 20854,62 | 434709,32 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 130 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4049,44 | 2606,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1434149,67 | 83742,42 | 1517892,09 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 131 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | 1979 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9636,44 | 6420 | Ремонт системы электроснабжения | 3412841,59 | 199281,58 | 3612123,17 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 132 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | 1984 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4944,02 | 3125 | Ремонт системы электроснабжения | 1750974,12 | 102242,33 | 1853216,45 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 133 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1535,1 | 889,6 | Ремонт системы электроснабжения | 765247,35 | 38561,71 | 803809,06 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 134 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44П | 1935 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1481,7 | 867,8 | Ремонт системы электроснабжения | 738627,45 | 37220,30 | 775847,75 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 135 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1511,85 | 875,2 | Ремонт системы электроснабжения | 753657,23 | 37977,67 | 791634,90 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 136 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46П | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1538,7 | 888,7 | Ремонт системы электроснабжения | 767041,95 | 38652,14 | 805694,09 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 137 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | 1936 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1528,95 | 882,6 | Ремонт системы электроснабжения | 762181,58 | 38407,22 | 800588,80 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 138 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1359,55 | 623,7 | Ремонт системы электроснабжения | 720697,46 | 34151,90 | 754849,36 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 139 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | 1961 | нет данных | 2.1.2. | Оштукат. | 2 | 1331,45 | 607,2 | Ремонт системы электроснабжения | 705801,65 | 33446,02 | 739247,67 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 140 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3766,4 | 2216,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1333908,22 | 77889,15 | 1411797,37 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 141 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | 1960 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1016,4 | 612,2 | Ремонт системы электроснабжения | 538793,64 | 25531,97 | 564325,61 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 142 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3722,9 | 2152,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1318502,26 | 76989,57 | 1395491,83 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 143 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | 1971 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3920,4 | 2505,6 | Ремонт системы электроснабжения | 1388448,86 | 81073,87 | 1469522,73 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 144 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3572,2 | 2003,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1265130,35 | 73873,10 | 1339003,45 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 145 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3552,3 | 2504,7 | Ремонт системы электроснабжения | 1258082,57 | 73461,56 | 1331544,13 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 146 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3524,5 | 1978,8 | Ремонт системы электроснабжения | 1248236,92 | 72886,66 | 1321123,58 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 147 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 687,15 | 409,3 | Ремонт системы электроснабжения | 342544,28 | 17261,21 | 359805,49 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 148 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 28 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 681,15 | 406,6 | Ремонт системы электроснабжения | 339553,28 | 17110,49 | 356663,77 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 149 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 3А | 1971 | нет данных | 2.2.1. | Кирпич | 5 | 3849,12 | 3065,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1475791,10 | 87721,44 | 1563512,54 | 383,41 | 22,79 | 2022 г. | 2023 г. |
| 150 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | 1965 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4090 | 2494,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1448514,40 | 84581,20 | 1533095,60 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 151 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 4 | 3714,1 | 2126,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1315385,66 | 76807,59 | 1392193,25 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 152 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 9 | 1990 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7194,08 | 4509,2 | Ремонт крыши | 9343599,16 | 230210,56 | 14665707,60 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 3086332,26 | 151795,09 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 965157,77 | 147406,70 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 640704,76 | 100501,30 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
| 153 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 100 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 659,7 | 399,9 | Ремонт системы электроснабжения | 328860,45 | 16571,66 | 345432,11 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 154 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 119 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 545,55 | 334,9 | Ремонт системы электроснабжения | 271956,68 | 13704,22 | 285660,90 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 155 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 121 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 502,65 | 304,7 | Ремонт системы электроснабжения |  | 12626,57 | 12626,57 |  | 25,12 | 2022 г. |  |
| 156 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 123 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 514,35 | 314,1 | Ремонт системы электроснабжения | 256403,48 | 12920,47 | 269323,95 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 157 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 125 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 473,4 | 287,2 | Ремонт системы электроснабжения | 235989,90 | 11891,81 | 247881,71 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 158 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 131П | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 537,15 | 331,5 | Ремонт системы электроснабжения | 267769,28 | 13493,21 | 281262,49 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 159 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 557,25 | 341 | Ремонт системы электроснабжения | 277789,13 | 13998,12 | 291787,25 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 160 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133П | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 535,5 | 330,7 | Ремонт системы электроснабжения | 266946,75 | 13451,76 | 280398,51 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 161 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 550,65 | 335,7 | Ремонт системы электроснабжения | 274499,03 | 13832,33 | 288331,36 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 162 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135П | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 685,05 | 338,2 | Ремонт системы электроснабжения | 341497,43 | 17208,46 | 358705,89 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 163 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 493,95 | 301,2 | Ремонт системы электроснабжения | 246234,08 | 12408,02 | 258642,10 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 164 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137А | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 628,85 | 308,1 | Ремонт системы электроснабжения | 313481,73 | 15796,71 | 329278,44 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 165 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 139 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 516 | 315,4 | Ремонт системы электроснабжения | 257226,00 | 12961,92 | 270187,92 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 166 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 141 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 517,05 | 315,4 | Ремонт системы электроснабжения | 257749,43 | 12988,30 | 270737,73 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 167 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143А | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 501 | 306,2 | Ремонт системы электроснабжения | 249748,50 | 12585,12 | 262333,62 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 168 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 145 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 520,05 | 318,1 | Ремонт системы электроснабжения | 259244,93 | 13063,66 | 272308,59 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 169 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 147 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 512,1 | 314,3 | Ремонт системы электроснабжения | 255281,85 | 12863,95 | 268145,80 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 170 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 687,15 | 427,5 | Ремонт системы электроснабжения | 342544,28 | 17261,21 | 359805,49 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 171 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149А | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 507,15 | 309,3 | Ремонт системы электроснабжения | 252814,28 | 12739,61 | 265553,89 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 172 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8А | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7293,62 | 4681,3 | Ремонт системы отопления | 3129035,92 | 153895,38 | 3282931,30 | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
| 173 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 90 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 654,6 | 399,7 | Ремонт системы электроснабжения | 326318,10 | 16443,55 | 342761,65 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 174 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 94 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 656,4 | 400,1 | Ремонт системы электроснабжения | 327215,40 | 16488,77 | 343704,17 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 175 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 96 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 666,75 | 405,6 | Ремонт системы электроснабжения | 332374,88 | 16748,76 | 349123,64 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 176 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 98 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 659,4 | 402,7 | Ремонт системы электроснабжения | 328710,90 | 16564,13 | 345275,03 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 177 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 1 | 1972 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 3061,9 | 2026,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1084402,50 | 63320,09 | 1147722,59 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 178 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 11 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5344,9 | 3585,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1892949,78 | 110532,53 | 2003482,31 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 179 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 12 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6141,04 | 3941,9 | Ремонт системы электроснабжения | 2174910,73 | 126996,71 | 2301907,44 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 180 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 13 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6922,58 | 4434,9 | Ремонт системы электроснабжения | 2451700,93 | 143158,95 | 2594859,88 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 181 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 14 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5791,2 | 3847,6 | Ремонт системы электроснабжения | 2051011,39 | 119762,02 | 2170773,41 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 182 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | 1982 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6831,42 | 4378,3 | Ремонт системы электроснабжения | 2419415,71 | 141273,77 | 2560689,48 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 183 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5826,44 | 3827,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2063491,99 | 120490,78 | 2183982,77 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 184 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5807,84 | 3807,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2056904,61 | 120106,13 | 2177010,74 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 185 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5810,16 | 3804,7 | Ремонт системы электроснабжения | 2057726,27 | 120154,11 | 2177880,38 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 186 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 2 | 1973 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6190,7 | 3892,4 | Ремонт системы электроснабжения | 2192498,31 | 128023,68 | 2320521,99 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 187 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 9220,7 | 5485,2 | Ремонт системы электроснабжения | 3265603,11 | 190684,08 | 3456287,19 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 188 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 3 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 2591,54 | 1645,6 | Ремонт системы электроснабжения | 917819,81 | 53593,05 | 971412,86 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 189 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 5 | 1977 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5442,2 | 3328 | Ремонт системы электроснабжения | 1927409,55 | 112544,70 | 2039954,25 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 190 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | 1974 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9344,4 | 5782,2 | Ремонт системы электроснабжения | 3309412,70 | 193242,19 | 3502654,89 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 191 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 9 | 1976 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5612 | 3610,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1987545,92 | 116056,16 | 2103602,08 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 192 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 502,8 | 306,8 | Ремонт системы электроснабжения | 250645,80 | 12630,34 | 263276,14 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 193 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 11 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 661,65 | 402,8 | Ремонт системы электроснабжения | 329832,53 | 16620,65 | 346453,18 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 194 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 13 | 1967 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 675,75 | 411,4 | Ремонт системы электроснабжения | 336861,38 | 16974,84 | 353836,22 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 195 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15 | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 687,75 | 418,6 | Ремонт системы электроснабжения | 342843,38 | 17276,28 | 360119,66 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 196 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15А | 1964 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 684,15 | 417,7 | Ремонт системы электроснабжения | 341048,78 | 17185,85 | 358234,63 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 197 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 17 | 1965 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 688,35 | 419,8 | Ремонт системы электроснабжения | 343142,48 | 17291,35 | 360433,83 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 198 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 19 | 1963 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 678,6 | 414,6 | Ремонт системы электроснабжения | 338282,10 | 17046,43 | 355328,53 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 199 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 21А | 1962 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 2036,8 | 554 | Ремонт системы электроснабжения | 1079707,68 | 51164,42 | 1343901,01 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 187487,44 | 25541,47 |  | 92,05 | 12,54 | 2022 г. | 2023 г. |
| 200 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 7 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 494,7 | 303 | Ремонт системы электроснабжения | 246607,95 | 12426,86 | 259034,81 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 201 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 8 | 1954 | нет данных | 5.1. | Дерево | 1 | 577,6 | 288,8 | Ремонт системы электроснабжения | 287933,60 | 14509,31 | 302442,91 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 202 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9 | 1959 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 671,25 | 409,8 | Ремонт системы электроснабжения | 334618,13 | 16861,80 | 351479,93 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 203 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9А | 1962 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 663 | 407 | Ремонт системы электроснабжения | 330505,50 | 16654,56 | 347160,06 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 204 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 15 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 662,4 | 405,1 | Ремонт системы электроснабжения | 330206,40 | 16639,49 | 807339,75 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 |  |  | Ремонт фасада | 442807,78 | 17686,08 |  | 668,49 | 26,70 | 2022 г. | 2023 г. |
| 205 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 16 | 1962 | нет данных | 2.1.2. | Дерево | 2 | 847,65 | 401,7 | Ремонт системы электроснабжения | 449339,27 | 21292,97 | 470632,24 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 206 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 18 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 849,15 | 521,5 | Ремонт системы электроснабжения | 423301,28 | 21330,65 | 444631,93 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 207 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 10/1 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 377,49 | 162,3 | Ремонт системы электроснабжения | 188178,77 | 9482,55 | 197661,32 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 208 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/1 | 1953 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 504,3 | 272,1 | Ремонт системы электроснабжения |  | 12668,02 | 12668,02 |  | 25,12 | 2022 г. |  |
| 209 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/2 | 1959 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 692 | 396,7 | Ремонт системы электроснабжения | 344962,00 | 17383,04 | 362345,04 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 210 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 33/2 | 1958 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 656,55 | 400,1 | Ремонт системы электроснабжения | 327290,18 | 16492,54 | 343782,72 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 211 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/3 | 1958 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 497,1 | 304,9 | Ремонт системы электроснабжения | 247804,35 | 12487,15 | 260291,50 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 212 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/4 | 1930 | нет данных | 3.1.1. | Дерево | 2 | 444,6 | 273,3 | Ремонт системы электроснабжения | 221633,10 | 11168,35 | 232801,45 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 213 | г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 3 | 1981 | нет данных | 2.1.2. | Кирпич | 2 | 1823,7 | 811,5 | Ремонт системы электроснабжения | 966743,37 | 45811,34 | 1012554,71 | 530,10 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 214 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 15680,3 | 9328,3 | Ремонт системы электроснабжения | 5553335,05 | 324268,60 | 5877603,65 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 215 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 8717,32 | 5974,6 | Ремонт системы электроснабжения | 3087326,05 | 180274,18 | 3267600,23 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 216 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9112,5 | 5477,7 | Ремонт системы электроснабжения | 3227283,00 | 188446,50 | 3415729,50 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 217 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 3 | 1983 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6739,14 | 4241,6 | Ремонт системы электроснабжения | 2386733,82 | 139365,42 | 2526099,24 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 218 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 1 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 511,37 | 273,2 | Ремонт системы электроснабжения | 254917,95 | 12845,61 | 267763,56 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 219 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 11 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 864,83 | 464,5 | Ремонт системы электроснабжения | 431117,76 | 21724,53 | 452842,29 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 220 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 15 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 847,73 | 453,9 | Ремонт системы электроснабжения | 422593,41 | 21294,98 | 443888,39 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 221 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 19 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 497,37 | 303,2 | Ремонт системы электроснабжения | 247938,95 | 12493,93 | 260432,88 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 222 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2 | 1935 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 819,82 | 461,5 | Ремонт системы электроснабжения | 408680,27 | 20593,88 | 429274,15 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 223 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 23 | 1961 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 825,29 | 442 | Ремонт системы электроснабжения | 411407,07 | 20731,28 | 432138,35 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 224 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 27 | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 814,02 | 434,8 | Ремонт системы электроснабжения | 405788,97 | 20448,18 | 426237,15 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 225 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 3 | 1960 | нет данных | 5.1. | Оштукат. | 2 | 499,7 | 268,5 | Ремонт системы электроснабжения | 249100,45 | 12552,46 | 261652,91 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 226 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 5 | 1961 | нет данных | 5.1. | Кирпич | 2 | 511,23 | 271,1 | Ремонт системы электроснабжения | 254848,16 | 12842,10 | 267690,26 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 227 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 6 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 867,09 | 466,9 | Ремонт системы электроснабжения | 432244,37 | 21781,30 | 454025,67 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 228 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 8 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 825,29 | 444,9 | Ремонт системы электроснабжения | 411407,07 | 20731,28 | 432138,35 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 229 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9 | 1962 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 771,6 | 464,9 | Ремонт системы электроснабжения | 384642,60 | 19382,59 | 404025,19 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 230 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9А | 1960 | нет данных | 5.1. | Дерево | 2 | 777,12 | 468,8 | Ремонт системы электроснабжения | 387394,32 | 19521,25 | 406915,57 | 498,50 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
| 231 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | 1975 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 5715,44 | 3770,9 | Ремонт системы электроснабжения | 2024180,23 | 118195,30 | 2142375,53 | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 232 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 14 | 1967 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 | 2060,2 | 1269,4 | Ремонт системы электроснабжения | 729640,43 | 39143,80 | 2060570,83 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 883846,40 | 40173,90 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 183481,41 | 26576,58 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 137126,91 | 20581,40 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 233 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 15 | 1969 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2735,07 | 1520,1 | Ремонт системы электроснабжения | 968652,39 | 51966,33 | 2526192,70 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1173372,38 | 53333,87 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 243585,33 | 35282,40 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
| 234 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 16 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5809,28 | 3837,1 | Ремонт системы электроснабжения | 2057414,60 | 110376,32 | 5810325,67 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2492239,21 | 113280,96 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 517374,48 | 74939,71 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 386665,68 | 58034,71 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 235 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 17 | 1977 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5808,36 | 3821,8 | Ремонт системы электроснабжения | 2057088,78 | 110358,84 | 5809405,50 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2491844,52 | 113263,02 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 517292,54 | 74927,84 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 386604,44 | 58025,52 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 236 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 20 | 1980 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4459,32 | 2820 | Ремонт системы электроснабжения | 1579312,77 | 84727,08 | 1664039,85 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 237 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 18 | 1979 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 5803,32 | 3818,1 | Ремонт системы электроснабжения | 2055303,81 | 110263,08 | 5804364,60 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2489682,31 | 113164,74 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 516843,68 | 74862,83 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 386268,98 | 57975,17 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 238 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 21 | 1982 | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 | 1629,65 | 715,4 | Ремонт системы электроснабжения | 866941,21 | 40936,81 | 2152343,94 | 531,98 | 25,12 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 |  |  | Ремонт системы отопления | 837721,58 | 41360,52 |  | 514,05 | 25,38 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 156055,28 | 38883,45 |  | 95,76 | 23,86 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.1.2. | Панель | 2 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 150009,28 | 20435,81 |  | 92,05 | 12,54 | 2022 г. | 2023 г. |
| 239 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 12 | 1964 | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 | 2678,93 | 1478,8 | Ремонт системы электроснабжения | 948769,85 | 50899,67 | 2679412,22 | 354,16 | 19,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1149287,76 | 52239,14 |  | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 238585,51 | 34558,20 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 178309,58 | 26762,51 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 240 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 22 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4535,38 | 2837,2 | Ремонт системы отопления | 1945723,37 | 88439,91 | 2843773,96 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 403920,94 | 58506,40 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 301874,89 | 45308,45 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 241 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 23 | 1985 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4208,56 | 2811,2 | Ремонт системы отопления | 1805514,33 | 82066,92 | 2638851,28 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 374814,35 | 54290,42 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 280121,75 | 42043,51 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 242 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 25 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4472,8 | 2859,4 | Ремонт системы отопления | 1918875,93 | 87219,60 | 2804535,06 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 398347,57 | 57699,12 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 297709,57 | 44683,27 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 243 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 26 | 1990 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4527,52 | 2857,1 | Ремонт системы отопления | 1942351,36 | 88286,64 | 2838845,59 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 403220,93 | 58405,01 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 301351,73 | 45229,92 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 244 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 27 | 1992 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4413,26 | 2841,9 | Ремонт системы отопления | 1893332,67 | 86058,57 | 2767202,29 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 393044,94 | 56931,05 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 293746,59 | 44088,47 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 245 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 24 | 1989 | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 | 4506,26 | 2818,4 | Ремонт системы отопления | 1933230,60 | 87872,07 | 2825515,15 | 429,01 | 19,50 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 401327,52 | 58130,75 |  | 89,06 | 12,90 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 3.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 299936,67 | 45017,54 |  | 66,56 | 9,99 | 2022 г. | 2023 г. |
| 246 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 3 | 1963 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 2554,02 | 1812,20 | Ремонт крыши | 3317135,64 | 81728,64 | 3398864,28 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 247 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 5 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 6264,83 | 4359,70 | Ремонт крыши | 8136698,56 | 200474,56 | 8337173,12 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 248 | г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 42 | 1964 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 3762,08 | 2478,70 | Ремонт крыши | 4886151,88 | 120386,56 | 12180787,36 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт фасада | 2732774,91 | 75241,60 |  | 726,40 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 1613969,94 | 79379,89 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 335050,84 | 52556,26 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 504720,65 | 77085,02 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 250404,04 | 42887,71 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1332378,25 | 77799,81 |  | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 249 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | 1978 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 | 2349,40 | 1252,00 | Ремонт фасада | 1137509,00 | 46988,00 | 3030538,04 | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 1007916,09 | 49572,34 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 209237,56 | 32821,12 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 315195,50 | 48139,21 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 3 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 156376,06 | 26783,16 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 250 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | 1958 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 1010,55 | 616,50 | Ремонт фасада | 938103,67 | 26981,69 | 3142386,08 | 928,31 | 26,70 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 |  |  | Ремонт крыши | 2093930,34 | 83370,38 |  | 2072,07 | 82,50 | 2022 г. | 2023 г. |
| 251 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24П | 1962 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 | 1894,97 | 1001,20 | Ремонт фасада | 1376506,21 | 37899,40 | 2267350,56 | 726,40 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 3 |  |  | Ремонт системы отопления | 812961,08 | 39983,87 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
| 252 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3Б | 1962 | нет данных | 2.1.1. | Оштукат. | 2 | 678,45 | 406,90 | Ремонт фасада | 629811,92 | 18114,62 | 647926,54 | 928,31 | 26,70 | 2022 г. | 2023 г. |
| 253 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 9344,20 | 5931,70 | Ремонт системы водоотведения | 621949,95 | 106523,88 | 7342205,14 | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 4008755,24 | 197162,62 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 832194,45 | 130538,47 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1253617,87 | 191462,66 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
| 254 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 9299,72 | 6162,50 | Ремонт фасада | 4502645,43 | 185994,40 | 23671879,28 | 484,17 | 20,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт крыши | 12078383,34 | 297591,04 |  | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 828233,06 | 129917,09 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1247650,44 | 190551,26 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 618989,36 | 106016,81 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 3293588,84 | 192318,21 |  | 354,16 | 20,68 | 2022 г. | 2023 г. |
| 255 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | 1981 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5712,78 | 3795,00 | Ремонт подвальных помещений | 694959,69 | 63468,99 | 5247245,57 | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы отопления | 2450839,75 | 120539,66 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 508780,19 | 79807,54 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 766426,56 | 117054,86 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 380242,64 | 65125,69 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 256 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | 1961 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 | 3171,15 | 1949,20 | Ремонт подвальных помещений | 385770,40 | 35231,48 | 2912732,99 | 121,65 | 11,11 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы отопления | 1360455,06 | 66911,27 |  | 429,01 | 21,10 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 282422,62 | 44300,97 |  | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы горячего | 425441,48 | 64976,86 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 4 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 211071,74 | 36151,11 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 257 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 5 | 1988 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 13859,70 | 8703,21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1234344,88 | 193620,01 | 3571367,49 | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1859417,35 | 283985,25 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
| 258 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11 | 1994 | нет данных | 1.1. | Панель | 9 | 9050,00 | 6025,52 | Ремонт, замена, модернизация лифтов | 11032038,24 | 150465,75 | 11182503,99 | 3677346,08 | 50155,25 | 2022 г. | 2023 г. |
| 259 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 13 | 1993 | нет данных | 1.1. | Панель | 7 | 7855,50 | 4939,62 | Ремонт, замена, модернизация лифтов | 3677346,08 | 50155,25 | 3727501,33 | 3677346,08 | 50155,25 | 2022 г. | 2023 г. |
| 260 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 11 | 1998 | нет данных | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 6208,10 | 3697,15 | Ремонт крыши | 8063018,20 | 198659,20 | 8261677,40 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 261 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | 1989 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5020,68 | 3278,30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 673574,43 | 102873,73 | 776448,16 | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
| 262 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | 1991 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 6751,00 | 4249,90 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 601244,06 | 94311,47 | 2265905,64 | 89,06 | 13,97 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 905714,16 | 138327,99 |  | 134,16 | 20,49 | 2022 г. | 2023 г. |
|  |  |  | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 |  |  | Ремонт системы водоотведения | 449346,56 | 76961,40 |  | 66,56 | 11,40 | 2022 г. | 2023 г. |
| 263 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | 1980 | нет данных | 2.2.2. | Панель | 5 | 5785,00 | 3740,30 | Ремонт крыши | 7513500,15 | 185120,00 | 7698620,15 | 1298,79 | 32,00 | 2022 г. | 2023 г. |
| 264 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20А | 2007 | нет данных | 2.2.2. | Оштукат. | 5 | 14535,60 | 7554,70 | Ремонт крыши | 18878691,92 |  | 18878691,92 | 1298,79 |  |  | 2023 г. |
| 265 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 87 | 2009 | нет данных | 1.2. | Монолит | 12 | 9349,60 | 6043,60 | Ремонт фасада | 3224022,57 |  | 3224022,57 | 344,83 |  |  | 2023 г. |
| 266 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53 | 1989 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 7758,96 | 5299,20 | Ремонт крыши | 10077259,66 |  | 10077259,66 | 1298,79 |  |  | 2023 г. |
| 267 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48А | 1988 |  | 2.2.2. | Кирпич | 5 | 4570,28 | 2936,50 | Ремонт фасада | 2212792,47 |  | 2212792,47 | 484,17 |  |  | 2023 г. |