ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Правительства Республики Бурятия

от 06.06.2017 № 275

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Бурятия

от 18.07.2016  № 320

Республиканский краткосрочный план

реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на период 2017-2019 годов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв.м | В том числе площадь помещений МКД, кв.м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв.м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв.м | Плановый срок завершения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработки проектной документации | ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Итого 2017 год |  |  |  |  | 585 119,89 |  |  | 424 733 333,33 | 13 676 669,70 | 438 410 003,03 |  |  |  |  |
|  | МО "Баргузинский район" |  |  |  |  | 4 853,20 |  |  | 464 280,96 | 123 927,02 | 588 207,98 |  |  |  |  |
| 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 |  | Кирпич | 2 | 2 039,50 | 678,40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 114 681,09 | 28 124,71 | 142 805,79 | 56,23 | 13,79 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 71 321,32 | 27 186,54 | 98 507,85 | 34,97 | 13,33 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 |  | Кирпич | 2 | 2 165,70 | 849,60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 121 777,31 | 29 865,00 | 151 642,31 | 56,23 | 13,79 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 75 734,53 | 28 868,78 | 104 603,31 | 34,97 | 13,33 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | п. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.63 | 1981 |  | Дерево (брус) | 2 | 648,00 | 406,10 | Ремонт системы электроснабжения | 80 766,72 | 9 882,00 | 90 648,72 | 124,64 | 15,25 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Бичурский район" |  |  |  |  | 2 273,20 |  |  | 1 014 551,89 | 40 781,21 | 1 055 333,10 |  |  |  |  |
| 1 | с. Бичура, ул. Советская, д.77 | 1981 |  | Кирпич | 2 | 2 273,20 | 969,90 | Ремонт системы отопления | 1 014 551,89 | 40 781,21 | 1 055 333,10 | 446,31 | 17,94 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Джидинский район" |  |  |  |  | 1 244,30 |  |  | 1 428 189,76 | 46 031,18 | 1 474 220,94 |  |  |  |  |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 376,70 | 211,70 | Ремонт крыши | 427 742,85 | 14 762,87 | 442 505,72 | 1 135,50 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 |  | Кирпич | 2 | 867,60 | 578,40 | Ремонт крыши | 1 000 446,91 | 31 268,30 | 1 031 715,22 | 1 153,12 | 36,04 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Заиграевский район" |  |  |  |  | 18 778,59 |  |  | 8 446 908,59 | 433 596,96 | 8 880 505,55 |  |  |  |  |
| 1 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | 1981 |  | Кирпич | 3 | 1 756,10 | 859,20 | Ремонт системы электроснабжения | 264 205,25 | 26 271,26 | 290 476,50 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4А | 1980 |  | Кирпич | 3 | 1 258,80 | 820,40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 69 120,71 | 15 672,06 | 84 792,77 | 54,91 | 12,45 | 2017г. | 2018г. |
|  |  | 1980 |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 43 000,61 | 13 809,04 | 56 809,64 | 34,16 | 10,97 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | п. Татарский Ключ, ул. Сосновая, д. 1А | 1990 |  | Кирпич | 3 | 2 117,78 | 1 042,00 | Ремонт системы электроснабжения | 318 620,00 | 31 681,99 | 350 301,99 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | 1965 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752,80 | 423,40 | Ремонт крыши | 810 645,15 | 28 937,63 | 839 582,78 | 1 076,84 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 123 519,42 | 11 450,09 | 134 969,51 | 164,08 | 15,21 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | 1975 |  | Кирпич | 3 | 2 224,00 | 1 091,70 | Ремонт системы отопления | 911 150,56 | 33 182,08 | 944 332,64 | 409,69 | 14,92 | 2017г. | 2018г. |
| 6 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д. 42 | 1976 |  | Кирпич | 3 | 2 200,60 | 1 083,50 | Ремонт системы отопления | 901 563,81 | 32 832,95 | 934 396,77 | 409,69 | 14,92 | 2017г. | 2018г. |
| 7 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д. 14 | 1970 |  | Кирпич | 2 | 671,20 | 352,30 | Ремонт крыши | 762 147,60 | 26 304,33 | 788 451,93 | 1 135,50 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 109 909,00 | 10 202,24 | 120 111,24 | 163,75 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 8 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д. 11 | 1978 |  | Кирпич | 3 | 2 669,02 | 1 265,10 | Ремонт системы отопления | 1 093 470,80 | 39 821,78 | 1 133 292,58 | 409,69 | 14,92 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 146 555,89 | 33 229,30 | 179 785,19 | 54,91 | 12,45 | 2017г. | 2018г. |
| 9 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | 1970 |  | Кирпич | 2 | 1 483,28 | 596,30 | Ремонт системы электроснабжения | 227 446,16 | 22 545,86 | 249 992,01 | 153,34 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 10 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 8 | 1961 |  | Дерево | 2 | 547,80 | 313,00 | Ремонт крыши | 594 762,89 | 21 183,43 | 615 946,32 | 1 085,73 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
| 11 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 543,00 | 304,00 | Ремонт крыши | 616 685,10 | 21 280,17 | 637 965,27 | 1 135,70 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 12 | пгт. Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | 1981 |  | Кирпич | 2 | 1 430,70 | 846,00 | Ремонт системы электроснабжения | 234 277,13 | 21 746,64 | 256 023,77 | 163,75 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 13 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | 1962 |  | Дерево | 2 | 565,21 | 327,17 | Ремонт крыши | 613 665,45 | 21 856,67 | 635 522,12 | 1 085,73 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
| 14 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | 1963 |  | Дерево | 2 | 558,30 | 324,90 | Ремонт крыши | 606 163,06 | 21 589,46 | 627 752,52 | 1 085,73 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Закаменский район" |  |  |  |  | 17 951,60 |  |  | 11 089 036,43 | 489 411,98 | 11 578 448,42 |  |  |  |  |
| 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.30 | 1965 |  | Кирпич | 3 | 3 495,90 | 2 097,50 | Ремонт крыши | 3 637 763,62 | 77 853,69 | 3 715 617,32 | 1 040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 525 958,16 | 52 298,66 | 578 256,82 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 431 990,56 | 55 724,65 | 1 487 715,20 | 409,62 | 15,94 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.29 | 1966 |  | Кирпич | 3 | 2 275,00 | 1 365,00 | Ремонт крыши | 2 367 319,50 | 50 664,25 | 2 417 983,75 | 1 040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 931 885,50 | 36 263,50 | 968 149,00 | 409,62 | 15,94 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 342 273,75 | 34 034,00 | 376 307,75 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | с. Баянгол, ул. Набережная, д.15 | 1978 |  | Дерево | 1 | 1 128,90 | 518,60 | Ремонт системы электроснабжения | 189 102,04 | 17 238,30 | 206 340,34 | 167,51 | 15,27 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.8А | 1984 |  | Кирпич | 5 | 5 493,10 | 3 312,70 | Ремонт системы электроснабжения | 826 436,90 | 82 176,78 | 908 613,67 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.42 | 1974 |  | Кирпич | 5 | 5 558,70 | 2 865,20 | Ремонт системы электроснабжения | 836 306,42 | 83 158,15 | 919 464,57 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Иволгинский район" |  |  |  |  | 2 671,80 |  |  | 2 780 221,64 | 59 500,99 | 2 839 722,63 |  |  |  |  |
| 1 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1А | 1988 |  | Кирпич | 3 | 2 671,80 | 1 283,10 | Ремонт крыши | 2 780 221,64 | 59 500,99 | 2 839 722,63 | 1 040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Кабанский район" |  |  |  |  | 34 660,21 |  |  | 25 884 876,81 | 1 287 906,70 | 27 172 783,52 |  |  |  |  |
| 1 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д.11 | 1963 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 111,00 | 615,10 | Ремонт системы отопления | 475 685,76 | 19 498,05 | 495 183,81 | 428,16 | 17,55 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 210 423,39 | 42 706,84 | 1 253 130,23 | 1 089,49 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | с. Выдрино, ул. Школьная, д.4 | 1982 |  | Дерево | 2 | 1 408,20 | 607,60 | Ремонт крыши | 1 470 498,77 | 54 455,09 | 1 524 953,86 | 1 044,24 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | г. Бабушкин, ул. Заречная, д.16 | 1987 |  | Дерево | 2 | 1 301,90 | 738,20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70 224,49 | 15 154,12 | 85 378,60 | 53,94 | 11,64 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 557 421,50 | 22 848,35 | 580 269,85 | 428,16 | 17,55 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 436 698,73 | 46 243,49 | 1 482 942,21 | 1 103,54 | 35,52 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 |  | Кирпич | 2 | 2 126,60 | 994,60 | Ремонт системы отопления | 949 122,85 | 38 151,20 | 987 274,05 | 446,31 | 17,94 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.18 | 1979 |  | Панель | 3 | 3 256,60 | 1 649,70 | Ремонт системы электроснабжения | 481 358,05 | 48 555,91 | 529 913,95 | 147,81 | 14,91 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 298 797,21 | 51 161,19 | 1 349 958,40 | 398,82 | 15,71 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 174 260,67 | 40 446,97 | 214 707,64 | 53,51 | 12,42 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 108 412,21 | 35 692,34 | 144 104,55 | 33,29 | 10,96 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 438 338,36 | 46 080,89 | 484 419,25 | 134,60 | 14,15 | 2017г. | 2018г. |
| 6 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.2 | 1968 |  | Кирпич | 3 | 3 202,80 | 1 446,60 | Ремонт системы электроснабжения | 481 861,26 | 47 913,89 | 529 775,15 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 311 930,94 | 51 052,63 | 1 362 983,57 | 409,62 | 15,94 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 175 865,75 | 39 874,86 | 215 740,61 | 54,91 | 12,45 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 109 407,65 | 35 134,72 | 144 542,36 | 34,16 | 10,97 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 442 434,79 | 45 575,84 | 488 010,64 | 138,14 | 14,23 | 2017г. | 2018г. |
| 7 | с. Творогово, 2 квартал, д.5 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 647,70 | 944,80 | Ремонт системы электроснабжения | 269 777,92 | 25 045,04 | 294 822,96 | 163,73 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 8 | с. Шигаево, 3 квартал, д.1 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 647,70 | 944,80 | Ремонт системы электроснабжения | 269 777,92 | 25 045,04 | 294 822,96 | 163,73 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 9 | с. Шигаево, 3 квартал, д.2 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 647,70 | 944,80 | Ремонт системы электроснабжения | 269 777,92 | 25 045,04 | 294 822,96 | 163,73 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 10 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | 1963 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 536,90 | 658,60 | Ремонт крыши | 1 588 785,74 | 59 078,44 | 1 647 864,18 | 1 033,76 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
| 11 | пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | 1959 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 514,20 | 648,20 | Ремонт крыши | 1 565 319,39 | 58 205,85 | 1 623 525,24 | 1 033,76 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
| 12 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | 1981 |  | Кирпич | 2 | 1 305,15 | 726,60 | Ремонт системы отопления | 582 501,50 | 23 414,39 | 605 915,89 | 446,31 | 17,94 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 73 388,58 | 17 998,02 | 91 386,60 | 56,23 | 13,79 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 45 641,10 | 17 397,65 | 63 038,75 | 34,97 | 13,33 | 2017г. | 2018г. |
| 13 | пгт. Каменск, ул. Школьная, д. 5 | 1952 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 718,40 | 378,70 | Ремонт крыши | 773 601,86 | 27 615,30 | 801 217,15 | 1 076,84 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
| 14 | п.Каменск, 18 квартал. д.59 | 1959 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 998,10 | 419,30 | Ремонт крыши | 1 031 795,86 | 38 366,96 | 1 070 162,82 | 1 033,76 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
| 15 | п.Каменск, ул..Прибайкальская, д.9 | 1963 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 1 778,80 | 912,60 | Ремонт крыши | 1 776 363,04 | 38 012,96 | 1 814 376,00 | 998,63 | 21,37 | 2017г. | 2018г. |
| 16 | с.Кабанск, кв-л.1-й, д.1 | 1967 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687,60 | 362,50 | Ремонт крыши | 749 133,32 | 26 431,34 | 775 564,67 | 1 089,49 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
| 17 | с.Кабанск, кв-л.1-й, д.2 | 1969 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 124,40 | 577,70 | Система канализации и водоотведения | 37 734,86 | 14 954,52 | 52 689,38 | 33,56 | 13,30 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт cистемы холодного водоснабжения | 60 650,14 | 15 449,26 | 76 099,39 | 53,94 | 13,74 | 2017г. | 2018г. |
| 18 | с.Кабанск,ул.Ленина, д.8 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 976,70 | 397,00 | Ремонт крыши | 1 043 760,22 | 38 276,87 | 1 082 037,10 | 1 068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 435 910,98 | 17 522,00 | 453 432,98 | 446,31 | 17,94 | 2017г. | 2018г. |
| 19 | с.Кабанск, ул.Ленина, д.17 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 2 180,46 | 921,20 | Ремонт системы электроснабжения | 334 351,74 | 33 142,99 | 367 494,73 | 153,34 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 20 | с.Кабанск, ул.8 марта, д.20 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1 688,80 | 710,50 | Система канализации и водоотведения | 59 057,34 | 22 511,70 | 81 569,04 | 34,97 | 13,33 | 2017г. | 2018г. |
| 21 | пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д.17 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 800,50 | 1 433,65 | Ремонт фасада | 473 984,63 | 10 165,82 | 484 150,44 | 169,25 | 3,63 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента | 110 395,71 | 2 352,42 | 112 748,13 | 39,42 | 0,84 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 2 914 144,29 | 62 367,14 | 2 976 511,43 | 1 040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу | 226 280,40 | 8 961,60 | 235 242,00 | 80,80 | 3,20 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Кижингинский район" |  |  |  |  | 1 018,37 |  |  | 166 758,09 | 15 479,22 | 182 237,31 |  |  |  |  |
| 1 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | 1977 |  | Кирпич | 2 | 1 018,37 | 568,40 | Ремонт системы электроснабжения | 166 758,09 | 15 479,22 | 182 237,31 | 163,75 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Курумканский район" |  |  |  |  | 1 971,95 |  |  | 880 101,00 | 35 376,78 | 915 477,79 |  |  |  |  |
| 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 971,95 | 832,30 | Ремонт системы отопления | 880 101,00 | 35 376,78 | 915 477,79 | 446,31 | 17,94 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Кяхтинский район" |  |  |  |  | 14 905,53 |  |  | 8 295 639,43 | 460 875,00 | 8 756 514,43 |  |  |  |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.106 | 1988 |  | Кирпич | 3 | 1 999,11 | 1 004,61 | Ремонт системы электроснабжения | 310 861,61 | 29 926,68 | 340 788,28 | 155,50 | 14,97 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.108 | 1993 |  | Кирпич | 3 | 1 834,58 | 984,66 | Ремонт системы электроснабжения | 285 277,19 | 27 463,66 | 312 740,85 | 155,50 | 14,97 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.9 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1 763,84 | 1 164,98 | Ремонт системы электроснабжения | 288 828,80 | 26 810,37 | 315 639,17 | 163,75 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д.10 | 1992 |  | Кирпич | 3 | 1 960,78 | 1 288,16 | Ремонт системы электроснабжения | 353 999,22 | 32 490,12 | 386 489,35 | 180,54 | 16,57 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693,32 | 359,00 | Ремонт системы электроснабжения | 113 704,48 | 10 545,40 | 124 249,88 | 164,00 | 15,21 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 296 851,89 | 12 167,77 | 309 019,66 | 428,16 | 17,55 | 2017г. | 2018г. |
| 6 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д.44 | 1964 |  | Кирпич | 2 | 1 549,15 | 618,57 | Ремонт фасада | 292 572,47 | 6 258,57 | 298 831,04 | 188,86 | 4,04 | 2017г. | 2018г. |
| 7 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.15 | 1963 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472,49 | 254,69 | Ремонт крыши | 508 793,65 | 18 162,43 | 526 956,08 | 1 076,84 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | 312 569,51 | 6 690,43 | 319 259,94 | 661,54 | 14,16 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 77 525,78 | 7 186,54 | 84 712,32 | 164,08 | 15,21 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 202 300,33 | 8 292,16 | 210 592,49 | 428,16 | 17,55 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25 485,99 | 6 491,98 | 31 977,97 | 53,94 | 13,74 | 2017г. | 2018г. |
| 8 | п.Хоронхой ул.Гагарина, д.10 | 1962 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 475,29 | 258,36 | Ремонт крыши | 511 811,28 | 18 270,15 | 530 081,43 | 1 076,84 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | 314 423,35 | 6 730,11 | 321 153,45 | 661,54 | 14,16 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 77 985,58 | 7 229,16 | 85 214,74 | 164,08 | 15,21 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 203 500,17 | 8 341,34 | 211 841,51 | 428,16 | 17,55 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 25 637,14 | 6 530,48 | 32 167,63 | 53,94 | 13,74 | 2017г. | 2018г. |
| 9 | п.Хоронхой ул.Зеленая, д.7 | 1981 |  | Кирпич | 3 | 2 032,97 | 1 071,49 | Ремонт крыши | 2 115 467,92 | 45 274,24 | 2 160 742,16 | 1 040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 305 860,34 | 30 413,23 | 336 273,57 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 10 | п.Хоронхой ул.Фабричная, д.13 | 1991 |  | Кирпич | 3 | 2 124,00 | 1 085,60 | Ремонт системы отопления | 870 032,88 | 33 856,56 | 903 889,44 | 409,62 | 15,94 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 293 409,36 | 30 224,52 | 323 633,88 | 138,14 | 14,23 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 72 555,84 | 23 300,28 | 95 856,12 | 34,16 | 10,97 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 319 555,80 | 31 775,04 | 351 330,84 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 116 628,84 | 26 443,80 | 143 072,64 | 54,91 | 12,45 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Муйский район" |  |  |  |  | 2 922,26 |  |  | 3 927 999,04 | 227 803,78 | 4 155 802,82 |  |  |  |  |
| 1 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.3 | 1988 |  | Дерево | 2 | 969,34 | 422,70 | Ремонт системы электроснабжения | 157 537,14 | 14 937,53 | 172 474,67 | 162,52 | 15,41 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 52 286,20 | 13 318,73 | 65 604,93 | 53,94 | 13,74 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 131 539,44 | 15 015,08 | 146 554,51 | 135,70 | 15,49 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 012 223,60 | 37 484,38 | 1 049 707,98 | 1 044,24 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 32 531,05 | 12 892,22 | 45 423,27 | 33,56 | 13,30 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | п. Таксимо, ул. Латвийская, д.14 | 1988 |  | Дерево | 2 | 976,46 | 422,70 | Ремонт системы электроснабжения | 158 694,28 | 15 047,25 | 173 741,53 | 162,52 | 15,41 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 52 670,25 | 13 416,56 | 66 086,81 | 53,94 | 13,74 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 132 505,62 | 15 125,37 | 147 630,99 | 135,70 | 15,49 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 019 658,59 | 37 759,71 | 1 057 418,30 | 1 044,24 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | п. Таксимо, ул.Советская, д.2 | 1990 |  | Дерево | 2 | 976,46 | 422,70 | Ремонт системы электроснабжения | 158 694,28 | 15 047,25 | 173 741,53 | 162,52 | 15,41 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 019 658,59 | 37 759,71 | 1 057 418,30 | 1 044,24 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Мухоршибирский район" |  |  |  |  | 7 518,40 |  |  | 5 384 457,01 | 233 926,34 | 5 618 383,36 |  |  |  |  |
| 1 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.6 | 1993 |  | Панель | 5 | 3 461,30 | 2 060,10 | Ремонт системы электроснабжения | 511 614,75 | 51 607,98 | 563 222,74 | 147,81 | 14,91 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 185 214,16 | 42 989,35 | 228 203,51 | 53,51 | 12,42 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 465 890,98 | 48 977,40 | 514 868,38 | 134,60 | 14,15 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 |  | Кирпич | 3 | 4 057,10 | 2 129,20 | Ремонт крыши | 4 221 737,12 | 90 351,62 | 4 312 088,74 | 1 040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Прибайкальский район" |  |  |  |  | 6 773,38 |  |  | 3 941 864,09 | 165 443,26 | 4 107 307,35 |  |  |  |  |
| 1 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.2Б | 1972 |  | Дерево | 2 | 923,16 | 492,30 | Ремонт системы электроснабжения | 154 629,30 | 14 087,42 | 168 716,72 | 167,50 | 15,26 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.5 | 1959 |  | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 724,50 | 393,40 | Ремонт крыши | 789 335,51 | 27 849,78 | 817 185,29 | 1 089,49 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная , д.89 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 1 481,62 | 718,80 | Ремонт крыши | 1 624 374,09 | 35 366,27 | 1 659 740,36 | 1 096,35 | 23,87 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д.3 | 1963 |  | Кирпич | 2 | 1 818,60 | 716,40 | Ремонт системы электроснабжения | 278 864,12 | 27 642,72 | 306 506,84 | 153,34 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д.1 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 1 825,50 | 863,50 | Ремонт системы электроснабжения | 279 922,17 | 27 747,60 | 307 669,77 | 153,34 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 814 738,91 | 32 749,47 | 847 488,38 | 446,31 | 17,94 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Северо-Байкальский район" |  |  |  |  | 5 815,23 |  |  | 7 514 453,66 | 388 978,85 | 7 903 432,51 |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.3 | 1986 |  | Кирпич | 2 | 1 270,00 | 783,40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 179 641,50 | 19 837,40 | 199 478,90 | 141,45 | 15,62 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 44 411,90 | 16 929,10 | 61 341,00 | 34,97 | 13,33 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71 412,10 | 17 513,30 | 88 925,40 | 56,23 | 13,79 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 425 854,40 | 49 771,30 | 1 475 625,70 | 1 122,72 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.4 | 1985 |  | Кирпич | 2 | 1 477,40 | 867,80 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 208 978,23 | 23 076,99 | 232 055,22 | 141,45 | 15,62 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 51 664,68 | 19 693,74 | 71 358,42 | 34,97 | 13,33 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 83 074,20 | 20 373,35 | 103 447,55 | 56,23 | 13,79 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 658 706,53 | 57 899,31 | 1 716 605,83 | 1 122,72 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.29 | 1990 |  | Кирпич | 4 | 1 150,03 | 764,10 | Ремонт крыши | 1 260 835,39 | 27 451,22 | 1 288 286,61 | 1 096,35 | 23,87 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 207 626,42 | 19 056,00 | 226 682,41 | 180,54 | 16,57 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 39 285,02 | 12 615,83 | 51 900,85 | 34,16 | 10,97 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 63 148,15 | 14 317,87 | 77 466,02 | 54,91 | 12,45 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.6 | 1977 |  | Дерево | 2 | 864,67 | 498,70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 46 640,30 | 10 064,76 | 56 705,06 | 53,94 | 11,64 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 954 197,93 | 30 713,08 | 984 911,01 | 1 103,54 | 35,52 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.8 | 1984 |  | Дерево | 2 | 1 053,13 | 586,20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 56 805,83 | 12 258,43 | 69 064,27 | 53,94 | 11,64 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 162 171,08 | 37 407,18 | 1 199 578,26 | 1 103,54 | 35,52 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Селенгинский район" |  |  |  |  | 79 761,47 |  |  | 15 009 025,93 | 1 455 474,44 | 16 464 500,37 |  |  |  |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 6 313,95 | 3 732,62 | Ремонт системы электроснабжения | 949 933,78 | 94 456,69 | 1 044 390,47 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | г. Гусиноозерск, ул.Пушкина, д.4 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 9 639,20 | 5 762,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1 450 217,64 | 144 202,43 | 1 594 420,07 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 7 021,53 | 3 872,33 | Ремонт системы электроснабжения | 1 056 388,44 | 105 042,01 | 1 161 430,45 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.9 | 1966 |  | Кирпич | 3 | 2 533,20 | 947,00 | Ремонт системы электроснабжения | 381 119,94 | 37 896,67 | 419 016,61 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | г. Гусиноозерск, 6 микрорайон, д.9 | 1977 |  | Панель | 5 | 5 127,96 | 3 314,40 | Ремонт системы электроснабжения | 757 963,77 | 76 457,88 | 834 421,65 | 147,81 | 14,91 | 2017г. | 2018г. |
| 6 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.15 | 1976 |  | Панель | 5 | 5 102,50 | 3 230,00 | Ремонт системы канализации и водоотведения | 169 862,23 | 55 923,40 | 225 785,63 | 33,29 | 10,96 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 273 034,78 | 63 373,05 | 336 407,83 | 53,51 | 12,42 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента | 195 987,03 | 4 184,05 | 200 171,08 | 38,41 | 0,82 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу | 365 083,88 | 16 328,00 | 381 411,88 | 71,55 | 3,20 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 754 200,53 | 76 078,28 | 830 278,80 | 147,81 | 14,91 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 686 796,50 | 72 200,38 | 758 996,88 | 134,60 | 14,15 | 2017г. | 2018г. |
| 7 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.16 | 1980 |  | Панель | 4 | 6 413,30 | 3 859,40 | Ремонт системы электроснабжения | 947 949,87 | 95 622,30 | 1 043 572,18 | 147,81 | 14,91 | 2017г. | 2018г. |
| 8 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.17 | 1981 |  | Панель | 4 | 6 413,30 | 3 859,40 | Ремонт системы электроснабжения | 947 949,87 | 95 622,30 | 1 043 572,18 | 147,81 | 14,91 | 2017г. | 2018г. |
| 9 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д.23 | 1986 |  | Панель | 5 | 7 031,60 | 4 383,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 039 340,80 | 104 841,16 | 1 144 181,95 | 147,81 | 14,91 | 2017г. | 2018г. |
| 10 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.21 | 1978 |  | Кирпич | 5 | 6 309,10 | 3 769,30 | Ремонт системы электроснабжения | 949 204,10 | 94 384,14 | 1 043 588,23 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 11 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д.23 | 1979 |  | Кирпич | 5 | 9 461,50 | 5 674,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1 423 482,68 | 141 544,04 | 1 565 026,72 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 12 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.24 | 1970 |  | Кирпич | 4 | 3 625,00 | 2 160,60 | Ремонт системы электроснабжения | 545 381,25 | 54 230,00 | 599 611,25 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 13 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813,57 | 479,67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 43 883,97 | 11 178,45 | 55 062,42 | 53,94 | 13,74 | 2017г. | 2018г. |
| 14 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 823,36 | 457,06 | Ремонт крыши | 897 042,49 | 31 649,96 | 928 692,44 | 1 089,49 | 38,44 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 135 031,04 | 12 523,31 | 147 554,35 | 164,00 | 15,21 | 2017г. | 2018г. |
| 15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865,10 | 483,70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 46 663,49 | 11 886,47 | 58 549,97 | 53,94 | 13,74 | 2017г. | 2018г. |
| 16 | с. Гусиное Озеро, кв. Молодежный, д.2 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 724,30 | 412,00 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 40 727,39 | 9 988,10 | 50 715,49 | 56,23 | 13,79 | 2017г. | 2018г. |
| 17 | с. Гусиное Озеро, кв. Молодежный, д.3 | 1986 |  | Кирпич | 2 | 695,90 | 401,50 | Ремонт крыши | 790 194,45 | 23 602,18 | 813 796,63 | 1 135,50 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 113 953,63 | 10 577,68 | 124 531,31 | 163,75 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 18 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 23 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 847,10 | 416,70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 47 632,43 | 11 681,51 | 59 313,94 | 56,23 | 13,79 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Тарбагатайский район" |  |  |  |  | 5 630,76 |  |  | 1 319 862,82 | 95 804,46 | 1 415 667,28 |  |  |  |  |
| 1 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.21 | 1970 |  | Дерево | 2 | 558,00 | 327,40 | Ремонт системы электроснабжения | 69 549,12 | 8 509,50 | 78 058,62 | 124,64 | 15,25 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 474 830,10 | 10 161,18 | 484 991,28 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д.96 | 1968 |  | Дерево | 2 | 556,53 | 331,00 | Ремонт системы электроснабжения | 69 365,90 | 8 487,08 | 77 852,98 | 124,64 | 15,25 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.9 | 1970 |  | Кирпич | 2 | 635,82 | 344,20 | Ремонт системы электроснабжения | 104 102,81 | 9 664,46 | 113 767,27 | 163,73 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.9 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 1 835,80 | 738,00 | Ремонт системы электроснабжения | 281 630,08 | 27 904,16 | 309 534,24 | 153,41 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.11 | 1988 |  | Кирпич | 2 | 1 400,20 | 549,50 | Ремонт системы электроснабжения | 214 804,68 | 21 283,04 | 236 087,72 | 153,41 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 6 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.11 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 644,41 | 351,80 | Ремонт системы электроснабжения | 105 580,13 | 9 795,03 | 115 375,17 | 163,84 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО "Хоринский район" |  |  |  |  | 1 210,20 |  |  | 994 819,26 | 33 218,68 | 1 028 037,94 |  |  |  |  |
| 1 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д.14 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 647,90 | 350,70 | Ремонт крыши | 754 064,89 | 23 350,32 | 777 415,21 | 1 163,86 | 36,04 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 |  | Дерево | 2 | 562,30 | 324,20 | Ремонт системы отопления | 240 754,37 | 9 868,37 | 250 622,73 | 428,16 | 17,55 | 2017г. | 2018г. |
|  | МО ГО "город Улан-Удэ" |  |  |  |  | 375 159,45 |  |  | 327 070 387,90 | 8 118 509,62 | 335 188 897,52 |  |  |  |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, 148 В квартал, д. 8/2 | 1989 |  | Панель | 9 | 19 139,10 | 12 360,70 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 14 780 744,15 | 316 369,32 | 15 097 113,47 | 772,28 | 16,53 | 2017г. | 2018г. |
| 2 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18 | 1959 |  | Дерево | 2 | 523,70 | 304,20 | Ремонт системы электроснабжения | 65 273,97 | 7 986,43 | 73 260,39 | 124,64 | 15,25 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 445 642,52 | 9 536,58 | 455 179,09 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 3 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д.18А | 1960 |  | Дерево | 2 | 504,38 | 297,70 | Ремонт системы электроснабжения | 62 865,92 | 7 691,80 | 70 557,72 | 124,64 | 15,25 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 429 202,16 | 9 184,76 | 438 386,92 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.31 | 1967 |  | Панель | 5 | 4 169,80 | 2 608,80 | Ремонт крыши | 4 228 760,97 | 90 484,66 | 4 319 245,63 | 1014,14 | 21,70 | 2017г. | 2018г. |
| 5 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.21 | 1966 |  | Кирпич | 4 | 3 529,70 | 1 968,60 | Ремонт крыши | 3 672 935,23 | 78 606,42 | 3 751 541,65 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 6 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.22 | 1967 |  | Кирпич | 4 | 3 509,60 | 1 965,00 | Ремонт крыши | 3 652 019,57 | 78 158,79 | 3 730 178,36 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 7 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д.6 | 1985 |  | Панель | 5 | 4 800,20 | 2 847,10 | Ремонт крыши | 4 868 074,83 | 104 164,34 | 4 972 239,17 | 1014,14 | 21,70 | 2017г. | 2018г. |
| 8 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д.46 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 410,70 | 3 014,30 | Ремонт крыши | 4 589 686,21 | 98 226,29 | 4 687 912,50 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 9 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50 летия Октября, д.19 | 1967 |  | Кирпич | 5 | 5 258,70 | 4 067,50 | Ремонт крыши | 5 472 098,05 | 117 111,25 | 5 589 209,30 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 10 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50 летия Октября, д.23 | 1967 |  | Панель | 5 | 5 540,60 | 4 355,50 | Ремонт крыши | 5 618 944,08 | 120 231,02 | 5 739 175,10 | 1014,14 | 21,70 | 2017г. | 2018г. |
| 11 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50 летия Октября, д.25А | 1988 |  | Кирпич | 5 | 5 550,20 | 4 294,40 | Ремонт крыши | 5 775 427,12 | 123 602,95 | 5 899 030,07 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 12 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.5 | 1969 |  | Кирпич | 4 | 5 116,00 | 2 623,50 | Ремонт крыши | 5 323 607,28 | 113 933,32 | 5 437 540,60 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 13 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.9 | 1952 |  | Кирпич | 4 | 4 694,80 | 2 295,10 | Ремонт крыши | 4 885 314,98 | 104 553,20 | 4 989 868,18 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 14 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.10 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 8 311,80 | 3 646,40 | Ремонт крыши | 8 649 092,84 | 185 103,79 | 8 834 196,63 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 15 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.12 | 1940 |  | Кирпич | 4 | 2 569,80 | 1 339,30 | Ремонт крыши | 2 674 082,48 | 57 229,45 | 2 731 311,93 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 16 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д.15 | 1937 |  | Кирпич | 2 | 2 366,90 | 996,40 | Ремонт крыши | 2 529 411,35 | 92 758,81 | 2 622 170,17 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 17 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.8 | 1984 |  | Панель | 5 | 7 093,80 | 3 989,50 | Ремонт системы отопления | 2 829 149,32 | 111 443,60 | 2 940 592,91 | 398,82 | 15,71 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 954 825,48 | 100 377,27 | 1 055 202,75 | 134,60 | 14,15 | 2017г. | 2018г. |
| 18 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.12 | 1987 |  | Панель | 9 | 9 104,80 | 6 530,40 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 7 031 454,94 | 150 502,34 | 7 181 957,29 | 772,28 | 16,53 | 2017г. | 2018г. |
| 19 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.42 | 1987 |  | Панель | 9 | 11 316,90 | 5 816,10 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8 739 815,53 | 187 068,36 | 8 926 883,89 | 772,28 | 16,53 | 2017г. | 2018г. |
| 20 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.46 | 1987 |  | Панель | 9 | 11 324,90 | 6 001,80 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 8 745 993,77 | 187 200,60 | 8 933 194,37 | 772,28 | 16,53 | 2017г. | 2018г. |
| 21 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 |  | Дерево | 2 | 785,00 | 423,90 | Ремонт крыши | 667 995,75 | 14 294,85 | 682 290,60 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 22 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.19 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 095,74 | 2 482,20 | Ремонт крыши | 4 261 945,13 | 91 212,13 | 4 353 157,26 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 23 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.1 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 1 539,80 | 675,70 | Ремонт крыши | 1 645 522,67 | 60 344,76 | 1 705 867,43 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 24 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.2 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 7 764,90 | 4 387,00 | Ремонт крыши | 8 079 999,64 | 172 924,32 | 8 252 923,97 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 25 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д.6 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 7 842,10 | 4 606,80 | Ремонт крыши | 8 160 332,42 | 174 643,57 | 8 334 975,99 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 |  | Кирпич | 5 | 5 280,20 | 2 909,50 | Ремонт крыши | 5 494 470,52 | 117 590,05 | 5 612 060,57 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.49 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 069,00 | 2 352,70 | Ремонт крыши | 4 234 120,02 | 90 616,63 | 4 324 736,65 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.61 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 1 450,80 | 793,70 | Ремонт крыши | 1 628 842,18 | 56 856,85 | 1 685 699,03 | 1122,72 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.63 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 1 272,10 | 689,30 | Ремонт крыши | 1 428 212,11 | 49 853,60 | 1 478 065,71 | 1122,72 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.71 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 525,30 | 840,90 | Ремонт крыши | 1 712 484,82 | 59 776,51 | 1 772 261,32 | 1122,72 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д.55 | 1939 |  | Дерево | 2 | 1 033,70 | 599,80 | Ремонт крыши | 1 100 652,75 | 39 973,18 | 1 140 625,93 | 1 064,77 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
| 32 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.22а | 1965 |  | Кирпич | 4 | 2 253,60 | 1 171,10 | Ремонт крыши | 2 345 051,09 | 50 187,67 | 2 395 238,76 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 33 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.24 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 640,20 | 1 568,20 | Ремонт крыши | 2 747 339,32 | 58 797,25 | 2 806 136,57 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 31 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д.22 | 1987 |  | Панель | 5 | 7 010,60 | 4 225,60 | Ремонт крыши | 7 109 729,88 | 152 130,02 | 7 261 859,90 | 1014,14 | 21,70 | 2017г. | 2018г. |
| 35 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.68 | 1988 |  | Панель | 9 | 15 345,80 | 10 316,60 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 11 851 254,42 | 253 666,07 | 12 104 920,50 | 772,28 | 16,53 | 2017г. | 2018г. |
| 36 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.142 | 1991 |  | Панель | 10 | 9 662,10 | 6 846,60 | Ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования | 6 997 679,30 | 149 762,55 | 7 147 441,85 | 724,24 | 15,50 | 2017г. | 2018г. |
| 37 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д.5 | 1957 |  | Кирпич | 4 | 6 473,90 | 3 241,00 | Ремонт крыши | 6 736 610,86 | 144 173,75 | 6 880 784,62 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 38 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.6 | 1987 |  | Кирпич | 5 | 5 281,80 | 3 141,40 | Ремонт крыши | 5 496 135,44 | 117 625,69 | 5 613 761,13 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 39 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.8 | 1990 |  | Кирпич | 5 | 6 598,00 | 3 860,10 | Ремонт крыши | 6 865 746,84 | 146 937,46 | 7 012 684,30 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 40 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 5 095,00 | 3 884,90 | Ремонт крыши | 5 301 755,10 | 113 465,65 | 5 415 220,75 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 41 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | 1986 |  | Кирпич | 5 | 7 990,20 | 5 798,50 | Ремонт крыши | 8 314 442,32 | 177 941,75 | 8 492 384,07 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 42 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22 | 1988 |  | Кирпич | 5 | 5 331,30 | 3 923,50 | Ремонт крыши | 5 547 644,15 | 118 728,05 | 5 666 372,21 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 43 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.7 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 1 286,70 | 622,20 | Ремонт крыши | 1 375 044,82 | 50 425,77 | 1 425 470,60 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 44 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.9 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 1 270,60 | 626,50 | Ремонт крыши | 1 357 839,40 | 49 794,81 | 1 407 634,21 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 45 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.11 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 480,30 | 631,20 | Ремонт крыши | 1 581 937,40 | 58 012,96 | 1 639 950,36 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 46 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д.13 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 434,20 | 636,90 | Ремонт крыши | 1 532 672,17 | 56 206,30 | 1 588 878,47 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 47 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 2 236,90 | 1 501,60 | Ремонт крыши | 2 438 668,38 | 53 439,54 | 2 492 107,92 | 1090,20 | 23,89 | 2017г. | 2018г. |
| 48 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.63 | 1940 |  | Кирпич | 4 | 4 375,90 | 1 967,00 | Ремонт крыши | 4 553 474,02 | 97 451,29 | 4 650 925,32 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 49 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д.85 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 323,10 | 1 292,70 | Ремонт крыши | 2 417 371,40 | 51 735,44 | 2 469 106,84 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 50 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.1А | 1970 |  | Кирпич | 5 | 6 095,40 | 8 319,50 | Ремонт крыши | 6 342 751,33 | 135 744,56 | 6 478 495,89 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 51 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.28 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 620,00 | 1 577,80 | Ремонт крыши | 2 726 319,60 | 58 347,40 | 2 784 667,00 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 52 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.3 | 1966 |  | Кирпич | 4 | 3 350,00 | 1 318,10 | Ремонт системы отопления | 1 372 227,00 | 53 399,00 | 1 425 626,00 | 409,62 | 15,94 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 462 769,00 | 47 670,50 | 510 439,50 | 138,14 | 14,23 | 2017г. | 2018г. |
| 53 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.21 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 3 187,90 | 1 535,00 | Ремонт крыши | 3 317 264,98 | 70 994,53 | 3 388 259,52 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 54 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.19 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 147,60 | 2 505,70 | Ремонт крыши | 4 315 909,61 | 92 367,05 | 4 408 276,66 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 55 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д.23 | 1935 |  | Дерево | 2 | 869,10 | 483,00 | Ремонт крыши | 968 299,07 | 30 870,43 | 999 169,51 | 1 114,14 | 35,52 | 2017г. | 2018г. |
| 56 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д.29 | 1935 |  | Дерево | 2 | 1 102,30 | 600,50 | Ремонт крыши | 1 228 116,52 | 39 153,70 | 1 267 270,22 | 1 114,14 | 35,52 | 2017г. | 2018г. |
| 57 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д.3 | 1978 |  | Кирпич | 5 | 9 617,20 | 5 809,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1 446 907,74 | 143 873,31 | 1 590 781,05 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 58 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д.7 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 2 284,10 | 1 249,60 | Ремонт крыши | 2 376 788,78 | 50 866,91 | 2 427 655,69 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 59 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1 | 1947 |  | Дерево | 2 | 1 105,40 | 618,00 | Ремонт крыши | 940 640,13 | 20 129,33 | 960 769,46 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 60 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1А | 1937 |  | Дерево | 2 | 922,40 | 495,20 | Ремонт крыши | 784 916,28 | 16 796,90 | 801 713,18 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 61 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.9 | 1934 |  | Дерево | 2 | 936,60 | 499,37 | Ремонт крыши | 796 999,77 | 17 055,49 | 814 055,26 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 62 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 |  | Дерево | 2 | 891,80 | 492,10 | Ремонт крыши | 758 877,21 | 16 239,68 | 775 116,89 | 850,95 | 18,21 | 2017г. | 2018г. |
| 63 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 |  | Дерево | 2 | 1 000,70 | 636,40 | Ремонт крыши | 1 065 515,34 | 38 697,07 | 1 104 212,41 | 1 064,77 | 38,67 | 2017г. | 2018г. |
| 64 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.9 | 1958 |  | Дерево | 2 | 849,30 | 491,70 | Ремонт крыши | 937 236,52 | 30 167,14 | 967 403,66 | 1 103,54 | 35,52 | 2017г. | 2018г. |
| 65 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 10 830,30 | 6 739,90 | Ремонт системы отопления | 4 436 307,49 | 172 634,98 | 4 608 942,47 | 409,62 | 15,94 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 369 963,05 | 118 808,39 | 488 771,44 | 34,16 | 10,97 | 2017г. | 2018г. |
| 66 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д.14А | 1982 |  | Кирпич | 5 | 5 084,60 | 2 953,90 | Ремонт крыши | 5 290 933,07 | 113 234,04 | 5 404 167,11 | 1040,58 | 22,27 |  |  |
| 67 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д.38 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 1 080,00 | 367,60 | Ремонт крыши | 1 212 537,60 | 42 325,20 | 1 254 862,80 | 1122,72 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 482 014,80 | 19 375,20 | 501 390,00 | 446,31 | 17,94 | 2017г. | 2018г. |
| 68 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д.28а | 1961 |  | Кирпич | 3 | 1 199,20 | 742,80 | Ремонт фасада | 202 964,60 | 4 353,10 | 207 317,70 | 169,25 | 3,63 | 2017г. | 2018г. |
| 69 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.4 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 1 817,50 | 1 255,90 | Ремонт крыши | 1 981 438,50 | 43 420,08 | 2 024 858,58 | 1 090,20 | 23,89 | 2017г. | 2018г. |
| 70 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.6 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 1 803,10 | 1 243,80 | Ремонт крыши | 1 965 739,62 | 43 076,06 | 2 008 815,68 | 1 090,20 | 23,89 | 2017г. | 2018г. |
| 71 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.8 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 1 041,60 | 525,10 | Ремонт крыши | 1 113 116,26 | 40 820,30 | 1 153 936,56 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 72 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.10 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 1 042,40 | 520,10 | Ремонт крыши | 1 113 971,18 | 40 851,66 | 1 154 822,84 | 1068,66 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 73 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.14 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 3 536,40 | 1 957,60 | Ремонт крыши | 3 679 907,11 | 78 755,63 | 3 758 662,74 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 74 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | 1987 |  | Кирпич | 5 | 4 168,20 | 2 343,40 | Ремонт крыши | 4 337 345,56 | 92 825,81 | 4 430 171,37 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 75 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 2 753,30 | 1 515,90 | Ремонт крыши | 2 865 028,91 | 61 315,99 | 2 926 344,91 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 76 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д.136 | 1978 |  | Кирпич | 5 | 11 365,30 | 6 222,60 | Ремонт системы водоотведения | 388 238,65 | 124 677,34 | 512 915,99 | 34,16 | 10,97 | 2017г. | 2018г. |
| 77 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д.7 | 1981 |  | Панель | 5 | 4 576,03 | 2 866,90 | Ремонт крыши | 4 640 735,06 | 99 299,85 | 4 740 034,92 | 1014,14 | 21,70 | 2017г. | 2018г. |
| 78 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева,д. 9 | 1981 |  | Панель | 5 | 4 416,10 | 2 783,00 | Ремонт крыши | 4 478 543,65 | 95 829,37 | 4 574 373,02 | 1014,14 | 21,70 | 2017г. | 2018г. |
| 79 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.7 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 353,80 | 2 595,50 | Ремонт крыши | 4 530 477,20 | 96 959,13 | 4 627 436,33 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 80 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д.16 | 1967 |  | Кирпич | 5 | 4 373,60 | 2 609,40 | Ремонт крыши | 4 551 080,69 | 97 400,07 | 4 648 480,76 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 81 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 311,80 | 643,90 | Ремонт системы электроснабжения | 201 243,24 | 19 939,36 | 221 182,60 | 153,41 | 15,20 | 2017г. | 2018г. |
| 82 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 33 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 6 226,00 | 3 353,60 | Ремонт системы электроснабжения | 936 701,70 | 93 140,96 | 1 029 842,66 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 83 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | 1997 |  | Кирпич | 4 | 6 827,50 | 3 652,00 | Ремонт крыши | 7 104 559,95 | 152 048,43 | 7 256 608,38 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 84 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 1 273,40 | 634,60 | Ремонт крыши | 1 429 671,65 | 49 904,55 | 1 479 576,19 | 1122,72 | 39,19 | 2017г. | 2018г. |
| 85 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д.30 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 6 416,70 | 3 837,40 | Ремонт крыши | 6 677 089,69 | 142 899,91 | 6 819 989,60 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
| 86 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.16 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 545,30 | 1 984,56 | Ремонт системы электроснабжения | 533 390,39 | 53 037,69 | 586 428,07 | 150,45 | 14,96 | 2017г. | 2018г. |
| 87 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д.18 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 552,30 | 2 504,70 | Ремонт крыши | 3 696 452,33 | 79 109,72 | 3 775 562,06 | 1040,58 | 22,27 | 2017г. | 2018г. |
|  | Итого 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | 304 922 217,06 | 15 116 233,47 | 320 038 440,52 |  |  |  |  |
|  | Итого районы РБ |  |  |  |  |  |  |  | 142 340 032,99 | 7 550 887,59 | 149 890 920,58 |  |  |  |  |
|  | МО "Баргузинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 554 678,51 | 154 111,28 | 1 708 789,79 |  |  |  |  |
| 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.9 | 1994 |  | Кирпич | 2 | 2 039,50 | 678,4 | Ремонт системы электроснабжения | 312 736,93 | 31 000,40 | 343 737,33 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.13 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 2 113,40 | 835 | Ремонт системы электроснабжения | 324 068,76 | 32 123,68 | 356 192,44 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.15 | 1978 |  | Кирпич | 2 | 2 165,70 | 849,6 | Ремонт системы электроснабжения | 332 088,44 | 32 918,64 | 365 007,08 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.22 | 1975 |  | Кирпич | 2 | 1 778,90 | 684,2 | Ремонт системы электроснабжения | 272 776,53 | 27 039,28 | 299 815,81 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.59 | 1985 |  | Кирпич | 2 | 2 041,40 | 968,5 | Ремонт системы электроснабжения | 313 007,86 | 31 029,28 | 344 037,14 | 153,33 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Бичурский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 141 333,88 | 105 711,38 | 1 247 045,26 |  |  |  |  |
| 1 | с. Бичура, ул. Ленина, д.242 | 1976 |  | Кирпич | 3 | 1 947,30 | 1436,8 | Ремонт системы электроснабжения | 418 533,19 | 34 058,28 | 452 591,47 | 214,93 | 17,49 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Бичура, ул. Мира, д.14 | 1977 |  | Кирпич | 2 | 2 385,92 | 1044,78 | Ремонт системы электроснабжения | 365 833,11 | 36 265,98 | 402 099,10 | 153,33 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Бичура, ул. Мира, д.18 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 2 328,10 | 1048,5 | Ремонт системы электроснабжения | 356 967,57 | 35 387,12 | 392 354,69 | 153,33 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 2 388 896,33 | 169 820,74 | 2 558 717,07 |  |  |  |  |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.2 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 1 285,60 | 717,11 | Ремонт системы отопления | 573 776,14 | 23 063,66 | 596 839,80 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.25 | 1990 |  | Кирпич | 3 | 2 278,88 | 1296,3 | Ремонт системы электроснабжения | 354 365,84 | 34 114,83 | 388 480,67 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 376,70 | 211,7 | Ремонт системы отопления | 168 124,98 | 6 758,00 | 174 882,98 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 21 181,84 | 5 194,69 | 26 376,53 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.46А | 1969 |  | Кирпич | 2 | 867,60 | 578,4 | Ремонт системы отопления | 387 218,56 | 15 564,74 | 402 783,30 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.49 | 1985 |  | Кирпич | 3 | 1 883,11 | 905,51 | Ремонт системы электроснабжения | 292 823,61 | 28 190,16 | 321 013,76 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64А | 1981 |  | Кирпич | 3 | 2 035,98 | 1077,3 | Ремонт системы электроснабжения | 316 594,89 | 30 478,62 | 347 073,51 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.64Б | 1979 |  | Кирпич | 3 | 1 767,27 | 878,8 | Ремонт системы электроснабжения | 274 810,49 | 26 456,03 | 301 266,52 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Заиграевский район" |  |  |  |  |  |  |  | 9 643 657,44 | 623 296,79 | 10 266 954,22 |  |  |  |  |
| 1 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д.17 | 1963 |  | Кирпич | 2 | 556,80 | 323,2 | Ремонт системы электроснабжения | 91 176,00 | 8 463,36 | 99 639,36 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.4А | 1980 |  | Кирпич | 3 | 1 258,80 | 820,4 | Ремонт системы электроснабжения | 219 597,66 | 20 870,90 | 240 468,56 | 174,45 | 16,58 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д.23 | 1965 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 752,80 | 423,4 | Ремонт системы отопления | 295 496,58 | 11 721,10 | 307 217,68 | 392,53 | 15,57 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.13 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 698,30 | 594 | Ремонт системы отопления | 311 658,27 | 12 527,50 | 324 185,78 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 39 265,41 | 9 629,56 | 48 894,97 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 24 419,55 | 9 308,34 | 33 727,89 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 783 995,38 | 27 366,38 | 811 361,75 | 1 122,72 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.11 | 1978 |  | Кирпич | 3 | 2 669,02 | 1265,1 | Ремонт системы электроснабжения | 415 032,61 | 39 955,23 | 454 987,84 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.13 | 1977 |  | Кирпич | 3 | 2 626,10 | 1262,5 | Ремонт системы электроснабжения | 408 358,55 | 39 312,72 | 447 671,27 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.16А | 1970 |  | Кирпич | 2 | 1 575,60 | 625 | Ремонт системы электроснабжения | 241 602,50 | 23 949,12 | 265 551,62 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 683 780,70 | 61 747,76 | 1 745 528,46 | 1 068,66 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
| 8 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.40 | 1975 |  | Кирпич | 3 | 2 224,00 | 1091,7 | Ремонт системы электроснабжения | 345 832,00 | 33 293,28 | 379 125,28 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 9 | пгт. Заиграево, ул. Ленина, д.42 | 1976 |  | Кирпич | 3 | 2 200,60 | 1083,5 | Ремонт системы электроснабжения | 342 193,30 | 32 942,98 | 375 136,28 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 10 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.25А | 1973 |  | Кирпич | 2 | 1 814,80 | 724,4 | Ремонт системы электроснабжения | 278 281,43 | 27 584,96 | 305 866,39 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 11 | пгт. Заиграево, ул. Трактовая, д.1 | 1973 |  | Кирпич | 2 | 2 483,00 | 1012 | Ремонт системы электроснабжения | 380 743,22 | 37 741,60 | 418 484,82 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 12 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.2 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 578,30 | 308,4 | Ремонт системы отопления | 258 101,07 | 10 374,70 | 268 475,78 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 32 517,81 | 7 974,76 | 40 492,57 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 20 223,15 | 7 708,74 | 27 931,89 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 656 659,65 | 22 663,58 | 679 323,23 | 1 135,50 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
| 13 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.3 | 1956 |  | Дерево | 2 | 565,21 | 327,17 | Ремонт системы электроснабжения | 94 678,33 | 8 630,76 | 103 309,08 | 167,51 | 15,27 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 242 000,31 | 9 919,44 | 251 919,75 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 30 487,43 | 7 765,99 | 38 253,41 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 18 968,45 | 7 517,29 | 26 485,74 | 33,56 | 13,30 | 2018г. | 2019г. |
| 14 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.5 | 1959 |  | Дерево | 2 | 576,30 | 342,9 | Ремонт системы отопления | 246 748,61 | 10 114,07 | 256 862,67 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 31 085,62 | 7 918,36 | 39 003,98 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 19 340,63 | 7 664,79 | 27 005,42 | 33,56 | 13,30 | 2018г. | 2019г. |
| 15 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.6 | 1959 |  | Дерево | 2 | 583,00 | 328,8 | Ремонт системы отопления | 249 617,28 | 10 231,65 | 259 848,93 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 31 447,02 | 8 010,42 | 39 457,44 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 19 565,48 | 7 753,90 | 27 319,38 | 33,56 | 13,30 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 632 980,59 | 22 544,61 | 655 525,20 | 1 085,73 | 38,67 | 2018г. | 2019г. |
| 16 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.7 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 541,50 | 293,2 | Ремонт крыши | 614 873,25 | 21 221,39 | 636 094,64 | 1 135,50 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 241 676,87 | 9 714,51 | 251 391,38 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 30 448,55 | 7 467,29 | 37 915,83 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 18 936,26 | 7 218,20 | 26 154,45 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
| 17 | пгт. Онохой, ул. Гагарина, д.9 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 543,00 | 304 | Ремонт системы отопления | 242 346,33 | 9 741,42 | 252 087,75 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 30 532,89 | 7 487,97 | 38 020,86 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 18 988,71 | 7 238,19 | 26 226,90 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Закаменский район" |  |  |  |  |  |  |  | 3 827 761,66 | 379 050,05 | 4 206 811,71 |  |  |  |  |
| 1 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д.23 | 1976 |  | Кирпич | 5 | 6 821,00 | 3331,5 | Ремонт системы электроснабжения | 1 026 219,45 | 102 042,16 | 1 128 261,61 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д.7 | 1981 |  | Кирпич | 5 | 6 850,00 | 3362,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1 030 582,50 | 102 476,00 | 1 133 058,50 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.14 | 1986 |  | Кирпич | 5 | 10 515,40 | 6084,4 | Ремонт системы электроснабжения | 1 582 041,93 | 157 310,38 | 1 739 352,31 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Баянгол, ул. Луговая, д.11 | 1977 |  | Дерево | 1 | 1 127,80 | 525,3 | Ремонт системы электроснабжения | 188 917,78 | 17 221,51 | 206 139,28 | 167,51 | 15,27 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Иволгинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 18 353 051,17 | 470 519,88 | 18 823 571,05 |  |  |  |  |
| 1 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.1 | 1965 |  | Кирпич | 3 | 2 945,00 | 1460,9 | Ремонт крыши | 3 064 508,10 | 65 585,15 | 3 130 093,25 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.2 | 1965 |  | Кирпич | 3 | 2 927,40 | 1438,8 | Ремонт крыши | 3 046 193,89 | 65 193,20 | 3 111 387,09 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.5 | 1972 |  | Кирпич | 4 | 3 552,70 | 1982,8 | Ремонт системы электроснабжения | 552 444,85 | 53 183,92 | 605 628,77 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 121 360,23 | 38 973,12 | 160 333,35 | 34,16 | 10,97 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.6 | 1974 |  | Кирпич | 4 | 2 844,10 | 1597,2 | Ремонт крыши | 2 959 513,58 | 63 338,11 | 3 022 851,69 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д.3 | 1985 |  | Кирпич | 5 | 5 705,30 | 3457,9 | Ремонт крыши | 5 936 821,07 | 127 057,03 | 6 063 878,11 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д.1А | 1991 |  | Кирпич | 4 | 2 568,00 | 1399,6 | Ремонт крыши | 2 672 209,44 | 57 189,36 | 2 729 398,80 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Кабанский район" |  |  |  |  |  |  |  | 37 831 181,79 | 1 723 469,16 | 39 554,650,95 |  |  |  |  |
| 1 | Танхой, ул.Центральная,53 | 1959 |  | Дерево | 1 | 998,90 | 370,4 | Ремонт системы электроснабжения | 124 502,90 | 15 233,23 | 139 736,12 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.43 | 1987 |  | Кирпич | 3 | 1 786,10 | 883,8 | Ремонт системы электроснабжения | 277 738,55 | 26 737,92 | 304 476,47 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.47 | 1987 |  | Кирпич | 3 | 1 716,80 | 892,5 | Ремонт системы электроснабжения | 266 962,40 | 25 700,50 | 292 662,90 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.53 | 1990 |  | Кирпич | 3 | 2 556,90 | 1212,5 | Ремонт системы электроснабжения | 397 597,95 | 38 276,79 | 435 874,74 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.55 | 1987 |  | Кирпич | 3 | 2 504,20 | 1180,6 | Ремонт системы электроснабжения | 389 403,10 | 37 487,87 | 426 890,97 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.17 | 1961 |  | Дерево | 1 | 1 026,40 | 593 | Ремонт крыши | 1 143 553,30 | 36 457,73 | 1 180 011,02 | 1 114,14 | 35,52 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | г. Бабушкин, ул. Заречная, д.16 | 1987 |  | Дерево | 2 | 1 301,90 | 738,2 | Ремонт системы электроснабжения | 218 068,25 | 218 068,25 | 436 136,50 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 8 | г. Бабушкин, ул.Комсомольская, д.46 | 1979 |  | Кирпич | 2 | 2 057,00 | 834 | Ремонт системы отопления | 918 059,67 | 36 902,58 | 954 962,25 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
| 9 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д.2 | 1939 |  | Дерево | 2 | 830,98 | 452,7 | Ремонт системы электроснабжения | 103 573,35 | 12 672,45 | 116 245,79 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 707 122,43 | 15 132,15 | 722 254,58 | 850,95 | 18,21 | 2018г. | 2019г. |
| 10 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.2 | 1978 |  | Кирпич | 2 | 2 181,40 | 994,6 | Ремонт системы электроснабжения | 334 495,88 | 33 157,28 | 367 653,16 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 11 | г. Бабушкин, ул.Октябрьская, д.2/1 | 1985 |  | Кирпич | 2 | 2 238,50 | 961,1 | Ремонт системы электроснабжения | 343 251,59 | 34 025,20 | 377 276,79 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 12 | г. Бабушкин, ул. Советская, д.2 | 1968 |  | Кирпич | 4 | 3 615,90 | 2075,9 | Ремонт системы электроснабжения | 562 272,45 | 54 130,02 | 616 402,47 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 481 398,07 | 53 949,23 | 1 535 347,30 | 409,69 | 14,92 | 2018г. | 2019г. |
| 13 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.59 | 1959 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 063,80 | 419,3 | Ремонт системы электроснабжения | 163 389,04 | 16 180,40 | 179 569,44 | 153,59 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 455 476,61 | 18 669,69 | 474 146,30 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 57 381,37 | 14 616,61 | 71 997,98 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 35 701,13 | 14 148,54 | 49 849,67 | 33,56 | 13,30 | 2018г. | 2019г. |
| 14 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.5 | 1953 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 716,70 | 384,3 | Ремонт крыши | 771 771,23 | 27 549,95 | 799 321,18 | 1 076,84 | 38,44 | 2018г. | 2019г. |
| 15 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.12 | 1954 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 726,80 | 387,6 | Ремонт крыши | 782 647,31 | 27 938,19 | 810 585,50 | 1 076,84 | 38,44 | 2018г. | 2019г. |
| 16 | пгт. Каменск, ул. Кирова, д.22 | 1957 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 813,00 | 732,7 | Ремонт фасада | 1 199 372,02 | 25 672,08 | 1 225 044,10 | 661,54 | 14,16 | 2018г. | 2019г. |
| 17 | пгт.Каменск, ул.Комсомольская, д.12 | 1956 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 729,90 | 384,4 | Ремонт системы электроснабжения | 119 761,99 | 11 101,78 | 130 863,77 | 164,08 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 785 985,52 | 28 057,36 | 814 042,87 | 1 076,84 | 38,44 | 2018г. | 2019г. |
| 18 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.19 | 1952 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 694,90 | 368,9 | Ремонт системы электроснабжения | 114 019,19 | 10 569,43 | 124 588,62 | 164,08 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 19 | пгт. Каменск, ул. Октябрьская, д.63 | 1981 |  | Кирпич | 2 | 1 305,15 | 726,6 | Ремонт системы электроснабжения | 213 835,78 | 19 838,28 | 233 674,06 | 163,84 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 20 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.2 | 1957 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 3 | 2 862,50 | 1502 | Ремонт крыши | 2 858 578,38 | 61 171,63 | 2 919 750,00 | 998,63 | 21,37 | 2018г. | 2019г. |
| 21 | пгт. Каменск, ул. Советская, д.23 | 1963 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 011,90 | 380,9 | Ремонт крыши | 1 046 061,74 | 38 897,44 | 1 084 959,18 | 1 033,76 | 38,44 | 2018г. | 2019г. |
| 22 | пгт. Каменск, ул. Сухомлина, д.16 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2 519,22 | 988,22 | Ремонт крыши | 2 604 268,87 | 96 838,82 | 2 701 107,68 | 1 033,76 | 38,44 | 2018г. | 2019г. |
| 23 | пгт. Каменск, мкр. Молодежный, д.14 | 1987 |  | Кирпич | 4 | 9 191,10 | 4925,5 | Ремонт крыши | 9 564 074,84 | 204 685,80 | 9 768 760,64 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 24 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.1 | 1967 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 687,60 | 362,5 | Ремонт системы электроснабжения | 112 766,40 | 10 458,40 | 123 224,80 | 164,00 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 25 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.2 | 1969 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 124,40 | 577,7 | Ремонт системы электроснабжения | 184 401,60 | 17 102,12 | 201 503,72 | 164,00 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 26 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.4 | 1965 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 571,90 | 334,9 | Ремонт системы электроснабжения | 93 791,60 | 8 698,60 | 102 490,20 | 164,00 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 27 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.5 | 1965 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 656,00 | 350,8 | Ремонт системы электроснабжения | 107 584,00 | 9 977,76 | 117 561,76 | 164,00 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 28 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.12 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 1 290,30 | 711,7 | Ремонт системы электроснабжения | 211 286,63 | 19 612,56 | 230 899,19 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 29 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.4 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 1 726,20 | 672,4 | Ремонт системы электроснабжения | 264 695,51 | 26 238,24 | 290 933,75 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 30 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.17 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 2 293,32 | 921,2 | Ремонт системы отопления | 1 023 531,65 | 41 142,16 | 1 064 673,81 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
| 31 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.19 | 1982 |  | Кирпич | 2 | 2 250,10 | 885,4 | Ремонт системы электроснабжения | 345 030,33 | 34 201,52 | 379 231,85 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 32 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 |  | Кирпич | 2 | 2 138,10 | 879 | Ремонт системы электроснабжения | 327 856,25 | 32 499,12 | 360 355,37 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 33 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.29 | 1986 |  | Кирпич | 2 | 2 149,80 | 913,1 | Ремонт системы электроснабжения | 329 650,33 | 32 676,96 | 362 327,29 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 34 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.8 | 1960 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 053,80 | 397,6 | Ремонт системы отопления | 451 195,01 | 18 494,19 | 469 689,20 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
| 35 | с. Кабанск, ул. 8 марта, д.20 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1 271,70 | 710,5 | Ремонт системы отопления | 567 572,43 | 22 814,30 | 590 386,73 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 71 507,69 | 17 536,74 | 89 044,43 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
| 36 | с. Шигаево, 3 квартал, д.1 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 647,70 | 944,8 | Ремонт крыши | 1 899 995,82 | 59 383,11 | 1 959 378,93 | 1 153,12 | 36,04 | 2018г. | 2019г. |
| 37 | с. Шигаево, 3 квартал, д.2 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 647,70 | 944,8 | Ремонт крыши | 1 899 995,82 | 59 383,11 | 1 959 378,93 | 1 153,12 | 36,04 | 2018г. | 2019г. |
| 38 | с. Творогово, 2 квартал, д.5 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 647,70 | 944,8 | Ремонт крыши | 1 899 995,82 | 59 383,11 | 1 959 378,93 | 1 153,12 | 36,04 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Кижингинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 7 697 373,75 | 355 725,98 | 8 053 099,73 |  |  |  |  |
| 1 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.2 | 1970 |  | Кирпич | 2 | 1 840,90 | 738,1 | Ремонт системы электроснабжения | 282 283,61 | 27 981,68 | 310 265,29 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.30 | 1972 |  | Дерево | 2 | 694,80 | 389,4 | Ремонт системы электроснабжения | 86 599,87 | 10 595,70 | 97 195,57 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д.32 | 1973 |  | Дерево | 2 | 899,40 | 497,2 | Ремонт системы электроснабжения | 112 101,22 | 13 715,85 | 125 817,07 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 765 344,43 | 16 378,07 | 781 722,50 | 850,95 | 18,21 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.13 | 1973 |  | Кирпич | 2 | 1 568,10 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 256 776,38 | 23 835,12 | 280 611,50 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 780 577,55 | 61 453,84 | 1 842 031,39 | 1 135,50 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.15 | 1973 |  | Кирпич | 2 | 1 572,30 | 866,2 | Ремонт системы электроснабжения | 257 464,13 | 23 898,96 | 281 363,09 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 785 346,65 | 61 618,44 | 1 846 965,09 | 1 135,50 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.16 | 1975 |  | Кирпич | 2 | 1 018,40 | 568,4 | Ремонт системы электроснабжения | 166 763,00 | 15 479,68 | 182 242,68 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.17 | 1975 |  | Кирпич | 2 | 1 018,40 | 568,4 | Ремонт системы электроснабжения | 166 763,00 | 15 479,68 | 182 242,68 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.18 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 1 568,10 | 862 | Ремонт системы электроснабжения | 256 776,38 | 23 835,12 | 280 611,50 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 780 577,55 | 61 453,84 | 1 842 031,39 | 1 135,50 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Курумканский район" |  |  |  |  |  |  |  | 3 710 533,77 | 282 995,79 | 3 993 529,56 |  |  |  |  |
| 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.17 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 1 770,00 | 426,9 | Ремонт системы электроснабжения | 271 411,80 | 26 904,00 | 298 315,80 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.28 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1 971,95 | 832,3 | Ремонт системы электроснабжения | 302 378,81 | 29 973,64 | 332 352,45 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.30 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 2 160,40 | 849,9 | Ремонт системы электроснабжения | 331 275,74 | 32 838,08 | 364 113,82 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 964 208,12 | 38 757,58 | 1 002 965,70 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Курумкан, ул. Будаина, д.1 | 1992 |  | Дерево | 2 | 1 248,70 | 743,5 | Ремонт системы электроснабжения | 209 169,74 | 19 067,65 | 228 237,39 | 167,51 | 15,27 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | с. Курумкан, ул. Ленина, д.42А | 1994 |  | Кирпич | 2 | 1 503,29 | 490,2 | Ремонт системы электроснабжения | 230 514,49 | 22 850,01 | 253 364,50 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.7 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1 816,50 | 724,3 | Ремонт системы электроснабжения | 278 542,11 | 27 610,80 | 306 152,91 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 810 722,12 | 32 588,01 | 843 310,13 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 102 141,80 | 25 049,54 | 127 191,33 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы канализации и водоотведения | 63 523,01 | 24 213,95 | 87 736,95 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента | 146 646,05 | 3 142,55 | 149 788,59 | 80,73 | 1,73 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Кяхтинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 12 648 854,92 | 626 213,41 | 13 275 068,33 |  |  |  |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.104 | 1985 |  | Кирпич | 3 | 2 125,42 | 878,96 | Ремонт системы электроснабжения | 330 502,81 | 31 817,54 | 362 320,35 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.28 | 1971 |  | Кирпич | 3 | 3 432,09 | 1480,73 | Ремонт системы отопления | 1 406 092,95 | 51 206,78 | 1 457 299,73 | 409,69 | 14,92 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 3 571 364,21 | 76 432,64 | 3 647 796,86 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.5 | 1961 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1 815,59 | 716,59 | Ремонт системы электроснабжения | 278 747,53 | 27 615,12 | 306 362,66 | 153,53 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 777 363,01 | 31 863,60 | 809 226,62 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 97 932,92 | 24 946,21 | 122 879,13 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 60 931,20 | 24 147,35 | 85 078,55 | 33,56 | 13,30 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 876 866,16 | 69 791,28 | 1 946 657,44 | 1 033,75 | 38,44 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.9 | 1960 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 689,53 | 378,2 | Ремонт системы отопления | 295 229,16 | 12 101,25 | 307 330,42 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 113 138,08 | 10 487,75 | 123 625,83 | 164,08 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт горячего водоснабжения | 93 569,22 | 10 680,82 | 104 250,04 | 135,70 | 15,49 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт холодного водоснабжения | 37 193,25 | 9 474,14 | 46 667,39 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.13 | 1960 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 658,20 | 381,9 | Ремонт горячего водоснабжения | 89 317,74 | 10 195,52 | 99 513,26 | 135,70 | 15,49 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 107 997,46 | 10 011,22 | 118 008,68 | 164,08 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 281 814,91 | 11 551,41 | 293 366,32 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт холодного водоснабжения | 35 503,31 | 9 043,67 | 44 546,98 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | п.Хоронхой ул.Ленина, д.7 | 1961 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 676,94 | 368,58 | Ремонт фасада | 447 822,89 | 9 585,47 | 457 408,36 | 661,54 | 14,16 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт систем электроснабжения | 111 072,32 | 10 296,26 | 121 368,57 | 164,08 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт холодного водоснабжения | 36 514,14 | 9 301,16 | 45 815,30 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | п.Хоронхой ул.Гагарина, д.4 | 1960 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 680,74 | 367,85 | Ремонт системы отопления | 291 465,64 | 11 946,99 | 303 412,63 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт горячего водоснабжения | 92 376,42 | 10 544,66 | 102 921,08 | 135,70 | 15,49 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт холодного водоснабжения | 36 719,12 | 9 353,37 | 46 072,48 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 111 695,82 | 10 354,06 | 122 049,87 | 164,08 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 8 | п.Хоронхой ул.Гагарина, д.6 | 1961 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 681,96 | 407,76 | Ремонт фасада | 451 143,82 | 9 656,55 | 460 800,37 | 661,54 | 14,16 | 2018г. | 2019г. |
| 9 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д.1 | 1960 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 675,37 | 399,37 | Ремонт фасада | 446 784,27 | 9 563,24 | 456 347,51 | 661,54 | 14,16 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 91 647,71 | 10 461,48 | 102 109,19 | 135,70 | 15,49 | 2018г. | 2019г. |
| 10 | пгт. Наушки, ул. Железнодорожная, д.18А | 1994 |  | Кирпич | 3 | 3 743,47 | 1838,76 | Ремонт системы электроснабжения | 582 109,59 | 56 039,75 | 638 149,33 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 11 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.13 | 1989 |  | Кирпич | 5 | 3 189,32 | 1955,39 | Ремонт системы электроснабжения | 495 939,26 | 47 744,12 | 543 683,38 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Муйский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 656 895,33 | 164 552,73 | 1 821 448,05 |  |  |  |  |
| 1 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.38 | 1989 |  | Панель | 5 | 3 552,52 | 2249,8 | Ремонт системы электроснабжения | 525 097,98 | 52 968,07 | 578 066,05 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.40 | 1990 |  | Панель | 5 | 3 552,52 | 2249,8 | Ремонт системы электроснабжения | 525 097,98 | 52 968,07 | 578 066,05 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.44 | 1989 |  | Панель | 5 | 3 552,52 | 2249,8 | Ремонт системы электроснабжения | 606 699,37 | 58 616,58 | 665 315,95 | 170,78 | 16,50 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Мухоршибирский район" |  |  |  |  |  |  |  | 4 036 470,33 | 381 613,87 | 4 418 084,21 |  |  |  |  |
| 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.10 | 1984 |  | Кирпич | 3 | 2 538,48 | 1318,8 | Ремонт системы электроснабжения | 457 383,33 | 38 889,51 | 496 272,84 | 180,18 | 15,32 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.11 | 1984 |  | Кирпич | 3 | 4 057,10 | 2129,2 | Ремонт системы электроснабжения | 731 008,28 | 62 154,77 | 793 163,05 | 180,18 | 15,32 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.12 | 1981 |  | Кирпич | 3 | 2 278,98 | 1262,4 | Ремонт системы электроснабжения | 410 626,62 | 34 913,97 | 445 540,59 | 180,18 | 15,32 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.1А | 1972 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 794,51 | 371,2 | Ремонт крыши | 121 949,34 | 12 084,50 | 134 033,84 | 153,49 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.1 | 1988 |  | Панель | 5 | 5 239,60 | 3157,3 | Ремонт системы электроснабжения | 774 465,28 | 78 122,44 | 852 587,71 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д.3 | 1988 |  | Панель | 5 | 5 191,70 | 2999,9 | Ремонт системы электроснабжения | 767 385,18 | 77 408,25 | 844 793,42 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д.9 | 1988 |  | Панель | 5 | 5 234,10 | 3168,2 | Ремонт системы электроснабжения | 773 652,32 | 78 040,43 | 851 692,75 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Прибайкальский район" |  |  |  |  |  |  |  | 7 330 538,20 | 550 951,40 | 7 881 489,60 |  |  |  |  |
| 1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.3 | 1959 |  | Керамзитобетон | 2 | 730,00 | 398,4 | Ремонт системы электроснабжения | 119 537,50 | 11 096,00 | 130 633,50 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 325 806,30 | 13 096,20 | 338 902,50 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 41 047,90 | 10 066,70 | 51 114,60 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 25 528,10 | 9 730,90 | 35 259,00 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Татаурово, ул. Новая, д.4 | 1971 |  | Кирпич | 2 | 1 920,00 | 718,1 | Ремонт системы электроснабжения | 294 412,80 | 29 184,00 | 323 596,80 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 856 915,20 | 34 444,80 | 891 360,00 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 107 961,60 | 26 476,80 | 134 438,40 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 67 142,40 | 25 593,60 | 92 736,00 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д11 | 1987 |  | Кирпич | 3 | 2 160,00 | 1 009,10 | Ремонт системы отопления | 884 930,40 | 32 227,20 | 917 157,60 | 409,69 | 14,92 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 73 785,60 | 23 695,20 | 97 480,80 | 34,16 | 10,97 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 335 880,00 | 32 335,20 | 368 215,20 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.1 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 1 920,00 | 741,20 | Ремонт системы отопления | 856 915,20 | 34 444,80 | 891 360,00 | 446,31 | 17,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 107 961,60 | 26 476,80 | 134 438,40 | 56,23 | 13,79 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт водоотведения | 67 142,40 | 25 593,60 | 92 736,00 | 34,97 | 13,33 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 2 051 827,20 | 75 244,80 | 2 127 072,00 | 1 068,66 | 39,19 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 294 412,80 | 29 184,00 | 323 596,80 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.11 | 1982 |  | Кирпич | 3 | 2 160,00 | 883,80 | Ремонт системы водоотведения | 73 785,60 | 23 695,20 | 97 480,80 | 34,16 | 10,97 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 335 880,00 | 32 335,20 | 368 215,20 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д.24 | 1989 |  | Кирпич | 3 | 2 160,00 | 1 021,70 | Ремонт системы электроснабжения | 335 880,00 | 32 335,20 | 368 215,20 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 73 785,60 | 23 695,20 | 97 480,80 | 34,16 | 10,97 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Город Северобайкальск" |  |  |  |  |  |  |  | 4 593 794,08 | 449 212,11 | 5 043 006,19 |  |  |  |  |
| 1 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.3 | 1985 |  | Панель | 5 | 9 753,50 | 5581,2 | Ремонт системы электроснабжения | 1 441 664,84 | 145 424,69 | 1 587 089,52 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | г. Северобайкальск, ул. Днепропетровская, д.4 | 1994 |  | Дерево | 2 | 826,30 | 481,9 | Ремонт системы электроснабжения | 138 405,25 | 12 609,34 | 151 014,59 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.3 | 1983 |  | Кирпич | 3 | 2 012,06 | 952,2 | Ремонт системы электроснабжения | 302 714,43 | 30 100,42 | 332 814,84 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.5 | 1983 |  | Кирпич | 3 | 1 604,89 | 949,7 | Ремонт системы электроснабжения | 241 455,70 | 24 009,15 | 265 464,85 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.12 | 1988 |  | Панель | 5 | 8 367,30 | 5226,3 | Ремонт системы электроснабжения | 1 236 770,61 | 124 756,44 | 1 361 527,06 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.16 | 1980 |  | Дерево | 2 | 1 193,80 | 713,7 | Ремонт системы электроснабжения | 199 961,50 | 18 217,39 | 218 178,89 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.20 | 1988 |  | Дерево | 2 | 1 204,70 | 748,1 | Ремонт системы электроснабжения | 201 787,25 | 18 383,72 | 220 170,97 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 8 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.22 | 1989 |  | Дерево | 2 | 1 260,20 | 725,3 | Ремонт системы электроснабжения | 211 083,50 | 19 230,65 | 230 314,15 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 9 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.41 | 1990 |  | Дерево | 2 | 1 244,90 | 741,4 | Ремонт системы электроснабжения | 208 520,75 | 18 997,17 | 227 517,92 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 10 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.43 | 1990 |  | Дерево | 2 | 1 261,80 | 778,9 | Ремонт системы электроснабжения | 211 351,50 | 19 255,07 | 230 606,57 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 11 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д.45 | 1989 |  | Дерево | 2 | 1 194,50 | 781,7 | Ремонт системы электроснабжения | 200 078,75 | 18 228,07 | 218 306,82 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Северо-Байкальский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 107 739,86 | 101 760,89 | 1 209 500,75 |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.1 | 1986 |  | Кирпич | 2 | 1 474,50 | 799,5 | Ремонт системы электроснабжения | 241 582,08 | 22 412,40 | 263 994,48 | 163,84 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1 | 1981 |  | Кирпич | 2 | 1 553,90 | 625,2 | Ремонт системы электроснабжения | 254 451,13 | 23 619,28 | 278 070,41 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1А | 1981 |  | Дерево | 2 | 427,40 | 243,8 | Ремонт системы электроснабжения | 71 589,50 | 6 522,12 | 78 111,62 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.3 | 1983 |  | Дерево | 2 | 836,28 | 468 | Ремонт системы электроснабжения | 140 076,90 | 12 761,63 | 152 838,53 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.36 | 1950 |  | Дерево | 1 | 1 319,20 | 726,9 | Ремонт системы электроснабжения | 220 966,00 | 20 130,99 | 241 096,99 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1982 |  | Дерево | 2 | 1 069,10 | 685,2 | Ремонт системы электроснабжения | 179 074,25 | 16 314,47 | 195 388,72 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Селенгинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 20 685 765,98 | 758 031,69 | 21 443 797,67 |  |  |  |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.30 | 1981 |  | Панель | 5 | 4 132,60 | 2167,8 | Ремонт системы электроснабжения | 610 839,61 | 61 617,07 | 672 456,67 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.3А | 1987 |  | Кирпич | 2 | 698,00 | 325,6 | Ремонт системы электроснабжения | 114 360,32 | 10 609,60 | 124 969,92 | 163,84 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.3 | 1972 |  | Кирпич (оштукат) | 4 | 4 076,42 | 1194,9 | Ремонт системы отопления | 1 600 117,14 | 63 469,86 | 1 663 587,00 | 392,53 | 15,57 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 4 070 835,30 | 87 113,10 | 4 157 948,40 | 998,63 | 21,37 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.31 | 1958 |  | Дерево | 2 | 924,70 | 544,2 | Ремонт системы отопления | 395 919,55 | 16 228,49 | 412 148,04 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 49 878,32 | 49 878,32 | 99 756,64 | 53,94 | 13,74 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 984 592,82 | 35 758,15 | 1 020 350,97 | 1 064,77 | 38,67 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 7 021,53 | 3872,33 | Ремонт системы отопления | 2 876 159,12 | 111 923,19 | 2 988 082,31 | 409,62 | 15,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 7 306 463,69 | 156 369,47 | 7 462 833,16 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.2 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 687,20 | 374,9 | Ремонт системы электроснабжения | 112 529,00 | 10 445,44 | 122 974,44 | 163,75 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.1 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 813,57 | 439,27 | Ремонт системы электроснабжения | 133 425,48 | 12 374,40 | 145 799,88 | 164,00 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 348 338,13 | 14 278,15 | 362 616,28 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 886 376,38 | 31 273,63 | 917 650,01 | 1 089,49 | 38,44 | 2018г. | 2019г. |
| 8 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.2 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 779,06 | 412,76 | Ремонт системы отопления | 333 562,33 | 13 672,50 | 347 234,83 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
| 9 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д.1 | 1973 |  | Кирпич | 4 | 2 898,48 | 1445,7 | Ремонт системы электроснабжения | 450 713,64 | 43 390,25 | 494 103,89 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
| 10 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.20 | 1965 |  | Кирпич | 4 | 2 647,30 | 1621,7 | Ремонт системы электроснабжения | 411 655,15 | 39 630,08 | 451 285,23 | 155,50 | 14,97 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Тарбагатайский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 156 528,22 | 113 652,58 | 1 270 180,79 |  |  |  |  |
| 1 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.12 | 1990 |  | Кирпич | 3 | 2 475,00 | 1286,4 | Ремонт системы электроснабжения | 372 363,75 | 37 026,00 | 409 389,75 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д.1 | 1976 |  | Кирпич | 4 | 3 855,60 | 2221,8 | Ремонт системы электроснабжения | 580 075,02 | 57 679,78 | 637 754,80 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.9 | 1965 |  | Кирпич | 2 | 1 246,50 | 706,8 | Ремонт системы электроснабжения | 204 089,45 | 18 946,80 | 223 036,25 | 163,73 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Тункинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 873 414,52 | 91 526,88 | 1 964 941,40 |  |  |  |  |
| 1 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д.7 | 1982 |  | Дерево | 2 | 1 351,60 | 777,1 | Ремонт системы электроснабжения | 226 406,52 | 20 638,93 | 247 045,45 | 167,51 | 15,27 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.7 | 1982 |  | Дерево | 2 | 1 314,20 | 741,2 | Ремонт системы электроснабжения | 220 141,64 | 20 067,83 | 240 209,48 | 167,51 | 15,27 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 426 866,37 | 50 820,11 | 1 477 686,48 | 1 085,73 | 38,67 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Хоринский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 101 563,28 | 48 670,99 | 1 150 234,27 |  |  |  |  |
| 1 | с. Хоринск, ул. Ленина, д.22 | 1966 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 589,13 | 354,13 | Ремонт системы электроснабжения | 96 581,97 | 8 960,67 | 105 542,64 | 163,94 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 252 241,90 | 10 339,23 | 262 581,13 | 428,16 | 17,55 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 658 576,64 | 20 790,40 | 679 367,04 | 1 117,88 | 35,29 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | с. Хоринск, городок Больничный, д.1 | 1968 |  | Дерево | 2 | 562,30 | 324,2 | Ремонт системы электроснабжения | 94 162,76 | 8 580,70 | 102 743,46 | 167,46 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО ГО "город Улан-Удэ" |  |  |  |  |  |  |  | 162 582 184,07 | 7 565 335,87 | 170 147 519,94 |  |  |  |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 5 | 1969 |  | Кирпич | 4 | 5 116,00 | 2 623,50 | Ремонт системы электроснабжения | 769 702,20 | 76 535,36 | 846 237,56 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента | 201 672,72 | 4 297,44 | 205 970,16 | 39,42 | 0,84 | 2018г. | 2019г. |
| 2 | г. Улан-Удэ, ул. А.У. Модогоева, д.3 | 1976 |  | Кирпич | 4 | 3 084,66 | 1 713,70 | Ремонт системы электроснабжения | 464 087,10 | 46 146,51 | 510 233,61 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 263 538,43 | 49 169,48 | 1 312 707,91 | 409,62 | 15,94 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 169 378,68 | 38 404,02 | 207 782,70 | 54,91 | 12,45 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 105 371,99 | 33 838,72 | 139 210,71 | 34,16 | 10,97 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 426 114,93 | 43 894,71 | 470 009,64 | 138,14 | 14,23 | 2018г. | 2019г. |
| 3 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.14 | 1981 |  | Оштукат. | 5 | 4 925,27 | 2 736,26 | Ремонт системы электроснабжения | 720 172,69 | 73 238,74 | 793 411,42 | 146,22 | 14,87 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 4 918 520,38 | 105 252,98 | 5 023 773,36 | 998,63 | 21,37 | 2018г. | 2019г. |
| 4 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.16 | 1982 |  | Оштукат. | 5 | 4 848,64 | 2 693,69 | Ремонт системы электроснабжения | 708 968,43 | 72 099,31 | 781 067,74 | 146,22 | 14,87 | 2018г. | 2019г. |
| 5 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.6 | 1930 |  | Дерево | 2 | 849,80 | 471,90 | Ремонт системы электроснабжения | 105 919,07 | 12 959,45 | 118 878,52 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 723 137,31 | 15 474,86 | 738 612,17 | 850,95 | 18,21 | 2018г. | 2019г. |
| 6 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.7 | 1958 |  | Дерево | 2 | 827,46 | 459,70 | Ремонт системы электроснабжения | 103 134,61 | 12 618,77 | 115 753,38 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 704 127,09 | 15 068,05 | 719 195,13 | 850,95 | 18,21 | 2018г. | 2019г. |
| 7 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д.8 | 1930 |  | Дерево | 2 | 785,00 | 423,90 | Ремонт системы электроснабжения | 97 842,40 | 11 971,25 | 109 813,65 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 8 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д.5А | 1940 |  | Дерево | 2 | 959,80 | 520,20 | Ремонт системы электроснабжения | 86 163,63 | 10 542,33 | 96 705,96 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 588 261,74 | 12 588,57 | 600 850,31 | 850,95 | 18,21 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | 193 156,13 | 4 320,63 | 197 476,76 | 279,41 | 6,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента | 53 548,10 | 1 147,56 | 54 695,66 | 77,46 | 1,66 | 2018г. | 2019г. |
| 9 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.13 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 8 660,47 | 4 811,37 | Ремонт системы электроснабжения | 1 197 279,60 | 119 051,53 | 1 316 331,13 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 10 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 249,10 | 1 249,50 | Ремонт системы электроснабжения | 338 377,10 | 33 646,54 | 372 023,63 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 11 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.31 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 3 695,10 | 2 129,30 | Ремонт системы электроснабжения | 555 927,80 | 55 278,70 | 611 206,49 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 12 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 5 280,20 | 2 909,50 | Ремонт системы электроснабжения | 794 406,09 | 78 991,79 | 873 397,88 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 13 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.32П | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 272,10 | 3 484,50 | Ремонт системы электроснабжения | 943 637,45 | 93 830,62 | 1 037 468,06 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 14 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.33 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 4 292,00 | 2 408,60 | Ремонт системы электроснабжения | 645 731,40 | 64 208,32 | 709 939,72 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 15 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.35 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 2 095,40 | 1 199,50 | Ремонт системы электроснабжения | 315 252,93 | 31 347,18 | 346 600,11 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 16 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.36 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 3 581,10 | 1 989,50 | Ремонт системы электроснабжения | 538 776,50 | 53 573,26 | 592 349,75 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 17 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.37 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 2 191,10 | 1 191,20 | Ремонт системы электроснабжения | 183 111,31 | 18 621,70 | 201 733,01 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 18 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.2А | 1959 |  | Кирпич | 2 | 1 504,08 | 835,60 | Ремонт системы электроснабжения | 131 595,10 | 13 038,56 | 144 633,66 | 153,41 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 19 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.3 | 1955 |  | Кирпич | 4 | 3 924,54 | 2 180,30 | Ремонт системы электроснабжения | 38 665,65 | 3 844,72 | 42 510,37 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 20 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.4 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 6 465,24 | 3 591,80 | Ремонт системы электроснабжения | 565 195,52 | 56 200,23 | 621 395,75 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 21 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.5 | 1955 |  | Кирпич | 4 | 3 534,30 | 1 963,50 | Ремонт системы электроснабжения | 303 066,48 | 30 135,42 | 333 201,90 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 22 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.10 | 1950 |  | Дерево | 2 | 889,56 | 494,20 | Ремонт системы электроснабжения | 110 874,76 | 13 565,79 | 124 440,55 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 23 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.20/1 | 1927 |  | Дерево | 2 | 653,30 | 324,90 | Ремонт системы электроснабжения | 81 427,31 | 9 962,83 | 91 390,14 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 24 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.21 | 1939 |  | Дерево | 2 | 839,00 | 465,00 | Ремонт системы электроснабжения | 104 572,96 | 12 794,75 | 117 367,71 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 25 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.30/2 |  |  | Дерево | 2 | 397,40 | 181,40 | Ремонт системы электроснабжения | 49 531,94 | 6 060,35 | 55 592,29 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 26 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.4 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 850,68 | 472,60 | Ремонт системы электроснабжения | 106 028,76 | 12 972,87 | 119 001,63 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 27 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.6 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 838,80 | 466,00 | Ремонт системы электроснабжения | 104 548,03 | 12 791,70 | 117 339,73 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 28 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д.8 | 1947 |  | Дерево | 2 | 902,88 | 501,60 | Ремонт системы электроснабжения | 112 534,96 | 13 768,92 | 126 303,88 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 29 | г. Улан-Удэ, ул Добролюбова, д. 7 | 1994 |  | Панель | 10 | 4 115,34 | 2 286,30 | Ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 655 829,91 | 35 437,65 | 1 691 267,56 | 724,24 | 15,50 | 2018г. | 2019г. |
| 30 | г. Улан-Удэ, ул Добролюбова, д. 9 | 1994 |  | Панель | 10 | 3 951,36 | 2 195,20 | Ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 662 420,50 | 35 578,70 | 1 697 999,20 | 724,24 | 15,50 | 2018г. | 2019г. |
| 31 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.35 | 1994, 1996 |  | Панель | 7,9,10 | 18 730,71 | 10 405,95 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 14 465 352,72 | 309 618,64 | 14 774 971,36 | 772,28 | 16,53 | 2018г. | 2019г. |
| 32 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.18 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 7 017,44 | 3 898,58 | Ремонт системы электроснабжения | 1 055 774,45 | 104 980,96 | 1 160 755,41 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | 3 698 192,99 | 79 156,77 | 3 777 349,76 | 527,00 | 11,28 | 2018г. | 2019г. |
| 33 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.2 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 5 756,29 | 3 197,94 | Ремонт системы электроснабжения | 866 034,13 | 86 114,13 | 952 148,26 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 34 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.4 | 1981 |  | Кирпич | 5 | 5 090,60 | 3 230,60 | Ремонт системы электроснабжения | 765 880,77 | 76 155,38 | 842 036,15 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 35 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.17 | 1940 |  | Дерево | 2 | 1 127,59 | 626,44 | Ремонт системы электроснабжения | 140 543,07 | 17 195,78 | 157 738,84 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 36 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.21 | 1937 |  | Дерево | 2 | 1 052,10 | 576,40 | Ремонт системы электроснабжения | 131 133,74 | 16 044,53 | 147 178,27 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 37 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.22/1 | 1917 |  | Дерево | 1 | 534,60 | 235,00 | Ремонт системы электроснабжения | 66 632,54 | 8 152,65 | 74 785,19 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 38 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.25 | 1959 |  | Кирпич | 4 | 1 923,00 | 1 302,70 | Ремонт системы электроснабжения | 289 315,35 | 28 768,08 | 318 083,43 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 39 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.31 | 1937 |  | Дерево | 2 | 901,62 | 500,90 | Ремонт системы электроснабжения | 112 377,92 | 13 749,71 | 126 127,62 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 40 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.5 | 1956 |  | Дерево | 2 | 996,70 | 620,00 | Ремонт системы электроснабжения | 124 228,69 | 15 199,68 | 139 428,36 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 41 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/1 | 1964 |  | Дерево | 2 | 456,20 | 247,30 | Ремонт системы электроснабжения | 56 860,77 | 6 957,05 | 63 817,82 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 42 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/2 |  |  | Дерево | 2 | 912,40 | 496,20 | Ремонт системы электроснабжения | 113 721,54 | 13 914,10 | 127 635,64 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 43 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.6/3 | 1976 |  | Дерево | 2 | 1 025,40 | 515,40 | Ремонт системы электроснабжения | 127 805,86 | 15 637,35 | 143 443,21 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 44 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.14 | 1990 |  | Панель | 10 | 5 841,40 | 3 909,60 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 4 230 575,54 | 90 541,70 | 4 321 117,24 | 724,24 | 15,50 | 2018г. | 2019г. |
| 45 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.1 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 6 766,92 | 3 759,40 | Ремонт системы электроснабжения | 565 601,73 | 56 240,62 | 621 842,35 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 46 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.11 | 79 |  | Кирпич | 5 | 5 602,27 | 3 112,37 | Ремонт системы электроснабжения | 464 830,32 | 46 220,42 | 511 050,74 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 47 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.15 | 82-84 |  | Кирпич | 5 | 12 729,37 | 7 071,87 | Ремонт системы электроснабжения | 1 072 904,09 | 106 684,25 | 1 179 588,33 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 48 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.17 | 78 |  | Кирпич | 5 | 5 512,48 | 3 062,49 | Ремонт системы электроснабжения | 458 541,51 | 45 595,09 | 504 136,60 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 49 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.19 | 80 |  | Кирпич | 5 | 5 846,40 | 3 248,00 | Ремонт системы электроснабжения | 489 925,38 | 48 715,74 | 538 641,12 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 50 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.3 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 7 098,12 | 3 943,40 | Ремонт системы электроснабжения | 583 565,46 | 58 026,85 | 641 592,31 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 51 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.5 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 6 973,74 | 3 874,30 | Ремонт системы электроснабжения | 582 888,44 | 57 959,53 | 640 847,96 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 52 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д.9 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 11 281,14 | 6 267,30 | Ремонт системы электроснабжения | 942 915,29 | 93 758,81 | 1 036 674,09 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 53 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.2 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 183,70 | 1 261,90 | Ремонт системы электроснабжения | 328 537,67 | 32 668,15 | 361 205,82 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 54 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.5 | 1980 |  | панель | 5 | 6 101,70 | 3 261,62 | Ремонт системы электроснабжения | 918 000,77 | 91 281,43 | 1 009 282,20 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 55 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.6 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 171,00 | 806,30 | Ремонт системы электроснабжения | 326 626,95 | 32 478,16 | 359 105,11 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 56 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д.7 | 1978 |  | панель | 5 | 6 064,61 | 3 369,23 | Ремонт системы электроснабжения | 912 421,18 | 90 726,63 | 1 003 147,80 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 57 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.14 | 1917 |  | Дерево | 1 | 385,40 | 155,50 | Ремонт системы электроснабжения | 48 036,26 | 5 877,35 | 53 913,61 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 58 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.21 | 1930 |  | Дерево | 2 | 1 030,50 | 586,60 | Ремонт системы электроснабжения | 128 441,52 | 15 715,13 | 144 156,65 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 59 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.27/3 | 1959 |  | Дерево | 2 | 933,07 | 500,47 | Ремонт системы электроснабжения | 116 297,84 | 14 229,32 | 130 527,16 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 60 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.31 | 1951 |  | Кирпич | 3 | 1 315,00 | 763,90 | Ремонт системы электроснабжения | 197 841,75 | 19 672,40 | 217 514,15 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 61 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.34/3 |  |  | Дерево | 2 | 692,28 | 384,60 | Ремонт системы электроснабжения | 86 285,78 | 10 557,27 | 96 843,05 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 62 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.16 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 1 381,60 | 680,30 | Ремонт системы электроснабжения | 207 861,72 | 20 668,74 | 228 530,46 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 63 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.41 | 1952 |  | Кирпич | 3 | 3 692,70 | 1 615,50 | Ремонт системы электроснабжения | 555 566,72 | 55 242,79 | 610 809,51 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 64 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.45 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3 513,53 | 1 951,96 | Ремонт системы электроснабжения | 528 610,29 | 52 562,38 | 581 172,67 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 65 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.46 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3 957,70 | 1 620,80 | Ремонт системы электроснабжения | 595 435,97 | 59 207,19 | 654 643,16 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 66 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.1 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 953,20 | 510,10 | Ремонт системы электроснабжения | 159 670,53 | 14 555,36 | 174 225,90 | 167,51 | 15,27 | 2018г. | 2019г. |
| 67 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.12 | 1951 |  | Дерево | 1 | 571,10 | 227,20 | Ремонт системы электроснабжения | 71 181,90 | 8 709,28 | 79 891,18 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 68 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.15 |  |  | Дерево | 2 | 494,96 | 274,98 | Ремонт системы электроснабжения | 61 692,31 | 7 548,20 | 69 240,51 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 69 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.24 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 2 236,90 | 1 501,60 | Ремонт системы электроснабжения | 390 227,21 | 37 087,80 | 427 315,01 | 174,45 | 16,58 | 2018г. | 2019г. |
| 70 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д.42 | 1933 |  | Дерево | 2 | 858,73 | 437,23 | Ремонт системы электроснабжения | 129 195,93 | 12 846,60 | 142 042,53 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 71 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | 1954 |  | Кирпич. | 2 | 928,50 | 515,70 | Ремонт системы электроснабжения | 115 728,24 | 14 159,63 | 129 887,87 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 72 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 925,40 | 505,50 | Ремонт системы электроснабжения | 115 341,86 | 14 112,35 | 129 454,21 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 73 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | 1953 |  | Кирпич. | 2 | 907,29 | 504,05 | Ремонт системы электроснабжения | 113 084,63 | 13 836,17 | 126 920,80 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 74 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | 1973 |  | Кирпич. | 5 | 13 168,17 | 7 315,65 | Ремонт системы электроснабжения | 1 981 151,18 | 196 995,82 | 2 178 147,00 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 13 702 534,34 | 293 255,15 | 13 995 789,48 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 75 | г.Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | 1941 |  | Кирпич | 4 | 3 803,90 | 1 706,80 | Ремонт системы электроснабжения | 572 296,76 | 56 906,34 | 629 203,10 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 76 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.20 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 5 912,10 | 3 284,50 | Ремонт системы электроснабжения | 889 475,45 | 88 445,02 | 977 920,46 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 77 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.21 | 1973 |  | Дерево | 2 | 947,88 | 526,60 | Ремонт системы электроснабжения | 118 143,76 | 14 455,17 | 132 598,93 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 78 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.22 | 1972 |  | Дерево | 2 | 912,30 | 515,30 | Ремонт системы электроснабжения | 160 272,86 | 14 058,54 | 174 331,41 | 175,68 | 15,41 | 2018г. | 2019г. |
| 79 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.27 | 1964 |  | Дерево | 2 | 902,70 | 502,70 | Ремонт фасада | 259 002,68 | 5 542,58 | 264 545,26 | 286,92 | 6,14 | 2018г. | 2019г. |
| 80 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | 1960 |  | Дерево | 2 | 930,96 | 517,20 | Ремонт фасада | 260 119,53 | 5 818,50 | 265 938,03 | 279,41 | 6,25 | 2018г. | 2019г. |
| 81 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | 1960 |  | Дерево | 2 | 920,88 | 511,60 | Ремонт фасада | 257 303,08 | 5 755,50 | 263 058,58 | 279,41 | 6,25 | 2018г. | 2019г. |
| 82 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | 1968 |  | Дерево | 2 | 851,80 | 330,50 | Ремонт фасада | 238 001,44 | 5 323,75 | 243 325,19 | 279,41 | 6,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 106 168,35 | 12 989,95 | 119 158,30 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 83 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | 1963 |  | Дерево | 2 | 913,12 | 516,20 | Ремонт фасада | 261 992,39 | 5 606,56 | 267 598,95 | 286,92 | 6,14 | 2018г. | 2019г. |
| 84 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | 1964 |  | Дерево | 2 | 843,90 | 321,20 | Ремонт фасада | 235 794,10 | 5 274,38 | 241 068,47 | 279,41 | 6,25 | 2018г. | 2019г. |
| 85 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | 1967 |  | Дерево | 2 | 835,26 | 332,30 | Ремонт фасада | 233 380,00 | 5 220,38 | 238 600,37 | 279,41 | 6,25 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 104 106,81 | 12 737,72 | 116 844,52 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 86 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.32 | 1977 |  | Кирпич | 3 | 1 736,71 | 964,84 | Ремонт системы электроснабжения | 261 288,32 | 25 981,21 | 287 269,53 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 87 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 6 012,68 | 3 340,38 | Ремонт фасада | 1 017 646,77 | 21 826,04 | 1 039 472,81 | 169,25 | 3,63 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт электроснабжения | 904 608,31 | 89 949,75 | 994 558,06 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 6 256 678,72 | 133 902,47 | 6 390 581,19 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 88 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д.35 | 1981 |  | Кирпич | 3 | 1 651,46 | 917,48 | Ремонт системы электроснабжения | 248 462,76 | 24 705,90 | 273 168,66 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 89 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | 1991 |  | Панель | 10 | 9 992,02 | 6 864,00 | Ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 486 727,98 | 138 827,30 | 6 625 555,28 | 724,24 | 15,50 | 2018г. | 2019г. |
| 90 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.17 | 1962 |  | Дерево | 2 | 1 489,00 | 844,50 | Ремонт системы электроснабжения | 261 587,52 | 22 945,49 | 284 533,01 | 175,68 | 15,41 | 2018г. | 2019г. |
| 91 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.19 | 1980 |  | Панель | 5 | 6 747,60 | 3 892,40 | Ремонт системы электроснабжения | 997 362,76 | 100 606,72 | 1 097 969,47 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 92 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.1 | 1961 |  | Дерево | 2 | 560,34 | 311,30 | Ремонт системы электроснабжения | 93 834,54 | 8 550,79 | 102 385,32 | 167,46 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 93 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.3 | 1963 |  | Кирпич. (оштукат.) | 2 | 1 091,52 | 606,40 | Ремонт системы электроснабжения | 179 096,60 | 16 602,02 | 195 698,62 | 164,08 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 94 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д.7 | 1963 |  | Оштукат. | 2 | 1 123,74 | 624,30 | Ремонт системы электроснабжения | 184 225,94 | 17 092,09 | 201 318,02 | 163,94 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 95 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.10 | 1954 |  | Дерево | 2 | 542,34 | 301,30 | Ремонт системы электроснабжения | 95 278,29 | 8 357,46 | 103 635,75 | 175,68 | 15,41 | 2018г. | 2019г. |
| 96 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.11 | 1960 |  | Кирпич. (оштукат.) | 2 | 1 250,46 | 694,70 | Ремонт системы электроснабжения | 192 058,15 | 19 019,50 | 211 077,65 | 153,59 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 97 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.11А | 1935 |  | Дерево | 2 | 1 571,22 | 872,90 | Ремонт системы электроснабжения | 276 031,93 | 24 212,50 | 300 244,43 | 175,68 | 15,41 | 2018г. | 2019г. |
| 98 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.13 | 1947 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 2 779,00 | 1 369,30 | Ремонт системы электроснабжения | 426 826,61 | 42 268,59 | 469 095,20 | 153,59 | 15,21 | 2018г. | 2019г. |
| 99 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.15 | 1952 |  | Дерево | 2 | 1 015,80 | 576,80 | Ремонт системы электроснабжения | 178 455,74 | 15 653,48 | 194 109,22 | 175,68 | 15,41 | 2018г. | 2019г. |
| 100 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.16 | 1958 |  | Дерево | 2 | 362,90 | 213,40 | Ремонт системы электроснабжения | 45 231,86 | 5 534,23 | 50 766,08 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 101 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.35 | 1952 |  | Дерево | 2 | 421,50 | 177,50 | Ремонт системы электроснабжения | 52 535,76 | 6 427,88 | 58 963,64 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 102 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.7 | 1928 |  | Дерево | 2 | 832,10 | 472,90 | Ремонт системы электроснабжения | 103 712,94 | 12 689,53 | 116 402,47 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 103 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1 | 1947 |  | Дерево | 2 | 1 105,40 | 618,00 | Ремонт системы электроснабжения | 137 777,06 | 16 857,35 | 154 634,41 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 104 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.10/1 | 1927 |  | Дерево | 2 | 891,80 | 492,10 | Ремонт системы электроснабжения | 111 153,95 | 13 599,95 | 124 753,90 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 105 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.11 | 1936 |  | Дерево | 2 | 790,30 | 404,30 | Ремонт системы электроснабжения | 98 502,99 | 12 052,08 | 110 555,07 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 106 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.13 | 1917 |  | Дерево | 1 | 563,80 | 191,80 | Ремонт системы электроснабжения | 70 272,03 | 8 597,95 | 78 869,98 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 107 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.15 | 1940 |  | Дерево | 2 | 1 107,50 | 628,20 | Ремонт системы электроснабжения | 138 038,80 | 16 889,38 | 154 928,18 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 108 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.17 | 1917 |  | Дерево | 1 | 251,64 | 139,80 | Ремонт системы электроснабжения | 31 364,41 | 3 837,51 | 35 201,92 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 109 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.1А | 1937 |  | Дерево | 2 | 922,40 | 495,20 | Ремонт системы электроснабжения | 114 967,94 | 14 066,60 | 129 034,54 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 110 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.3 | 1917 |  | Дерево | 2 | 497,90 | 294,40 | Ремонт системы электроснабжения | 62 058,26 | 7 592,98 | 69 651,23 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 111 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.41/2 | 1937 |  | Дерево | 2 | 967,80 | 527,00 | Ремонт системы электроснабжения | 120 626,59 | 14 758,95 | 135 385,54 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 112 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.44/2 | 1925 |  | Дерево | 2 | 1 000,70 | 636,40 | Ремонт системы электроснабжения | 124 727,25 | 15 260,68 | 139 987,92 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 113 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.46 | 1973 |  | Панель | 5 | 5 632,10 | 3 578,80 | Ремонт системы электроснабжения | 832 480,70 | 83 974,61 | 916 455,31 | 147,81 | 14,91 | 2018г. | 2019г. |
| 114 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.47 | 1953 |  | Дерево | 2 | 911,90 | 487,80 | Ремонт системы электроснабжения | 113 659,22 | 13 906,48 | 127 565,69 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 115 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.49 | 1952 |  | Дерево | 2 | 424,80 | 236,00 | Ремонт системы электроснабжения | 52 947,07 | 6 478,20 | 59 425,27 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 116 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | 1959 |  | Дерево | 2 | 1 048,68 | 582,60 | Ремонт системы электроснабжения | 130 707,48 | 15 992,37 | 146 699,85 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 117 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | 1958 |  | Дерево | 2 | 849,30 | 491,70 | Ремонт системы электроснабжения | 105 856,75 | 12 951,83 | 118 808,58 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 118 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | 1930 |  | Дерево | 2 | 893,10 | 507,40 | Системы электроснабжения | 156 899,81 | 13 762,67 | 170 662,48 | 175,68 | 15,41 | 2018г. | 2019г. |
| 119 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | 1928 |  | Дерево | 2 | 659,40 | 380,00 | Ремонт системы электроснабжения | 110 456,09 | 10 069,04 | 120 525,13 | 167,51 | 15,27 | 2018г. | 2019г. |
| 120 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.9 | 1934 |  | Дерево | 2 | 936,60 | 499,37 | Ремонт системы электроснабжения | 116 737,82 | 14 283,15 | 131 020,97 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 121 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.16 | 1936 |  | Дерево | 2 | 1 006,50 | 567,50 | Ремонт системы электроснабжения | 125 450,16 | 15 349,13 | 140 799,29 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 122 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.17 | 1943 |  | Дерево | 2 | 883,30 | 488,00 | Ремонт системы электроснабжения | 110 094,51 | 13 470,33 | 123 564,84 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 123 | г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д.10 | 1987 |  | Панель | 9 | 9 758,08 | 5 950,30 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 7 535 970,02 | 161 301,06 | 7 697 271,08 | 772,28 | 16,53 | 2018г. | 2019г. |
| 124 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.1 | 1958 |  | Дерево | 2 | 533,80 | 306,30 | Ремонт системы электроснабжения | 89 390,15 | 8 145,79 | 97 535,94 | 167,46 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 125 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.3 | 1958 |  | Дерево | 2 | 534,80 | 302,60 | Ремонт системы электроснабжения | 89 557,61 | 8 161,05 | 97 718,66 | 167,46 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 126 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.7 | 1958 |  | Дерево | 2 | 522,10 | 300,70 | Ремонт системы электроснабжения | 91 722,53 | 8 045,56 | 99 768,09 | 175,68 | 15,41 | 2018г. | 2019г. |
| 127 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.11 | 1961 |  | Дерево | 2 | 518,40 | 298,80 | Ремонт системы электроснабжения | 64 613,38 | 7 905,60 | 72 518,98 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 128 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13 | 1959 |  | Дерево | 2 | 509,00 | 292,20 | Ремонт системы электроснабжения | 63 441,76 | 7 762,25 | 71 204,01 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 129 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.13А | 1959 |  | Дерево | 2 | 538,90 | 316,00 | Ремонт системы электроснабжения | 67 168,50 | 8 218,23 | 75 386,72 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 130 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15 | 1961 |  | Дерево | 2 | 517,70 | 296,20 | Ремонт системы электроснабжения | 64 526,13 | 7 894,93 | 72 421,05 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 131 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.15А | 1962 |  | Дерево | 2 | 531,60 | 308,10 | Ремонт системы электроснабжения | 66 258,62 | 8 106,90 | 74 365,52 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 132 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17 | 1948 |  | Дерево | 2 | 511,90 | 295,70 | Ремонт системы электроснабжения | 63 803,22 | 7 806,48 | 71 609,69 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 133 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.17А | 1961 |  | Дерево | 2 | 529,30 | 306,80 | Ремонт системы электроснабжения | 65 971,95 | 8 071,83 | 74 043,78 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 134 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.19 | 1960 |  | Дерево | 2 | 505,50 | 288,60 | Ремонт системы электроснабжения | 63 005,52 | 7 708,88 | 70 714,40 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 135 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.21 | 1960 |  | Дерево | 2 | 508,30 | 284,70 | Ремонт системы электроснабжения | 63 354,51 | 7 751,58 | 71 106,09 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 136 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.23 | 1961 |  | Дерево | 2 | 520,30 | 298,90 | Ремонт системы электроснабжения | 64 850,19 | 7 934,58 | 72 784,77 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 137 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.25 | 1961 |  | Дерево | 2 | 520,80 | 297,70 | Ремонт системы электроснабжения | 64 912,51 | 7 942,20 | 72 854,71 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 138 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.27 | 1960 |  | Дерево | 2 | 525,40 | 301,00 | Ремонт системы электроснабжения | 65 485,86 | 8 012,35 | 73 498,21 | 124,64 | 15,25 | 2018г. | 2019г. |
| 139 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.29 | 1960 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 503,20 | 273,00 | Ремонт системы электроснабжения | 61 360,21 | 7 643,61 | 69 003,82 | 121,94 | 15,19 | 2018г. | 2019г. |
| 140 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.31 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 501,20 | 268,90 | Ремонт системы электроснабжения | 61 021,10 | 7 613,23 | 68 634,33 | 121,75 | 15,19 | 2018г. | 2019г. |
| 141 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | 1972 |  | Кирпич | 4 | 11 375,20 | 5 212,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 711 398,84 | 170 172,99 | 1 881 571,83 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 142 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.66 | 1961 |  | Дерево | 2 | 521,40 | 298,80 | Ремонт системы электроснабжения | 87 334,50 | 7 956,56 | 95 291,06 | 167,50 | 15,26 | 2018г. | 2019г. |
| 143 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.10А | 1965 |  | Кирпич | 3 | 1 977,41 | 1 098,56 | Ремонт системы электроснабжения | 281 572,77 | 26 761,11 | 308 333,88 | 174,45 | 16,58 | 2018г. | 2019г. |
| 144 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.8 | 1967 |  | Кирпич | 5 | 4 039,07 | 2 243,93 | Ремонт крыши | 3 519 345,62 | 75 319,37 | 3 594 664,99 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 145 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.4 | 38 |  | Дерево | 2 | 862,56 | 479,20 | Ремонт крыши | 617 902,04 | 19 699,39 | 637 601,44 | 1 114,14 | 35,52 | 2018г. | 2019г. |
| 146 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.6 | 38 |  | Дерево | 2 | 884,16 | 491,20 | Ремонт крыши | 620 353,15 | 19 777,54 | 640 130,69 | 1 114,14 | 35,52 | 2018г. | 2019г. |
| 147 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2А | 1993 |  | Панель | 10 | 5 908,20 | 4 278,10 | Ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 332 807,63 | 71 327,90 | 3 404 135,53 | 724,24 | 15,50 | 2018г. | 2019г. |
| 148 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.30 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 6 512,50 | 3 933,20 | Ремонт системы электроснабжения | 776 923,80 | 77 253,44 | 854 177,24 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 149 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.4 | 1967 |  | Кирпич | 5 | 6 486,10 | 3 919,20 | Ремонт системы электроснабжения | 774 065,25 | 76 969,20 | 851 034,45 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 150 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.6 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 6 445,60 | 3 925,60 | Ремонт системы электроснабжения | 770 604,90 | 76 625,12 | 847 230,02 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 151 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д.3 | 1956 |  | Кирпич | 5 | 6 068,20 | 3 868,80 | Ремонт системы электроснабжения | 885 458,43 | 88 045,58 | 973 504,01 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 152 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.1 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 5 564,10 | 3 416,00 | Ремонт системы электроснабжения | 837 118,85 | 83 238,94 | 920 357,78 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 153 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 6 590,10 | 4 008,10 | Ремонт системы электроснабжения | 936 581,34 | 93 128,99 | 1 029 710,33 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 154 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.49 | 1978 |  | Кирпич | 5 | 11 302,99 | 6 279,44 | Ремонт системы электроснабжения | 944 478,46 | 93 914,24 | 1 038 392,70 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 155 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.51 | 1986 |  | Кирпич | 5 | 10 952,10 | 6 084,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1 510 788,81 | 150 225,33 | 1 661 014,14 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 156 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6 | 1989 |  | Панель | 10 | 9 706,20 | 6 502,00 | Ремонт системы отопления | 3 792 925,57 | 66 725,52 | 3 859 651,09 | 392,79 | 6,91 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 3 332 992,67 | 85 845,13 | 3 418 837,80 | 345,16 | 8,89 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвала | 480 404,41 | 12 553,28 | 492 957,69 | 49,75 | 1,30 | 2018г. | 2019г. |
| 157 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.6А | 1990 |  | Панель | 9 | 9 621,10 | 5 984,80 | Ремонт системы отопления | 3 588 721,55 | 63 799,88 | 3 652 521,43 | 414,56 | 7,37 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 3 165 928,32 | 80 767,01 | 3 246 695,34 | 365,72 | 9,33 | 2018г. | 2019г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвала | 805 073,10 | 19 304,44 | 824 377,54 | 93,00 | 2,23 | 2018г. | 2019г. |
| 158 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 7 156,44 | 3 975,80 | Ремонт системы электроснабжения | 952 769,76 | 94 738,69 | 1 047 508,45 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 159 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.8А | 1973 |  | Кирпич | 5 | 8 433,74 | 4 685,41 | Ремонт крыши | 7 900 405,94 | 169 080,74 | 8 069 486,68 | 1 040,58 | 22,27 | 2018г. | 2019г. |
| 160 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.9 | 1977,2 |  | Кирпич | 3 | 857,88 | 476,60 | Ремонт системы электроснабжения | 116 809,38 | 11 614,94 | 128 424,32 | 150,45 | 14,96 | 2018г. | 2019г. |
| 161 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова 7 | 1960 |  | Кирпич | 2 | 1 272,80 | 638,00 | Ремонт системы электроснабжения | 208 535,55 | 19 346,56 | 227 882,11 | 163,84 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 162 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова 9 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 1 269,20 | 646,80 | Ремонт системы электроснабжения | 207 945,73 | 19 291,84 | 227 237,57 | 163,84 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 163 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.11 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 1 273,40 | 634,60 | Ремонт системы электроснабжения | 208 633,86 | 19 355,68 | 227 989,54 | 163,84 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 164 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | 1992 |  | Панель | 9 | 3 161,50 | 2 089,80 | Ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 067 625,24 | 44 255,77 | 2 111 881,01 | 772,28 | 16,53 | 2018г. | 2019г. |
| 165 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | 1992 |  | Панель | 9 | 11 114,90 | 8 385,40 | Ремонт лифтов и лифтового оборудования | 8 480 792,82 | 181 524,20 | 8 662 317,02 | 772,28 | 16,53 | 2018г. | 2019г. |
|  | Итого 2019 год |  |  |  |  |  |  |  | 256 725 770,03 | 17 139 002,42 | 273 864 772,45 |  |  |  |  |
|  | Итого районы РБ |  |  |  |  |  |  |  | 165 800 275,52 | 11 276 144,22 | 177 076 419,74 |  |  |  |  |
|  | МО "Баргузинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 2 164 968,42 | 178 391,68 | 2 343 360,11 |  |  |  |  |
| 1 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.14 | 1986 |  | Кирпич | 2 | 1902,5 | 879,90 | Ремонт системы электроснабжения | 291 729,35 | 28 918,00 | 320 647,35 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.16 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 1738,3 | 835,30 | Ремонт системы электроснабжения | 266 550,92 | 26 422,16 | 292 973,08 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с.Баргузин, ул. Дзержинского, д.24 | 1967 |  | Дерево | 2 | 522 | 348,00 | Ремонт системы электроснабжения | 87 414,12 | 7 965,72 | 95 379,84 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 581 581,08 | 18 541,44 | 600 122,52 | 1114,14 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 223 499,52 | 9 161,10 | 232 660,62 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.44А | 1979 |  | Дерево | 2 | 840,75 | 560,50 | Ремонт системы электроснабжения | 104 791,08 | 12 821,44 | 117 612,52 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.1 | 1967 |  | Дерево | 2 | 436,8 | 291,20 | Ремонт системы электроснабжения | 54 442,75 | 6 661,20 | 61 103,95 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.2 | 1968 |  | Дерево | 2 | 515,7 | 343,80 | Ремонт системы электроснабжения | 64 276,85 | 7 864,43 | 72 141,27 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.3 | 1966 |  | Дерево | 2 | 498,6 | 332,40 | Ремонт системы электроснабжения | 62 145,50 | 7 603,65 | 69 749,15 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.4 | 1969 |  | Дерево | 2 | 437,4 | 291,60 | Ремонт системы электроснабжения | 54 517,54 | 6 670,35 | 61 187,89 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.5 | 1965 |  | Дерево | 2 | 490,05 | 326,70 | Ремонт системы электроснабжения | 61 079,83 | 7 473,26 | 68 553,09 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д.6 | 1969 |  | Дерево | 2 | 383,85 | 255,90 | Ремонт системы электроснабжения | 47 843,06 | 5 853,71 | 53 696,78 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.55 | 1985 |  | Дерево | 2 | 827,7 | 522,10 | Ремонт системы электроснабжения | 103 164,53 | 12 622,43 | 115 786,95 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.59 | 1980 |  | Дерево | 2 | 646,9 | 407,50 | Ремонт системы электроснабжения | 80 629,62 | 9 865,23 | 90 494,84 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | пгт. Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д.61 | 1981 |  | Дерево | 2 | 652,3 | 414,20 | Ремонт системы электроснабжения | 81 302,67 | 9 947,58 | 91 250,25 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 2 713 440,38 | 176 326,33 | 2 889 766,71 |  |  |  |  |
| 1 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д.4 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 983,1 | 403,43 | Ремонт системы электроснабжения | 150 748,55 | 14 943,12 | 165 691,67 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 438 767,36 | 17 636,81 | 456 404,18 | 446,31 | 17,94 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 050 599,65 | 38 527,69 | 1 089 127,34 | 1068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Петропавловка, ул. Рокоссовского, д.12 | 1989 |  | Дерево | 2 | 1738,62 | 735,70 | Ремонт системы электроснабжения | 271 607,22 | 26 531,34 | 298 138,56 | 156,22 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д.53 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1679,61 | 739,61 | Ремонт системы электроснабжения | 257 534,60 | 25 530,07 | 283 064,67 | 153,33 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Петропавловка, ул. Строителей, д.13 | 1989 |  | Дерево | 2 | 1750,12 | 735,94 | Ремонт системы электроснабжения | 273 403,75 | 26 706,83 | 300 110,58 | 156,22 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Петропавловка, ул. Строителей, д.16 | 1989 |  | Дерево | 2 | 1733,32 | 718,20 | Ремонт системы электроснабжения | 270 779,25 | 26 450,46 | 297 229,71 | 156,22 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Заиграевский район" |  |  |  |  |  |  |  | 11 986 656,97 | 796 837,33 | 12 783 494,29 |  |  |  |  |
| 1 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.11 | 1963 |  | Кирпич | 2 | 1076,4 | 516,90 | Ремонт крыши | 1 150 305,62 | 42 184,12 | 1 192 489,74 | 1068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.13 | 1967 |  | Кирпич | 2 | 1138 | 566,90 | Ремонт крыши | 1 216 135,08 | 44 598,22 | 1 260 733,30 | 1068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.7 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 747,8 | 373,90 | Ремонт крыши | 799 143,95 | 29 306,28 | 828 450,23 | 1068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д.9 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 1022,8 | 511,40 | Ремонт крыши | 1 093 025,45 | 40 083,53 | 1 133 108,98 | 1068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д.6А | 1980 |  | Кирпич | 3 | 1578,9 | 821,40 | Ремонт системы электроснабжения | 237 545,51 | 23 620,34 | 261 165,85 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д.9 | 1978 |  | Кирпич | 5 | 4675,3 | 3 369,90 | Ремонт системы электроснабжения | 703 398,89 | 69 942,49 | 773 341,37 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.3 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 5774,3 | 3 766,90 | Ремонт системы электроснабжения | 868 743,44 | 86 383,53 | 955 126,96 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.5 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 5800 | 3 801,80 | Ремонт системы электроснабжения | 872 610,00 | 86 768,00 | 959 378,00 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д.5 | 1966 |  | Кирпич | 2 | 936,7 | 494,90 | Ремонт системы электроснабжения | 153 468,93 | 14 237,84 | 167 706,77 | 163,84 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 051 651,82 | 36 709,27 | 1 088 361,10 | 1122,72 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д.9 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 2066,7 | 1 139,50 | Ремонт системы отопления | 922 388,88 | 37 076,60 | 959 465,48 | 446,31 | 17,94 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д.1 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 9678,3 | 6 616,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1 456 100,24 | 144 787,37 | 1 600 887,60 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.15 | 1979 |  | Кирпич | 3 | 1821,5 | 890,50 | Ремонт системы электроснабжения | 283 243,25 | 27 267,86 | 310 511,11 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.17 | 1980 |  | Кирпич | 3 | 1858,4 | 896,20 | Ремонт системы электроснабжения | 288 981,20 | 27 820,25 | 316 801,45 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 14 | пгт. Заиграево, ул. Громова, д.21 | 1983 |  | Кирпич | 3 | 1765 | 898,50 | Ремонт системы электроснабжения | 274 457,50 | 26 422,05 | 300 879,55 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 15 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.12 | 1965 |  | Кирпич | 2 | 866,46 | 388,50 | Ремонт системы электроснабжения | 132 862,98 | 13 170,19 | 146 033,17 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 16 | пгт. Заиграево, ул. Серова, д.49 | 1982 |  | Кирпич | 3 | 3103,5 | 1 520,10 | Ремонт системы электроснабжения | 482 594,25 | 46 459,40 | 529 053,65 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Закаменский район" |  |  |  |  |  |  |  | 3 323 327,74 | 288 739,24 | 3 612 066,98 |  |  |  |  |
| 1 | г. Закаменск, ул. Ленина, д.15 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 4078,9 | 2 346,50 | Ремонт системы электроснабжения | 613 670,51 | 61 020,34 | 674 690,85 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 1 670 799,02 | 65 017,67 | 1 735 816,68 | 409,62 | 15,94 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 223 972,40 | 50 782,31 | 274 754,70 | 54,91 | 12,45 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 139 335,22 | 44 745,53 | 184 080,76 | 34,16 | 10,97 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д.12 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 4490,2 | 3 292,00 | Ремонт системы электроснабжения | 675 550,59 | 67 173,39 | 742 723,98 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Иволгинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 17 820 179,62 | 438 331,51 | 18 258 511,13 |  |  |  |  |
| 1 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.44 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 1473,4 | 586,40 | Ремонт системы электроснабжения | 179 386,45 | 22 380,95 | 201 767,40 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Иволгинск, ул. Советская, д.4 | 1976 |  | Кирпич | 2 | 1148,7 | 608,40 | Ремонт системы электроснабжения | 139 854,23 | 17 448,75 | 157 302,98 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.7 | 1991 |  | Кирпич | 3 | 2392,74 | 1 199,69 | Ремонт крыши | 2 489 837,39 | 53 286,32 | 2 543 123,71 | 1040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д.9 | 1999 |  | Кирпич | 4 | 4876,4 | 2 627,40 | Ремонт крыши | 5 074 284,31 | 108 597,43 | 5 182 881,74 | 1040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Нижняя Иволга, ул. Школьная, д.10 | 1967 |  | Дерево | 2 | 595 | 338,30 | Ремонт системы электроснабжения | 74 160,80 | 9 073,75 | 83 234,55 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Сужа, ул. Советская, д.30 | 1960 |  | Дерево | 2 | 1310,6 | 751,20 | Ремонт системы электроснабжения | 163 353,18 | 19 986,65 | 183 339,83 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.1 | 1977 |  | Дерево | 2 | 860 | 545,90 | Ремонт фундамента | 66 615,60 | 1 427,60 | 68 043,20 | 77,46 | 1,66 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.2 | 1977 |  | Дерево | 2 | 861,9 | 545,50 | Ремонт фундамента | 66 762,77 | 1 430,75 | 68 193,53 | 77,46 | 1,66 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.3 | 1977 |  | Дерево | 2 | 842 | 522,00 | Ремонт фундамента | 65 221,32 | 1 397,72 | 66 619,04 | 77,46 | 1,66 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.4 | 1983 |  | Панель | 3 | 2361,18 | 1 268,25 | Ремонт крыши | 2 394 567,09 | 51 237,61 | 2 445 804,69 | 1014,14 | 21,7 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д.8 | 1977 |  | Кирпич | 3 | 1814,5 | 1 002,30 | Ремонт крыши | 1 888 132,41 | 40 408,92 | 1 928 541,33 | 1040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента | 71 527,59 | 1 524,18 | 73 051,77 | 39,42 | 0,84 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.1 | 1985 |  | Кирпич | 3 | 3169,7 | 1 287,70 | Ремонт фундамента | 124 949,57 | 2 662,55 | 127 612,12 | 39,42 | 0,84 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.16 | 1983 |  | Кирпич | 3 | 2674,8 | 1 275,10 | Ремонт крыши | 2 783 343,38 | 59 567,80 | 2 842 911,18 | 1040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 14 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д.87 | 1987 |  | Кирпич | 3 | 2150,9 | 1 242,70 | Ремонт крыши | 2 238 183,52 | 47 900,54 | 2 286 084,07 | 1040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Кабанский район" |  |  |  |  |  |  |  | 30 746 070,72 | 2 193 533,71 | 32 939 604,43 |  |  |  |  |
| 1 | с. Посольское, ул. Набережная, д.15В | 1972 |  | Кирпич | 2 | 598,1 | 398,10 | Ремонт системы электроснабжения | 72 818,68 | 9 085,14 | 81 903,81 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с.Посольское, ул.Набережная,53А | 1990 |  | Кирпич | 2 | 2141,6 | 932,50 | Ремонт системы водоотведения | 74 891,75 | 28 547,53 | 103 439,28 | 34,97 | 13,33 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.1 | 1970 |  | Дерево | 2 | 769,2 | 363,20 | Ремонт системы электроснабжения | 120 172,12 | 11 745,68 | 131 917,80 | 156,23 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.2 | 1971 |  | Дерево | 2 | 857,1 | 447,30 | Ремонт системы электроснабжения | 133 904,73 | 13 087,92 | 146 992,65 | 156,23 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Выдрино, пер. Больничный, д.6 | 1972 |  | Дерево | 2 | 912 | 503,20 | Ремонт системы электроснабжения | 142 481,76 | 13 926,24 | 156 408,00 | 156,23 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.41 | 1970 |  | Кирпич | 2 | 1742,7 | 976,40 | Ремонт системы электроснабжения | 285 367,13 | 26 489,04 | 311 856,17 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.45 | 1990 |  | Кирпич | 3 | 1790,4 | 888,30 | Ремонт системы электроснабжения | 278 407,20 | 26 802,29 | 305 209,49 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д.49 | 1986 |  | Кирпич | 3 | 1943,9 | 1 041,60 | Ремонт системы электроснабжения | 302 276,45 | 29 100,18 | 331 376,63 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.1 | 1955 |  | Дерево | 2 | 1007,7 | 569,70 | Ремонт системы электроснабжения | 168 799,83 | 15 387,58 | 184 187,41 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 431 456,83 | 17 685,14 | 449 141,97 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 094 090,12 | 38 967,76 | 1 133 057,88 | 1085,73 | 38,67 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.10 | 1957 |  | Дерево | 2 | 1031,1 | 582,30 | Ремонт системы электроснабжения | 172 719,56 | 15 744,90 | 188 464,46 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 441 475,78 | 18 095,81 | 459 571,58 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 119 496,20 | 39 872,64 | 1 159 368,84 | 1085,73 | 38,67 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.11 | 1959 |  | Дерево | 2 | 1012,5 | 570,00 | Ремонт системы электроснабжения | 169 603,88 | 15 460,88 | 185 064,75 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 433 512,00 | 17 769,38 | 451 281,38 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 099 301,63 | 39 153,38 | 1 138 455,00 | 1085,73 | 38,67 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | с. Выдрино, ул. Набережная, д.15 | 1961 |  | Дерево | 1 | 1017,2 | 581,00 | Ремонт системы электроснабжения | 170 340,31 | 15 522,47 | 185 862,78 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 435 524,35 | 17 851,86 | 453 376,21 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 133 303,21 | 36 130,94 | 1 169 434,15 | 1114,14 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | c. Выдрино, ул. Набережная,д. 13 | 1961 |  | Дерево | 2 | 1038,3 | 590,40 | Ремонт крыши | 1 156 811,56 | 36 880,42 | 1 193 691,98 | 1114,14 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 444 558,53 | 18 222,17 | 462 780,69 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
| 14 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д.1 | 1991 |  | Кирпич | 3 | 3205,7 | 1 486,30 | Ремонт системы водоотведения | 109 506,71 | 35 166,53 | 144 673,24 | 34,16 | 10,97 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 3 335 787,31 | 71 390,94 | 3 407 178,25 | 1040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 15 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.44 | 1973 |  | Дерево | 2 | 619,6 | 379,20 | Ремонт системы электроснабжения | 77 226,94 | 9 448,90 | 86 675,84 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 527 248,62 | 11 282,92 | 538 531,54 | 850,95 | 18,21 | 2019г. | 2020г. |
| 16 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д.45 | 1967 |  | Дерево | 2 | 581,85 | 335,32 | Ремонт системы электроснабжения | 72 521,78 | 8 873,21 | 81 395,00 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 495 125,26 | 10 595,49 | 505 720,75 | 850,95 | 18,21 | 2019г. | 2020г. |
| 17 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д.7 | 1993 |  | Дерево | 2 | 1087,6 | 650,80 | Ремонт системы электроснабжения | 178 366,40 | 16 542,40 | 194 908,80 | 164 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
| 18 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.1 | 1975 |  | Дерево | 2 | 953,4 | 583,20 | Ремонт системы электроснабжения | 159 656,36 | 14 548,88 | 174 205,25 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 19 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.2 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1647,7 | 944,80 | Ремонт системы электроснабжения | 269 777,92 | 25 045,04 | 294 822,96 | 163,73 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 20 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.3 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1647,7 | 944,80 | Ремонт системы электроснабжения | 269 777,92 | 25 045,04 | 294 822,96 | 163,73 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 21 | с. Творогово, кв-л 2-й, д.4 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 1645,3 | 942,40 | Ремонт системы электроснабжения | 269 384,97 | 25 008,56 | 294 393,53 | 163,73 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 22 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.54 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1582,2 | 656,20 | Ремонт системы электроснабжения | 243 010,10 | 24 065,26 | 267 075,36 | 153,59 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 677 434,75 | 27 767,61 | 705 202,36 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 85 343,87 | 21 739,43 | 107 083,30 | 53,94 | 13,74 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 53 098,63 | 21 043,26 | 74 141,89 | 33,56 | 13,3 | 2019г. | 2020г. |
| 23 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.58 | 1959 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 763,6 | 425,10 | Ремонт системы электроснабжения | 125 291,49 | 11 614,36 | 136 905,84 | 164,08 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
| 24 | пгт. Каменск, кв-л 18-й, д.6 | 1957 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 1315,5 | 800,90 | Ремонт системы электроснабжения | 215 847,24 | 20 008,76 | 235 856,00 | 164,08 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 563 244,48 | 23 087,03 | 586 331,51 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 70 958,07 | 18 074,97 | 89 033,04 | 53,94 | 13,74 | 2019г. | 2020г. |
| 25 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.10 | 1954 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 702,7 | 374,00 | Ремонт системы отопления | 300 868,03 | 12 332,39 | 313 200,42 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 37 903,64 | 9 655,10 | 47 558,74 | 53,94 | 13,74 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 23 582,61 | 9 345,91 | 32 928,52 | 33,56 | 13,3 | 2019г. | 2020г. |
| 26 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.14 | 1952 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 714,1 | 378,50 | Ремонт системы электроснабжения | 117 169,53 | 10 861,46 | 128 030,99 | 164,08 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
| 27 | пгт. Каменск, ул. Комсомольская, д.16 | 1952 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 715,3 | 379,70 | Ремонт системы электроснабжения | 117 366,42 | 10 879,71 | 128 246,14 | 164,08 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 306 262,85 | 12 553,52 | 318 816,36 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 38 583,28 | 9 828,22 | 48 411,50 | 53,94 | 13,74 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 24 005,47 | 9 513,49 | 33 518,96 | 33,56 | 13,3 | 2019г. | 2020г. |
| 28 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.3 | 1967 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 756,1 | 419,60 | Ремонт системы электроснабжения | 124 000,40 | 11 500,28 | 135 500,68 | 164 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
| 29 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д.6 | 1969 |  | Кирпич | 2 | 1066,6 | 616,60 | Ремонт системы электроснабжения | 174 655,75 | 16 212,32 | 190 868,07 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 30 | с. Кабанск, кв-л 2-й, д.1 | 1968 |  | Дерево | 2 | 571,32 | 354,60 | Ремонт системы электроснабжения | 95 696,10 | 8 718,34 | 104 414,44 | 167,5 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 31 | с. Кабанск, кв-л 2-й, д.2 | 1968 |  | Дерево | 2 | 560,52 | 343,80 | Ремонт системы электроснабжения | 93 864,68 | 8 553,54 | 102 418,21 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 32 | с. Кабанск, кв-л 2-й, д.3 | 1980 |  | Дерево | 2 | 627,5 | 383,20 | Ремонт системы электроснабжения | 105 081,15 | 9 575,65 | 114 656,80 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 33 | с. Кабанск, кв-л 2-й, д.4 | 1968 |  | Дерево | 2 | 560,52 | 343,10 | Ремонт системы электроснабжения | 93 864,68 | 8 553,54 | 102 418,21 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 34 | с. Кабанск, кв-л 2-й, д.5 | 1969 |  | Дерево | 2 | 1061,8 | 506,40 | Ремонт системы электроснабжения | 177 851,50 | 16 203,07 | 194 054,57 | 167,5 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 35 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.14 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 1326 | 751,20 | Ремонт системы электроснабжения | 217 132,50 | 20 155,20 | 237 287,70 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 36 | с. Кабанск, ул. Кирова, д.6 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 1397,5 | 823,40 | Ремонт системы электроснабжения | 228 840,63 | 21 242,00 | 250 082,63 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 37 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.11 | 1978 |  | Кирпич | 2 | 1537,2 | 841,60 | Ремонт системы электроснабжения | 251 716,50 | 23 365,44 | 275 081,94 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 38 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.13 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 2177,4 | 845,50 | Ремонт системы электроснабжения | 333 882,52 | 33 096,48 | 366 979,00 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 39 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.15 | 1980 |  | Кирпич | 1 | 2073,7 | 830,90 | Ремонт системы электроснабжения | 317 981,16 | 31 520,24 | 349 501,40 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 40 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.21 | 1982 |  | Кирпич | 2 | 2138,1 | 879,00 | Ремонт системы водоотведения | 74 769,36 | 28 500,87 | 103 270,23 | 34,97 | 13,33 | 2019г. | 2020г. |
| 41 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.23 | 1982 |  | Кирпич | 2 | 2141,8 | 834,00 | Ремонт системы электроснабжения | 328 423,61 | 32 555,36 | 360 978,97 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 42 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.27 | 1985 |  | Кирпич | 2 | 2308,5 | 998,10 | Ремонт системы водоотведения | 80 728,25 | 30 772,31 | 111 500,55 | 34,97 | 13,33 | 2019г. | 2020г. |
| 43 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.31 | 1987 |  | Кирпич | 1 | 2162,9 | 878,10 | Ремонт системы электроснабжения | 331 659,09 | 32 876,08 | 364 535,17 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 44 | с. Кабанск, ул. Ленина, д.35 | 1991 |  | Кирпич | 3 | 3798,7 | 2 000,50 | Ремонт системы электроснабжения | 590 697,85 | 56 866,54 | 647 564,39 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 45 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д.87 | 1962 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 684,3 | 325,40 | Ремонт системы отопления | 292 989,89 | 12 009,47 | 304 999,35 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
| 46 | с. Кабанск, ул.Совхозная, д.18 | 1977 |  | Кирпич | 2 | 1277 | 728,00 | Ремонт системы отопления | 569 937,87 | 22 909,38 | 592 847,25 | 446,31 | 17,94 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 209 108,75 | 19 410,40 | 228 519,15 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 47 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д.32 | 1971 |  | Кирпич | 2 | 684,4 | 359,20 | Ремонт системы электроснабжения | 112 070,50 | 10 402,88 | 122 473,38 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 48 | с. Кабанск, пер. Больничный, д.1 | 1978 |  | Кирпич | 2 | 1285 | 702,00 | Ремонт системы электроснабжения | 210 418,75 | 19 532,00 | 229 950,75 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
| 49 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.10 | 1976 |  | Панель | 3 | 3166,3 | 1 648,65 | Ремонт системы электроснабжения | 468 010,80 | 47 209,53 | 515 220,34 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 50 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.11 | 1976 |  | Панель | 3 | 3767,6 | 2 362,80 | Ремонт системы электроснабжения | 556 888,96 | 56 174,92 | 613 063,87 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 51 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.12 | 1976 |  | Кирпич | 3 | 2971,5 | 1 782,90 | Ремонт системы электроснабжения | 447 062,18 | 44 453,64 | 491 515,82 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 52 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.14 | 1976 |  | Панель | 3 | 3621,8 | 2 170,70 | Ремонт системы электроснабжения | 535 338,26 | 54 001,04 | 589 339,30 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 53 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.15 | 1975 |  | Панель | 3 | 3615,4 | 2 161,60 | Ремонт системы электроснабжения | 534 392,27 | 53 905,61 | 588 297,89 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 54 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.16 | 1976 |  | Панель | 3 | 3165,5 | 1 738,10 | Ремонт системы электроснабжения | 467 892,56 | 47 197,61 | 515 090,16 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 55 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.17 | 1979 |  | Кирпич | 3 | 5805 | 3 242,60 | Ремонт системы электроснабжения | 873 362,25 | 86 842,80 | 960 205,05 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 56 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.18 | 1978 |  | Панель | 3 | 3053,1 | 1 716,30 | Ремонт системы электроснабжения | 451 278,71 | 45 521,72 | 496 800,43 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 57 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.20 | 1982 |  | Кирпич | 3 | 2930,4 | 1 530,00 | Ремонт системы электроснабжения | 440 878,68 | 43 838,78 | 484 717,46 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 58 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.21 | 1976 |  | Панель | 3 | 2988,9 | 1 718,10 | Ремонт системы электроснабжения | 441 789,31 | 44 564,50 | 486 353,81 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 59 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.22 | 1978 |  | Панель | 3 | 3146,8 | 1 700,00 | Ремонт системы электроснабжения | 465 128,51 | 46 918,79 | 512 047,30 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 60 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.23 | 1978 |  | Панель | 3 | 3181,4 | 1 741,00 | Ремонт системы электроснабжения | 470 242,73 | 47 434,67 | 517 677,41 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 61 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.24 | 1979 |  | Панель | 3 | 3127,7 | 1 751,70 | Ремонт системы электроснабжения | 462 305,34 | 46 634,01 | 508 939,34 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 62 | пгт. Селенгинск, мкр. Березовый, д.25 | 1978 |  | Панель | 3 | 3182,9 | 1 640,10 | Ремонт системы электроснабжения | 470 464,45 | 47 457,04 | 517 921,49 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Кижингинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 7 104 041,10 | 388 169,39 | 7 492 210,49 |  |  |  |  |
| 1 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д.2 | 1980 |  | Кирпич | 3 | 2704,4 | 1 307,40 | Ремонт системы электроснабжения | 420 534,20 | 40 484,87 | 461 019,07 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.10 | 1975 |  | Панель | 3 | 1207,1 | 635,30 | Ремонт системы электроснабжения | 184 541,45 | 17 997,86 | 202 539,31 | 152,88 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.16 | 1970 |  | Дерево | 2 | 580,9 | 342,40 | Ремонт системы электроснабжения | 97 300,75 | 8 864,53 | 106 165,28 | 167,5 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 641 046,39 | 20 633,57 | 661 679,95 | 1103,54 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д.6 | 1967 |  | Кирпич | 2 | 1530,5 | 596,90 | Ремонт системы электроснабжения | 234 686,87 | 23 263,60 | 257 950,47 | 153,34 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 683 077,46 | 27 457,17 | 710 534,63 | 446,31 | 17,94 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.1 | 1987 |  | Дерево | 2 | 1015,9 | 576,60 | Ремонт системы электроснабжения | 126 621,78 | 15 492,48 | 142 114,25 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д.3 | 1985 |  | Дерево | 1 | 579,9 | 386,60 | Ремонт системы электроснабжения | 72 278,74 | 8 843,48 | 81 122,21 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.12 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 1571,6 | 865,70 | Ремонт системы электроснабжения | 257 349,50 | 23 888,32 | 281 237,82 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 784 551,80 | 61 591,00 | 1 846 142,80 | 1135,5 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.14 | 1973 |  | Кирпич | 2 | 1568,1 | 862,00 | Ремонт системы электроснабжения | 256 776,38 | 23 835,12 | 280 611,50 | 163,75 | 15,2 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 780 577,55 | 61 453,84 | 1 842 031,39 | 1135,5 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д.38 | 1989 |  | Кирпич | 5 | 3631,5 | 2 241,30 | Ремонт системы электроснабжения | 564 698,25 | 54 363,56 | 619 061,81 | 155,5 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Курумканский район" |  |  |  |  |  |  |  | 4 796 717,15 | 233 453,02 | 5 030 170,17 |  |  |  |  |
| 1 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 2145,1 | 834,90 | Ремонт системы электроснабжения | 328 929,63 | 32 605,52 | 361 535,15 | 153,34 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д.26А | 1984 |  | Кирпич | 2 | 2055,7 | 834,50 | Ремонт системы электроснабжения | 315 221,04 | 31 246,64 | 346 467,68 | 153,34 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.3 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 1808,3 | 712,60 | Ремонт системы электроснабжения | 277 284,72 | 27 486,16 | 304 770,88 | 153,34 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 932 457,88 | 70 867,28 | 2 003 325,16 | 1 068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Курумкан, ул. Школьная, д.5 | 1972 |  | Кирпич | 2 | 1818 | 727,00 | Ремонт крыши | 1 942 823,88 | 71 247,42 | 2 014 071,30 | 1 068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Кяхтинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 13 365 598,54 | 699 337,32 | 14 064 935,86 |  |  |  |  |
| 1 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.23 | 1961 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 774,02 | 427,65 | Ремонт системы электроснабжения | 126 939,28 | 11 772,84 | 138 712,12 | 164,00 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 331 404,40 | 13 584,05 | 344 988,45 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 41 750,64 | 10 635,03 | 52 385,67 | 53,94 | 13,74 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 25 976,11 | 10 294,47 | 36 270,58 | 33,56 | 13,30 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 843 287,05 | 29 753,33 | 873 040,38 | 1 089,49 | 38,44 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.24 | 1968 |  | Кирпич | 3 | 1680,75 | 967,19 | Ремонт системы электроснабжения | 261 356,63 | 25 160,83 | 286 517,45 | 155,50 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 688 586,47 | 25 076,79 | 713 663,26 | 409,69 | 14,92 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 748 954,84 | 37 430,30 | 1 786 385,14 | 1 040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.3 | 1962 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 514,21 | 275,69 | Ремонт системы электроснабжения | 84 330,44 | 7 821,13 | 92 151,57 | 164,00 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 220 164,15 | 9 024,39 | 229 188,54 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 27 736,49 | 7 065,25 | 34 801,73 | 53,94 | 13,74 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 17 256,89 | 6 838,99 | 24 095,88 | 33,56 | 13,30 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 560 226,65 | 19 766,23 | 579 992,89 | 1 089,49 | 38,44 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | г. Кяхта, ул. Ленина, д.45 | 1966 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 665,03 | 381,51 | Ремонт системы отопления | 284 739,24 | 11 671,28 | 296 410,52 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 724 543,53 | 25 563,75 | 750 107,29 | 1 089,49 | 38,44 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | г. Кяхта, ул. Крупской, д.10 | 1965 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 693,32 | 359,00 | Ремонт крыши | 729 899,56 | 15 918,63 | 745 818,19 | 1 052,76 | 22,96 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, д.5 | 1988 |  | Кирпич | 2 | 1775,91 | 826,91 | Ремонт системы электроснабжения | 216 217,04 | 26 976,07 | 243 193,12 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.1 | 1961 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 548,5 | 296,62 | Ремонт системы электроснабжения | 89 893,67 | 8 342,69 | 98 236,35 | 163,89 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 29 586,09 | 6 384,54 | 35 970,63 | 53,94 | 11,64 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | пгт. Наушки, ул. Пионерская, д.6 | 1987 |  | Кирпич | 5 | 5626,57 | 3 471,90 | Ремонт системы электроснабжения | 874 931,64 | 84 229,75 | 959 161,39 | 155,50 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | пгт. Наушки, ул. Песчаная, д.26А | 1951 |  | Кирпич | 2 | 1082,79 | 351,70 | Ремонт системы отопления | 483 260,00 | 19 425,25 | 502 685,26 | 446,31 | 17,94 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 157 134,36 | 42 434,54 | 1 199 568,90 | 1 068,66 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | п. Хоронхой, ул.Зеленая, д.6 | 1976 |  | Кирпич | 3 | 2169,34 | 1 075,48 | Ремонт системы отопления | 888 605,05 | 34 579,28 | 923 184,33 | 409,62 | 15,94 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 326 377,20 | 32 453,33 | 358 830,53 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений | 159 706,81 | 7 028,66 | 166 735,47 | 73,62 | 3,24 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | 367 160,80 | 7 874,70 | 375 035,50 | 169,25 | 3,63 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 74 104,65 | 23 797,66 | 97 902,31 | 34,16 | 10,97 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | п. Хоронхой, ул.Зеленая, д.7 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 2184,94 | 1 071,49 | Ремонт системы водоотведения | 74 637,55 | 23 968,79 | 98 606,34 | 34,16 | 10,97 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 301 827,61 | 31 091,70 | 332 919,31 | 138,14 | 14,23 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 894 995,12 | 34 827,94 | 929 823,07 | 409,62 | 15,94 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 119 975,06 | 27 202,50 | 147 177,56 | 54,91 | 12,45 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.11 | 1960 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 692,25 | 415,95 | Ремонт фасада | 457 951,07 | 9 802,26 | 467 753,33 | 661,54 | 14,16 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 93 938,33 | 10 722,95 | 104 661,28 | 135,70 | 15,49 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д.15 | 1963 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 472,49 | 254,69 | Ремонт фундамента | 38 144,12 | 817,41 | 38 961,53 | 80,73 | 1,73 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Муйский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 815 148,69 | 172 637,52 | 1 987 786,21 |  |  |  |  |
| 1 | п. Иракинда, ул. Витимская, д.1 | 1987 |  | Дерево | 2 | 661,2 | 440,80 | Ремонт системы электроснабжения | 116 159,62 | 10 189,09 | 126 348,71 | 175,68 | 15,41 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | п. Иракинда, ул. Витимская, д.3 | 1987 |  | Дерево | 2 | 639,6 | 426,40 | Ремонт системы электроснабжения | 112 364,93 | 9 856,24 | 122 221,16 | 175,68 | 15,41 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | п. Иракинда, ул. Витимская, д.5 | 1987 |  | Дерево | 2 | 648,75 | 432,50 | Ремонт системы электроснабжения | 113 972,40 | 9 997,24 | 123 969,64 | 175,68 | 15,41 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | пгт. Северомуйск, ул. Забайкальская, д.3 | 1992 |  | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 670 | 360,30 | Ремонт системы электроснабжения | 117 705,60 | 10 324,70 | 128 030,30 | 175,68 | 15,41 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57 | 1994 |  | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 680 | 370,20 | Ремонт системы электроснабжения | 111 574,40 | 10 342,80 | 121 917,20 | 164,08 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | пгт. Северомуйск, ул. Ленина, д.57А | 1990 |  | Керамзитобетон (оштукат.) | 2 | 680 | 370,20 | Ремонт системы электроснабжения | 111 574,40 | 10 342,80 | 121 917,20 | 164,08 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.42 | 1989 |  | Панель | 5 | 3552,52 | 2 249,80 | Ремонт системы электроснабжения | 606 699,37 | 58 616,58 | 665 315,95 | 170,78 | 16,50 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, д.46 | 1989 |  | Панель | 5 | 3552,52 | 2 249,80 | Ремонт системы электроснабжения | 525 097,98 | 52 968,07 | 578 066,05 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Мухоршибирский район" |  |  |  |  |  |  |  | 3 752 204,60 | 368 445,93 | 4 120 650,52 |  |  |  |  |
| 1 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.13 | 1988 |  | Кирпич | 3 | 2145 | 1 202,50 | Ремонт системы электроснабжения | 386 486,10 | 32 861,40 | 419 347,50 | 180,18 | 15,32 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д.7 | 1980 |  | Кирпич | 3 | 2165,94 | 1 223,00 | Ремонт системы электроснабжения | 390 259,07 | 33 182,20 | 423 441,27 | 180,18 | 15,32 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д.2 | 1967 |  | Дерево | 2 | 844 | 422,20 | Ремонт системы электроснабжения | 105 196,16 | 12 871,00 | 118 067,16 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.4 | 1990 |  | Панель | 5 | 3452,3 | 2 060,10 | Ремонт системы электроснабжения | 510 284,46 | 51 473,79 | 561 758,26 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.6 | 1991 |  | Панель | 5 | 3467,1 | 2 056,10 | Ремонт системы электроснабжения | 512 472,05 | 51 694,46 | 564 166,51 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.7 | 1991 |  | Панель | 5 | 3998,8 | 2 316,00 | Ремонт системы электроснабжения | 591 062,63 | 59 622,11 | 650 684,74 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д.8 | 1992 |  | Панель | 5 | 3494,1 | 2 085,20 | Ремонт системы электроснабжения | 516 462,92 | 52 097,03 | 568 559,95 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д.4 | 1993 |  | Панель | 5 | 5006,3 | 2 934,00 | Ремонт системы электроснабжения | 739 981,20 | 74 643,93 | 814 625,14 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Окинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 89 740,80 | 10 980,00 | 100 720,80 |  |  |  |  |
| 1 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д.15 | 1975 |  | Дерево | 2 | 720 | 385,40 | Ремонт системы электроснабжения | 89 740,80 | 10 980,00 | 100 720,80 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Прибайкальский район" |  |  |  |  |  |  |  | 11 854 382,35 | 729 478,22 | 12 583 860,57 |  |  |  |  |
| 1 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.4 | 1959 |  | Керамзитобетон | 2 | 727 | 394,91 | Ремонт системы электроснабжения | 119 046,25 | 11 050,40 | 130 096,65 | 163,75 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 324 467,37 | 13 042,38 | 337 509,75 | 446,31 | 17,94 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 40 879,21 | 10 025,33 | 50 904,54 | 56,23 | 13,79 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 25 423,19 | 9 690,91 | 35 114,10 | 34,97 | 13,33 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д.7 | 1961 |  | Керамзитобетон | 2 | 732 | 399,71 | Ремонт крыши | 831 186,00 | 28 687,08 | 859 873,08 | 1 135,50 | 39,19 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д.3А | 1984 |  | Кирпич | 3 | 2978,4 | 1 316,80 | Ремонт системы электроснабжения | 463 141,20 | 44 586,65 | 507 727,85 | 155,50 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.11 | 1975 |  | Дерево | 2 | 923,16 | 537,20 | Ремонт системы электроснабжения | 154 629,30 | 14 087,42 | 168 716,72 | 167,50 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.13 | 1975 |  | Дерево | 2 | 923,16 | 497,10 | Ремонт системы электроснабжения | 154 629,30 | 14 087,42 | 168 716,72 | 167,50 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.15 | 1972 |  | Дерево | 2 | 923,14 | 507,10 | Ремонт системы электроснабжения | 154 625,95 | 14 087,12 | 168 713,07 | 167,50 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 018 721,92 | 32 789,93 | 1 051 511,85 | 1 103,54 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д.19 | 1973 |  | Дерево | 2 | 923,16 | 493,30 | Ремонт системы электроснабжения | 154 629,30 | 14 087,42 | 168 716,72 | 167,50 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 018 743,99 | 32 790,64 | 1 051 534,63 | 1 103,54 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | с. Ильинка, ул. Советская, д.5 | 1958 |  | Дерево | 2 | 724,59 | 370,01 | Ремонт системы электроснабжения | 121 339,84 | 11 057,24 | 132 397,08 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 310 240,45 | 12 716,55 | 322 957,01 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 807 294,70 | 25 737,44 | 833 032,14 | 1 114,14 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д.1 | 1982 |  | Дерево | 2 | 976,6 | 624,60 | Ремонт системы электроснабжения | 152 564,45 | 14 902,92 | 167 467,37 | 156,22 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.1 | 1973 |  | Кирпич | 2 | 1394 | 654,10 | Ремонт системы электроснабжения | 169 719,50 | 21 174,86 | 190 894,36 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 234 888,84 | 26 430,24 | 1 261 319,08 | 885,86 | 18,96 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.11 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 564 | 376,00 | Ремонт системы электроснабжения | 68 667,00 | 8 567,16 | 77 234,16 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 499 625,04 | 10 693,44 | 510 318,48 | 885,86 | 18,96 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д.13 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 544,65 | 363,10 | Ремонт системы электроснабжения | 66 311,14 | 8 273,23 | 74 584,37 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 482 483,65 | 10 326,56 | 492 810,21 | 885,86 | 18,96 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д.1 | 1989 |  | Кирпич | 2 | 7661,62 | 3 830,81 | Ремонт системы электроснабжения | 1 191 381,91 | 114 694,45 | 1 306 076,36 | 155,50 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 14 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.2 | 1988 |  | Кирпич | 2 | 2257,8 | 893,40 | Ремонт системы электроснабжения | 346 211,05 | 34 318,56 | 380 529,61 | 153,34 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 15 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.5 | 1989 |  | Кирпич | 3 | 2436,14 | 1 262,90 | Ремонт системы электроснабжения | 378 819,77 | 36 469,02 | 415 288,79 | 155,50 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
| 16 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д.6 | 1984 |  | Кирпич | 2 | 2143,8 | 859,00 | Ремонт системы электроснабжения | 328 730,29 | 32 585,76 | 361 316,05 | 153,34 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 17 | с. Татаурово, ул. Новая, д.2 | 1977 |  | Кирпич | 2 | 1 679,80 | 719,8 | Ремонт системы электроснабжения | 257 580,53 | 25 532,96 | 283 113,49 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 18 | с. Татаурово, ул. Новая, д.6 | 1981 |  | Кирпич | 2 | 2 127,80 | 879,8 | Ремонт системы электроснабжения | 326 276,85 | 32 342,56 | 358 619,41 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 19 | с. Татаурово, ул. Новая, д.8 | 1979 |  | Кирпич | 2 | 2 127,30 | 879,3 | Ремонт системы электроснабжения | 326 200,18 | 32 334,96 | 358 535,14 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
| 20 | с. Татаурово, ул. Новая, д.10 | 1978 |  | Кирпич | 2 | 2 125,50 | 877,5 | Ремонт системы электроснабжения | 325 924,17 | 32 307,60 | 358 231,77 | 153,34 | 15,20 | 2018г. | 2019г. |
|  | МО "Город Северобайкальск" |  |  |  |  |  |  |  | 29 818 160,90 | 3 002 151,66 | 32 820 312,56 |  |  |  |  |
| 1 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.1 | 1981 |  | Панель | 5 | 9693 | 5 520,76 | Ремонт системы электроснабжения | 1 432 722,33 | 144 522,63 | 1 577 244,96 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.2 | 1980 |  | Панель | 5 | 9733 | 5 560,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 438 634,73 | 145 119,03 | 1 583 753,76 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.4 | 1979 |  | Панель | 5 | 9911,94 | 5 739,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 465 083,85 | 147 787,03 | 1 612 870,88 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.5 | 1987 |  | Кирпич | 5 | 9744 | 5 571,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1 465 984,80 | 145 770,24 | 1 611 755,04 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д.6А | 1981 |  | Панель | 5 | 10690,47 | 6 518,23 | Ремонт системы электроснабжения | 1 580 158,37 | 159 394,91 | 1 739 553,28 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.9 | 1992 |  | Кирпич | 5 | 3503,12 | 2 295,40 | Ремонт системы электроснабжения | 527 044,40 | 52 406,68 | 579 451,08 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | г. Северобайкальск, пр-кт. Ленинградский, д.19 | 1989 |  | Кирпич | 4 | 10042,66 | 5 870,42 | Ремонт системы электроснабжения | 1 510 918,20 | 150 238,19 | 1 661 156,39 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.2 | 1988 |  | Панель | 5 | 7869,94 | 3 697,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 163 255,83 | 117 340,81 | 1 280 596,64 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.4 | 1989 |  | Панель | 5 | 8696,64 | 4 524,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1 285 450,36 | 129 666,90 | 1 415 117,26 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.8 | 1987 |  | Панель | 5 | 10681,74 | 6 509,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1 578 867,99 | 159 264,74 | 1 738 132,73 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.10 | 1987 |  | Панель | 5 | 8685,24 | 4 513,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1 283 765,32 | 129 496,93 | 1 413 262,25 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.14 | 1989 |  | Панель | 5 | 7916,84 | 3 744,60 | Ремонт системы электроснабжения | 1 170 188,12 | 118 040,08 | 1 288 228,20 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.16 | 1990 |  | Панель | 5 | 9375 | 7 992,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1 385 718,75 | 139 781,25 | 1 525 500,00 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 14 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.20 | 1980 |  | Панель | 5 | 10675 | 6 505,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1 577 871,75 | 159 164,25 | 1 737 036,00 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 15 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.26 | 1984 |  | Панель | 5 | 7593,66 | 5 151,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 122 418,88 | 113 221,47 | 1 235 640,36 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 16 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д.30 | 1983 |  | Панель | 5 | 8989,1 | 5 297,61 | Ремонт системы электроснабжения | 1 328 678,87 | 134 027,48 | 1 462 706,35 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 17 | г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д.32 | 1986 |  | Панель | 5 | 14970 | 8 931,40 | Ремонт системы электроснабжения | 2 212 715,70 | 223 202,70 | 2 435 918,40 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 18 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.7 | 1984 |  | Кирпич | 3 | 1493,6 | 866,00 | Ремонт системы электроснабжения | 224 712,12 | 22 344,26 | 247 056,38 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 19 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д.9 | 1984 |  | Кирпич | 3 | 1512,9 | 837,00 | Ремонт системы электроснабжения | 227 615,81 | 22 632,98 | 250 248,79 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 20 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д.4 | 1995 |  | Панель | 5 | 8357,22 | 5 282,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1 235 280,69 | 124 606,15 | 1 359 886,84 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 21 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.7 | 1987 |  | Панель | 5 | 4655,48 | 3 115,70 | Ремонт системы электроснабжения | 688 126,50 | 69 413,21 | 757 539,71 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 22 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д.11 | 1984 |  | Панель | 5 | 12225 | 7 191,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1 806 977,25 | 182 274,75 | 1 989 252,00 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 23 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.1 | 1990 |  | Панель | 5 | 10922 | 6 553,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1 614 380,82 | 162 847,02 | 1 777 227,84 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 24 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д.6 | 1998 |  | Панель | 5 | 3325,82 | 2 114,40 | Ремонт системы электроснабжения | 491 589,45 | 49 587,98 | 541 177,43 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Северо-Байкальский район" |  |  |  |  |  |  |  | 1 448 681,20 | 139 130,08 | 1 587 811,28 |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.2 | 1987 |  | Кирпич | 2 | 1407,2 | 798,80 | Ремонт системы электроснабжения | 230 555,65 | 21 389,44 | 251 945,09 | 163,84 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, д.12 | 1984 |  | Дерево | 2 | 1501,9 | 694,90 | Ремонт системы электроснабжения | 234 641,84 | 22 934,01 | 257 575,85 | 156,23 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, д.14 | 1983 |  | Дерево | 2 | 1521,4 | 712,20 | Ремонт системы электроснабжения | 237 688,32 | 23 231,78 | 260 920,10 | 156,23 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, д.16 | 1983 |  | Дерево | 2 | 1531 | 716,00 | Ремонт системы электроснабжения | 239 188,13 | 23 378,37 | 262 566,50 | 156,23 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | пгт. Новый Уоян, ул. 40 лет Победы, д.2 | 1983 |  | Дерево | 2 | 1524,6 | 762,30 | Ремонт системы электроснабжения | 238 188,26 | 23 280,64 | 261 468,90 | 156,23 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д.10 | 1981 |  | Кирпич | 2 | 1639,2 | 896,50 | Ремонт системы электроснабжения | 268 419,00 | 24 915,84 | 293 334,84 | 163,75 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Селенгинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 18 925 050,43 | 1 212 496,45 | 20 137 546,89 |  |  |  |  |
| 1 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д.5-1 | 1976 |  | Панель | 5 | 2033,7 | 993,10 | Ремонт системы электроснабжения | 300 601,20 | 30 322,47 | 330 923,66 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.13 | 1973 |  | Панель | 5 | 5221,05 | 3 183,75 | Ремонт системы электроснабжения | 771 723,40 | 77 845,86 | 849 569,26 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.15 | 1974 |  | Кирпич | 5 | 6211,79 | 3 622,09 | Ремонт системы электроснабжения | 934 563,81 | 92 928,38 | 1 027 492,18 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.26 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 18263,7 | 11 263,73 | Ремонт системы электроснабжения | 2 747 773,67 | 273 224,95 | 3 020 998,62 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.28 | 1980 |  | Панель | 3 | 3306,3 | 1 620,10 | Ремонт системы электроснабжения | 488 704,20 | 49 296,93 | 538 001,14 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.7А | 1986 |  | Панель | 5 | 5459,6 | 3 393,20 | Ремонт системы электроснабжения | 806 983,48 | 81 402,64 | 888 386,11 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.23 | 1980 |  | Кирпич | 2 | 755,5 | 365,50 | Ремонт системы электроснабжения | 115 901,26 | 11 483,60 | 127 384,86 | 153,41 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.7 | 1977 |  | Кирпич | 2 | 750,6 | 357,60 | Ремонт системы электроснабжения | 115 149,55 | 11 409,12 | 126 558,67 | 153,41 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д.9 | 1977 |  | Кирпич | 2 | 746,5 | 365,10 | Ремонт системы электроснабжения | 114 520,57 | 11 346,80 | 125 867,37 | 153,41 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.2 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 6355,18 | 3 773,85 | Ремонт системы отопления | 956 136,83 | 95 073,49 | 1 051 210,32 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 6 613 073,20 | 141 529,86 | 6 754 603,06 | 1 040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.5 | 1967 |  | Кирпич | 3 | 2261,3 | 916,10 | Ремонт системы электроснабжения | 330 647,29 | 33 625,53 | 364 272,82 | 146,22 | 14,87 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.54 | 1959 |  | Дерево | 2 | 927 | 547,20 | Ремонт системы электроснабжения | 155 281,77 | 14 155,29 | 169 437,06 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 1 006 471,71 | 35 847,09 | 1 042 318,80 | 1 085,73 | 38,67 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.56 | 1971 |  | Кирпич | 3 | 1527,9 | 731,10 | Ремонт системы электроснабжения | 229 872,56 | 22 857,38 | 252 729,94 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 14 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д.9 | 1993 |  | Кирпич | 3 | 2058,8 | 1 047,40 | Ремонт системы электроснабжения | 370 954,58 | 31 540,82 | 402 495,40 | 180,18 | 15,32 | 2019г. | 2020г. |
| 15 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.3 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 865,1 | 483,70 | Ремонт системы отопления | 370 401,22 | 15 182,51 | 385 583,72 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
| 16 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д.4 | 1958 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 777,6 | 456,30 | Ремонт системы электроснабжения | 127 526,40 | 11 827,30 | 139 353,70 | 164,00 | 15,21 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 332 937,22 | 13 646,88 | 346 584,10 | 428,16 | 17,55 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 41 943,74 | 10 684,22 | 52 627,97 | 53,94 | 13,74 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 26 096,26 | 10 342,08 | 36 438,34 | 33,56 | 13,30 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 847 187,42 | 29 890,94 | 877 078,37 | 1 089,49 | 38,44 | 2019г. | 2020г. |
| 17 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д.1 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 713,6 | 397,70 | Ремонт системы электроснабжения | 116 852,00 | 10 846,72 | 127 698,72 | 163,75 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 18 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д.23 | 1953 |  | Кирпич | 2 | 789,1 | 416,70 | Ремонт системы электроснабжения | 129 215,13 | 11 994,32 | 141 209,45 | 163,75 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 19 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д.3 | 1981 |  | Кирпич | 5 | 5624 | 3 283,00 | Ремонт системы электроснабжения | 874 532,00 | 84 191,28 | 958 723,28 | 155,50 | 14,97 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Тарбагатайский район" |  |  |  |  |  |  |  | 527 396,65 | 54 109,03 | 581 505,68 |  |  |  |  |
| 1 | с. Тарбагатай, ул. Гагарина, д.1 | 1976 |  | Дерево | 2 | 846,9 | 481,30 | Ремонт системы электроснабжения | 105 557,62 | 12 915,23 | 118 472,84 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д.52 | 1971 |  | Дерево | 2 | 552,8 | 337,00 | Ремонт системы электроснабжения | 68 900,99 | 8 430,20 | 77 331,19 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.3 | 1971 |  | Кирпич | 2 | 901,4 | 522,50 | Ремонт системы электроснабжения | 147 604,25 | 13 701,28 | 161 305,53 | 163,75 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д.7 | 1965 |  | Кирпич | 2 | 1254,1 | 728,40 | Ремонт системы электроснабжения | 205 333,79 | 19 062,32 | 224 396,11 | 163,73 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Тункинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 803 817,35 | 93 470,67 | 897 288,02 |  |  |  |  |
| 1 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.1 | 1987 |  | Дерево | 2 | 1272 | 727,00 | Ремонт системы электроснабжения | 158 542,08 | 19 398,00 | 177 940,08 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Кырен, ул. Первомайская, д.2 | 1974 |  | Дерево | 2 | 874 | 508,80 | Ремонт системы электроснабжения | 108 935,36 | 13 328,50 | 122 263,86 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Кырен, ул. Советская, д.7 | 1968 |  | Дерево | 2 | 529,4 | 332,00 | Ремонт системы электроснабжения | 65 984,42 | 8 073,35 | 74 057,77 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Кырен, ул. Советская, д.9 | 1968 |  | Дерево | 2 | 593 | 350,40 | Ремонт системы электроснабжения | 73 911,52 | 9 043,25 | 82 954,77 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.9 | 1982 |  | Дерево | 2 | 933,6 | 564,60 | Ремонт системы электроснабжения | 156 387,34 | 14 256,07 | 170 643,41 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д.11 | 1983 |  | Дерево | 2 | 1052 | 603,20 | Ремонт системы электроснабжения | 131 121,28 | 16 043,00 | 147 164,28 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | с. Кырен, ул. Горького, д.14 | 1974 |  | Дерево | 2 | 874 | 508,80 | Ремонт системы электроснабжения | 108 935,36 | 13 328,50 | 122 263,86 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО "Хоринский район" |  |  |  |  |  |  |  | 2 744 691,93 | 100 125,14 | 2 844 817,07 |  |  |  |  |
| 1 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д.12 | 1973 |  | Дерево | 2 | 757,35 | 504,90 | Ремонт системы электроснабжения | 94 396,10 | 11 549,59 | 105 945,69 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 644 466,98 | 13 791,34 | 658 258,33 | 850,95 | 18,21 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.2 | 1974 |  | Дерево | 2 | 490,35 | 326,90 | Ремонт системы электроснабжения | 61 117,22 | 7 477,84 | 68 595,06 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 417 263,33 | 8 929,27 | 426 192,61 | 850,95 | 18,21 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д.4 | 1971 |  | Дерево | 2 | 489,75 | 326,50 | Ремонт системы электроснабжения | 61 042,44 | 7 468,69 | 68 511,13 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 416 752,76 | 8 918,35 | 425 671,11 | 850,95 | 18,21 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | с. Хоринск, ул. Заводская, д.2 | 1976 |  | Дерево | 2 | 544,2 | 362,80 | Ремонт системы электроснабжения | 67 829,09 | 8 299,05 | 76 128,14 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.2 | 1964 |  | Шлакоблок (оштукат.) | 2 | 527,55 | 351,70 | Ремонт системы электроснабжения | 64 329,45 | 8 013,48 | 72 342,93 | 121,94 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 448 918,67 | 9 606,69 | 458 525,36 | 850,95 | 18,21 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д.6 | 1974 |  | Дерево | 2 | 480,3 | 320,20 | Ремонт системы электроснабжения | 59 864,59 | 7 324,58 | 67 189,17 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 408 711,29 | 8 746,26 | 417 457,55 | 850,95 | 18,21 | 2019г. | 2020г. |
|  | МО ГО "город Улан-Удэ" |  |  |  |  |  |  |  | 90 925 494,51 | 5 862 858,19 | 96 788 352,71 |  |  |  |  |
| 1 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.2 | 1968 |  | Панель | 5 | 5691,26 | 3 580,70 | Ремонт системы электроснабжения | 841 225,14 | 84 856,69 | 926 081,83 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 2 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.4 | 1968 |  | Панель | 5 | 5365,7 | 2 371,50 | Ремонт системы электроснабжения | 793 104,12 | 80 002,59 | 873 106,70 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 3 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.5 | 1965 |  | Панель | 5 | 3902,79 | 2 593,60 | Ремонт системы электроснабжения | 576 871,39 | 58 190,60 | 635 061,99 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 4 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.6 | 1967 |  | Панель | 5 | 3707,3 | 1 728,30 | Ремонт системы электроснабжения | 547 976,01 | 55 275,84 | 603 251,86 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 5 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.7 | 1965 |  | Панель | 4 | 3698,46 | 2 054,70 | Ремонт системы электроснабжения | 546 669,37 | 55 144,04 | 601 813,41 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 6 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.9 | 1965 |  | Панель | 5 | 3902,79 | 2 593,60 | Ремонт системы электроснабжения | 576 871,39 | 58 190,60 | 635 061,99 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 7 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.15А | 1967 |  | Кирпич | 5 | 8804,7 | 4 891,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1 324 667,12 | 131 718,31 | 1 456 385,43 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 8 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.17 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 5064,66 | 2 813,70 | Ремонт системы электроснабжения | 761 978,10 | 75 767,31 | 837 745,41 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 9 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.18 | 1968 |  | Панель | 5 | 5692,3 | 3 579,10 | Ремонт системы электроснабжения | 841 378,86 | 84 872,19 | 926 251,06 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 10 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д.20 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 5975,37 | 3 319,65 | Ремонт системы электроснабжения | 898 994,42 | 89 391,54 | 988 385,95 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 11 | г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 19 | 1967 |  | Кирпич | 5 | 5525,9 | 3 348,10 | Ремонт системы электроснабжения | 831 371,66 | 82 667,46 | 914 039,12 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 12 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.20 | 1987 |  | Панель | 9 | 10817,1 | 6 009,50 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 8 353 829,99 | 178 806,66 | 8 532 636,65 | 772,28 | 16,53 | 2019г. | 2020г. |
| 13 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д.66 | 1985 |  | Панель | 9 | 9267,3 | 6 074,70 | Ремонт крыши | 3 389 236,96 | 86 463,91 | 3 475 700,87 | 365,72 | 9,33 | 2019г. | 2020г. |
| 14 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.12 | 1987 |  | Оштукат. | 5 | 9 668,16 | 5 371,20 | Ремонт крыши | 9 654 914,62 | 206 608,58 | 9 861 523,20 | 998,63 | 21,37 | 2019г. | 2020г. |
| 15 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.11 | 1967 |  | Кирпич | 5 | 6068,196 | 3 371,22 | Ремонт системы электроснабжения | 912 960,09 | 90 780,21 | 1 003 740,30 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 16 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.15 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 8427,348 | 4 681,86 | Ремонт системы электроснабжения | 1 267 894,51 | 126 073,13 | 1 393 967,63 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 17 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3962,16 | 2 201,20 | Ремонт системы электроснабжения | 596 106,97 | 59 273,91 | 655 380,89 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 18 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16А | 1956 |  | Кирпич | 2 | 1528,1 | 840,70 | Ремонт системы электроснабжения | 250 363,90 | 23 227,12 | 273 591,02 | 163,84 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 19 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.16Б | 1956 |  | Кирпич | 2 | 1514,9 | 826,10 | Ремонт системы электроснабжения | 248 201,22 | 23 026,48 | 271 227,70 | 163,84 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 20 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.17 | 1972 |  | Кирпич | 4 | 3760,12 | 1 477,22 | Ремонт системы электроснабжения | 655 952,93 | 62 342,79 | 718 295,72 | 174,45 | 16,58 | 2019г. | 2020г. |
| 21 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.18 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6454,1 | 4 064,60 | Ремонт системы электроснабжения | 971 019,35 | 96 553,34 | 1 067 572,68 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 22 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.3 | 1957 |  | Дерево | 2 | 735,48 | 408,60 | Ремонт системы электроснабжения | 129 209,13 | 11 333,75 | 140 542,87 | 175,68 | 15,41 | 2019г. | 2020г. |
| 23 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.38 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 2107,98 | 1 171,10 | Ремонт системы электроснабжения | 317 145,59 | 31 535,38 | 348 680,97 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 863 470,77 | 33 601,20 | 897 071,97 | 409,62 | 15,94 | 2019г. | 2020г. |
| 24 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.4 | 1956 |  | Дерево | 2 | 741,42 | 411,90 | Ремонт системы электроснабжения | 130 252,67 | 11 425,28 | 141 677,95 | 175,68 | 15,41 | 2019г. | 2020г. |
| 25 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.40 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 2262,06 | 1 256,70 | Ремонт системы электроснабжения | 340 326,93 | 33 840,42 | 374 167,34 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы отопления | 926 585,02 | 36 057,24 | 962 642,25 | 409,62 | 15,94 | 2019г. | 2020г. |
| 26 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д.57 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3904,92 | 2 169,40 | Ремонт системы отопления | 1 599 533,33 | 62 244,42 | 1 661 777,76 | 409,62 | 15,94 | 2019г. | 2020г. |
| 27 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.10 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 3540,8 | 1 982,80 | Ремонт системы электроснабжения | 532 713,36 | 52 970,37 | 585 683,73 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 28 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.12 | 1965 | 2009 | Кирпич | 5 | 4094,1 | 2 500,30 | Ремонт системы электроснабжения | 615 957,35 | 61 247,74 | 677 205,08 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 29 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.15 | 1969 | 1999 | Кирпич | 2 | 1928,16 | 1 071,20 | Ремонт системы электроснабжения | 315 909,73 | 29 308,03 | 345 217,77 | 163,84 | 15,20 | 2019г. | 2020г. |
| 30 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 3802,14 | 2 112,30 | Ремонт системы электроснабжения | 572 031,96 | 56 880,01 | 628 911,98 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 31 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | 1964 | 2009 | Кирпич | 4 | 2346,3 | 1 332,00 | Ремонт системы электроснабжения | 353 000,84 | 35 100,65 | 388 101,48 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 32 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д.7 | 56 | 2009 | Кирпич | 4 | 2465,28 | 1 369,60 | Ремонт системы электроснабжения | 370 901,38 | 36 880,59 | 407 781,96 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 33 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 8 | 1965 | 2009 | Кирпич | 4 | 2314,9 | 1 257,20 | Ремонт системы электроснабжения | 348 276,71 | 34 630,90 | 382 907,61 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 34 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.12 | 1965 |  | Оштукат. Кирпич | 4 | 2326,77 | 1 086,47 | Ремонт системы электроснабжения | 340 220,31 | 34 599,07 | 374 819,38 | 146,22 | 14,87 | 2019г. | 2020г. |
| 35 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.15 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 10453,5 | 5 807,50 | Ремонт системы электроснабжения | 1 572 729,08 | 156 384,36 | 1 729 113,44 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 36 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.16 | 1964 |  | Оштукат. Кирпич | 5 | 4440,564 | 2 466,98 | Ремонт системы электроснабжения | 649 299,27 | 66 031,19 | 715 330,45 | 146,22 | 14,87 | 2019г. | 2020г. |
| 37 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 6510,4 | 3 913,00 | Ремонт системы электроснабжения | 979 489,68 | 97 395,58 | 1 076 885,26 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 38 | г. Улан-Удэ, ул. Земнухова, д.23 |  |  | Кирпич | 2 | 216,72 | 120,40 | Ремонт системы электроснабжения | 26 385,66 | 3 291,98 | 29 677,64 | 121,75 | 15,19 | 2019г. | 2020г. |
| 39 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.10 | 1984 |  | Панель | 5 | 9266,94 | 5 148,30 | Ремонт системы электроснабжения | 1 369 746,40 | 138 170,08 | 1 507 916,48 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 40 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.17 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 10614,96 | 5 897,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1 597 020,73 | 158 799,80 | 1 755 820,53 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 41 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д.8 | 1984 |  | ж/бетонные панели | 5 | 10404 | 5 780,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1 537 815,24 | 155 123,64 | 1 692 938,88 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 42 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.1 |  |  | Дерево | 2 | 513,36 | 285,20 | Ремонт системы электроснабжения | 63 985,19 | 7 828,74 | 71 813,93 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 43 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д.2 |  |  | Дерево | 2 | 497,16 | 276,20 | Ремонт системы электроснабжения | 61 966,02 | 7 581,69 | 69 547,71 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 44 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.32 | 1981 |  | Панель | 5 | 5229,36 | 2 905,20 | Ремонт системы электроснабжения | 772 951,70 | 77 969,76 | 850 921,46 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 45 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.34 | 1981 |  | Панель | 5 | 5138,64 | 2 854,80 | Ремонт системы электроснабжения | 759 542,38 | 76 617,12 | 836 159,50 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 46 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.1 | 1949 |  | Дерево | 1 | 462,2 | 192,90 | Ремонт системы электроснабжения | 57 608,61 | 7 048,55 | 64 657,16 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 47 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.2 | 1961 |  | Дерево | 2 | 547,2 | 304,00 | Ремонт системы электроснабжения | 68 203,01 | 8 344,80 | 76 547,81 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 48 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.4 | 1961 |  | Дерево | 2 | 549 | 305,00 | Ремонт системы электроснабжения | 68 427,36 | 8 372,25 | 76 799,61 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 49 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д.8 |  |  | Дерево | 2 | 435,6 | 242,00 | Ремонт крыши | 485 319,38 | 15 472,51 | 500 791,90 | 1 114,14 | 35,52 | 2019г. | 2020г. |
| 50 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12 | 1976 |  | Кирпич | 5 | 7079,76 | 3 933,20 | Ремонт системы электроснабжения | 1 065 149,89 | 105 913,21 | 1 171 063,10 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 7 367 056,66 | 157 666,26 | 7 524 722,92 | 1 040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 51 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.12П | 1975 |  | Кирпич | 5 | 7066,08 | 3 925,60 | Ремонт системы электроснабжения | 1 063 091,74 | 105 708,56 | 1 168 800,29 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши | 7 352 821,53 | 157 361,60 | 7 510 183,13 | 1 040,58 | 22,27 | 2019г. | 2020г. |
| 52 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3 | 1956 |  | Дерево | 2 | 667,25 | 325,00 | Ремонт системы электроснабжения | 111 737,69 | 10 182,24 | 121 919,92 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 53 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.3А | 1954 |  | Дерево | 2 | 273,24 | 151,80 | Ремонт системы электроснабжения | 45 756,77 | 4 169,64 | 49 926,41 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 54 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.4 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 7301,52 | 4 056,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1 098 513,68 | 109 230,74 | 1 207 744,42 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 55 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.5 | 1958 |  | Дерево | 2 | 1500,6 | 781,00 | Ремонт системы электроснабжения | 251 290,48 | 22 899,16 | 274 189,63 | 167,46 | 15,26 | 2019г. | 2020г. |
| 56 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 5643,5 | 3 516,10 | Ремонт системы электроснабжения | 849 064,58 | 84 426,76 | 933 491,34 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 57 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.12 | 1974 |  | Панель | 5 | 6301,62 | 3 500,90 | Ремонт системы электроснабжения | 931 442,45 | 93 957,15 | 1 025 399,61 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 58 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.3 | 1967 |  | Кирпич | 4 | 2259,54 | 1 255,30 | Ремонт системы электроснабжения | 339 947,79 | 33 802,72 | 373 750,51 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 59 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32А | 1978 |  | Кирпич | 5 | 10740,24 | 5 966,80 | Ремонт системы электроснабжения | 1 615 869,11 | 160 673,99 | 1 776 543,10 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 60 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.60 | 1905 |  | Дерево | 1 | 406,08 | 225,60 | Ремонт системы водоотведения | 13 628,04 | 5 400,86 | 19 028,91 | 33,56 | 13,30 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | 116 512,47 | 2 493,33 | 119 005,80 | 286,92 | 6,14 | 2019г. | 2020г. |
| 61 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.62 | 1905 |  | Дерево | 1 | 402,84 | 223,80 | Ремонт системы электроснабжения | 67 479,73 | 6 151,37 | 73 631,10 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фасада | 115 582,85 | 2 473,44 | 118 056,29 | 286,92 | 6,14 | 2019г. | 2020г. |
| 62 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.82 | 1905 |  | Дерево | 1 | 403,74 | 224,30 | Ремонт системы электроснабжения | 67 630,49 | 6 165,11 | 73 795,60 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 63 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.86 | 1917 |  | Дерево | 1 | 357,3 | 198,50 | Ремонт системы электроснабжения | 59 851,32 | 5 455,97 | 65 307,29 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 64 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.9 |  |  | Дерево | 1 | 1045,314 | 580,73 | Ремонт системы электроснабжения | 130 287,94 | 15 941,04 | 146 228,98 | 124,64 | 15,25 | 2019г. | 2020г. |
| 65 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.94 | 1905 |  | Дерево | 1 | 264,6 | 147,00 | Ремонт системы электроснабжения | 44 323,15 | 4 040,44 | 48 363,59 | 167,51 | 15,27 | 2019г. | 2020г. |
| 66 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, д. 32 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 9651,5 | 5 647,90 | Ремонт системы электроснабжения | 1 452 068,18 | 144 386,44 | 1 596 454,62 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 67 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.55 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 10444,86 | 5 802,70 | Ремонт системы электроснабжения | 1 571 429,19 | 156 255,11 | 1 727 684,29 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 68 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.59 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 6024,78 | 3 347,10 | Ремонт системы электроснабжения | 906 428,15 | 90 130,71 | 996 558,86 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 69 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.61 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 7116,12 | 3 953,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1 070 620,25 | 106 457,16 | 1 177 077,41 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 70 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.63 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 9864,72 | 5 480,40 | Ремонт системы электроснабжения | 1 484 147,12 | 147 576,21 | 1 631 723,34 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 71 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.65 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 8654,4 | 4 808,00 | Ремонт системы электроснабжения | 1 302 054,48 | 129 469,82 | 1 431 524,30 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 72 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.67 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 5 369,58 | 2983,1 | Ремонт системы электроснабжения | 807 853,31 | 80 328,92 | 888 182,23 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 73 | г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д. 8 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 6 436,60 | 3897,2 | Ремонт системы электроснабжения | 968 386,47 | 96 291,54 | 1 064 678,01 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 74 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.1А | 1999 |  | Кирпич оштук. | 5 | 1 380,40 | 762,8 | Ремонт крыши | 1 378 508,85 | 29 499,15 | 1 408 008,00 | 998,63 | 21,37 | 2019г. | 2020г. |
| 75 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д.4 | 1977 |  | КПД | 5 | 6 734,81 | 3741,56 | Ремонт системы электроснабжения | 995 471,97 | 100 415,99 | 1 095 887,96 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 76 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.1 | 1981 |  | Кирпич | 5 | 4 539,42 | 2521,9 | Ремонт системы электроснабжения | 682 955,74 | 67 909,72 | 750 865,46 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |
| 77 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.17 | 1984 |  | Панель | 5 | 11 080,62 | 6155,9 | Ремонт системы электроснабжения | 1 637 826,44 | 165 212,04 | 1 803 038,49 | 147,81 | 14,91 | 2019г. | 2020г. |
| 78 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.5 | 1984 | 2017 | Кирпич | 9 | 2 342,34 | 1301,3 | Ремонт системы электроснабжения | 372 853,68 | 7 987,38 | 380 841,06 | 159,18 | 3,41 | 2019г. | 2020г. |
| 79 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д.7 | 1981 |  | Кирпич | 5 | 6 116,58 | 3398,1 | Ремонт системы электроснабжения | 920 239,46 | 91 504,04 | 1 011 743,50 | 150,45 | 14,96 | 2019г. | 2020г. |