Постановление Правительства РБ от 28.02.2014 N 77 (ред. от 24.04.2020) "Об утверждении Республиканской программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2014 г. N 77

г. Улан-Удэ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РБ от 16.04.2015 N 179, от 15.04.2016 N 142, от 22.07.2016 N 330, от 02.12.2016 N 554, от 28.12.2016 N 602, от 02.06.2017 N 272, от 28.07.2017 N 366, от 15.03.2018 N 122, от 31.07.2018 N 422, от 13.02.2019 N 52, от 14.02.2019 N 53, от 01.04.2019 N 154, от 14.08.2019 N 450, от 19.03.2020 N 146, от 24.04.2020 N 230)

В целях реализации статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

В.НАГОВИЦЫН

# Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Бурятия

от 28.02.2014 N 77

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,

НА 2014 - 2043 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РБ от 16.04.2015 N 179, от 15.04.2016 N 142, от 22.07.2016 N 330, от 02.12.2016 N 554, от 28.12.2016 N 602, от 02.06.2017 N 272, от 28.07.2017 N 366, от 15.03.2018 N 122, от 31.07.2018 N 422, от 13.02.2019 N 52, от 14.02.2019 N 53, от 01.04.2019 N 154, от 14.08.2019 N 450, от 19.03.2020 N 146, от 24.04.2020 N 230)

## I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Республиканская программа "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| (в ред. Постановления Правительства РБ от 02.06.2017 N 272) |  |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Закон Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия" (далее - Закон Республики Бурятия N 53-V) |
| Государственный заказчик Программы | Правительство Республики Бурятия |
| Основной разработчик Программы | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия |
| Цели и задачи Программы | Цель - создание долгосрочной, устойчивой системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия. Задачи: - планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, отвечающих современным требованиям и условиям энергоэффективности, улучшение комфортности проживания в них граждан; - повышение ответственности собственников помещений многоквартирных домов к сохранению своих многоквартирных домов и обеспечению финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран и реализован способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; уровень сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома |
| Основные этапы реализации Программы | 2014 - 2043 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, республиканский оператор, ГБУ РБ "Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия" (далее - ГБУ РБ "Агентство Жилстройкомэнерго"), Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию), владельцы специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы (по согласованию) |
| (в ред. Постановления Правительства РБ от 02.12.2016 N 554) |  |
| Источники финансирования Программы | Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образующие фонд капитального ремонта |
| (в ред. Постановления Правительства РБ от 16.04.2015 N 179) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание долгосрочных устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия; - приведение многоквартирного жилищного фонда Республики Бурятия к состоянию, отвечающему современным требованиям и условиям энергоэффективности; - повышение ответственности собственников помещений многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| Управление Программой | Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет управляющий Программой - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия |

## II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения

В течение 2008 - 2013 годов в Республике Бурятия проводилась реализация республиканских адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В рамках этих программ проведен капитальный ремонт в 645 многоквартирных домах, в которых проживают 53650 человек, что составляет около 7% всех многоквартирных домов. Мониторинг реализации республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 - 2013 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на 2008 - 2013 годы, в работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме.

В связи с этим в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения и дополнения в части организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиально новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

На собственников помещений многоквартирных домов возложена обязанность по выплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а на органы государственной власти субъекта Российской Федерации - обязанность по организации обеспечения своевременного проведения капитальных ремонтов домов. Органы государственной власти и местного самоуправления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования. Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Разработка и реализация Программы обусловлены:

- социально-политической остротой проблемы;

- необходимостью создания системы своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия.

В связи с высокой социальной важностью задачи по сохранению и надлежащему содержанию многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Создание устойчивой системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах позволит ликвидировать просроченные накопленные обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов, по которым на момент формирования Программы истекли межремонтные сроки.

## III. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

- создание долгосрочной, устойчивой системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, и механизмов финансирования.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- организационное и финансовое планирование для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах в муниципальных образованиях (в том числе в многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, домов блокированной застройки, домов, в которых имеется менее чем три квартиры, а также многоквартирных домов, расположенных на земельном участке, в отношении которого принято решение об его изъятии для государственных или муниципальных нужд;

(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.04.2016 N 142)

- обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, отвечающих современным требованиям и условиям энергоэффективности, улучшение комфортности проживания в них граждан;

- повышение ответственности собственников помещений многоквартирных домов к сохранению своих многоквартирных домов и обеспечению финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Программа реализуется в течение 30 лет с 2014 по 2043 год.

Программа подлежит ежегодной актуализации с утверждением краткосрочных (сроком на три года) планов реализации Программы.

(в ред. Постановлений Правительства РБ от 15.04.2016 N 142, от 02.06.2017 N 272)

## IV. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных

на территории Республики Бурятия

В соответствии со статьей 168 ЖК РФ в адресный перечень многоквартирных домов Программы, в которых запланирован ремонт общего имущества дома, включаются все многоквартирные дома, расположенные на территории Республики Бурятия, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции, домов, в которых имеется менее чем три квартиры, домов блокированной застройки, а также многоквартирных домов, расположенных на земельном участке, в отношении которого принято решение об его изъятии для государственных или муниципальных нужд.

(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.04.2016 N 142)

Перечень многоквартирных домов сформирован на основании представленных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов республики реестров многоквартирных домов.

Адресный перечень многоквартирных домов составлен в соответствии с очередностью, определенной исходя из критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, установленных в статье 12 Закона Республики Бурятия N 53-V, и указан в приложении N 1 к данной Программе.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

## V. Система программных мероприятий

В целях создания системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Программе разработаны мероприятия, направленные на реализацию своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия.

Перечень мероприятий указан в приложении N 2 к данной Программе.

Выполнение мероприятий окажет содействие в формировании эффективного собственника, грамотно оформить перечень общего имущества многоквартирного дома, повысить уровень мотивации осознанного сбора взносов для формирования фонда капитального ремонта.

Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий являются: республиканский оператор, ГБУ РБ "Агентство Жилстройкомэнерго", владельцы специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, органы местного самоуправления в Республике Бурятия (по согласованию).

При разработке мероприятий будут учитываться результаты выбора собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

## VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Осуществление запланированных мероприятий позволит также создать долгосрочные устойчивые механизмы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, и будет способствовать приведению многоквартирного жилищного фонда Республики Бурятия к состоянию, отвечающему современным требованиям и условиям энергоэффективности. Реализации Программы позволит обеспечить готовность собственников помещений многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить:

увеличение до 100% доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;

увеличение до 80% доли многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта;

увеличение до 95% уровня сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома.

## VII. Методика расчетов значений индикаторов реализации

Программы

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, рассчитывается по формуле:

ДМКД - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества;

КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Программу;

КРМКД - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.

2. Доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта, рассчитывается по формуле:

СС - доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта;

КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Программу;

ССМКД - количество многоквартирных домов, собственниками помещений в которых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта.

3. Уровень сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома рассчитывается по формуле:

УСВ - уровень сбора взносов;

ПСВ - планируемая сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия;

ФСВ - фактическая сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия.

## VIII. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.04.2015 N 179)

Ресурсным обеспечением Программы являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образующие фонд капитального ремонта.

## IX. Система управления Программой

Организация взаимодействия между органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Республике Бурятия, республиканским оператором, ГБУ РБ "Агентство Жилстройкомэнерго", Республиканской службой государственного строительного и жилищного надзора Республики Бурятия и владельцами специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляется Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

(в ред. Постановления Правительства РБ от 02.12.2016 N 554)

Отчетность и аудит республиканского оператора представляется в соответствии со статьей 21 Закона Республики Бурятия N 53-V.

## X. Порядок утверждения краткосрочных планов реализации

республиканской программы капитального ремонта

Порядок утверждения краткосрочных планов реализации республиканской программы капитального ремонта приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

## XI. Порядок применения критериев при определении очередности

проведения капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах

Порядок применения критериев при определении очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

## XII. Информационное обеспечение Программы

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия обеспечивает ежеквартально своевременность, доступность и доходчивость следующей информации для собственников общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия:

- о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Республики Бурятия о реализации Программы;

- о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Бурятия по выполнению Программы;

- о системе контроля за расходованием средств республиканским оператором, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

- о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам помещений в многоквартирных домах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также путем проведения информационных семинаров, проводимых ГБУ РБ "Агентство Жилстройкомэнерго", в рамках выполнения государственной услуги по информированию граждан Республики Бурятия по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, и о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилых зданий, определенных в качестве обязательных федеральными законами на территории Республики Бурятия.

## XIII. Порядок принятия решений о внесении изменений

в Республиканскую программу "Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы"

(введен Постановлением Правительства РБ от 28.07.2017 N 366)

Порядок принятия решений о внесении изменений в Республиканскую программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы" приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

## Приложение N 1

к Республиканской программе

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Бурятия,

на 2014 - 2043 годы"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РБ от 19.03.2020 N 146)

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту | Плановый период проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### МО "Баргузинский район" |  |  |
| 1 | пгт Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2 | пгт Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д. 55 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 3 | пгт Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д. 55 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4 | пгт Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5 | пгт Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д. 61 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6 | пгт Усть-Баргузин, ул. Ватутина, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7 | с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д. 44а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8 | с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д. 44а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9 | с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д. 44а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 10 | с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д. 44а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 11 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 12 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 13 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 1 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 14 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 18 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 22 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 25 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 26 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 27 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 28 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 29 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 30 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 31 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 32 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 33 | с. Баргузин, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 34 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 35 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 36 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 37 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 38 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 39 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 40 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 13 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 41 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 42 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 43 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 44 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 45 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 46 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 47 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 48 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 49 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 50 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 51 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 52 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 15 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 53 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 54 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 55 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 56 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 57 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 58 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 59 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 16 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 60 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 61 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 62 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 63 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 64 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 65 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 66 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 22 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 67 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 68 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 69 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 70 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 24 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 71 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 72 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 73 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 74 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 75 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 76 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 77 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 59 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 78 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 79 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 80 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 81 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 82 | с. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 83 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 84 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 85 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 27 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 86 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 87 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 88 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 29 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 89 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 29 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 90 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 91 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 92 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 34 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 93 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 34 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 94 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 95 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 38 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 96 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 38 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 97 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 98 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 99 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 40 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 100 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 40 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 101 | с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 102 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 103 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 104 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 105 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 106 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 107 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 108 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 109 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 110 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 111 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 112 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 113 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 114 | с. Баргузин, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 115 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 116 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 117 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 118 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 119 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 120 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 12 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 121 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 122 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 123 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 124 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 125 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 126 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 127 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 128 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 129 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 130 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 131 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 132 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 133 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 8 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 134 | с. Баргузин, ул. Очирова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 135 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 136 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 137 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 138 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 139 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 140 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 141 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 142 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 143 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 144 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 93 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 145 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 93 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 146 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 93 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 147 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 93 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 148 | с. Баргузин, ул. Партизанская, д. 93 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
|  | ### МО "Баунтовский район" |  |  |
| 149 | с. Багдарин, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 150 | с. Багдарин, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 151 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 109 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 152 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 109 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 153 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 109а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 154 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 109а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 155 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 156 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 46 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 157 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 158 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 159 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 160 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 58 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 161 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 162 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 60 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 163 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 164 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 165 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 166 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 167 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 168 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 66 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 169 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 68 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 170 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 68 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 171 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 70а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 172 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 70а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 173 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 72а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 174 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 72а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 175 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 72б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 176 | с. Багдарин, ул. Ленина, д. 72б | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
|  | ### МО "Бичурский район" |  |  |
| 177 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 236 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 178 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 236 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 179 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 236 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 180 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 236 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 181 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 236 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 182 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 238 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 183 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 238 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 184 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 238 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 185 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 238 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 186 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 238 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 187 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 238 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 188 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 239 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 189 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 239 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 190 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 239 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 191 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 239 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 192 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 239 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 193 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 239 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 194 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 239 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 195 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 240 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 196 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 240 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 197 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 240 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 198 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 240 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 199 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 241 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 200 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 241 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 201 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 242 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 202 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 242 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 203 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 242 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 204 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 242 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 205 | с. Бичура, ул. Ленина, д. 242 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 206 | с. Бичура, ул. Мира, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 207 | с. Бичура, ул. Мира, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 208 | с. Бичура, ул. Мира, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 209 | с. Бичура, ул. Мира, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 210 | с. Бичура, ул. Мира, д. 14 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 211 | с. Бичура, ул. Мира, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 212 | с. Бичура, ул. Мира, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 213 | с. Бичура, ул. Мира, д. 18 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 214 | с. Бичура, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 215 | с. Бичура, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 216 | с. Бичура, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 217 | с. Бичура, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 218 | с. Бичура, ул. Рабочая, д. 35 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 219 | с. Бичура, ул. Рабочая, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 220 | с. Бичура, ул. Рабочая, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 221 | с. Бичура, ул. Рабочая, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 222 | с. Бичура, ул. Рабочая, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 223 | с. Бичура, ул. Рабочая, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 224 | с. Бичура, ул. Советская, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 225 | с. Бичура, ул. Советская, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 226 | с. Бичура, ул. Советская, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 227 | с. Бичура, ул. Советская, д. 77 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 228 | с. Бичура, ул. Советская, д. 77 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 229 | с. Бичура, ул. Советская, д. 77 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 230 | с. Бичура, ул. Советская, д. 77 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 231 | с. Бичура, ул. Советская, д. 77 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
|  | ### МО "Джидинский район" |  |  |
| 232 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 233 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 234 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 235 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 236 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 237 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 238 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 239 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 240 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 241 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 242 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 243 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 244 | с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 245 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 246 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 247 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 248 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 249 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 250 | с. Петропавловка, ул. Механизаторская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 251 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 252 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 253 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 254 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 255 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 256 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 257 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 258 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 259 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 25 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 260 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 261 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 262 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 263 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 264 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 265 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 266 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 267 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46а | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 268 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 269 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 270 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 271 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 46а | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 272 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 273 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 274 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 275 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 276 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 277 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 278 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 50а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 279 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 50а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 280 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 281 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 282 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 283 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 284 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 285 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 286 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 287 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 288 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 289 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 290 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 291 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 292 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 293 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 54а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 294 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 295 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 296 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 297 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 298 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 299 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64б | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 300 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64б | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 301 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 302 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64б | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 303 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64б | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 304 | с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 64б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
|  | ### МО "Заиграевский район" |  |  |
| 305 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 306 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 307 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 308 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 309 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 310 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 311 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 312 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 17 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 313 | п. Горхон, ул. Вокзальная, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 314 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 315 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 316 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 317 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д. 20а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 318 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 319 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 320 | п. Горхон, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 321 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 322 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 323 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 324 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 325 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87в | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 326 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 327 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87г | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 328 | п. Горхон, ул. Октябрьская, д. 87г | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 329 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 330 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 331 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 332 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 333 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 334 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 335 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 336 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 337 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 338 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 339 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 340 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 341 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 342 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 343 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 344 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 345 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 346 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 347 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 348 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 349 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 350 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 351 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 352 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 353 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 354 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 355 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 356 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 357 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 358 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 359 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 360 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 361 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 362 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 363 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 364 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 365 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 366 | п. Татарский Ключ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 367 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 368 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 369 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 370 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 371 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 372 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 373 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 374 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 375 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 376 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 377 | п. Татарский Ключ, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 378 | п. Татарский Ключ, ул. Сосновая, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 379 | п. Татарский Ключ, ул. Сосновая, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 380 | п. Татарский Ключ, ул. Сосновая, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 381 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 382 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 383 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 384 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 385 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 386 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 387 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 388 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 389 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 390 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 391 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 392 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 393 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 394 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 395 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 396 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 397 | п. Татарский Ключ, ул. Софронова, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 398 | п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 399 | п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 400 | п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 401 | п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 402 | п. Татарский Ключ, ул. Спортивная, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 403 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 404 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 405 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 406 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 407 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 2а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 408 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 409 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 410 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 411 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 412 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 413 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 4а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 414 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 415 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 416 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 417 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 418 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 6а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 419 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 6а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 420 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 421 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 422 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 423 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 424 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 425 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 426 | п. Татарский Ключ, ул. Строителей, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 427 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 428 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 429 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 430 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 431 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 432 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 433 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 434 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 435 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 436 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 437 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 438 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 439 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 440 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 441 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 442 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 443 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 444 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 445 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 446 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 447 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 448 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 449 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 450 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 451 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 452 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 453 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 3а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 454 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 455 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 456 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 457 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 458 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 459 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 460 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 461 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 5а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 462 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 5а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 463 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 5а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 464 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 5а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 465 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 466 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 467 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 468 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 469 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 470 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 471 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 472 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 473 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 474 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 475 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 476 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 477 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 7а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 478 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 479 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 480 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 481 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 482 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 483 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 484 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 485 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 486 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 487 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 488 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 489 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 490 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 491 | п. Татарский Ключ, ул. Юбилейная, д. 9а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 492 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 493 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 494 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 495 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 496 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 497 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 498 | п. Челутай (3 км), мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 499 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 500 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 501 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 502 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 503 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 504 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 505 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 506 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 507 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 508 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 509 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 510 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 511 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 512 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 513 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 514 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 515 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 516 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 517 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 518 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 519 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 520 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 521 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 522 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 523 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 524 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 525 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 526 | пгт Заиграево, ул. Громова, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 527 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 528 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 529 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 530 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 531 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 532 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 533 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 534 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 535 | пгт Заиграево, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 536 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 537 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 538 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 539 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 540 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 541 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 542 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 543 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 16а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 544 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 16а | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 545 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 546 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 16а | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 547 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 16а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 548 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 16а | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 549 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 550 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 551 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 552 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 553 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 554 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 555 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 556 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 557 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 558 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 559 | пгт Заиграево, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 560 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 561 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 562 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 563 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 564 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 565 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 566 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 567 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 568 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 569 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 570 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 571 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 572 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 573 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 574 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 575 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 576 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 577 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 578 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 579 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 580 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 581 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 582 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 583 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 584 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 585 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 24 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 586 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 25а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 587 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 25а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 588 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 25а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 589 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 25а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 590 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 25а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 591 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 25а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 592 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 593 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 49 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 594 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 595 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 596 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 49 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 597 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 598 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 599 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 600 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 601 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 602 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 9 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 603 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 604 | пгт Заиграево, ул. Серова, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 605 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 606 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 607 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 608 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 609 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 610 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 611 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 612 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 613 | пгт Заиграево, ул. Трактовая, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 614 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 615 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 616 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 617 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 618 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 619 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 620 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 621 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 622 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 623 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 624 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 625 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 626 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 627 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 628 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 629 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 630 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 631 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 632 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 633 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 634 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 635 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 636 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 637 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 638 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 639 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 640 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 641 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 642 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 643 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 644 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 645 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 646 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 647 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 648 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 649 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 650 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 651 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 652 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 653 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 654 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 655 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 656 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 657 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 658 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 659 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 660 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 661 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 662 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 663 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 664 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 665 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 666 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 667 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 668 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 669 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 670 | пгт Онохой, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 671 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 672 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 673 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 674 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 675 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 676 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 677 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 678 | пгт Онохой, ул. Нагорная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 679 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 680 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 681 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 682 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 683 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 684 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 685 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 686 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 687 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 688 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 689 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 690 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 691 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 692 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 693 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 694 | пгт Онохой, ул. Николая Петрова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 695 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 696 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 697 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 698 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 699 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 700 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 701 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 702 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 703 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 704 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 705 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 706 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 707 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 708 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 709 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 710 | пгт Онохой, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 711 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 712 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 713 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 714 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 715 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 716 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 717 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 718 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 719 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 720 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 721 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 722 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 723 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 724 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 725 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 726 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 727 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 728 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 729 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 730 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 731 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 732 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 733 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 734 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 735 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 736 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 737 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 738 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 739 | пгт Онохой, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 740 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 741 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 742 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 743 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 744 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 745 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 746 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 747 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 748 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 749 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 750 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 751 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 752 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 753 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 754 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 755 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 756 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 757 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 758 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 759 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 760 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 761 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 762 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 763 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 764 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 765 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 766 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 767 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 768 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 769 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 770 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 771 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 772 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 773 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 774 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 775 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 776 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 777 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 778 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 779 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 780 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 781 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 782 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 783 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 784 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 785 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 786 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 787 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 788 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 789 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 790 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 791 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 792 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 793 | пгт Онохой, ул. Серова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 794 | пгт Онохой, ул. Строительная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 795 | пгт Онохой, ул. Строительная, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 796 | пгт Онохой, ул. Строительная, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 797 | пгт Онохой, ул. Строительная, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 798 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 799 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 800 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 801 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 802 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 803 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 804 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 805 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 10а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 806 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 807 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 808 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 809 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 810 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 811 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 812 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 813 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 814 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 815 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 816 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 817 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 818 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 819 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 820 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 821 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 822 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 823 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 824 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 825 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 826 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 827 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 828 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 3 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 829 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 830 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 831 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 832 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 833 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 834 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 835 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 836 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 837 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 838 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 839 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 840 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 841 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 842 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 843 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 844 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 845 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 846 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 847 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 848 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 849 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 850 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 851 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 852 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 853 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 854 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 855 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 856 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 857 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 858 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 859 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 860 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 861 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 862 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 863 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 864 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 865 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 866 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 867 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 868 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 869 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 870 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 871 | пгт Онохой, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 872 | пгт Онохой, ул. Трактовая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 873 | пгт Онохой, ул. Трактовая, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 874 | пгт Онохой, ул. Трактовая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 875 | пгт Онохой, ул. Трактовая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 876 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 877 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 878 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 879 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 880 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 881 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 882 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 883 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 884 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 885 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 886 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 887 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 888 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 889 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 890 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 891 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 892 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 893 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 894 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 895 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 896 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 897 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 898 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 899 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 900 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 901 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 902 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 903 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 904 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 905 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 906 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 907 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 908 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 909 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 910 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 911 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 912 | пгт Онохой, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 913 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 914 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 915 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 916 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 917 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 918 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 919 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 920 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 921 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 922 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 923 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 14 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 924 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 925 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 926 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 927 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 928 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 929 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 930 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 931 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 932 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 933 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 934 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 935 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 936 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 937 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 938 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 939 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 940 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 941 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 942 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 943 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 944 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 945 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 24 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 946 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 947 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 948 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 949 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 24 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 950 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 951 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 952 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 953 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 954 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 25 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 955 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 956 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 957 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 958 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 959 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 960 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 961 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 962 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 963 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 964 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 965 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 31 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 966 | р-н Заиграевский, с. Усть-Брянь, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 967 | с. Илька, ул. Заводская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 968 | с. Илька, ул. Заводская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 969 | с. Илька, ул. Заводская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 970 | с. Илька, ул. Заводская, д. 30 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 971 | с. Илька, ул. Заводская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 972 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 973 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 974 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 975 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 976 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 977 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 978 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 979 | с. Илька, ул. Заводская, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 980 | с. Илька, ул. Заводская, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 981 | с. Илька, ул. Заводская, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 982 | с. Илька, ул. Заводская, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 983 | с. Илька, ул. Заводская, д. 34 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 984 | с. Илька, ул. Заводская, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 985 | с. Илька, ул. Заводская, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 986 | с. Илька, ул. Заводская, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 987 | с. Илька, ул. Почтовая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 988 | с. Илька, ул. Почтовая, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 989 | с. Илька, ул. Почтовая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 990 | с. Илька, ул. Почтовая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 991 | с. Илька, ул. Почтовая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 992 | с. Илька, ул. Почтовая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 993 | с. Илька, ул. Трактовая, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 994 | с. Илька, ул. Трактовая, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 995 | с. Илька, ул. Трактовая, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 996 | с. Илька, ул. Трактовая, д. 3а | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 997 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 998 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 999 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1000 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1001 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 1002 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 1003 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1004 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 1005 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1006 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1007 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 1008 | с. Новая Брянь, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 1009 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1010 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1011 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1012 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1013 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1014 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1015 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1016 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 1017 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1018 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1019 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 1020 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 1021 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1022 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1023 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1024 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1025 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1026 | с. Новая Брянь, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1027 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1028 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1029 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1030 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1031 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1032 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1033 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 1034 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 12 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1035 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1036 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1037 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1038 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 14 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1039 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1040 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1041 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1042 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1043 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1044 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1045 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1046 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 18 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1047 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1048 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1049 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1050 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1051 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 1052 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1053 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1054 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1055 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1056 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1057 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 1058 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1059 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1060 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1061 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1062 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1063 | с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1064 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1065 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1066 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1067 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1068 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1069 | с. Новая Брянь, ул. Рабочая, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 1070 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1071 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1072 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1073 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1074 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1075 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 1076 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1077 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1078 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1079 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1080 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1081 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1082 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1083 | с. Новая Брянь, ул. Русина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1084 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1085 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 1086 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1087 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1088 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1089 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 5 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1090 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1091 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 1092 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1093 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1094 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1095 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 1096 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1097 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 1098 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1099 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1100 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1101 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 1102 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 1103 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1104 | с. Новая Брянь, ул. Терешковой, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 1105 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1106 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1107 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1108 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1109 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 1110 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1111 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1112 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1113 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1114 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1115 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 1116 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1117 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1118 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 1119 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1120 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1121 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1122 | с. Новая Брянь, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1123 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1124 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1125 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1126 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1127 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1128 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1129 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1130 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1131 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1132 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1133 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 2 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1134 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1135 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1136 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1137 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1138 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1139 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 3 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1140 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1141 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1142 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1143 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1144 | с. Эрхирик, ул. Плодовая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
|  | ### МО "Закаменский район" |  |  |
| 1145 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1146 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1147 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1148 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1149 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 1150 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 1151 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 1152 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1153 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1154 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 1155 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1156 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1157 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1158 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1159 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1160 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1161 | г. Закаменск, ул. Баирова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1162 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1163 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1164 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1165 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1166 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1167 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1168 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1169 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1170 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1171 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1172 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1173 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1174 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1175 | г. Закаменск, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1176 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1177 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1178 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1179 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1180 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1181 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1182 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1183 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1184 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1185 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1186 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1187 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1188 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1189 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1190 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1191 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1192 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1193 | г. Закаменск, ул. Заречная, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1194 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1195 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1196 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1197 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1198 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1199 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1200 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1201 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1202 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 11а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1203 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1204 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1205 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1206 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1207 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1208 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1209 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1210 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1211 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1212 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1213 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1214 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1215 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1216 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1217 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1218 | г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 9а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1219 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1220 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1221 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1222 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1223 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1224 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1225 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1226 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1227 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 18а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1228 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1229 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1230 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1231 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1232 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1233 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1234 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1235 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1236 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 20а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1237 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1238 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1239 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1240 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1241 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1242 | г. Закаменск, ул. Крупской, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1243 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 13а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1244 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 13а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1245 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 13а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1246 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1247 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1248 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1249 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1250 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1251 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1252 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1253 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1254 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 14б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1255 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1256 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1257 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1258 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1259 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1260 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 1261 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1262 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1263 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1264 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 1265 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 1266 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1267 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 15а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 1268 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1269 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1270 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1271 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1272 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1273 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 1274 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1275 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1276 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1277 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1278 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1279 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1280 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1281 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1282 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 1283 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1284 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1285 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 18а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1286 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1287 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1288 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 19а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1289 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1290 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1291 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1292 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1293 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1294 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1295 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1296 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1297 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1298 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 1299 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1300 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1301 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1302 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 1303 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1304 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1305 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1306 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1307 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1308 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1309 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1310 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1311 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1312 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1313 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1314 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1315 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1316 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1317 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1318 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1319 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 28а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1320 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1321 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1322 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1323 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1324 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1325 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1326 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1327 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1328 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1329 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1330 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 29а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1331 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1332 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1333 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1334 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1335 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1336 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1337 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1338 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1339 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1340 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1341 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1342 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1343 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1344 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1345 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1346 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1347 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1348 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1349 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1350 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1351 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1352 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1353 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1354 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1355 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1356 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1357 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1358 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1359 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1360 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1361 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1362 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1363 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1364 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1365 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1366 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1367 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1368 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1369 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1370 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1371 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1372 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1373 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1374 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 56а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1375 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1376 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1377 | г. Закаменск, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1378 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1379 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1380 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1381 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1382 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1383 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1384 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1385 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1386 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1387 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1388 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1389 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1390 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1391 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1392 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1393 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1394 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1395 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1396 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1397 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1398 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1399 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1400 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1401 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 1402 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 1403 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1404 | г. Закаменск, ул. Титова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1405 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1406 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1407 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1408 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1409 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1410 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1411 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1412 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1413 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1414 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1415 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1416 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1417 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1418 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1419 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1420 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1421 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1422 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1423 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1424 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1425 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1426 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1427 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 12а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1428 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1429 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1430 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1431 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1432 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1433 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1434 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1435 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1436 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1437 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 14а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1438 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1439 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1440 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1441 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1442 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1443 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1444 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1445 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1446 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1447 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 16а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1448 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1449 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1450 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1451 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1452 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1453 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1454 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1455 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1456 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1457 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1458 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1459 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1460 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 20а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1461 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1462 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1463 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 1464 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1465 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1466 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1467 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1468 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1469 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1470 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1471 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1472 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1473 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1474 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1475 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1476 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1477 | г. Закаменск, ул. Юбилейная, д. 8а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1478 | с. Баянгол, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1479 | с. Баянгол, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 1480 | с. Баянгол, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 1481 | с. Баянгол, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1482 | с. Баянгол, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 1483 | с. Баянгол, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
|  | ### МО "Иволгинский район" |  |  |
| 1484 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1485 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1486 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1487 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 1 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1488 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1489 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1490 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1491 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1492 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 2 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1493 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 2 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 1494 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1495 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1496 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1497 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1498 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 3 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1499 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 3 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1500 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1501 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1502 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1503 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1504 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1505 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 4 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1506 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 1507 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1508 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 1509 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1510 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 5 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1511 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 5 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1512 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 1513 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1514 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1515 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1516 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 6 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1517 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 6 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1518 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 1519 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1520 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1521 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1522 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 7 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1523 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 7 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1524 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 1525 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1526 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1527 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1528 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 1529 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 8 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1530 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1531 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1532 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1533 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1534 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 9 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1535 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 9 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1536 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 1537 | п. Тапхар, ул. Тапхар, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1538 | с. Ганзурино, пер. Путейский, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1539 | с. Ганзурино, пер. Путейский, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1540 | с. Ганзурино, пер. Путейский, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1541 | с. Ганзурино, пер. Путейский, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1542 | с. Ганзурино, пер. Путейский, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 1543 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1544 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1545 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1546 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 1 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1547 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 1548 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 1549 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1550 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1551 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 1552 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1553 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 1554 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 1555 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1556 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 1557 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1558 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1559 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1560 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 2 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1561 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1562 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1563 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1564 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 1565 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 3 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1566 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1567 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1568 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1569 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 1570 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1571 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1572 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1573 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1574 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1575 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 5 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 1576 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 5 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 1577 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 1578 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1579 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1580 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1581 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 6 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 1582 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 1583 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1584 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1585 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1586 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1587 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 7 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1588 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 1589 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1590 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1591 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1592 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1593 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 1594 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1595 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1596 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1597 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1598 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1599 | с. Иволгинск, кв-л Студенческий, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 1600 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1601 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1602 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1603 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д. 3 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 1604 | с. Иволгинск, ул. Лебедева, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 1605 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1606 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1607 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1608 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1609 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 1610 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1611 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1612 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1613 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1614 | с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 1615 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1616 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1617 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1618 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1619 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1620 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1621 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1622 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1623 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1624 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1625 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1626 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1627 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1628 | с. Иволгинск, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1629 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1630 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1631 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1632 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 1633 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1634 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1635 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1636 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 1637 | с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1638 | с. Иволгинск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1639 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1640 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1641 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1642 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1643 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1644 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1645 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1646 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1647 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1648 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1649 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1650 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1651 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1652 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 1653 | с. Сотниково, ул. Береговая, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1654 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1655 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1656 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1657 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 1658 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1659 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1660 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1661 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1662 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1663 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1664 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1665 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1666 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1667 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1668 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1669 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1670 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1671 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1672 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1673 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1674 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1675 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1676 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1677 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1678 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1679 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1680 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1681 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1682 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1683 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1684 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1685 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1686 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1687 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1688 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1689 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1690 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1691 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1692 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1693 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1694 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1695 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1696 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1697 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1698 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 6 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1699 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1700 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1701 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1702 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1703 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1704 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1705 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1706 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1707 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1708 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 87 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1709 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 87 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1710 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 87 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1711 | с. Сотниково, ул. Трактовая, д. 87 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
|  | ### МО "Кабанский район" |  |  |
| 1712 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1713 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1714 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1715 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1716 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1717 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 102а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 1718 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 102а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1719 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 102а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1720 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 102а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1721 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1722 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 1723 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1724 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 1725 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 1726 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 1727 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 1728 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1729 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1730 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1731 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1732 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1733 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1734 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1735 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1736 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1737 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1738 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1739 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1740 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1741 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1742 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 49 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1743 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1744 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1745 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1746 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1747 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1748 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1749 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1750 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 51 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1751 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1752 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1753 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1754 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1755 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1756 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1757 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1758 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1759 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1760 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 53/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1761 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1762 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1763 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 1764 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55а | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1765 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1766 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1767 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1768 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 1769 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55б | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1770 | г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, д. 55б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1771 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1772 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1773 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1774 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1775 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1776 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1777 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 10а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1778 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 1779 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1780 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1781 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1782 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1783 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1784 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1785 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1786 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 13а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1787 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1788 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1789 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1790 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1791 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1792 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1793 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1794 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 1795 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1796 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1797 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1798 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1799 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1800 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1801 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 1802 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1803 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1804 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1805 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1806 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 1807 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1808 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 33б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1809 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1810 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1811 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1812 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1813 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1814 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1815 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1816 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1817 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 1818 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 1819 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1820 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 1821 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 1822 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 35/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1823 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1824 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1825 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1826 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1827 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1828 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1829 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1830 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1831 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1832 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 43 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1833 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 1834 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1835 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1836 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 46 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1837 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1838 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1839 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1840 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 1841 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1842 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1843 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1844 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 50 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1845 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 1846 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1847 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1848 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 66 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1849 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 66 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1850 | г. Бабушкин, ул. Комсомольская, д. 66 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1851 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1852 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1853 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1854 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1855 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1856 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1857 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1858 | г. Бабушкин, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1859 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 1860 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 1861 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1862 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1863 | г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 1864 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1865 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1866 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 1867 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1868 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 1869 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1870 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1871 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1872 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1873 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1874 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1875 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 1876 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1877 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1878 | г. Бабушкин, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1879 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 1880 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1881 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1882 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1883 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1884 | г. Бабушкин, ул. Ленская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1885 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1886 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1887 | г. Бабушкин, ул. Набережная, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1888 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д. 2/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1889 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д. 2/1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1890 | г. Бабушкин, ул. Октябрьская, д. 2/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1891 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1892 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1893 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1894 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 1895 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 1896 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1897 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1898 | г. Бабушкин, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1899 | г. Бабушкин, ул. Федотова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 1900 | г. Бабушкин, ул. Федотова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1901 | г. Бабушкин, ул. Федотова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1902 | п. Клюевка, ул. Железнодорожная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1903 | п. Клюевка, ул. Железнодорожная, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1904 | п. Клюевка, ул. Парижской Коммуны, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1905 | п. Клюевка, ул. Парижской Коммуны, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1906 | п. Клюевка, ул. Победы, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1907 | п. Клюевка, ул. Победы, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1908 | п. Клюевка, ул. Победы, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1909 | п. Клюевка, ул. Победы, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1910 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1911 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 1912 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1913 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1914 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 41 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 1915 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 41 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 1916 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1917 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1918 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1919 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 43 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1920 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 43 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 1921 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1922 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1923 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1924 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1925 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 45 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1926 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 1927 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1928 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1929 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1930 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 47 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1931 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 47 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1932 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 47 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 1933 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 47 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1934 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1935 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1936 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1937 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 49 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1938 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 1939 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 49 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1940 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 51 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 1941 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 51 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1942 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 51 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1943 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 51 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1944 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 51 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 1945 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 51 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1946 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1947 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1948 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 1949 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1950 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 1951 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 53 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1952 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1953 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 1954 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 55 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 1955 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 55 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1956 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 55 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 1957 | п/ст. Выдрино, ул. Красных Партизан, д. 55 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 1958 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1959 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1960 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1961 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 1962 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 1963 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 1964 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 1965 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 54 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 1966 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1967 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 55 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1968 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1969 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 55 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1970 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 55 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1971 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 55 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1972 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 55 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1973 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 1974 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1975 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1976 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1977 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 1978 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1979 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1980 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 56 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 1981 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 1982 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 57 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 1983 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 1984 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 1985 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 57 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 1986 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 57 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1987 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 57 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1988 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1989 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 1990 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 1991 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 1992 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 1993 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 1994 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 1995 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 58 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 1996 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 1997 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 1998 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 1999 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2000 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2001 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2002 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2003 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 59 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2004 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2005 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2006 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2007 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2008 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2009 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2010 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2011 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2012 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2013 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2014 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2015 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2016 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 2017 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 2018 | пгт Каменск, кв-л 18-й, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2019 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2020 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2021 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2022 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2023 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2024 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2025 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2026 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2027 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2028 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2029 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2030 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2031 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2032 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2033 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2034 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2035 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2036 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2037 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2038 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2039 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2040 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 2041 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 2042 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 61 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 2043 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2044 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2045 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2046 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2047 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2048 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2049 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 2050 | пгт Каменск, кв-л 1-й, д. 62 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2051 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2052 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2053 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2054 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2055 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2056 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 2057 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2058 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 2059 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2060 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2061 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2062 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2063 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2064 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2065 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2066 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2067 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2068 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2069 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2070 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2071 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2072 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2073 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 2074 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2075 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 2076 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2077 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2078 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 2079 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 2080 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2081 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 2082 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 2083 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2084 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2085 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2086 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2087 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2088 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2089 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2090 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 2091 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2092 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 2093 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2094 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2095 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2096 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2097 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2098 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2099 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2100 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2101 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2102 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2103 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 2104 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2105 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 2106 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2107 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2108 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2109 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2110 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2111 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2112 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2113 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2114 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2115 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2116 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2117 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2118 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2119 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 2120 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2121 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 2122 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2123 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2124 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2125 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2126 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2127 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2128 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2129 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2130 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2131 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2132 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2133 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2134 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2135 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 2136 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2137 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2138 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2139 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2140 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2141 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2142 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2143 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 2144 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 2145 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2146 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2147 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2148 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2149 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2150 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2151 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2152 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2153 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2154 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 2155 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2156 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2157 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2158 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2159 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2160 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2161 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2162 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2163 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2164 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2165 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2166 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2167 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2168 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2169 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2170 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2171 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 2172 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 5 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 2173 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2174 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2175 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2176 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2177 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2178 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 2179 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2180 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 2181 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 6 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 2182 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2183 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2184 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2185 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2186 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2187 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 2188 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2189 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2190 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2191 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2192 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2193 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2194 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2195 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2196 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 2197 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2198 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2199 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2200 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 2201 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 2202 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2203 | пгт Каменск, мкр. Молодежный, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 2204 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2205 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2206 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2207 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2208 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2209 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 2210 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 2211 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2212 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2213 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2214 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2215 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2216 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2217 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2218 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2219 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2220 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2221 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2222 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2223 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2224 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2225 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2226 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2227 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2228 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2229 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2230 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2231 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2232 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2233 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2234 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2235 | пгт Каменск, пер. Почтовый, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2236 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2237 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2238 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2239 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2240 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2241 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2242 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 2243 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2244 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2245 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2246 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2247 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2248 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2249 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2250 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2251 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2252 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2253 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2254 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 2255 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2256 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2257 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2258 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 2259 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2260 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2261 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2262 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2263 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2264 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 2265 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 2266 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2267 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2268 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2269 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2270 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2271 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2272 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2273 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2274 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2275 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2276 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2277 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2278 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2279 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2280 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2281 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2282 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2283 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2284 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2285 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2286 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2287 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 5 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2288 | пгт Каменск, ул. Кирова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 2289 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2290 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2291 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2292 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2293 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2294 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2295 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2296 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2297 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2298 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2299 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2300 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2301 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2302 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 2303 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2304 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2305 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2306 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2307 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2308 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2309 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2310 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2311 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2312 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2313 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2314 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2315 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2316 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2317 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2318 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2319 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2320 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2321 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2322 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2323 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2324 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2325 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2326 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2327 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2328 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2329 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2330 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2331 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2332 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2333 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2334 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2335 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2336 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2337 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2338 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2339 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2340 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2341 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2342 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2343 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2344 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2345 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2346 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2347 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2348 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2349 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2350 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2351 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2352 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2353 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2354 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2355 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2356 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2357 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2358 | пгт Каменск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2359 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2360 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2361 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2362 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2363 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2364 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2365 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2366 | пгт Каменск, ул. Лазо, д. 49а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2367 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2368 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2369 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2370 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2371 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2372 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2373 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2374 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2375 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2376 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2377 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2378 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2379 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2380 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2381 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2382 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2383 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2384 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2385 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2386 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2387 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 43 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2388 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2389 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2390 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2391 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2392 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2393 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2394 | пгт Каменск, ул. Луговая, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2395 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2396 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2397 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2398 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2399 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 2400 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2401 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 63 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2402 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2403 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2404 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2405 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2406 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2407 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2408 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2409 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 67 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2410 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2411 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2412 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2413 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2414 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2415 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2416 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2417 | пгт Каменск, ул. Октябрьская, д. 78 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2418 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2419 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2420 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2421 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2422 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2423 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2424 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2425 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2426 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2427 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2428 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2429 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2430 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2431 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2432 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2433 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2434 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2435 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2436 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2437 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2438 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 2439 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2440 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2441 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2442 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2443 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2444 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2445 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2446 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2447 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2448 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2449 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2450 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2451 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2452 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2453 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2454 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2455 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2456 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2457 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2458 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2459 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2460 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2461 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2462 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2463 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2464 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2465 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2466 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2467 | пгт Каменск, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2468 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2469 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2470 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2471 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2472 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2473 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2474 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2475 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2476 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2477 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2478 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2479 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2480 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2481 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2482 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2483 | пгт Каменск, ул. Подгорная, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2484 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 2485 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2486 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2487 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2488 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2489 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 2490 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2491 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 10 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2492 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2493 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2494 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2495 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2496 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2497 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2498 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2499 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2500 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2501 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2502 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2503 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2504 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2505 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 2506 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 2507 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2508 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2509 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2510 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2511 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2512 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2513 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2514 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2515 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2516 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2517 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2518 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2519 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2520 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2521 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2522 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2523 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2524 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2525 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2526 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2527 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2528 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2529 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2530 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2531 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2532 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2533 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2534 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2535 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2536 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2537 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2538 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2539 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2540 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2541 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2542 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2543 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2544 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2545 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2546 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2547 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2548 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2549 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2550 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2551 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2552 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2553 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2554 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2555 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2556 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2557 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2558 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2559 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2560 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2561 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2562 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2563 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2564 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2565 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2566 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2567 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2568 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2569 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2570 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2571 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2572 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2573 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2574 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2575 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2576 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2577 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2578 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2579 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2580 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2581 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2582 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2583 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2584 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2585 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2586 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2587 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2588 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2589 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2590 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2591 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2592 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2593 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2594 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2595 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2596 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2597 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2598 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2599 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2600 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2601 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2602 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2603 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2604 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2605 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2606 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2607 | пгт Каменск, ул. Прибайкальская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2608 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2609 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2610 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2611 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 2612 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2613 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 2614 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2615 | пгт Каменск, ул. Рабочая, д. 82 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2616 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2617 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2618 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2619 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2620 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2621 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2622 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2623 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2624 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2625 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2626 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2627 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2628 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2629 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2630 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2631 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2632 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2633 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2634 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2635 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2636 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2637 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2638 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2639 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2640 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2641 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2642 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2643 | пгт Каменск, ул. Садовая, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2644 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2645 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2646 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2647 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2648 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2649 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2650 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2651 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2652 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2653 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2654 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2655 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2656 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2657 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2658 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2659 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2660 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2661 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2662 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2663 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2664 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 2665 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2666 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2667 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2668 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2669 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2670 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2671 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2672 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 2673 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2674 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 2675 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2676 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2677 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2678 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2679 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2680 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2681 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2682 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2683 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2684 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2685 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2686 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2687 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2688 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2689 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2690 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2691 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2692 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2693 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2694 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2695 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2696 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2697 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2698 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2699 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2700 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2701 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2702 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2703 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2704 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2705 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 2706 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2707 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2708 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2709 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2710 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2711 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2712 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2713 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2714 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2715 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2716 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2717 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2718 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2719 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 25 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2720 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2721 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2722 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 2723 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2724 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2725 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 2726 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2727 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2728 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2729 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2730 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2731 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2732 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2733 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2734 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2735 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2736 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2737 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2738 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2739 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2740 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2741 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2742 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2743 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2744 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2745 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2746 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2747 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2748 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2749 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2750 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2751 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2752 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2753 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2754 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 2755 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2756 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 2757 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2758 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 2759 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2760 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2761 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2762 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2763 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2764 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2765 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2766 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 2767 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2768 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2769 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2770 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2771 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2772 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2773 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2774 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2775 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 2776 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 2777 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2778 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2779 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2780 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2781 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 2782 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2783 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2784 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2785 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2786 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2787 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2788 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2789 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2790 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2791 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2792 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2793 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2794 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2795 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2796 | пгт Каменск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2797 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2798 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2799 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2800 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2801 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2802 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2803 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2804 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2805 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2806 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 2807 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2808 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2809 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2810 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 2811 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 2812 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 2813 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2814 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2815 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2816 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2817 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2818 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2819 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2820 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2821 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2822 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2823 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2824 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2825 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 2826 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 2827 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2828 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2829 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2830 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2831 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2832 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2833 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2834 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 2835 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2836 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2837 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2838 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2839 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2840 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2841 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 2842 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 2843 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 2844 | пгт Каменск, ул. Сухомлина, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 2845 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2846 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2847 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2848 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2849 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2850 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 2851 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2852 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2853 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2854 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2855 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2856 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2857 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2858 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2859 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2860 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2861 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2862 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2863 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2864 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2865 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2866 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2867 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2868 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2869 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2870 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 2871 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2872 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2873 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2874 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 2875 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 2876 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 2877 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 2878 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 2879 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 2880 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2881 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 2882 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2883 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 2884 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2885 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 2886 | пгт Каменск, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 2887 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2888 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2889 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2890 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2891 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2892 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2893 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2894 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2895 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2896 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2897 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2898 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2899 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2900 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2901 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2902 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2903 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2904 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2905 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2906 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2907 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2908 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2909 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2910 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2911 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2912 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2913 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2914 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2915 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 2916 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2917 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2918 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2919 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2920 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2921 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2922 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2923 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2924 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2925 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2926 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2927 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2928 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2929 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2930 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2931 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2932 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2933 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2934 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2935 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2936 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2937 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2938 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2939 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 2940 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2941 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2942 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2943 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2944 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2945 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2946 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 2947 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2948 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 2949 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2950 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2951 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2952 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2953 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2954 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2955 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2956 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2957 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2958 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2959 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2960 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2961 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2962 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2963 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2964 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2965 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2966 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2967 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2968 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2969 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2970 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2971 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2972 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2973 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2974 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 23 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2975 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2976 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2977 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2978 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2979 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2980 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 2981 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 2982 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2983 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 2984 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 2985 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 2986 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2987 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2988 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2989 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2990 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2991 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2992 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 2993 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 2994 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 2995 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 2996 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 2997 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 2998 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 2999 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3000 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3001 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3002 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3003 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3004 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3005 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3006 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3007 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3008 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3009 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3010 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3011 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3012 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3013 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3014 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3015 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3016 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 3017 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 3018 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 3019 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3020 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3021 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 3022 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3023 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3024 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3025 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3026 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3027 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3028 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3029 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3030 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3031 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3032 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3033 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3034 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3035 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3036 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3037 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3038 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3039 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3040 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3041 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3042 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3043 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3044 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3045 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3046 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3047 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3048 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3049 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3050 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3051 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3052 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3053 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3054 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3055 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3056 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3057 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3058 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3059 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 39 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3060 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3061 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3062 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3063 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3064 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3065 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3066 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3067 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3068 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3069 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3070 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3071 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 40 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3072 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3073 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3074 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3075 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3076 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 41 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3077 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3078 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3079 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3080 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3081 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3082 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3083 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3084 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3085 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3086 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3087 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3088 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 43 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3089 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3090 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3091 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3092 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3093 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 44 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3094 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3095 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3096 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3097 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3098 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 45 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3099 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3100 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3101 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3102 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3103 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 46 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3104 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3105 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3106 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3107 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 47 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3108 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3109 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3110 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3111 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3112 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3113 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3114 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3115 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 3116 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 48 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 3117 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 3118 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 3119 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 3120 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 49 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 3121 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3122 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3123 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3124 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3125 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3126 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3127 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3128 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3129 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3130 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3131 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3132 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3133 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3134 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3135 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3136 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3137 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3138 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3139 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3140 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3141 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3142 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3143 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3144 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 6/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3145 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3146 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3147 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3148 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3149 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3150 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3151 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3152 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3153 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3154 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3155 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3156 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3157 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3158 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3159 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3160 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3161 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3162 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3163 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3164 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3165 | пгт Селенгинск, мкр. Березовый, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3166 | пгт Селенгинск, мкр. Олимпийский, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3167 | пгт Селенгинск, мкр. Олимпийский, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3168 | пгт Селенгинск, мкр. Олимпийский, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3169 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3170 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3171 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3172 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3173 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3174 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3175 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3176 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3177 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3178 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3179 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3180 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3181 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3182 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3183 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3184 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3185 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3186 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3187 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3188 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3189 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3190 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 3191 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3192 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3193 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3194 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3195 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3196 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3197 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3198 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3199 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3200 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3201 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3202 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3203 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3204 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3205 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3206 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3207 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3208 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3209 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3210 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3211 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3212 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3213 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3214 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3215 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3216 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3217 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3218 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3219 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3220 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3221 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3222 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3223 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3224 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3225 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3226 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3227 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3228 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 3229 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 3230 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 3231 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 3232 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3233 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3234 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 3235 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3236 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3237 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3238 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3239 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3240 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3241 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3242 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3243 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3244 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3245 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3246 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3247 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3248 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3249 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3250 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3251 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3252 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3253 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3254 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3255 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3256 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3257 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3258 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3259 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3260 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3261 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3262 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3263 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3264 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3265 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3266 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3267 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3268 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3269 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3270 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3271 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3272 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3273 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3274 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3275 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3276 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3277 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3278 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3279 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3280 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3281 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3282 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3283 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3284 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3285 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3286 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3287 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3288 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3289 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3290 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3291 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3292 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3293 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3294 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3295 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3296 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3297 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3298 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3299 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3300 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3301 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3302 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3303 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3304 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3305 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3306 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3307 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3308 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3309 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3310 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3311 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3312 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3313 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3314 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3315 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3316 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3317 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3318 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3319 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3320 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3321 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3322 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3323 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3324 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3325 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3326 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3327 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3328 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3329 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3330 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3331 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3332 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3333 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3334 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3335 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3336 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3337 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3338 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3339 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3340 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3341 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3342 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3343 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3344 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3345 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3346 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3347 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3348 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3349 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3350 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3351 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3352 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 47 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3353 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3354 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3355 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3356 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3357 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3358 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3359 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3360 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3361 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3362 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3363 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3364 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3365 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3366 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3367 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3368 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3369 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3370 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3371 | пгт Селенгинск, мкр. Солнечный, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3372 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3373 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3374 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3375 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3376 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3377 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3378 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3379 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3380 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3381 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3382 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3383 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3384 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3385 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3386 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3387 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3388 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3389 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3390 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3391 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 3392 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 3393 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 3394 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 3395 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 3396 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 3397 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 3398 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 3399 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3400 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3401 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3402 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3403 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3404 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3405 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3406 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3407 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3408 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3409 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3410 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3411 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3412 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3413 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3414 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3415 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3416 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 3417 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 3418 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 3419 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 3420 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3421 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3422 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3423 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 3424 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3425 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3426 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3427 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3428 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 3429 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3430 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3431 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3432 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3433 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3434 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3435 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3436 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3437 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 3438 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3439 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3440 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3441 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3442 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3443 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3444 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3445 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3446 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 3447 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3448 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3449 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3450 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3451 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3452 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3453 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3454 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3455 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3456 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3457 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 3458 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 3459 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3460 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3461 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 3462 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3463 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 3464 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 3465 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 3466 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 3467 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3468 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3469 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 3470 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3471 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3472 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3473 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3474 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3475 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3476 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3477 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3478 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3479 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3480 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3481 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3482 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3483 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3484 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3485 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3486 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3487 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3488 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3489 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3490 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3491 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3492 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3493 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3494 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3495 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3496 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3497 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3498 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3499 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3500 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3501 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3502 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3503 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3504 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3505 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3506 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3507 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3508 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3509 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3510 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3511 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3512 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3513 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3514 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3515 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3516 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3517 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3518 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3519 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3520 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3521 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3522 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3523 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3524 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3525 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3526 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3527 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3528 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 3529 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3530 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 3531 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3532 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3533 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3534 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3535 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3536 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3537 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3538 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3539 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3540 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3541 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3542 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 36 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3543 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3544 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3545 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3546 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3547 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 37 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3548 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3549 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3550 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 3551 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 3552 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 3553 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 3554 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3555 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 3556 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3557 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3558 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3559 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3560 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3561 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3562 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3563 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3564 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3565 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3566 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3567 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3568 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3569 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3570 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3571 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3572 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3573 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3574 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3575 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3576 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3577 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3578 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3579 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3580 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3581 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3582 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3583 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3584 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3585 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3586 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 3587 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3588 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3589 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3590 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3591 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3592 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3593 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3594 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3595 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3596 | пгт Селенгинск, мкр. Южный, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3597 | пгт Селенгинск, ул. Нагорная, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3598 | пгт Селенгинск, ул. Нагорная, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3599 | пгт Селенгинск, ул. Нагорная, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3600 | пгт Селенгинск, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 3601 | пгт Селенгинск, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3602 | пгт Селенгинск, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3603 | рп. Танхой, ул. Красногвардейская, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 3604 | рп. Танхой, ул. Красногвардейская, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3605 | рп. Танхой, ул. Красногвардейская, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3606 | рп. Танхой, ул. Центральная, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3607 | рп. Танхой, ул. Центральная, д. 53 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3608 | рп. Танхой, ул. Центральная, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 3609 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3610 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3611 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3612 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3613 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3614 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 3615 | с. Брянск, ул. Энергетическая, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3616 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 3617 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3618 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3619 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3620 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 3621 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3622 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3623 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3624 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 3625 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3626 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3627 | с. Выдрино, пер. Больничный, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3628 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3629 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 10а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3630 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3631 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3632 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 10а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3633 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 10а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3634 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 12а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3635 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 12а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3636 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 12а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3637 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 12а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3638 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 12а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3639 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 12а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3640 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 14а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3641 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 14а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3642 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 14а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3643 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 14а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3644 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 19а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3645 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 19а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3646 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 19а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3647 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 19а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3648 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 19а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3649 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 19а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3650 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 19а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3651 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3652 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 20а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3653 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3654 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3655 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 20а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3656 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 20а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3657 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 20а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3658 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 21а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3659 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 21а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3660 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 21а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3661 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 21а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3662 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 21а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 3663 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 23а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3664 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 23а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3665 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 23а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 3666 | с. Выдрино, ул. Коммунистическая, д. 23а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3667 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3668 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3669 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3670 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3671 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3672 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3673 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3674 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3675 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3676 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3677 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3678 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3679 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3680 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3681 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3682 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3683 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3684 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3685 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3686 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3687 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3688 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3689 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3690 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3691 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3692 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3693 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3694 | с. Выдрино, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3695 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 3696 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 3697 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3698 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3699 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 3700 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3701 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3702 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 3703 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 3704 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3705 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3706 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 3707 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3708 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3709 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3710 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3711 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3712 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 3713 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3714 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3715 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3716 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3717 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3718 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3719 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3720 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 17 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3721 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3722 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3723 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 17 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3724 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3725 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3726 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3727 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3728 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3729 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3730 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3731 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1б | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3732 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3733 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1б | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3734 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 1б | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3735 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3736 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3737 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3738 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3739 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3740 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3741 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3742 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3743 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3744 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3745 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3746 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3747 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3748 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3749 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3750 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3751 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3752 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3753 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 3 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 3754 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3755 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3756 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3757 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3758 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3759 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3760 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3761 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3762 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3763 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3764 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3765 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3766 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3767 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3768 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3769 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3770 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3771 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3772 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3773 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3774 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 5а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3775 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3776 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3777 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3778 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3779 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3780 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3781 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3782 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3783 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3784 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3785 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3786 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3787 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3788 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3789 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3790 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3791 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3792 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3793 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 9 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 3794 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3795 | с. Выдрино, ул. Набережная, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3796 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3797 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3798 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3799 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3800 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3801 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3802 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3803 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3804 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3805 | с. Выдрино, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3806 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3807 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3808 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3809 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3810 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3811 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 3812 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3813 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3814 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3815 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3816 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3817 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3818 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3819 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3820 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3821 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3822 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3823 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3824 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3825 | с. Выдрино, ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3826 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3827 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3828 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3829 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3830 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3831 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3832 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3833 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3834 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3835 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3836 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3837 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3838 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3839 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3840 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3841 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 3842 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3843 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3844 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 3845 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3846 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3847 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3848 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3849 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3850 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3851 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3852 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3853 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3854 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3855 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3856 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3857 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3858 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3859 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3860 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3861 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3862 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3863 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3864 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3865 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3866 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3867 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3868 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3869 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3870 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3871 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3872 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3873 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3874 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3875 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3876 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3877 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3878 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3879 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3880 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3881 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3882 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3883 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3884 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3885 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3886 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3887 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3888 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3889 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3890 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3891 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3892 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3893 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3894 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3895 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3896 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3897 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3898 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3899 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3900 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3901 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3902 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3903 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3904 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3905 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3906 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3907 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3908 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3909 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3910 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3911 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3912 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3913 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 3914 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 3915 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3916 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 3917 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3918 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3919 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3920 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3921 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3922 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3923 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3924 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3925 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3926 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3927 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3928 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 3929 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 3930 | с. Выдрино, ул. Пионерская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 3931 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3932 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3933 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3934 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3935 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3936 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3937 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 3938 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3939 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3940 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3941 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3942 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 3943 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 3944 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 3945 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3946 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3947 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3948 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3949 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 3950 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 3951 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 3952 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3953 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3954 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3955 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 3956 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 3957 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 3958 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3959 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3960 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3961 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3962 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 3963 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 3964 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 3965 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3966 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3967 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3968 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3969 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3970 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3971 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3972 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3973 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3974 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 3975 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3976 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3977 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3978 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 3979 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 3980 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 3981 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 33 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 3982 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 3983 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 3984 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 3985 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3986 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3987 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 3988 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 3989 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 3990 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 3991 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 3992 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 3993 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 3994 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 3995 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 3996 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 3997 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 3998 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 3999 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4000 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4001 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4002 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4003 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4004 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4005 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4006 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4007 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4008 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4009 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4010 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4011 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4012 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4013 | с. Выдрино, ул. Рабочая, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4014 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4015 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4016 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4017 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4018 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4019 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4020 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4021 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4022 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4023 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4024 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4025 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4026 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4027 | с. Выдрино, ул. Спортивная, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4028 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4029 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4030 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4031 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4032 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4033 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4034 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4035 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4036 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4037 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4038 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4039 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4040 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4041 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4042 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4043 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4044 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4045 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4046 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4047 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4048 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4049 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4050 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4051 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4052 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4053 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4054 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4055 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4056 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4057 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4058 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4059 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4060 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4061 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4062 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4063 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4064 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4065 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4066 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4067 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4068 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4069 | с. Выдрино, ул. Школьная, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4070 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4071 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4072 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4073 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4074 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4075 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4076 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4077 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4078 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 4079 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 4080 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 4081 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4082 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4083 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4084 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4085 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4086 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4087 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4088 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4089 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4090 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4091 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4092 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 4093 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4094 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 4095 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4096 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4097 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4098 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4099 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4100 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4101 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4102 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4103 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4104 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4105 | с. Кабанск, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4106 | с. Кабанск, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4107 | с. Кабанск, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4108 | с. Кабанск, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4109 | с. Кабанск, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4110 | с. Кабанск, пер. Больничный, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4111 | с. Кабанск, ул. 1 Мая, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4112 | с. Кабанск, ул. 1 Мая, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4113 | с. Кабанск, ул. 1 Мая, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 4114 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4115 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4116 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4117 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4118 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4119 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4120 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4121 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4122 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4123 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4124 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4125 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4126 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4127 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4128 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4129 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4130 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4131 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4132 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4133 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4134 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4135 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4136 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4137 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4138 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4139 | с. Кабанск, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4140 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4141 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4142 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4143 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4144 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4145 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4146 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4147 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4148 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4149 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4150 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4151 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4152 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4153 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4154 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4155 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4156 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4157 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4158 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4159 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4160 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4161 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4162 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4163 | с. Кабанск, ул. Кирова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4164 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4165 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4166 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4167 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4168 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4169 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4170 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4171 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4172 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4173 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4174 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4175 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4176 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 4177 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4178 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4179 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4180 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4181 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4182 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4183 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4184 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4185 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4186 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4187 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4188 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4189 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4190 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4191 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4192 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4193 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4194 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4195 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4196 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4197 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4198 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4199 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4200 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4201 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4202 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4203 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4204 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4205 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4206 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4207 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4208 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4209 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4210 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4211 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4212 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4213 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4214 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4215 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4216 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4217 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4218 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4219 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4220 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4221 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4222 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4223 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4224 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4225 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4226 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4227 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4228 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4229 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4230 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4231 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4232 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 4233 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4234 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4235 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 4236 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4237 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 4238 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4239 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4240 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 4241 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4242 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4243 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4244 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 4245 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4246 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4247 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4248 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 4249 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 4250 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 4251 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 4252 | с. Кабанск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 4253 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 4254 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4255 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4256 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4257 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 4258 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4259 | с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 87 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4260 | с. Кабанск, ул. Селенгинская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 4261 | с. Кабанск, ул. Селенгинская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4262 | с. Кабанск, ул. Селенгинская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4263 | с. Кабанск, ул. Селенгинская, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4264 | с. Кабанск, ул. Селенгинская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4265 | с. Кабанск, ул. Совхозная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4266 | с. Кабанск, ул. Совхозная, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4267 | с. Кабанск, ул. Совхозная, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4268 | с. Кабанск, ул. Совхозная, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4269 | с. Кабанск, ул. Совхозная, д. 18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4270 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4271 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 4272 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4273 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4274 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д. 32 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4275 | с. Кабанск, ул. Юных Коммунаров, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 4276 | с. Кудара, ул. Боброва, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4277 | с. Кудара, ул. Боброва, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4278 | с. Кудара, ул. Боброва, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4279 | с. Кудара, ул. Боброва, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4280 | с. Кудара, ул. Боброва, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4281 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4282 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4283 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4284 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4285 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4286 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4287 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4288 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4289 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4290 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4291 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4292 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4293 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4294 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4295 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4296 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4297 | с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4298 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 15в | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4299 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 15в | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4300 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 15в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4301 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 15в | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4302 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 53а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4303 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 53а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4304 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 53а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4305 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 53а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4306 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 53а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4307 | с. Посольское, ул. Набережная, д. 53а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4308 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4309 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4310 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4311 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4312 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4313 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4314 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4315 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4316 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4317 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4318 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4319 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4320 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4321 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4322 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4323 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4324 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4325 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4326 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4327 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4328 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4329 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4330 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4331 | с. Творогово, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4332 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4333 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4334 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4335 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4336 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4337 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4338 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4339 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4340 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4341 | с. Шигаево, кв-л 3-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
|  | ### МО "Кижингинский район" |  |  |
| 4342 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4343 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4344 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4345 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4346 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4347 | с. Кижинга, ул. Кижингинская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4348 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4349 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4350 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4351 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4352 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4353 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4354 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4355 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4356 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4357 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4358 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4359 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4360 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4361 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4362 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4363 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4364 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4365 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4366 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4367 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4368 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4369 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4370 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4371 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4372 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4373 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4374 | с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4375 | с. Кижинга, ул. Садовая, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4376 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4377 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 4378 | с. Кижинга, ул. Солнечная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4379 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4380 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 30 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4381 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4382 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 30 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4383 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4384 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 32 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4385 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4386 | с. Кижинга, ул. Трактовая, д. 32 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4387 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4388 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4389 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4390 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4391 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4392 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4393 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4394 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4395 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4396 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4397 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4398 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4399 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4400 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4401 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4402 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4403 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4404 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4405 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4406 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4407 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4408 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4409 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4410 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4411 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4412 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4413 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4414 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4415 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4416 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4417 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4418 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4419 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4420 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4421 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4422 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4423 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4424 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4425 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4426 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4427 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4428 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 18 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4429 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4430 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4431 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4432 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4433 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4434 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4435 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4436 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4437 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4438 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4439 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4440 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 20 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4441 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4442 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4443 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4444 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4445 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4446 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4447 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4448 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4449 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4450 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4451 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4452 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4453 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 22 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4454 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4455 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4456 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4457 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4458 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 23 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4459 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4460 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4461 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4462 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4463 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4464 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 24 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4465 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4466 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4467 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4468 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4469 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4470 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 25 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4471 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4472 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4473 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4474 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4475 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4476 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4477 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4478 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 4479 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4480 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4481 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4482 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 27 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 4483 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4484 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4485 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4486 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4487 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4488 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4489 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4490 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4491 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4492 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4493 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4494 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 29 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4495 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4496 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4497 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4498 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4499 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4500 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 30 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4501 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4502 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4503 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4504 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4505 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4506 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 32 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4507 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4508 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4509 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4510 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4511 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4512 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 33 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4513 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4514 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4515 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4516 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4517 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4518 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 34 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4519 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4520 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4521 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4522 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4523 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4524 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 37 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4525 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4526 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4527 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4528 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4529 | с. Новокижингинск, тер. Микрорайон, д. 38 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
|  | ### МО "Курумканский район" |  |  |
| 4530 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4531 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4532 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4533 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4534 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4535 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4536 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4537 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4538 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4539 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4540 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4541 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4542 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4543 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4544 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 26а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4545 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4546 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4547 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4548 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 28 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4549 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4550 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4551 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4552 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4553 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 30 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4554 | с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4555 | с. Курумкан, ул. Будаина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4556 | с. Курумкан, ул. Будаина, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4557 | с. Курумкан, ул. Будаина, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 4558 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4559 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4560 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 4561 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4562 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4563 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4564 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 4565 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4566 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4567 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4568 | с. Курумкан, ул. Ленина, д. 86 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4569 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4570 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4571 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4572 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4573 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4574 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4575 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4576 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4577 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4578 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4579 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4580 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4581 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4582 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4583 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4584 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4585 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4586 | с. Курумкан, ул. Школьная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
|  | ### МО "Кяхтинский район" |  |  |
| 4587 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4588 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4589 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4590 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4591 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4592 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4593 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4594 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4595 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4596 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4597 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4598 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4599 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4600 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4601 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4602 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4603 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4604 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4605 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4606 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4607 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4608 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4609 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4610 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4611 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4612 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4613 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4614 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4615 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4616 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4617 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4618 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4619 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4620 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 4621 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4622 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 46 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4623 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4624 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 58 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4625 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4626 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 58 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4627 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4628 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 59 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4629 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4630 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 59 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4631 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4632 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4633 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4634 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 66 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4635 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 82 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4636 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 82 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4637 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 82 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4638 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 82 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4639 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 84 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4640 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 84 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4641 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 84 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4642 | г. Кяхта, ул. Гармаева, д. 84 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4643 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4644 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4645 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 4646 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 4647 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4648 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 4649 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4650 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 192 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4651 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 192 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4652 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 193 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4653 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 193 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4654 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 193 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4655 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 193 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4656 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 193 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4657 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 193 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4658 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4659 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4660 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4661 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4662 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4663 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4664 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 194 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4665 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 195 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4666 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 195 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4667 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4668 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4669 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4670 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4671 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4672 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4673 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 196 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4674 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 197 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4675 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 197 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4676 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4677 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4678 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4679 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4680 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4681 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4682 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 198 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4683 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4684 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4685 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4686 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4687 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4688 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4689 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 199 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4690 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4691 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4692 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4693 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4694 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4695 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4696 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 200 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4697 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4698 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4699 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4700 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4701 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4702 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4703 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 201 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4704 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4705 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4706 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4707 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 4708 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4709 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4710 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 202 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4711 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 203 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4712 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 203 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4713 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 203 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4714 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 203 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4715 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 203 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4716 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 203 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4717 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 203 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4718 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 204 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4719 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 204 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4720 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 205 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4721 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 205 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4722 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 206 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4723 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 206 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4724 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 206 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4725 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 206 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4726 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 206 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4727 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 206 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4728 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 207 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4729 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 207 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4730 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 207 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4731 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 207 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4732 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 207 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4733 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 207 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4734 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 208 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4735 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 208 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4736 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 209 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4737 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 209 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4738 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 209 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4739 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 209 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4740 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 209 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4741 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 209 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4742 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 210 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4743 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 210 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4744 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 210 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 4745 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 210 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4746 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 210 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4747 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 210 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 4748 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 211 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4749 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 211 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4750 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 211 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4751 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 212 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4752 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 212 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4753 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 212 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4754 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 212 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4755 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 215 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4756 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 215 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4757 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4758 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4759 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4760 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4761 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4762 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4763 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4764 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4765 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4766 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4767 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4768 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4769 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4770 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4771 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4772 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 42 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4773 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4774 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4775 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 4776 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 4777 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 43 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4778 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 43 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 4779 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 43 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4780 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4781 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4782 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 4783 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 4784 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 44 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4785 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 44 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 4786 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 44 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4787 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4788 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4789 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 4790 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 4791 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 45 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4792 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 45 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 4793 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4794 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4795 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4796 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4797 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4798 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4799 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4800 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4801 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4802 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4803 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4804 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4805 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4806 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4807 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4808 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4809 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4810 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4811 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4812 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4813 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4814 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4815 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4816 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4817 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4818 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4819 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 4820 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4821 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4822 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 4823 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4824 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 4825 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 4826 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4827 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4828 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 4829 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 4830 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 4831 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 4832 | г. Кяхта, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4833 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4834 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4835 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4836 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4837 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4838 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4839 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4840 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4841 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4842 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4843 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4844 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4845 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4846 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 10 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 4847 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4848 | г. Кяхта, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4849 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4850 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4851 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4852 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4853 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4854 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4855 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4856 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4857 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4858 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4859 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4860 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4861 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 4862 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4863 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4864 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4865 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4866 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4867 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4868 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4869 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4870 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4871 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4872 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4873 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4874 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4875 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4876 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 65 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4877 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 65 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4878 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 65 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4879 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 65 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4880 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 70 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4881 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 70 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4882 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4883 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 70 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4884 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 70 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4885 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 71 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4886 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 71 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4887 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 71 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4888 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 71 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4889 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 71 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4890 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 72 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4891 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 72 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4892 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 72 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4893 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 72 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4894 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 72 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4895 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 75 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4896 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 75 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 4897 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 75 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4898 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 75 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 4899 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 75 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 4900 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4901 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4902 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4903 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4904 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4905 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4906 | г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4907 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4908 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4909 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 102 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4910 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 102 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4911 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 102 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4912 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 102 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4913 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 102 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4914 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 104 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4915 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 104 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4916 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 104 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4917 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 106 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4918 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 106 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4919 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 106 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4920 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 106 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4921 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 108 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4922 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 108 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 4923 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 108 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4924 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 108 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4925 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4926 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4927 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4928 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4929 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4930 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 4931 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 4932 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4933 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4934 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4935 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4936 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4937 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4938 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4939 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 4940 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4941 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4942 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 4943 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4944 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4945 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4946 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4947 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4948 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4949 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4950 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4951 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 4952 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4953 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 4954 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4955 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4956 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 4957 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4958 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 4959 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 4960 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 4961 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 4962 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4963 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4964 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4965 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4966 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4967 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 69 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4968 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 69 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4969 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 69а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4970 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 69а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4971 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 4972 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4973 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 85а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 4974 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 85а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 4975 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 85а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 4976 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 85а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4977 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 85а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4978 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 85а | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 4979 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 98 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4980 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 98 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 4981 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 98 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 4982 | г. Кяхта, ул. Ленина, д. 98 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 4983 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 4984 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 4985 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4986 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 4987 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 4988 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 4989 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 4990 | г. Кяхта, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 4991 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 4992 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 4993 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 4994 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д. 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 4995 | г. Кяхта, ул. Мичурина, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 4996 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 4997 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 4998 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 4999 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5000 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 13 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5001 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5002 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5003 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5004 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5005 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5006 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5007 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5008 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5009 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5010 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5011 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5012 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5013 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5014 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5015 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5016 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5017 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5018 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5019 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5020 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5021 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5022 | г. Кяхта, ул. Оганянца, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5023 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5024 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5025 | г. Кяхта, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 5026 | г. Кяхта, ул. Пограничная, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5027 | г. Кяхта, ул. Пограничная, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5028 | г. Кяхта, ул. Пограничная, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5029 | г. Кяхта, ул. Пограничная, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5030 | г. Кяхта, ул. Рокоссовского, д. 30б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5031 | г. Кяхта, ул. Рокоссовского, д. 30б | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5032 | г. Кяхта, ул. Рокоссовского, д. 30б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 5033 | г. Кяхта, ул. Рокоссовского, д. 30б | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5034 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5035 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5036 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5037 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5038 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 11 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5039 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5040 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5041 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5042 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5043 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5044 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 17 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5045 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 17 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5046 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5047 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5048 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5049 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5050 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5051 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5052 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5053 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5054 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5055 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5056 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5057 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5058 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5059 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5060 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5061 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5062 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5063 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 5064 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5065 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5066 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 83 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5067 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 83 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5068 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 83 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5069 | г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 83 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5070 | г. Кяхта, ул. Старчака, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5071 | г. Кяхта, ул. Старчака, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5072 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5073 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5074 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 5075 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 5076 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5077 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5078 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5079 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 5080 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5081 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5082 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5083 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5084 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5085 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5086 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 5087 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5088 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5089 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5090 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5091 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5092 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5093 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5094 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 17а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5095 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 17а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5096 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 18а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5097 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 18а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5098 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 18б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5099 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 18б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5100 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 18в | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5101 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 18в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5102 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 5103 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5104 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5105 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5106 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5107 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 5108 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5109 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 5110 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5111 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 5112 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 5113 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5114 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 5115 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 5116 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 5117 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 5118 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 5119 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5120 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5121 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5122 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5123 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5124 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 5125 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 39 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5126 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5127 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5128 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5129 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5130 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5131 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5132 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5133 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5134 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 41 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5135 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 5136 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5137 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5138 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5139 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5140 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5141 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 5142 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5143 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 42а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5144 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5145 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5146 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5147 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5148 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5149 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5150 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 43 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5151 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5152 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5153 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 44 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5154 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5155 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5156 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5157 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5158 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5159 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5160 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5161 | г. Кяхта, ул. Сухэ-Батора, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5162 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5163 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5164 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5165 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5166 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5167 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 10 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5168 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5169 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5170 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5171 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5172 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5173 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 5174 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5175 | г. Кяхта, ул. Чикойская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5176 | г. Кяхта, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5177 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5178 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5179 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5180 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5181 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5182 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5183 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5184 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5185 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5186 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5187 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5188 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5189 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5190 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5191 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5192 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5193 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5194 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5195 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 5196 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5197 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5198 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5199 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5200 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5201 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5202 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 5203 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5204 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 5205 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5206 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5207 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5208 | п. Хоронхой, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5209 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5210 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5211 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5212 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5213 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 5214 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 5215 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 5216 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5217 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5218 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5219 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5220 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5221 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5222 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5223 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 5224 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5225 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5226 | п. Хоронхой, ул. Зеленая, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5227 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5228 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 5229 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5230 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 5231 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5232 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5233 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5234 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5235 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5236 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5237 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5238 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5239 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 5240 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5241 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5242 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5243 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5244 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5245 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5246 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 5247 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5248 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5249 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 5250 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5251 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5252 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5253 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5254 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5255 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 5256 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5257 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5258 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5259 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5260 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5261 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5262 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5263 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5264 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5265 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5266 | п. Хоронхой, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5267 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 5268 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5269 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5270 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5271 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5272 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 5273 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 5274 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 5275 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5276 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5277 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5278 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5279 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5280 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5281 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5282 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5283 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5284 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5285 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5286 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5287 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5288 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5289 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5290 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5291 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5292 | п. Хоронхой, ул. Фабричная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5293 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5294 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5295 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5296 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 5297 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5298 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5299 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5300 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5301 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 5302 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 5303 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5304 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5305 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5306 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 5307 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5308 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5309 | п. Хоронхой, ул. Школьная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5310 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 5311 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 5312 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5313 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 5314 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 5315 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 5316 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 5317 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 5318 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5319 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5320 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5321 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5322 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 5323 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 5324 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 5325 | пгт Наушки, ул. Вокзальная, д. 27а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 5326 | пгт Наушки, ул. ДОС, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 5327 | пгт Наушки, ул. ДОС, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5328 | пгт Наушки, ул. ДОС, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5329 | пгт Наушки, ул. ДОС, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5330 | пгт Наушки, ул. ДОС, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 5331 | пгт Наушки, ул. ДОС, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 5332 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5333 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5334 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5335 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5336 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5337 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5338 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5339 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5340 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 18а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5341 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 18а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5342 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 18а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5343 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5344 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5345 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 20а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5346 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5347 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5348 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5349 | пгт Наушки, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5350 | пгт Наушки, ул. Песчаная, д. 26а | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5351 | пгт Наушки, ул. Песчаная, д. 26а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5352 | пгт Наушки, ул. Песчаная, д. 26а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5353 | пгт Наушки, ул. Песчаная, д. 26а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5354 | пгт Наушки, ул. Песчаная, д. 26а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 5355 | пгт Наушки, ул. Песчаная, д. 26а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5356 | пгт Наушки, ул. Песчаная, д. 26а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5357 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5358 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5359 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5360 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5361 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5362 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5363 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5364 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5365 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5366 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 13 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 5367 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5368 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5369 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5370 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5371 | пгт Наушки, ул. Пионерская, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
|  | ### МО "Муйский район" |  |  |
| 5372 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5373 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5374 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5375 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5376 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5377 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5378 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5379 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5380 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5381 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5382 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5383 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5384 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5385 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5386 | п. Иракинда, ул. Витимская, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5387 | пгт Северомуйск, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5388 | пгт Северомуйск, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5389 | пгт Северомуйск, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5390 | пгт Северомуйск, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5391 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5392 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5393 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5394 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5395 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5396 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5397 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5398 | пгт Северомуйск, ул. Ленина, д. 57а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5399 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5400 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5401 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5402 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5403 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 38 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5404 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5405 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5406 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5407 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5408 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5409 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5410 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5411 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5412 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5413 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5414 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5415 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 42 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5416 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5417 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5418 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5419 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5420 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5421 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 44 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5422 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5423 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5424 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5425 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5426 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5427 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 46 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5428 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5429 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5430 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 5431 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5432 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 5433 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 5434 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 5435 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 5436 | пгт Таксимо, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5437 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5438 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5439 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5440 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5441 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5442 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5443 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5444 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5445 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5446 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5447 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5448 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5449 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5450 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5451 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5452 | пгт Таксимо, ул. 8 Марта, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5453 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5454 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5455 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5456 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5457 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 11 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5458 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5459 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5460 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5461 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5462 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 5463 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 12 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5464 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5465 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5466 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5467 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5468 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5469 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5470 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5471 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5472 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5473 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5474 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 14 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5475 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5476 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5477 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5478 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5479 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5480 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 16 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5481 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5482 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5483 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5484 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5485 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5486 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5487 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5488 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5489 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5490 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5491 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5492 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 20 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5493 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5494 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5495 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5496 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5497 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5498 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 22 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5499 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5500 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5501 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5502 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5503 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5504 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 24 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5505 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5506 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5507 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5508 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5509 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5510 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 26 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5511 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5512 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5513 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5514 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5515 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5516 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 28 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5517 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5518 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5519 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5520 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5521 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5522 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 30 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5523 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5524 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5525 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5526 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5527 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5528 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5529 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5530 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5531 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5532 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5533 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5534 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5535 | пгт Таксимо, ул. Белорусская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5536 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5537 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5538 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5539 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5540 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5541 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5542 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5543 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5544 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5545 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5546 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5547 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5548 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5549 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5550 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 6 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5551 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5552 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5553 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5554 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5555 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5556 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5557 | пгт Таксимо, ул. Вербная, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5558 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5559 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5560 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5561 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5562 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5563 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5564 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5565 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5566 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5567 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5568 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5569 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5570 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5571 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5572 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5573 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5574 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 11 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5575 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5576 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5577 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5578 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5579 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5580 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 12 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5581 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5582 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5583 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5584 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5585 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5586 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 13 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5587 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5588 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5589 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5590 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5591 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5592 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5593 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5594 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5595 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5596 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5597 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5598 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 15 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5599 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5600 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5601 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5602 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5603 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5604 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 16 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5605 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5606 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5607 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5608 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5609 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5610 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 17 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5611 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5612 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5613 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5614 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5615 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5616 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5617 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5618 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5619 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5620 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5621 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5622 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5623 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5624 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5625 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5626 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5627 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5628 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5629 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5630 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5631 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5632 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5633 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5634 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5635 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5636 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5637 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5638 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5639 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5640 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5641 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5642 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5643 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5644 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5645 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5646 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 6 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5647 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5648 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5649 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5650 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5651 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5652 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 7 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5653 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5654 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5655 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5656 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5657 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 5658 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 8 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5659 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5660 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5661 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5662 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5663 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5664 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5665 | пгт Таксимо, ул. Латвийская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5666 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5667 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5668 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5669 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 13 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5670 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5671 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5672 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5673 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5674 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5675 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5676 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5677 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5678 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5679 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5680 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5681 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5682 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5683 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5684 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5685 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5686 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5687 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5688 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5689 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5690 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5691 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5692 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5693 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 7 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5694 | пгт Таксимо, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
|  | ### МО "Мухоршибирский район" |  |  |
| 5695 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5696 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5696 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5697 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5697 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5698 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 5698 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5699 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5699 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5700 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5700 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5701 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 5701 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5702 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5702 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5703 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5703 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5704 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5704 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5705 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5705 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5706 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5706 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5707 | п. Саган-Нур, пер. Центральный, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5707 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5708 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5708 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5709 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5709 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5710 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5710 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5711 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5711 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5712 | п. Саган-Нур, пр-кт 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5712 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5713 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5713 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5714 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5714 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5715 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5715 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 10 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5716 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5716 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5717 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5717 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5718 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5718 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5719 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 11 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5719 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5720 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5720 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5721 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5721 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5722 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5722 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 12 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5723 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5723 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5724 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5724 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 5725 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5725 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5726 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5726 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5727 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5727 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5728 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5728 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5729 | п. Саган-Нур, ул. Больничная, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5729 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5730 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5730 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5731 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5731 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5732 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5732 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5733 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5733 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5734 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5734 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5735 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5735 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5736 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5736 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5737 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5737 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5738 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5738 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5739 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5739 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5740 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5740 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5741 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5741 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5742 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5742 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5743 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5743 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5744 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5744 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5745 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 5745 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5746 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5746 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5747 | п. Саган-Нур, ул. Лесная, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5747 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5748 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5748 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5749 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5749 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5750 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5750 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5751 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5751 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5752 | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5752 | п. Саган-Нур, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5753 | п. Саган-Нур, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5753 | п. Саган-Нур, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5754 | п. Саган-Нур, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5754 | п. Саган-Нур, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5755 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5755 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5756 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5756 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5757 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5757 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5758 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5758 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5759 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5759 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5760 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5760 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5761 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5761 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5762 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 6 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 5762 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5763 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5763 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5764 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5764 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5765 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5765 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5766 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5766 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5767 | п. Саган-Нур, ул. Ширяева, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5767 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5768 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5768 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5769 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5769 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5770 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5770 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5771 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 5771 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 5772 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 5772 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5773 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5773 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5774 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5774 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5775 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 5775 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 5776 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 5776 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5777 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5777 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5778 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5778 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5779 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 5779 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 5780 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 5780 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5781 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5781 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5782 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5782 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5783 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 5783 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 5784 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5784 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5785 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5785 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 5786 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5786 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5787 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5787 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5788 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5788 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5789 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5789 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5790 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 5790 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5791 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5791 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5792 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5792 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5793 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5793 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5794 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 5794 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5795 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 5795 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5796 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5796 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5797 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5797 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5798 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5798 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5799 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 5799 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 5800 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 5800 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5801 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5801 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5802 | с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5802 | с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5803 | с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5803 | с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5804 | с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5804 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5805 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 5805 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5806 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 5806 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д. 16 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5807 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5807 | с. Мухоршибирь, ул. Медиков, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 5808 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5808 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5809 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5809 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5810 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 5810 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1а | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 5811 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 5811 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5812 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 5812 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5813 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5813 | с. Мухоршибирь, ул. Новая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
|  | ### МО "Окинский район" |  |  |
| 5814 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5815 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5816 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д. 15 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 5817 | с. Орлик, ул. Аюшеева, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 5818 | с. Орлик, ул. Обручева, д. 88 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5819 | с. Орлик, ул. Обручева, д. 88 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 5820 | с. Орлик, ул. Обручева, д. 88 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5821 | с. Орлик, ул. Обручева, д. 88 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
|  | ### МО "Прибайкальский район" |  |  |
| 5822 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5823 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5824 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5825 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5826 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5827 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5828 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5829 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5830 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5831 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5832 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5833 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5834 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5835 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5836 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5837 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5838 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5839 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5840 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5841 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5842 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5843 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5844 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5845 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5846 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 5847 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 5848 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5849 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5850 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5851 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5852 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5853 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5854 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 5855 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 5856 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 5857 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 5858 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5859 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5860 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5861 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5862 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 5863 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 5864 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 5865 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5866 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5867 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5868 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5869 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5870 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5871 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5872 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5873 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5874 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5875 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5876 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5877 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5878 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5879 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5880 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5881 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5882 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5883 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5884 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5885 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 5886 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5887 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5888 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5889 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5890 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 5891 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 5892 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 5893 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 5894 | п/ст. Таловка, городок Социальный, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 5895 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 5896 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5897 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 5898 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5899 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5900 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 5901 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5902 | п/ст. Таловка, ул. городок Социальный, д. 12б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 5903 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5904 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5905 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5906 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5907 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5908 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5909 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5910 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5911 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5912 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5913 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5914 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5915 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5916 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 5917 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5918 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5919 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5920 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5921 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5922 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5923 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5924 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5925 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5926 | п/ст. Таловка, ул. Лазо, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5927 | п/ст. Таловка, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5928 | п/ст. Таловка, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5929 | п/ст. Таловка, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5930 | п/ст. Таловка, ул. Первомайская, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5931 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5932 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5933 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 5934 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5935 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5936 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5937 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 5938 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 3а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5939 | п/ст. Таловка, ул. Привокзальная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5940 | п/ст. Таловка, ул. Строительная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 5941 | п/ст. Таловка, ул. Строительная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 5942 | с. Ильинка, мкр. Медсклады, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5943 | с. Ильинка, мкр. Медсклады, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5944 | с. Ильинка, мкр. Медсклады, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5945 | с. Ильинка, мкр. Медсклады, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5946 | с. Ильинка, мкр. Медсклады, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 5947 | с. Ильинка, мкр. Медсклады, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5948 | с. Ильинка, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5949 | с. Ильинка, ул. Заводская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 5950 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5951 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5952 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5953 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5954 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5955 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5956 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5957 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5958 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5959 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5960 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5961 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5962 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5963 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 5964 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 5965 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5966 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5967 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5968 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 24 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5969 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5970 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5971 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5972 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5973 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5974 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 28 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 5975 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 2б | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 5976 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 2б | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 5977 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 2б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 5978 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 2б | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 5979 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 2б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 5980 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 2б | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 5981 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5982 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5983 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5984 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 30 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5985 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5986 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5987 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 55 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5988 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5989 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 55 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5990 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 55 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5991 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 5992 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5993 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5994 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 5995 | с. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 5996 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 5997 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 5998 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 5999 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6000 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6001 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6002 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6003 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6004 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6005 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6006 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6007 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6008 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 6009 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6010 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6011 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6012 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6013 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6014 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6015 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6016 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6017 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6018 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6019 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6020 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 6021 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6022 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6023 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6024 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6025 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6026 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6027 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 6028 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6029 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6030 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6031 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6032 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6033 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6034 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 6035 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6036 | с. Ильинка, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6037 | с. Ильинка, ул. Октябрьская, д. 198 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6038 | с. Ильинка, ул. Октябрьская, д. 198 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6039 | с. Ильинка, ул. Советская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6040 | с. Ильинка, ул. Советская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6041 | с. Ильинка, ул. Советская, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6042 | с. Ильинка, ул. Советская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 6043 | с. Ильинка, ул. Советская, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6044 | с. Ильинка, ул. Советская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6045 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6046 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6047 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6048 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6049 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6050 | с. Ильинка, ул. Сосновая, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6051 | с. Мостовка, ул. Молодежная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6052 | с. Мостовка, ул. Молодежная, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6053 | с. Мостовка, ул. Молодежная, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6054 | с. Мостовка, ул. Молодежная, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6055 | с. Мостовка, ул. Молодежная, д. 18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6056 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6057 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6058 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6059 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6060 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6061 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6062 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6063 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6064 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6065 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6066 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6067 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6068 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6069 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 6070 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6071 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 6072 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6073 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6074 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6075 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6076 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6077 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6078 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6079 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6080 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6081 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6082 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6083 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6084 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6085 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6086 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6087 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6088 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2б | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6089 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2б | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6090 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6091 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2б | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6092 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2б | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6093 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 2б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6094 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6095 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6096 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6097 | с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6098 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6099 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6100 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6101 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6102 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6103 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6104 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6105 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 87 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6106 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 89 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6107 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 89 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6108 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 89 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6109 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 89 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6110 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 89 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6111 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 89 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6112 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 89 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6113 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6114 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6115 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6116 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6117 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6118 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6119 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6120 | с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 91 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6121 | с. Татаурово, ул. Механизаторская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 6122 | с. Татаурово, ул. Механизаторская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 6123 | с. Татаурово, ул. Механизаторская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 6124 | с. Татаурово, ул. Механизаторская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 6125 | с. Татаурово, ул. Механизаторская, д. 30 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 6126 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 6127 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 6128 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 6129 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 6130 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6131 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6132 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6133 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6134 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6135 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6136 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6137 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6138 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 6139 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6140 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6141 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6142 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6143 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6144 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6145 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6146 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6147 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6148 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6149 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6150 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 6151 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 6152 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 6153 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 6154 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6155 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6156 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6157 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6158 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6159 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6160 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6161 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6162 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6163 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6164 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6165 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6166 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6167 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6168 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6169 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6170 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6171 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6172 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6173 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6174 | с. Татаурово, ул. Новая, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6175 | с. Татаурово, ул. Первомайская, д. 100 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6176 | с. Татаурово, ул. Первомайская, д. 100 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6177 | с. Татаурово, ул. Первомайская, д. 100 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6178 | с. Татаурово, ул. Первомайская, д. 100 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6179 | с. Татаурово, ул. Первомайская, д. 100 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6180 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6181 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6182 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6183 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6184 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6185 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6186 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6187 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6188 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6189 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6190 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6191 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6192 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6193 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 6194 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6195 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6196 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6197 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6198 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6199 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6200 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6201 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6202 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6203 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6204 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6205 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 22 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6206 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6207 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6208 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6209 | с. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6210 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6211 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6212 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6213 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6214 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 11 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6215 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6216 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 6217 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 6218 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 6219 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6220 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6221 | с. Татаурово, ул. Трактовая, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6222 | с. Татаурово, ул. Школьная, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6223 | с. Татаурово, ул. Школьная, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6224 | с. Татаурово, ул. Школьная, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6225 | с. Татаурово, ул. Школьная, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6226 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6227 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6228 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6229 | с. Турунтаево, кв-л 16-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6230 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6231 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6232 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6233 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6234 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6235 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6236 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6237 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6238 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6239 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6240 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6241 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6242 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6243 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6244 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6245 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6246 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6247 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6248 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6249 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6250 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6251 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6252 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 13 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6253 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6254 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6255 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6256 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6257 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 15 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6258 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6259 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6260 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6261 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6262 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6263 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6264 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6265 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6266 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6267 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6268 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6269 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6270 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6271 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6272 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6273 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6274 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6275 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6276 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6277 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6278 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6279 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6280 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6281 | с. Турунтаево, кв-л 1-й, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6282 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6283 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6284 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6285 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6286 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6287 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6288 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6289 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6290 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6291 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6292 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6293 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6294 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6295 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6296 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6297 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6298 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6299 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6300 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6301 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6302 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6303 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6304 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6305 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6306 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6307 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6308 | с. Турунтаево, кв-л 2-й, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6309 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6310 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6311 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 60 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6312 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 60 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6313 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 61 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6314 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 61 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6315 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 61 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6316 | с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, д. 61 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6317 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6318 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6319 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6320 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6321 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6322 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6323 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6324 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 6325 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6326 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6327 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 6328 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6329 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6330 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6331 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6332 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6333 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6334 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6335 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6336 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6337 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 6338 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6339 | с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6340 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6341 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 6342 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6343 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6344 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6345 | с. Турунтаево, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6346 | с. Турунтаево, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6347 | с. Турунтаево, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6348 | с. Турунтаево, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6349 | с. Турунтаево, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6350 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6351 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6352 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6353 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6354 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6355 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6356 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6357 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 6358 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6359 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6360 | с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 6361 | с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6362 | с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6363 | с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6364 | с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6365 | с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6366 | с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6367 | с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 64 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6368 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6369 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6370 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6371 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6372 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6373 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6374 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6375 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6376 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6377 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6378 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6379 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6380 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6381 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6382 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6383 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6384 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6385 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6386 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6387 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6388 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6389 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6390 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6391 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6392 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6393 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6394 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6395 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6396 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6397 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6398 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6399 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6400 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6401 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6402 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6403 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6404 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6405 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6406 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6407 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6408 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6409 | с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6410 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6411 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6412 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6413 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6414 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6415 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6416 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6417 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6418 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6419 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6420 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6421 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6422 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6423 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6424 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6425 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6426 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6427 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6428 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6429 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6430 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6431 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6432 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6433 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6434 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 6435 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6436 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6437 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6438 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6439 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6440 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6441 | с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6442 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6443 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6444 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6445 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6446 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6447 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6448 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6449 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 6450 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6451 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 6452 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6453 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 6454 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6455 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6456 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 6457 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6458 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6459 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6460 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6461 | с. Турунтаево, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6462 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6463 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6464 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 6465 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 6466 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6467 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6468 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6469 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 6470 | п. Ярцы, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
|  | ### МО "Город Северобайкальск" |  |  |
| 6471 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 6472 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6473 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6474 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6475 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6476 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6477 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6478 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 6479 | г. Северобайкальск, пер. Пролетарский, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 6480 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6481 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6482 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6483 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6484 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6485 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6486 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6487 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6488 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6489 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6490 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6491 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6492 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6493 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6494 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6495 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6496 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6497 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6498 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6499 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6500 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6501 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 6502 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 6503 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6504 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6505 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6506 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6507 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6508 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6509 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6510 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6511 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6512 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6513 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6514 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6515 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6516 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6517 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 6518 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6519 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6520 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6521 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6522 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 6523 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6524 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6525 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 6526 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6527 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6528 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6529 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6530 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6531 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 6532 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 6533 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6534 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6535 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6536 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6537 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6538 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6539 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6540 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6541 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6542 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6543 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 6544 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6545 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6546 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6547 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6548 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6549 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 6550 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 6551 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6552 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6553 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6554 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6555 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6556 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6557 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6558 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6559 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6560 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6561 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6562 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6563 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6564 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6565 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 6566 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6567 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 6568 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6569 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6570 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6571 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6572 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6573 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6574 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6575 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6576 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6577 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6578 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6579 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 6580 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6581 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6582 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6583 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6584 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6585 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 6586 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 6587 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6588 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6589 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6590 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6591 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6592 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6593 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6594 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6595 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6596 | г. Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6597 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6598 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6599 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6600 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6601 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6602 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6603 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6604 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6605 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6606 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6607 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6608 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6609 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6610 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6611 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6612 | г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6613 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6614 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6615 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6616 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6617 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6618 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6619 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6620 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6621 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6622 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6623 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6624 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6625 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6626 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6627 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6628 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6629 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6630 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6631 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6632 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6633 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6634 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 6635 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 6636 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6637 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6638 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 6639 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 6640 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6641 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6642 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6643 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6644 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6645 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6646 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6647 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6648 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6649 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6650 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6651 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6652 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6653 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6654 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6655 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6656 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6657 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6658 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6659 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6660 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6661 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6662 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6663 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6664 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6665 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6666 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6667 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6668 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6669 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6670 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6671 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6672 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6673 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6674 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6675 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6676 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6677 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6678 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 6679 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6680 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6681 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 6682 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6683 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 6684 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6685 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 6686 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6687 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6688 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6689 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6690 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 6691 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 6692 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 6693 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 6694 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6695 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6696 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6697 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 6698 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6699 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6700 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 6701 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 6702 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6703 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 6704 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6705 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 6706 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 6707 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6708 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6709 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 6710 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 6711 | г. Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 6712 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6713 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6714 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6715 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6716 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6717 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6718 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6719 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6720 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6721 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6722 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6723 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6724 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6725 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6726 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6727 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6728 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6729 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6730 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6731 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6732 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6733 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6734 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6735 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6736 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6737 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6738 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6739 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6740 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6741 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6742 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6743 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6744 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6745 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6746 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6747 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6748 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6749 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6750 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6751 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6752 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6753 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6754 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6755 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6756 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6757 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6758 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6759 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6760 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6761 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6762 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6763 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6764 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6765 | г. Северобайкальск, ул. Автомобилистов, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6766 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6767 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6768 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6769 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6770 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6771 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6772 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6773 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6774 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6775 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6776 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6777 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6778 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6779 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6780 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6781 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6782 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6783 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6784 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6785 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6786 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6787 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6788 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6789 | г. Северобайкальск, ул. им В.Р.Богача, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6804 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6805 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6806 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6807 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6808 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6809 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6810 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6811 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6812 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6813 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6814 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6815 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6816 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6817 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6818 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6819 | г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6820 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6821 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6822 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6823 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6824 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6825 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6826 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6827 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6828 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6829 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6830 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6831 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6832 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6833 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6834 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6835 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6836 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6837 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6838 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6839 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6840 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6841 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6842 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6843 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6844 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6845 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6846 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6847 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6848 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6849 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6850 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6851 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6852 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6853 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6854 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6855 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6856 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6857 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6858 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6859 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6860 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6861 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6862 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6863 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6864 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6865 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6866 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6867 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6868 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6869 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6870 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6871 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6872 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6873 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6874 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6875 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6876 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6877 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6878 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6879 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6880 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6881 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6882 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6883 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6884 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6885 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6886 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6887 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6888 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6889 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6890 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6891 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6892 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6893 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6894 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6895 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6896 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6897 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6898 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6899 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6900 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6901 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6902 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6903 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6904 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6905 | г. Северобайкальск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6906 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6907 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6908 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6909 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6910 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6911 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6912 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6913 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6914 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6922 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6923 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6924 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6925 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6926 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6927 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6928 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6929 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6930 | г. Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6931 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6932 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6933 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6934 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6935 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6936 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6937 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6938 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6939 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6940 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6941 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6942 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6943 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6944 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6945 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6946 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6947 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6948 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6949 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6950 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6951 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6952 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6953 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6954 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6955 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6956 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6957 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6958 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6959 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6960 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6961 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6962 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6963 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6964 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6965 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6966 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6967 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6968 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6969 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6970 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6971 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6972 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6973 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6974 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6975 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6976 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6977 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6978 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6979 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6980 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6981 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6982 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6983 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6984 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6985 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6986 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6987 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6988 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6989 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6990 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6991 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 6992 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 6993 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 6994 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 6995 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 6996 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 6997 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 6998 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 6999 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2035 - 2037 |
| 7000 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7001 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7002 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7003 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7004 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7005 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7006 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7007 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7008 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7009 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7010 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7011 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7012 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7013 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7014 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7015 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7016 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7017 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7018 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7019 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7020 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7021 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7022 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7023 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7024 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7025 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7026 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7027 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7028 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7029 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7030 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7031 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7032 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7033 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7034 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7035 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7036 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7037 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7038 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7039 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7040 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7041 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7042 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7043 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7044 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7045 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7046 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7047 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7048 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7049 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7050 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7051 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7052 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7053 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7054 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7055 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7056 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7057 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7058 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7059 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7060 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7061 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7062 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7063 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7064 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7065 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7066 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7067 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7068 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7069 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 49 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7070 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 7071 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7072 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7073 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7074 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7075 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7076 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7077 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7078 | г. Северобайкальск, ул. Мира, д. 51 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7085 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7086 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7087 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7088 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7089 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7090 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7091 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7092 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7093 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7094 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7095 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7096 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7097 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7098 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7099 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7100 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7101 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7102 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 7103 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7104 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7105 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7106 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7107 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7108 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7109 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7110 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7111 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7112 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7113 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7114 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7115 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7116 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7117 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7118 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7119 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7120 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7121 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7122 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7123 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7124 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7125 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7126 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7127 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7128 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7129 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7130 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7131 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7132 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7133 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 7134 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7135 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7136 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7137 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7138 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7139 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7140 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7141 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7142 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7143 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7144 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7145 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7146 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7147 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7148 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7149 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7150 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7151 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7152 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7153 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7154 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7155 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7156 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 7157 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7158 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7159 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7160 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7161 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7162 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7163 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7164 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7165 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 7166 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7167 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7168 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7169 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7170 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7171 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7172 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7173 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7174 | г. Северобайкальск, ул. Парковая, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7175 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7176 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7177 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7178 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7179 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7180 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7181 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7182 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7183 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7184 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7185 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7186 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7187 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7188 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7189 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7190 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7191 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7192 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7193 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7194 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7195 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7196 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7197 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7198 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7199 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7200 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7201 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7202 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7203 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7204 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 7205 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7206 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7207 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7208 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7209 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 7210 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 7211 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7212 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7213 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7214 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7215 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7216 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7217 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7218 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7219 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7220 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7221 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7222 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7223 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7224 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7225 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7226 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7227 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7228 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7229 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7230 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7231 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7232 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7233 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7234 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7235 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7236 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7237 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7238 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7239 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 7240 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2035 - 2037 |
| 7241 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 7242 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7243 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7244 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7245 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7246 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2035 - 2037 |
| 7247 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7248 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7249 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7250 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7251 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7252 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7253 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7254 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7255 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 9а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 7256 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7257 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7258 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7259 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7260 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7261 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7262 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7263 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7264 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7265 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7266 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7267 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7268 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7269 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7270 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7271 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7272 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7273 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7274 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7275 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7276 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7277 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7278 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7279 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7280 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7281 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7282 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7283 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7284 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7285 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7286 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7287 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7288 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7289 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7290 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7291 | г. Северобайкальск, ул. Промышленная, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7311 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7312 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7313 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7314 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7315 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7316 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7317 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7318 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7319 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 7320 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7321 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7322 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7323 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7324 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 7325 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7326 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7327 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7328 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7329 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7330 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7331 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7332 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7333 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7334 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7335 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7336 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 7337 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 7338 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7339 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7340 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7341 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7342 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7343 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7344 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7345 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 7346 | г. Северобайкальск, ул. Студенческая, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 7353 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 7354 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 7355 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7356 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 7357 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 7358 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7359 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7360 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7361 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7362 | г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7363 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7364 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7365 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7366 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7367 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7368 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7369 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7370 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7371 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7372 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7373 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7374 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7375 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7376 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7377 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7378 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7379 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7380 | г. Северобайкальск, ул. Спортивная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7381 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7382 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7383 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7384 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7385 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7386 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7387 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7388 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7389 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7390 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7391 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7392 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7393 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7394 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7395 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7396 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7397 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7398 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7399 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7400 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7401 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7402 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7403 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7404 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7405 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7406 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7407 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7408 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7409 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7410 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7411 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7412 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7413 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7414 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7415 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7416 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7417 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7418 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7419 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7420 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7421 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7422 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7423 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7424 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7425 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7426 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7427 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7428 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7429 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7430 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7431 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7432 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7433 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7434 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7435 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7436 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7437 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7438 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7439 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7440 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7441 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7442 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7443 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7444 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7445 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7446 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7447 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7448 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7449 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7450 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7451 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7452 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7453 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7454 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2035 - 2037 |
| 7455 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7456 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7457 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7458 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7459 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7460 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7461 | г. Северобайкальск, ул. Труда, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
|  | ### МО "Северо-Байкальский район" |  |  |
| 7461 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7462 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7463 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7464 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7465 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7466 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7467 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7468 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7469 | п. Ангоя, ул. Азербайджанская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7470 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7471 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7472 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7473 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7474 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7475 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7476 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7477 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7478 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7479 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7480 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7481 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7482 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7483 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7484 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7485 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7486 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7487 | п. Ангоя, ул. Космонавтов, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7488 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7489 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7490 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7491 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7492 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7493 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7494 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 7495 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7496 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7497 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7498 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7499 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7500 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 7501 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7502 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7503 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7504 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7505 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7506 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7507 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7508 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7509 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7510 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7511 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7512 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7513 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7514 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7515 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7516 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7517 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7518 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7519 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7520 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7521 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7522 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7523 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7524 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7525 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7526 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7527 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7528 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7529 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7530 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7531 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7532 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7533 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7534 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7535 | п. Ангоя, ул. Ленина, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7536 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7537 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7538 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7539 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7540 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7541 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7542 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7543 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7544 | п. Ангоя, ул. Н.Нариманова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7545 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7546 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7547 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7548 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7549 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7550 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7551 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7552 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7553 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7554 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7555 | пгт Кичера, ул. Зеленая, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7556 | пгт Кичера, ул. Мелиораторов, д. 7б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7557 | пгт Кичера, ул. Мелиораторов, д. 7б | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7558 | пгт Кичера, ул. Мелиораторов, д. 7б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7559 | пгт Кичера, ул. Мелиораторов, д. 7б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7560 | пгт Кичера, ул. Мелиораторов, д. 7б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7561 | пгт Кичера, ул. Мелиораторов, д. 7б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7562 | пгт Кичера, ул. Мелиораторов, д. 7б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7563 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7564 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7565 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7566 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7567 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 7568 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 7569 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 7570 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 10 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 7571 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 7572 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7573 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7574 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7575 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7576 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7577 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 7578 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 7579 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 7580 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 12 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 7581 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 7582 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7583 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7584 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7585 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7586 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7587 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7588 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 7589 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7590 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7591 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7592 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7593 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 7594 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7595 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7596 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7597 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7598 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7599 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7600 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7601 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7602 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7603 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7604 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7605 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7606 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7607 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7608 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7609 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7610 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7611 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7612 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7613 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7614 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7615 | пгт Кичера, ул. Таллинская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7616 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7617 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7618 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7619 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7620 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 1а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7621 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7622 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7623 | пгт Нижнеангарск, пер. Клубный, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7624 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7625 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7626 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7627 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7628 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7629 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7630 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7631 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7632 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7633 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7634 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 16 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7635 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7636 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7637 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7638 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7639 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7640 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7641 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7642 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7643 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7644 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7645 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7646 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7647 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7648 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7649 | пгт Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7650 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7651 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7652 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7653 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7654 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7655 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7656 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7657 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7658 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7659 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7660 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7661 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7662 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7663 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7664 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7665 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7666 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7667 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7668 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7669 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7670 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7671 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7672 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7673 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 19 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7674 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7675 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7676 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7677 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7678 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7679 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7680 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7681 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7682 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7683 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7684 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7685 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7686 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7687 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7688 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7689 | пгт Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7690 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7691 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7692 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 19а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7693 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 19а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7694 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7695 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 25 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7696 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 25 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 7697 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7698 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7699 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 27 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7700 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 27 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 7701 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7702 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7703 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 29 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7704 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 29 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 7705 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7706 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 7707 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 31 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 7708 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 31 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 7709 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 7710 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7711 | пгт Нижнеангарск, ул. Козлова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 7712 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 121 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7713 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 121 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 7714 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 127 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7715 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 127 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7716 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 127 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7717 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 127 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 7718 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7719 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7720 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 7721 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 36 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 7722 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7723 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 50а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7724 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 50а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7725 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7726 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7727 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7728 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7729 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 54 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7730 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7731 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 7732 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7733 | пгт Нижнеангарск, ул. Ленина, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7734 | пгт Нижнеангарск, ул. Перевальская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7735 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7736 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 7737 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 7738 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7739 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7740 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7741 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7742 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7743 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7744 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7745 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7746 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7747 | пгт Нижнеангарск, ул. Победы, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7748 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7749 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7750 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7751 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7752 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7753 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7754 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7755 | пгт Новый Уоян, пр-кт Литовский, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7756 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7757 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7758 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7759 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7760 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7761 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7762 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7763 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7764 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7765 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7766 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7767 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7768 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7769 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7770 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7771 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7772 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7773 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7774 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7775 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7776 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7777 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7778 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7779 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7780 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7781 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7782 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7783 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7784 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7785 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7786 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7787 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7788 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7789 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7790 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7791 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7792 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7793 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7794 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7795 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7796 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7797 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7798 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7799 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7800 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7801 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7802 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7803 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7804 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7805 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7806 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7807 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7808 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7809 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7810 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7811 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7812 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7813 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7814 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7815 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7816 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7817 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7818 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7819 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7820 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7821 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7822 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7823 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 26 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7824 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7825 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7826 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7827 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7828 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7829 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7830 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7831 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7832 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7833 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 7834 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 29 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 7835 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7836 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7837 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7838 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7839 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7840 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7841 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7842 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7843 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7844 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7845 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7846 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7847 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7848 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7849 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7850 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7851 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7852 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7853 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7854 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7855 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7856 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 7857 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 7858 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 7859 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7860 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7861 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7862 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7863 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7864 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 7а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7865 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7866 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7867 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7868 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7869 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7870 | пгт Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7871 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7872 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7873 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7874 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7875 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7876 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7877 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7878 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7879 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7880 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7881 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7882 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7883 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7884 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7885 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7886 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 11 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7887 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7888 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7889 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7890 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7891 | пгт Новый Уоян, ул. Подбельского, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7892 | пгт Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7893 | пгт Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7894 | пгт Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7895 | пгт Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7896 | пгт Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7897 | пгт Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7898 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 103 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7899 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 103 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 7900 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 103 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 7901 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 103 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7902 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 104 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 7903 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 104 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 7904 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 104 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 7905 | пгт Янчукан, ул. Большая Секция, д. 104 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7906 | с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 7907 | с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, д. 8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7908 | с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7909 | с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7910 | с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7911 | с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7912 | с. Верхняя Заимка, пер. Школьный, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
|  | ### МО "Селенгинский район" |  |  |
| 7913 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 7914 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7915 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 7916 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 7917 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 7918 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7919 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7920 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7921 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7922 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7923 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7924 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7925 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7926 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7927 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7928 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 7929 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 7930 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7931 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7932 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7933 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7934 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7935 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7936 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7937 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 7938 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 7939 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7940 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7941 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7942 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7943 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7944 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7945 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7946 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 7947 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 7948 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 7949 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7950 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7951 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7952 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7953 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7954 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7955 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 7956 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 7957 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 7958 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7959 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7960 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7961 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7962 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7963 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7964 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 7965 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 7966 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7967 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7968 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7969 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7970 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7971 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7972 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 7973 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 7974 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 7975 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 7976 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7977 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7978 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7979 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7980 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7981 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 7982 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 7983 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 7984 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 7985 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7986 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7987 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 7988 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7989 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 7990 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 7991 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 7992 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 7993 | г. Гусиноозерск, мкр. 2-й, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 7994 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 7995 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 7996 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 7997 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 7998 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 7999 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8000 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8001 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8002 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8003 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8004 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8005 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8006 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8007 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8008 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8009 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8010 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8011 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8012 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8013 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8014 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8015 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8016 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8017 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8018 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8019 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8020 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8021 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8022 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8023 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8024 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8025 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8026 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8027 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8028 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8029 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8030 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8031 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8032 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8033 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8034 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8035 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8036 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8037 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8038 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8039 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8040 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8041 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8042 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8043 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8044 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8045 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8046 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8047 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8048 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8049 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8050 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8051 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8052 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8053 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8054 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8055 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8056 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 15б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8057 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8058 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8059 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8060 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8061 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8062 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8063 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8064 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8065 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8066 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8067 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8068 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8069 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8070 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8071 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8072 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8073 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8074 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8075 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8076 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8077 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8078 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8079 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8080 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8081 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8082 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8083 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8084 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8085 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8086 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8087 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8088 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8089 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8090 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8091 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8092 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8093 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8094 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8095 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8096 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8097 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8098 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8099 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8100 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8101 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8102 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8103 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8104 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8105 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8106 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8107 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8108 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8109 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8110 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8111 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8112 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8113 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8114 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8115 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8116 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8117 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8118 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8119 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8120 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8121 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8122 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8123 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8124 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8125 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8126 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8127 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8128 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8129 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8130 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8131 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8132 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8133 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8134 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8135 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 8136 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 8137 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8138 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8139 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8140 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8141 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8142 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8143 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8144 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 8145 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 8146 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8147 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 8148 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8149 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 8150 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8151 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8152 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8153 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8154 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8155 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8156 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8157 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8158 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8159 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 5 - 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8160 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8161 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8162 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8163 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8164 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8165 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8166 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8167 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8168 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8169 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8170 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8171 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8172 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8173 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8174 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8175 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8176 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8177 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8178 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8179 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8180 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8181 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8182 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8183 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8184 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8185 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8186 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8187 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 8188 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 8189 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 8190 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 8191 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8192 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 8193 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8194 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 8195 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 27а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8196 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 8197 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 8198 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 8199 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 8200 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8201 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 8202 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8203 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 8204 | г. Гусиноозерск, мкр. 6-й, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8205 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8206 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8207 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8208 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8209 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8210 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8211 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8212 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8213 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 65 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8214 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8215 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8216 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8217 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8218 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8219 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8220 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8221 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 8222 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 66 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8223 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8224 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8225 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8226 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8227 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8228 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 8229 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8230 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8231 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8232 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8233 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8234 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8235 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8236 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8237 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 8238 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8239 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8240 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 68/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8241 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8242 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8243 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8244 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8245 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8246 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8247 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8248 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8249 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8250 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8251 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8252 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8253 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8254 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8255 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 8256 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8257 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8258 | г. Гусиноозерск, мкр. 9-й, д. 70/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8259 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8260 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8261 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8262 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8263 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8264 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 8265 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8266 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 8267 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8268 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8269 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8270 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8271 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8272 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8273 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8274 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8275 | г. Гусиноозерск, пер. Школьный, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8276 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8277 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8278 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8279 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8280 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8281 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8282 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8283 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8284 | г. Гусиноозерск, ул. Гагарина, д. 5 - 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8285 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 8286 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 8287 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 8288 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 8289 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 8290 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8291 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8292 | г. Гусиноозерск, ул. Калинина, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 8293 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8294 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8295 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8296 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 8297 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8298 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8299 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8300 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8301 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8302 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8303 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8304 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8305 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8306 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8307 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8308 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8309 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8310 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8311 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8312 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8313 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8314 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8315 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8316 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8317 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8318 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8319 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8320 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8321 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8322 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8323 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8324 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8325 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8326 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8327 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8328 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 8329 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8330 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8331 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 8332 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8333 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8334 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8335 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8336 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8337 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8338 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8339 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8340 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8341 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8342 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8343 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8344 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8345 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8346 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8347 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8348 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8349 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 8350 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 8351 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 8352 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 8353 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 8354 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8355 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8356 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 8357 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8358 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8359 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8360 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8361 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8362 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8363 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 8364 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8365 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8366 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8367 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8368 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8369 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8370 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8371 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8372 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8373 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8374 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8375 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8376 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8377 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8378 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8379 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8380 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8381 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8382 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8383 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8384 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8385 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8386 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8387 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8388 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8389 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8390 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8391 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8392 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8393 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8394 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8395 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8396 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 8397 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8398 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8399 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8400 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8401 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8402 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8403 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8404 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8405 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8406 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8407 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8408 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8409 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8410 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8411 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8412 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8413 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8414 | г. Гусиноозерск, ул. Карла Маркса, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8415 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8416 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 8417 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8418 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 8419 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 8420 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 8421 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 8422 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 8423 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 8424 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8425 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8426 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8427 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8428 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8429 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8430 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8431 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8432 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8433 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8434 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8435 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8436 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8437 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8438 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8439 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8440 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8441 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8442 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8443 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8444 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8445 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8446 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8447 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8448 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8449 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8450 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8451 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8452 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8453 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8454 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8455 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8456 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8457 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8458 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8459 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8460 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8461 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8462 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8463 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8464 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8465 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8466 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 8467 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8468 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8469 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8470 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8471 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8472 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8473 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8474 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8475 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8476 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8477 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8478 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8479 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8480 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8481 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8482 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8483 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 8484 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8485 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 8486 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8487 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8488 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8489 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8490 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8491 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8492 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8493 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8494 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8495 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8496 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8497 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8498 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8499 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8500 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8501 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8502 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8503 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8504 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8505 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8506 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8507 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8508 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8509 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8510 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8511 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8512 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8513 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8514 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8515 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8516 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8517 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8518 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8519 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8520 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8521 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8522 | г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8523 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8524 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8525 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8526 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8527 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8528 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 8529 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8530 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8531 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8532 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8533 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8534 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8535 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8536 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 8537 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8538 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 8539 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8540 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8541 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8542 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8543 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8544 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8545 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8546 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8547 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8548 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8549 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8550 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8551 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8552 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8553 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8554 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8555 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8556 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8557 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 15а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8558 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8559 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8560 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8561 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8562 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8563 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8564 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8565 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8566 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8567 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8568 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8569 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8570 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8571 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8572 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8573 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8574 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8575 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8576 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8577 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8578 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8579 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8580 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8581 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8582 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8583 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8584 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8585 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8586 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8587 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8588 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8589 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8590 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8591 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8592 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8593 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8594 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8595 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8596 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8597 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8598 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8599 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8600 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8601 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8602 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8603 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8604 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8605 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8606 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8607 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8608 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8609 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8610 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8611 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8612 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8613 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8614 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8615 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8616 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8617 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 8618 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8619 | г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8620 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8621 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8622 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8623 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8624 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8625 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8626 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8627 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8628 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8629 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8630 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8631 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8632 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8633 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8634 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8635 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 8636 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 8637 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8638 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8639 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8640 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8641 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8642 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8643 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8644 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8645 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 8646 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8647 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8648 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8649 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8650 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8651 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8652 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8653 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8654 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8655 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8656 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8657 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8658 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8659 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8660 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8661 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8662 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8663 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8664 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8665 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8666 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8667 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8668 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8669 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8670 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8671 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 8672 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 8673 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 8674 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 8675 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 8676 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8677 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8678 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2014 - 2016 |
| 8679 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8680 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8681 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8682 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8683 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8684 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8685 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8686 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8687 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8688 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8689 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8690 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8691 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8692 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8693 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8694 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8695 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8696 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8697 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8698 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8699 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8700 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8701 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 8702 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8703 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8704 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8705 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8706 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 8707 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8708 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 8709 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 8710 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8711 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8712 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8713 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 8714 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 8715 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8716 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 8717 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 8718 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 8719 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8720 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8721 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8722 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8723 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8724 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8725 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8726 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8727 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8728 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8729 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8730 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8731 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8732 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8733 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8734 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8735 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8736 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8737 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8738 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8739 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8740 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8741 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 7а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8742 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8743 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8744 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8745 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8746 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8747 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8748 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8749 | г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8750 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8751 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8752 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8753 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8754 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8755 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8756 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8757 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8758 | г. Гусиноозерск, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8759 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8760 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 8761 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 8762 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 8763 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 5 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8764 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8765 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8766 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 8767 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 8768 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 8769 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8770 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8771 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 8772 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 8773 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 8774 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 8775 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 8776 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8777 | г. Гусиноозерск, ул. Новая, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 8778 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8779 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8780 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8781 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8782 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8783 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8784 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8785 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8786 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8787 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8788 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8789 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8790 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8791 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8792 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8793 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8794 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8795 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8796 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 8797 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8798 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 8799 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8800 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 8801 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8802 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 8803 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8804 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 12а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8805 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8806 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8807 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8808 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8809 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8810 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8811 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8812 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8813 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8814 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8815 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8816 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8817 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8818 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 8819 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 8820 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8821 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8822 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8823 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8824 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8825 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8826 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8827 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8828 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8829 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8830 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8831 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8832 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8833 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8834 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8835 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8836 | г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8837 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8838 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8839 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8840 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8841 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8842 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8843 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8844 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8845 | г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8846 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8847 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8848 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8849 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8850 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8851 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8852 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8853 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8854 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8855 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8856 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8857 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8858 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8859 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8860 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8861 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8862 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8863 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8864 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8865 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8866 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8867 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8868 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8869 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8870 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 8871 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8872 | г. Гусиноозерск, ул. Почтовая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8873 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8874 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8875 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8876 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 8877 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 8878 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8879 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8880 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8881 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8882 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8883 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8884 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 8885 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8886 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8887 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8888 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8889 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8890 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 8891 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8892 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 8893 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8894 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 8895 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8896 | г. Гусиноозерск, ул. Проезжая, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8897 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 8898 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8899 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8900 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8901 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8902 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8903 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8904 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8905 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8906 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8907 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 8908 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8909 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8910 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8911 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8912 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8913 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8914 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8915 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 8916 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8917 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8918 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8919 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8920 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8921 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 8922 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8923 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8924 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8925 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8926 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8927 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8928 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8929 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8930 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8931 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8932 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 8933 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8934 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8935 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8936 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8937 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8938 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8939 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8940 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 8941 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 8942 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8943 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 8944 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8945 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8946 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 8947 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8948 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 8949 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8950 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8951 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 56 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 8952 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8953 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8954 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8955 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 8956 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 8957 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8958 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 8959 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 8960 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 8961 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 8962 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 8963 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8964 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 8965 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8966 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 8967 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8968 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 8969 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 8970 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 8971 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8972 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 8973 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 8974 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 8975 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 8976 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 8977 | г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 8978 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8979 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8980 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8981 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8982 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8983 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8984 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8985 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 8986 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8987 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8988 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8989 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8990 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8991 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 8992 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 8993 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 8994 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 8995 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8996 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 8997 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 8998 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 8999 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9000 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9001 | г. Гусиноозерск, ул. Свердлова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9002 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9003 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9004 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9005 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 9006 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9007 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9008 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9009 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9010 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9011 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9012 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9013 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9014 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9015 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9016 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9017 | г. Гусиноозерск, ул. Спортивная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9018 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9019 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9020 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9021 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9022 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9023 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9024 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9025 | г. Гусиноозерск, ул. Степная, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 9026 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9027 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9028 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9029 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9030 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9031 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 9032 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9033 | г. Гусиноозерск, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 9034 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9035 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9036 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9037 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9038 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9039 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9040 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9041 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9042 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9043 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9044 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9045 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9046 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9047 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9048 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9049 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 14а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9050 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9051 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9052 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 20 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9053 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 9054 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9055 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9056 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 9057 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9058 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9059 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9060 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9061 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9062 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9063 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9064 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 9065 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9066 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9067 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9068 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9069 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9070 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9071 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9072 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 9073 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9074 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9075 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9076 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9077 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 35а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9078 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9079 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9080 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 9081 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9082 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9083 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9084 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9085 | г. Гусиноозерск, ул. Центральная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9086 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 9087 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9088 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9089 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9090 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9091 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9092 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 9093 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9094 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 27а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 9095 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 9096 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9097 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9098 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9099 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9100 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 9101 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 9102 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 9103 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 9104 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 9105 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9106 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9107 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9108 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9109 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9110 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 9111 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9112 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 9113 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 9114 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9115 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9116 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9117 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9118 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 9119 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 9120 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 34а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 9121 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9122 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9123 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9124 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9125 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9126 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9127 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9128 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9129 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9130 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9131 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9132 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9133 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9134 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9135 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9136 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9137 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9138 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 43 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9139 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9140 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9141 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9142 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9143 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9144 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9145 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9146 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9147 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9148 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9149 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9150 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9151 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9152 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9153 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9154 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9155 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9156 | г. Гусиноозерск, ул. Школьная, д. 47 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9157 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 9158 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9159 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9160 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9161 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9162 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9163 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9164 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9165 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9166 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9167 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9168 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9169 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9170 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9171 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9172 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9173 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9174 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9175 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9176 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9177 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9178 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9179 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9180 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9181 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9182 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9183 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9184 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9185 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9186 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9187 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9188 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9189 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9190 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9191 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9192 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 24 - 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9193 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9194 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9195 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9196 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9197 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9198 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9199 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9200 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9201 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9202 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9203 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9204 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9205 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9206 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9207 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9208 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9209 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9210 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9211 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9212 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9213 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9214 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9215 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9216 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9217 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 9218 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9219 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 28 - 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9220 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9221 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9222 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9223 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9224 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 9225 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9226 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9227 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9228 | г. Гусиноозерск, ул. Энергетиков, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9229 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9230 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9231 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9232 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9233 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9234 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9235 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9236 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9237 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9238 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9239 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9240 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9241 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9242 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9243 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9244 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9245 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9246 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9247 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9248 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9249 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9250 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9251 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9252 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9253 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9254 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9255 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9256 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9257 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9258 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9259 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9260 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9261 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9262 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9263 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9264 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9265 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 9266 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9267 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9268 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 9269 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9270 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9271 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9272 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9273 | мкр. 7-й, кв-л 1-й, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 9274 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9275 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9276 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9277 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9278 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9279 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9280 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9281 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9282 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9283 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9284 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9285 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9286 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9287 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9288 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9289 | с. Гусиное Озеро, кв-л Молодежный, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9290 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9291 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9292 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9293 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9294 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9295 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9296 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9297 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9298 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9299 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9300 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9301 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9302 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9303 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 9304 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9305 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9306 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9307 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 9308 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9309 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9310 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9311 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9312 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9313 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 9314 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9315 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9316 | с. Гусиное Озеро, ул. Первомайская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9317 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9318 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9319 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9320 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9321 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9322 | с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9323 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9324 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9325 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9326 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9327 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9328 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9329 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9330 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9331 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9332 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9333 | с. Гусиное Озеро, ул. Советская, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9334 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9335 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9336 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9337 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9338 | с. Гусиное Озеро, ул. Школьная, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
|  | ### МО "Тарбагатайский район" |  |  |
| 9339 | п. Николаевский, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9340 | п. Николаевский, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9341 | п. Николаевский, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9342 | п. Николаевский, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9343 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9344 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9345 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 21 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9346 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9347 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9348 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9349 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9350 | п. Николаевский, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9351 | с. Нижний Саянтуй, ул. Буровиков, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9352 | с. Нижний Саянтуй, ул. Буровиков, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9353 | с. Нижний Саянтуй, ул. Буровиков, д. 14 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9354 | с. Нижний Саянтуй, ул. Буровиков, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9355 | с. Нижний Саянтуй, ул. Буровиков, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9356 | с. Нижний Саянтуй, ул. Буровиков, д. 8 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9357 | с. Нижний Саянтуй, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9358 | с. Нижний Саянтуй, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9359 | с. Нижний Саянтуй, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9360 | с. Нижний Саянтуй, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9361 | с. Нижний Саянтуй, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9362 | с. Нижний Саянтуй, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9363 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9364 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9365 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9366 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9367 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9368 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9369 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9370 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9371 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9372 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9373 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9374 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9375 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9376 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9377 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9378 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9379 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9380 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9381 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9382 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9383 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9384 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9385 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9386 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9387 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9388 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9389 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9390 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9391 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9392 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9393 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9394 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9395 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9396 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9397 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9398 | с. Солонцы, ул. Калашникова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9399 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9400 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9401 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9402 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9403 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9404 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9405 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9406 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9407 | с. Тарбагатай, ул. Лесная, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9408 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 9409 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9410 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9411 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9412 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 9413 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9414 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9415 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9416 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9417 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9418 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9419 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9420 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 11 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9421 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9422 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9423 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2014 - 2016 |
| 9424 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 9425 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 9426 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9427 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9428 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9429 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9430 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9431 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9432 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9433 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9434 | с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9435 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9436 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9437 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9438 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9439 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9440 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 9441 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9442 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9443 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9444 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9445 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9446 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 9447 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9448 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9449 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9450 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9451 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9452 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9453 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9454 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 9455 | с. Тарбагатай, ул. Молодежная, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9456 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9457 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9458 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 21 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 9459 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 9460 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9461 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 52 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 9462 | с. Тарбагатай, ул. Некрасова, д. 52 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9463 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д. 96 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9464 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д. 96 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9465 | с. Тарбагатай, ул. Пушкина, д. 96 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 9466 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9467 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9468 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9469 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9470 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9471 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9472 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9473 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9474 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9475 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9476 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9477 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9478 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9479 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9480 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9481 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9482 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9483 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 9484 | с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
|  | ### МО "Тункинский район" |  |  |
| 9485 | п. Монды, ул. 50 лет Победы, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 9486 | п. Монды, ул. 50 лет Победы, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9487 | п. Монды, ул. 50 лет Победы, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 9488 | п. Монды, ул. 50 лет Победы, д. 1 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9489 | с. Кырен, ул. Горького, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9490 | с. Кырен, ул. Горького, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 9491 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9492 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9493 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9494 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 9495 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9496 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 9497 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9498 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9499 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9500 | с. Кырен, ул. Каландаришвили, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9501 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 111 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9502 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 111 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9503 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 111 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 9504 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 111 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 9505 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 122 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9506 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 124 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9507 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 79 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 9508 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 79 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 9509 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 79 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 9510 | с. Кырен, ул. Ленина, д. 79 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9511 | с. Кырен, ул. П.Лумумбы, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9512 | с. Кырен, ул. П.Лумумбы, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9513 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9514 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9515 | с. Кырен, ул. П.Морозова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9516 | с. Кырен, ул. Первомайская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9517 | с. Кырен, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9518 | с. Кырен, ул. Первомайская, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 9519 | с. Кырен, ул. Советская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9520 | с. Кырен, ул. Советская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9521 | с. Кырен, ул. Советская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9522 | с. Кырен, ул. Советская, д. 7 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 9523 | с. Кырен, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9524 | с. Кырен, ул. Советская, д. 9 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 9525 | с. Кырен, ул. Степная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9526 | с. Кырен, ул. Степная, д. 9 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 9527 | с. Кырен, ул. Степная, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 9528 | с. Кырен, ул. Степная, д. 9 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |

|  | ### МО "Город Улан-Удэ" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9529 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9530 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9531 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9532 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9533 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9534 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9535 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 9536 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9537 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9538 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9539 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9540 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9541 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9542 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 15а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9543 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 15а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9544 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 15а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9545 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 15а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9546 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 15а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9547 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9548 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9549 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9550 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9551 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 17 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 9552 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9553 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9554 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 9555 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9556 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9557 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 9558 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 18 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 9559 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9560 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9561 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9562 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9563 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9564 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9565 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 19 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9566 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9567 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9568 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9569 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9570 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9571 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9572 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9573 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9574 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9575 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9576 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9577 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9578 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9579 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9580 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9581 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9582 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9583 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9584 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9585 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9586 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9587 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9588 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9589 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9590 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9591 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9592 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9593 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9594 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9595 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9596 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9597 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 23а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9598 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9599 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9600 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9601 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9602 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9603 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9604 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9605 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9606 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9607 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9608 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9609 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9610 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9611 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9612 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9613 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 9614 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 25а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9615 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9616 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9617 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9618 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9619 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9620 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9621 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9622 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9623 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9624 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9625 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9626 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9627 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9628 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9629 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9630 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9631 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 29а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9632 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9633 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 3 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 9634 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 9635 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9636 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9637 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9638 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9639 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9640 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9641 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9642 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 9643 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9644 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9645 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9646 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9647 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9648 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9649 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9650 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9651 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9652 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9653 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9654 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9655 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9656 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9657 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9658 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 9659 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 5 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 9660 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9661 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9662 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9663 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9664 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9665 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9666 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 9667 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9668 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9669 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 9670 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9671 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 9672 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9673 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 9674 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 9675 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9676 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9677 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9678 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9679 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 9680 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 9681 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9682 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 7а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9683 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 9684 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 9685 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9686 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 9687 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 9 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 9688 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9689 | г. Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 9690 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9691 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9692 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9693 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 9694 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9695 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9696 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9697 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9698 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9699 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9700 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9701 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9702 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9703 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 9704 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9705 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 3а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9706 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9707 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9708 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 9709 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9710 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9711 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9712 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 9713 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9714 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9715 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9716 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 9717 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 5/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9718 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9719 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9720 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 9721 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9722 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9723 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9724 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 9725 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9726 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9727 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9728 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 9729 | г. Улан-Удэ, мкр. 110-й, д. 6/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9730 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9731 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9732 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9733 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9734 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9735 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9736 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9737 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9738 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9739 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9740 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9741 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9742 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 13б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9743 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9744 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 14а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9745 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9746 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9747 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9748 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9749 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9750 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9751 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9752 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9753 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9754 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9755 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9756 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9757 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9758 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9759 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9760 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9761 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9762 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 9763 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9764 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9765 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9766 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9767 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 9768 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9769 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 9770 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9771 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9772 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 3 корп. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9773 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9774 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9775 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9776 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9777 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 9778 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9779 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9780 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9781 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9782 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9783 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9784 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9785 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9786 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 5/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9787 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 5/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9788 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9789 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9790 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 9791 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9792 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9793 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9794 | г. Улан-Удэ, мкр. 111-й, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9795 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9796 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9797 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9798 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9799 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 9800 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9801 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9802 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9803 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9804 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9805 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9806 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 13 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9807 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9808 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9809 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9810 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9811 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9812 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9813 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9814 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9815 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9816 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 15 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9817 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9818 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9819 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9820 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9821 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9822 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9823 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 16 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9824 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9825 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9826 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9827 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9828 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9829 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9830 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9831 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9832 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9833 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9834 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9835 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9836 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9837 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9838 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9839 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9840 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9841 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9842 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9843 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9844 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 19 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9845 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9846 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9847 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9848 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 9849 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9850 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9851 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9852 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9853 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9854 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9855 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9856 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9857 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9858 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9859 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9860 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9861 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9862 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9863 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9864 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9865 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 21 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9866 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9867 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9868 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9869 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9870 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9871 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9872 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 23 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9873 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9874 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9875 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 9876 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9877 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9878 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9879 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 24 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9880 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9881 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9882 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9883 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9884 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9885 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9886 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9887 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9888 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9889 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9890 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9891 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9892 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9893 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9894 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9895 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9896 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9897 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9898 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9899 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9900 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9901 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9902 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9903 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9904 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9905 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9906 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9907 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9908 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9909 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9910 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9911 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9912 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9913 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9914 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9915 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9916 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9917 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9918 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9919 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9920 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9921 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9922 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9923 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9924 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9925 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9926 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9927 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9928 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9929 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9930 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9931 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9932 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 9933 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9934 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9935 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9936 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 9937 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9938 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9939 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 9940 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 9941 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 9942 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 9943 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9944 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9945 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9946 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9947 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9948 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9949 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9950 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9951 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9952 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9953 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9954 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9955 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9956 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9957 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9958 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9959 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9960 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9961 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9962 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9963 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9964 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9965 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9966 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9967 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9968 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9969 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9970 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9971 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9972 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9973 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9974 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9975 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9976 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9977 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9978 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9979 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9980 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9981 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9982 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9983 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9984 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9985 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9986 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9987 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9988 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9989 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9990 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9991 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 9992 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 9993 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 9994 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 9995 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 9996 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 9997 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 9998 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 9999 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10000 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10001 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10002 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10003 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10004 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10005 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10006 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10007 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10008 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10009 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10010 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10011 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10012 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10013 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10014 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10015 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10016 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 4а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10017 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10018 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 4а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10019 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 4а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10020 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 4а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10021 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 4а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10022 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10023 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10024 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 10025 | г. Улан-Удэ, кв-л 113-й, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10026 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д. 8/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10027 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д. 8/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10028 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д. 8/2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10029 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д. 8/2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 10030 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д. 8/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10031 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д. 8/2 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 10032 | г. Улан-Удэ, кв-л 148-й, д. 8/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 10033 | г. Улан-Удэ, км 5648, д. 88 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10034 | г. Улан-Удэ, км 5648, д. 88 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10035 | г. Улан-Удэ, км 5648, д. 88 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10036 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10037 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10038 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10039 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10040 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10041 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10042 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10043 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10044 | г. Улан-Удэ, мкр. 104-й, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10045 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10046 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10047 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10048 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10049 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10050 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10051 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10052 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10053 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10054 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10055 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10056 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10057 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10058 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10059 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10060 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10061 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10062 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10063 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10064 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10065 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10066 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10067 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10068 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10069 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10070 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10071 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10072 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10073 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10074 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10075 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10076 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10077 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10078 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10079 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10080 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10081 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10082 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10083 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10084 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10085 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10086 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10087 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10088 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10089 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10090 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10091 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10092 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10093 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10094 | г. Улан-Удэ, мкр. 105-й, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10095 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 16/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10096 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 16/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10097 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 16/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10098 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 16/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10099 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 16/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10100 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 16/4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10101 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10102 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10103 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10104 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10105 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10106 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10107 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10108 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10109 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10110 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10111 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10112 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10113 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10114 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10115 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10116 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10117 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10118 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10119 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10120 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10121 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10122 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10123 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10124 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10125 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10126 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10127 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10128 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10129 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10130 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10131 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10132 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10133 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10134 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10135 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10136 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10137 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10138 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10139 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10140 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10141 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10142 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10143 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10144 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10145 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10146 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10147 | г. Улан-Удэ, мкр. 112, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10148 | г. Улан-Удэ, мкр. 112-й, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10149 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10150 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10151 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10152 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10153 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10154 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10155 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10156 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10157 | г. Улан-Удэ, мкр. 115-й, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10158 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10159 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10160 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10161 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10162 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 10163 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10164 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10165 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10166 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10167 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10168 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10169 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10170 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10171 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10172 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10173 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10174 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10175 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10176 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10177 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10178 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10179 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10180 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10181 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 10182 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10183 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10184 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10185 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10186 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10187 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10188 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10189 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10190 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10191 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10192 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10193 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10194 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10195 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10196 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10197 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10198 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10199 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10200 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10201 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10202 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10203 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10204 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 19/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10205 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10206 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10207 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10208 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10209 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10210 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10211 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10212 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10213 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10214 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10215 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10216 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10217 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10218 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10219 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10220 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10221 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10222 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10223 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10224 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10225 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10226 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10227 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10228 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10229 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10230 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10231 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10232 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10233 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10234 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10235 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10236 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10237 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10238 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10239 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10240 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10241 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10242 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10243 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10244 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10245 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10246 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10247 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10248 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10249 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10250 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10251 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10252 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10253 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10254 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10255 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10256 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10257 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10258 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10259 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10260 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10261 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10262 | г. Улан-Удэ, мкр. 140а, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10263 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10264 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10265 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10266 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10267 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10268 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10269 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10270 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10271 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10272 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10273 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10274 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10275 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10276 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10277 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10278 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10279 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10280 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10281 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10282 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10283 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10284 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10285 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10286 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10287 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10288 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10289 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10290 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10291 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10292 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10293 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10294 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10295 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10296 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10297 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10298 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10299 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10300 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10301 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10302 | г. Улан-Удэ, мкр. 142, д. 60г | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10303 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10304 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10305 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10306 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10307 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10308 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10309 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10310 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10311 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10312 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10313 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10314 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10315 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10316 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10317 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10318 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10319 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10320 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10321 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10322 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10323 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10324 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10325 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10326 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10327 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10328 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10329 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10330 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10331 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10332 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10333 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10334 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10335 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10336 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10337 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10338 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10339 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10340 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10341 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10342 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10343 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10344 | г. Улан-Удэ, мкр. Зеленый 1-й кв-л, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10345 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10346 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10347 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10348 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10349 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10350 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10351 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 31а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10352 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10353 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10354 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10355 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10356 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10357 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10358 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10359 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10360 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10361 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 34а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10362 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 34а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10363 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 34а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10364 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10365 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10366 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10367 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10368 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 35 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10369 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10370 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10371 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10372 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10373 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10374 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10375 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10376 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10377 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10378 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10379 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10380 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10381 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10382 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 10383 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10384 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10385 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10386 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10387 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10388 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10389 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10390 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023 - 2025 |
| 10391 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10392 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10393 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 10394 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10395 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10396 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10397 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10398 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10399 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 40 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10400 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10401 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10402 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10403 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10404 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10405 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10406 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 41 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10407 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 41 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10408 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10409 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10410 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10411 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10412 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10413 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10414 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10415 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10416 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10417 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10418 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10419 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10420 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 43 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10421 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 43 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10422 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10423 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10424 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10425 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10426 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10427 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 44 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10428 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10429 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10430 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10431 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10432 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10433 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10434 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 45 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10435 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10436 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10437 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10438 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10439 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 55 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10440 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10441 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 55 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10442 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 55 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10443 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 55 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10444 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 55 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10445 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10446 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 56а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10447 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 56а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10448 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 56а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10449 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10450 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 57 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10451 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10452 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10453 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 57 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10454 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 57 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10455 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 57 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10456 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10457 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10458 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 58 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10459 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 58а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10460 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 58а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10461 | г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик, д. 58а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10462 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10463 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10464 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10465 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10466 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10467 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10468 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10469 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10470 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10471 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10472 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10473 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10474 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10475 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10476 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10477 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10478 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10479 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10480 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10481 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10482 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10483 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10484 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10485 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10486 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10487 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10488 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10489 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10490 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10491 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10492 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10493 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10494 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10495 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10496 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 21 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10497 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10498 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10499 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10500 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10501 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10502 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10503 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10504 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10505 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10506 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10507 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10508 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10509 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 23 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 10510 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10511 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10512 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10513 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10514 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10515 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 10516 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 24 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10517 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10518 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10519 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10520 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10521 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 10522 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 25 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10523 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10524 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10525 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 26 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10526 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10527 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10528 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10529 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10530 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10531 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10532 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10533 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10534 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10535 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10536 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10537 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10538 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10539 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 30 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 10540 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10541 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10542 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10543 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10544 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10545 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 10546 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10547 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 31а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10548 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 31а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10549 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 31а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10550 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10551 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10552 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10553 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10554 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10555 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10556 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10557 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10558 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10559 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10560 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10561 | г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10562 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10563 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10564 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10565 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10566 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10567 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10568 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10569 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 10570 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 2 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 10571 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10572 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10573 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10574 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10575 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10576 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 10577 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10578 | г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10579 | г. Улан-Удэ, п. Зеленый, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10580 | г. Улан-Удэ, п. Зеленый, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10581 | г. Улан-Удэ, п. Зеленый, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10582 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10583 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10584 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10585 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10586 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10587 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10588 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10589 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10590 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10591 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10592 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10593 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10594 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10595 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 13 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10596 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10597 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10598 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10599 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10600 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10601 | г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10602 | г. Улан-Удэ, п. Полигон, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10603 | г. Улан-Удэ, п. Полигон, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10604 | г. Улан-Удэ, п. Полигон, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10605 | г. Улан-Удэ, п. Полигон, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10606 | г. Улан-Удэ, п. Полигон, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10607 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10608 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10609 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10610 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 10611 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10612 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10613 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10614 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10615 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10616 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 10617 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10618 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10619 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10620 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10621 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10622 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10623 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10624 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10625 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10626 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10627 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10628 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10629 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 5 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 10630 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10631 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10632 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10633 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10634 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10635 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10636 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10637 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10638 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10639 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10640 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10641 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10642 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10643 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10644 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10645 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10646 | г. Улан-Удэ, п. Сокол, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10647 | г. Улан-Удэ, пер. Волконского, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10648 | г. Улан-Удэ, пер. Волконского, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10649 | г. Улан-Удэ, пер. Волконского, д. 1а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 10650 | г. Улан-Удэ, пер. Волконского, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10651 | г. Улан-Удэ, пер. Заводской, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10652 | г. Улан-Удэ, пер. Заводской, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10653 | г. Улан-Удэ, пер. Заводской, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10654 | г. Улан-Удэ, пер. Заводской, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10655 | г. Улан-Удэ, пер. Заводской, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10656 | г. Улан-Удэ, пер. Заводской, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10657 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10658 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10659 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10660 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10661 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10662 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10663 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10664 | г. Улан-Удэ, пер. Невского, д. 4а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 10665 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10666 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10667 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10668 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10669 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 32 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10670 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10671 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10672 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10673 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10674 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10675 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10676 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10677 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10678 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10679 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10680 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10681 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10682 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10683 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 36 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10684 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10685 | г. Улан-Удэ, пер. Псковский, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10686 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10687 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10688 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10689 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10690 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10691 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10692 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10693 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10694 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 10695 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 22 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10696 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10697 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10698 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10699 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10700 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10701 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10702 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10703 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10704 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10705 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10706 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10707 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10708 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10709 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10710 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10711 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10712 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10713 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10714 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10715 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10716 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10717 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10718 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10719 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10720 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10721 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10722 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10723 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10724 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10725 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10726 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10727 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10728 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10729 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10730 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10731 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10732 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10733 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10734 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 10735 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 36 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10736 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10737 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10738 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10739 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10740 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10741 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10742 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10743 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10744 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10745 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10746 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10747 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10748 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10749 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10750 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10751 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10752 | г. Улан-Удэ, пер. Ростовский, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10753 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10754 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 10755 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10756 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 10757 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 10758 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 10759 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 10760 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10761 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10762 | г. Улан-Удэ, пер. Толстого, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 10763 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10764 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10765 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 3а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10766 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10767 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 3а | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 10768 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10769 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10770 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 5а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10771 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 5а | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 10772 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 5а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10773 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10774 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 7а | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 10775 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 7а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10776 | г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, д. 7а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10777 | г. Улан-Удэ, пер. Школьный, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10778 | г. Улан-Удэ, пер. Школьный, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10779 | г. Улан-Удэ, пер. Школьный, д. 1а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10780 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10781 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10782 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10783 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10784 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10785 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10786 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10787 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 10788 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10789 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10790 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10791 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10792 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10793 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10794 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10795 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10796 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10797 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10798 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10799 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10800 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10801 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10802 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10803 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10804 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10805 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10806 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10807 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10808 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10809 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10810 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 10811 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10812 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10813 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10814 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10815 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10816 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10817 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10818 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10819 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10820 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10821 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10822 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10823 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10824 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10825 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10826 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 10827 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10828 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 10829 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10830 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10831 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10832 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10833 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10834 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10835 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10836 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10837 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10838 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10839 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 19 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10840 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10841 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10842 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10843 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10844 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10845 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10846 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10847 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10848 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10849 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10850 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10851 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10852 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10853 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10854 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10855 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10856 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10857 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10858 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 10859 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 10860 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10861 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 10862 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 10863 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 21б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10864 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10865 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10866 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10867 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10868 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10869 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10870 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10871 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10872 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10873 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10874 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10875 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 23 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10876 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10877 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10878 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10879 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10880 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10881 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10882 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10883 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10884 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10885 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10886 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 10887 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10888 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10889 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10890 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10891 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10892 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 10893 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 10894 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10895 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 10896 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10897 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 10898 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 10899 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 25а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 10900 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10901 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10902 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10903 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10904 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10905 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10906 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10907 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10908 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10909 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10910 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10911 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10912 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10913 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10914 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10915 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10916 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10917 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10918 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10919 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10920 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10921 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10922 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 10923 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10924 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10925 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10926 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10927 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10928 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10929 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10930 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10931 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10932 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 10933 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10934 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10935 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10936 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10937 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10938 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10939 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10940 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 10941 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 10942 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10943 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10944 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 10945 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10946 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10947 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10948 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 10949 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10950 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10951 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10952 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 4 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 10953 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10954 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 10955 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10956 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10957 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10958 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10959 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 10960 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10961 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10962 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 10963 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10964 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10965 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10966 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10967 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10968 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10969 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 10970 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 10971 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 10972 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10973 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10974 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10975 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10976 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10977 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 44 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10978 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10979 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10980 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10981 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10982 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10983 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10984 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 46 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 10985 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10986 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10987 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10988 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 10989 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10990 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10991 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 48 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 10992 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 10993 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10994 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 10995 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 10996 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 10997 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 10998 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 10999 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11000 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11001 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11002 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11003 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 50а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11004 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 50а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 11005 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 50а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11006 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 50а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11007 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11008 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 52 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11009 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11010 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 52 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11011 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 52 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 11012 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 52 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11013 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 52 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11014 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11015 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11016 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11017 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11018 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11019 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11020 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11021 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11022 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 11023 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11024 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11025 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11026 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11027 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11028 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11029 | г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11030 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11031 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 11032 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11033 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11034 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11035 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11036 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11037 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11038 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11039 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11040 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 11041 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11042 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11043 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11044 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11045 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 11046 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11047 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11048 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11049 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11050 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 11051 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 11а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11052 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11053 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 11054 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 11055 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 11056 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11057 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11058 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11059 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11060 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 11061 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11062 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11063 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11064 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 11065 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11066 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11067 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11068 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11069 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 11070 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11071 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 11072 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11073 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11074 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11075 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11076 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 11077 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 11078 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11079 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11080 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 11081 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11082 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11083 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11084 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11085 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11086 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11087 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11088 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 11089 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11090 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11091 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11092 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11093 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11094 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11095 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11096 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11097 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11098 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 11099 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11100 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11101 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11102 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11103 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2035 - 2037 |
| 11104 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11105 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11106 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 11107 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11108 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11109 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11110 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11111 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11112 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11113 | г. Улан-Удэ, пр-кт Победы, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11114 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11115 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11116 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 11117 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 11118 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11119 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11120 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 11121 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 11122 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 10 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 11123 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11124 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11125 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 12 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 11126 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11127 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11128 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11129 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11130 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 14 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11131 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11132 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11133 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11134 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11135 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11136 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11137 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11138 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11139 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11140 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 20 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 11141 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11142 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11143 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11144 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11145 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 22 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11146 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11147 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11148 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11149 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11150 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 24 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11151 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11152 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11153 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11154 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11155 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 26 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11156 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11157 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11158 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11159 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11160 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 28 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11161 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11162 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11163 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11164 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11165 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 32 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11166 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11167 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11168 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11169 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11170 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 34 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11171 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11172 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11173 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11174 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11175 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11176 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 36 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11177 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11178 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11179 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11180 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11181 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 38 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11182 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11183 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11184 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11185 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11186 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11187 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11188 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11189 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11190 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11191 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 40 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11192 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11193 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11194 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11195 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11196 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11197 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 42 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 11198 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11199 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11200 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11201 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11202 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 44 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11203 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11204 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11205 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11206 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 46 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 11207 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11208 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11209 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 50 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11210 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11211 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 50 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11212 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 50 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11213 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11214 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11215 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 52 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11216 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11217 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 52 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11218 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 52 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11219 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 52 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11220 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11221 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 54 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11222 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11223 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 54 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11224 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 54 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11225 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 54 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11226 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11227 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11228 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11229 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11230 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11231 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11232 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11233 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 56а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11234 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11235 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11236 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11237 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11238 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11239 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11240 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11241 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11242 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11243 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11244 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11245 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11246 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11247 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11248 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11249 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11250 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11251 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11252 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11253 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11254 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11255 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11256 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11257 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11258 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11259 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11260 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11261 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11262 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11263 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11264 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11265 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11266 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11267 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11268 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11269 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11270 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11271 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11272 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11273 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11274 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11275 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11276 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11277 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11278 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11279 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11280 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11281 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11282 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11283 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11284 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11285 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11286 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11287 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11288 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11289 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/6, 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11290 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 11291 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 11292 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11293 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11294 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11295 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11296 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11297 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 58а/8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11298 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11299 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11300 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11301 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11302 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11303 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11304 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11305 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11306 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11307 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11308 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11309 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11310 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11311 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 62г | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11312 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11313 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 64 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11314 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 64 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11315 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 64 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11316 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 64 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11317 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 64 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11318 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 64 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11319 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11320 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 11321 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11322 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11323 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 11324 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11325 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 11326 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 66 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11327 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 68 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11328 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 68 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11329 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 68 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11330 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 68 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 11331 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 68 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11332 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 68 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11333 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 68 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11334 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11335 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11336 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11337 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11338 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11339 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11340 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11341 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11342 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11343 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11344 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 11345 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 11346 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11347 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 70б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11348 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11349 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11350 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11351 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11352 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 11353 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 11354 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11355 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 74 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11356 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 11357 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11358 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11359 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 11360 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 11361 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11362 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11363 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11364 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11365 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 78а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 11366 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11367 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 11368 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 11369 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11370 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11371 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11372 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11373 | г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 11374 | г. Улан-Удэ, проезд Кедровый, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11375 | г. Улан-Удэ, проезд Кедровый, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11376 | г. Улан-Удэ, проезд Кедровый, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11377 | г. Улан-Удэ, проезд Кедровый, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11378 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11379 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11380 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11381 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11382 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11383 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11384 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11385 | г. Улан-Удэ, ст. Медведчиково, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11386 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11387 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11388 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11389 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11390 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11391 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11392 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11393 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11394 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11395 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11396 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11397 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11398 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11399 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11400 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11401 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 17 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11402 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11403 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11404 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11405 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11406 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11407 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11408 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11409 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11410 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11411 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11412 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11413 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11414 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11415 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11416 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11417 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 27 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11418 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11419 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11420 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11421 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11422 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11423 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 11424 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11425 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11426 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11427 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 11428 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11429 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 11430 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 523 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11431 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 11432 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11433 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11434 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11435 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11436 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11437 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11438 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 532 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 11439 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 11440 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11441 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11442 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11443 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11444 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 11445 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11446 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 545 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 11447 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11448 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11449 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11450 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11451 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11452 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11453 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11454 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11455 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11456 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11457 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11458 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11459 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11460 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 827 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11461 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 890 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11462 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11463 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11464 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11465 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11466 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11467 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 11468 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11469 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11470 | г. Улан-Удэ, ул. 1-й уч-к Дивизионная, д. 975 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 11471 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 106 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11472 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 106 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11473 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 106 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11474 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 106 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 11475 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 106 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11476 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 329 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11477 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 329 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11478 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 329 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11479 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 329 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11480 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 402 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11481 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 402 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11482 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 402 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11483 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 402 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11484 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 403 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11485 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 403 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11486 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 403 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11487 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 403 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11488 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 404 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11489 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 404 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11490 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 404 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11491 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 404 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11492 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 74 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11493 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 74 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11494 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 74 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11495 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 74 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11496 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 75 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11497 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 75 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11498 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 75 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11499 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 75 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11500 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 79 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11501 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 79 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11502 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 79 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11503 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 79 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11504 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 82 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11505 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 82 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11506 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 82 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11507 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 82 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11508 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 82 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11509 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 83 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11510 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 83 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11511 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 83 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11512 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 83 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11513 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 83 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11514 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 86 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11515 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 86 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11516 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 86 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11517 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 86 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11518 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 86 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11519 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 87 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11520 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 87 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11521 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 87 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11522 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 87 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11523 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 88 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11524 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 88 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11525 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 88 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11526 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 88 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11527 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 92 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11528 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 92 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11529 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 92 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11530 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 92 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11531 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 95 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11532 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 95 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11533 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 95 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11534 | г. Улан-Удэ, ул. 2-й уч-к Дивизионная, д. 95 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11535 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11536 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11537 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11538 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11539 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11540 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11541 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11542 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11543 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11544 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 18а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11545 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 11546 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11547 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11548 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11549 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11550 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11551 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11552 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11553 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 20а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11554 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11555 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11556 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11557 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11558 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11559 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11560 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11561 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11562 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11563 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11564 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11565 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11566 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11567 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11568 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11569 | г. Улан-Удэ, ул. 3 Интернационала, д. 26а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11570 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 272 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11571 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 272 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11572 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 272 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11573 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 272 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11574 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 272 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11575 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 273 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11576 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 273 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11577 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 273 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11578 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 273 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11579 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 273 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11580 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 274 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11581 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 274 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11582 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 274 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11583 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 274 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11584 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 274 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11585 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 275 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11586 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 275 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11587 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 275 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11588 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 275 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11589 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 275 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11590 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 278 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11591 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 278 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11592 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 278 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11593 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 278 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11594 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 279 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11595 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 279 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11596 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 279 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11597 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 279 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11598 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 279 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11599 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 280 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11600 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 280 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11601 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 280 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11602 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 280 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11603 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 280 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11604 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 282 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11605 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 282 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11606 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 282 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11607 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 282 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11608 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 282 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11609 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 283 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11610 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 283 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11611 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 283 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11612 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 283 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11613 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 283 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11614 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 740 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11615 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 740 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11616 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 740 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11617 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 740 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11618 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 740 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11619 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 740 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11620 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 740 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11621 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 741 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11622 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 741 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11623 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 741 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11624 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 741 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11625 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 741 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11626 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 741 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11627 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 741 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11628 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 742 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11629 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 742 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11630 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 742 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11631 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 742 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11632 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 742 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11633 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 742 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11634 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 742 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11635 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 770 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11636 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 770 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11637 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 770 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11638 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 770 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 11639 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 770 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11640 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 770 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11641 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 770 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11642 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 790 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11643 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 790 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11644 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 790 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11645 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 790 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11646 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 790 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11647 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 790 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11648 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11649 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11650 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11651 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11652 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11653 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11654 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 11655 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 835 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11656 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11657 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11658 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11659 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11660 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11661 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11662 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11663 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 11664 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 836 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11665 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11666 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11667 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11668 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11669 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11670 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11671 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11672 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 11673 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 837 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11674 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11675 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11676 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11677 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11678 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11679 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11680 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 11681 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 838 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11682 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11683 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11684 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11685 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11686 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11687 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11688 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 11689 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 874 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11690 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 875 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11691 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 875 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11692 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 875 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11693 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 875 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11694 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 875 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 11695 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 875 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 11696 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 875 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 11697 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11698 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11699 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2035 - 2037 |
| 11700 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2035 - 2037 |
| 11701 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 11702 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11703 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11704 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11705 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 891 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 11706 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11707 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11708 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11709 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11710 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11711 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11712 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11713 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11714 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 892 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 11715 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11716 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11717 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11718 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11719 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11720 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11721 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11722 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11723 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 918 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 11724 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11725 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11726 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11727 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11728 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11729 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11730 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11731 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11732 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 933 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 11733 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11734 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11735 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11736 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11737 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11738 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11739 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11740 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11741 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 937 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 11742 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11743 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11744 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11745 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11746 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11747 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 11748 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 11749 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11750 | г. Улан-Удэ, ул. 3-й уч-к Дивизионная, д. 943 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 11751 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 114 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11752 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 114 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 11753 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 114 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11754 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 114 | Ремонт системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 11755 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 114 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 11756 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 114 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11757 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11758 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 11759 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11760 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11761 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 11762 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11763 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11764 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11765 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 116 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11766 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11767 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11768 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11769 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11770 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 11771 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11772 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11773 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11774 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 118 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11775 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 120 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11776 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 120 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11777 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 120 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11778 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 120 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11779 | г. Улан-Удэ, ул. 502 км, д. 120 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 11780 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 147 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11781 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 147 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11782 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 147 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11783 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 157 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11784 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 157 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11785 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 157 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11786 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 163 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11787 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 163 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11788 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 164 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11789 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 164 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11790 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11791 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 49 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11792 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11793 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11794 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 52 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11795 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 52 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11796 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11797 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 53 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11798 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11799 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11800 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 54 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11801 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11802 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11803 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 63 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11804 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 63 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11805 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11806 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 64 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11807 | г. Улан-Удэ, ул. 70 лет Октября, д. 64 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11808 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11809 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 1а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 11810 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11811 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11812 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11813 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11814 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 11815 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 11816 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 11817 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 11818 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 11819 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11820 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11821 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 11822 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11823 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 11824 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 11825 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 11826 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 11827 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 11828 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11829 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11830 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 11831 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11832 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11833 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 11834 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 11835 | г. Улан-Удэ, ул. А.У.Модогоева, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11836 | г. Улан-Удэ, ул. Абаканская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11837 | г. Улан-Удэ, ул. Абаканская, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11838 | г. Улан-Удэ, ул. Абаканская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11839 | г. Улан-Удэ, ул. Абаканская, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11840 | г. Улан-Удэ, ул. Абаканская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11841 | г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11842 | г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11843 | г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11844 | г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11845 | г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11846 | г. Улан-Удэ, ул. Автодорожная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11847 | г. Улан-Удэ, ул. Автодорожная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11848 | г. Улан-Удэ, ул. Автодорожная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11849 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11850 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11851 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11852 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11853 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11854 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 11855 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11856 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 11857 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11858 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11859 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11860 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11861 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11862 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11863 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11864 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11865 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11866 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11867 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11868 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11869 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11870 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11871 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11872 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11873 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 12 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11874 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11875 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11876 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11877 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11878 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11879 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11880 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11881 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11882 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11883 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11884 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11885 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11886 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11887 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11888 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 4а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11889 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11890 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11891 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11892 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11893 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11894 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11895 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11896 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11897 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11898 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 11899 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11900 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11901 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11902 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 8б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11903 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11904 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11905 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11906 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 9а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 11907 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 9а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11908 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11909 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11910 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11911 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11912 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11913 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11914 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11915 | г. Улан-Удэ, ул. Акмолинская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11916 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11917 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11918 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11919 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11920 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11921 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11922 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11923 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11924 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11925 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 11926 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11927 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11928 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11929 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11930 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11931 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 11932 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 16 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 11933 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11934 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11935 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11936 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11937 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11938 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11939 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 18 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 11940 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11941 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11942 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11943 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11944 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11945 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11946 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11947 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11948 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11949 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11950 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11951 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11952 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11953 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11954 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11955 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11956 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11957 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11958 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11959 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11960 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11961 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11962 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11963 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11964 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 11965 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11966 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11967 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11968 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11969 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11970 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11971 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11972 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11973 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11974 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11975 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 26 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 11976 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11977 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11978 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11979 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 11980 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 11981 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 11982 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 11983 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11984 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11985 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 11986 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 11987 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 11988 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11989 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 11990 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 11991 | г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 11992 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 11993 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11994 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11995 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 11996 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 11997 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 11998 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 11999 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 12000 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 12001 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 12002 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12003 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12004 | г. Улан-Удэ, ул. Асеева, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12005 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12006 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12007 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12008 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12009 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12010 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12011 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12012 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12013 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12014 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12015 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12016 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12017 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12018 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12019 | г. Улан-Удэ, ул. Астраханская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12020 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 12021 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 12022 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 12023 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 12024 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 12025 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12026 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 12027 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12028 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12029 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12030 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12031 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12032 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12033 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12034 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12035 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 114 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12036 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 116 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12037 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 116 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12038 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 116 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12039 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 116 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12040 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 116 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12041 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12042 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12043 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12044 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12045 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12046 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12047 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12048 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12049 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 118 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12050 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 120 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12051 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 120 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12052 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 120 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12053 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 120 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12054 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 120 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12055 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12056 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12057 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12058 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12059 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12060 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12061 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12062 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12063 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 122 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12064 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12065 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12066 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12067 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12068 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12069 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12070 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12071 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12072 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12073 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12074 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12075 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 15 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 12076 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12077 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12078 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12079 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12080 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12081 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12082 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12083 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12084 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12085 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12086 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 12087 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 180 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12088 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12089 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12090 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12091 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12092 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12093 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12094 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12095 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 180 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12096 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 180 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 12097 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 180 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12098 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 184 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12099 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 184 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12100 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 184 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12101 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12102 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12103 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12104 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12105 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12106 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12107 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12108 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12109 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12110 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12111 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12112 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12113 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12114 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12115 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12116 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12117 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12118 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12119 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12120 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12121 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12122 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12123 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12124 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12125 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12126 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12127 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12128 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12129 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12130 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12131 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12132 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12133 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12134 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12135 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12136 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12137 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12138 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12139 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12140 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12141 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12142 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12143 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12144 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12145 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12146 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12147 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12148 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12149 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12150 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12151 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12152 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12153 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12154 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12155 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12156 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12157 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12158 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12159 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12160 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12161 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12162 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12163 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12164 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 29 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12165 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12166 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12167 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12168 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12169 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12170 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12171 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12172 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12173 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12174 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 31а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12175 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 31а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12176 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 31а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12177 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 31а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12178 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12179 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12180 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12181 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12182 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12183 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12184 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12185 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12186 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12187 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12188 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12189 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12190 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12191 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12192 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12193 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12194 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12195 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12196 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12197 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 57 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12198 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12199 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 59 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12200 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 59 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12201 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 59 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12202 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 59 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12203 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12204 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 63 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12205 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 63 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12206 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 63 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12207 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12208 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 65 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12209 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 65 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12210 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 65 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12211 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 65 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12212 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 69 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12213 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 69 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12214 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 69 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12215 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12216 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12217 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12218 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12219 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12220 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12221 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12222 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 73 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12223 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 73 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12224 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 73 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12225 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 73 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12226 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 73 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12227 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12228 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12229 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12230 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12231 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12232 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12233 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12234 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12235 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12236 | г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 9а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12237 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12238 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12239 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12240 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12241 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12242 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12243 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12244 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12245 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12246 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12247 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12248 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12249 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12250 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12251 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12252 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12253 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12254 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12255 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12256 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12257 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12258 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12259 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12260 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12261 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12262 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12263 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12264 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12265 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12266 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12267 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12268 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12269 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12270 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12271 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12272 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12273 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12274 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12275 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12276 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12277 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12278 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12279 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12280 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12281 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 19 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 12282 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 12283 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12284 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12285 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12286 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12287 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12288 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12289 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12290 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12291 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12292 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12293 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12294 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12295 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12296 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12297 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12298 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12299 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12300 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12301 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12302 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12303 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12304 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12305 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12306 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12307 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12308 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12309 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12310 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12311 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12312 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12313 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12314 | г. Улан-Удэ, ул. Балдынова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12315 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 12316 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12317 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12318 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12319 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 12320 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 12321 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 12322 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12323 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12324 | г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12325 | г. Улан-Удэ, ул. Баргузинская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12326 | г. Улан-Удэ, ул. Баргузинская, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12327 | г. Улан-Удэ, ул. Баргузинская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12328 | г. Улан-Удэ, ул. Баргузинская, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12329 | г. Улан-Удэ, ул. Баргузинская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12330 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 87 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12331 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 87 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12332 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 87 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12333 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12334 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12335 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 12336 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12337 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12338 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12339 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12340 | г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 90а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12341 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12342 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12343 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 34 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12344 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12345 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12346 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 41 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12347 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 41 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12348 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 41 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12349 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12350 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 43 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12351 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12352 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 52 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12353 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12354 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 54 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12355 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12356 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 56 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12357 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 56 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12358 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 56 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12359 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 61 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12360 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 61 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12361 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 61 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12362 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 61 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12363 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12364 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 62 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12365 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12366 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12367 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 62 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12368 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 62 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12369 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12370 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 63 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12371 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 63 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12372 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 63 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12373 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12374 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 65 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12375 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 65 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12376 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 65 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12377 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12378 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12379 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 66 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12380 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 66 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12381 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 67 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12382 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12383 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 67 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12384 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 67 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12385 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 68 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12386 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 68 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12387 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 68 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12388 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 68 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12389 | г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 68 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 12390 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12391 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12392 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12393 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 12394 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12395 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12396 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12397 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12398 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12399 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12400 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12401 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12402 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 12403 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12404 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12405 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12406 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12407 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12408 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12409 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12410 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12411 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12412 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12413 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12414 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12415 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12416 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12417 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12418 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12419 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12420 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12421 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 14а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12422 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12423 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12424 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12425 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12426 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12427 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12428 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12429 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12430 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12431 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12432 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12433 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12434 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12435 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 26 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12436 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12437 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12438 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12439 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12440 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 12441 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12442 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12443 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12444 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12445 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12446 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12447 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 12448 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12449 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 12450 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12451 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12452 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12453 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 12454 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12455 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12456 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12457 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12458 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12459 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 12460 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12461 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12462 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12463 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2029 - 2031 |
| 12464 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12465 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12466 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12467 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12468 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 5г | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12469 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12470 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12471 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12472 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12473 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12474 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12475 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12476 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12477 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12478 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12479 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12480 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12481 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 12482 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12483 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12484 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12485 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2029 - 2031 |
| 12486 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12487 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12488 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12489 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12490 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 7в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12491 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12492 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12493 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12494 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12495 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12496 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12497 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12498 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12499 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 12500 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12501 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12502 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12503 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 12504 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12505 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12506 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12507 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12508 | г. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 9а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12509 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12510 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12511 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 12512 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12513 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12514 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12515 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 12516 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 12517 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12518 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12519 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 12520 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12521 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12522 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12523 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 12524 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 12525 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12526 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12527 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12528 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 12529 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12530 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 12531 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12532 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12533 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 12534 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 12535 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12536 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 12537 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12538 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 12539 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12540 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12541 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 12542 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 12543 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 12544 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 12545 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12546 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 12547 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 12548 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 12549 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12550 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 12551 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 2б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12552 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12553 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12554 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12555 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 12556 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12557 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12558 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12559 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 12560 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 46 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 12561 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12562 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 47 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12563 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 47 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12564 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12565 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 48 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12566 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12567 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12568 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 56 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12569 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 56 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12570 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12571 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 65 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12572 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 65 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12573 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12574 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 66 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12575 | г. Улан-Удэ, ул. Бонивура, д. 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12576 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12577 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12578 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12579 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12580 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12581 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12582 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 12583 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12584 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12585 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12586 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12587 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12588 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 13 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 12589 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12590 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12591 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12592 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12593 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12594 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 15 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12595 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12596 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12597 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12598 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12599 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12600 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 17 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12601 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12602 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12603 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12604 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12605 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12606 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12607 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12608 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12609 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12610 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12611 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12612 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 12613 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12614 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12615 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12616 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12617 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12618 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12619 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12620 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12621 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12622 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12623 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12624 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12625 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12626 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12627 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12628 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12629 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12630 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12631 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12632 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12633 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12634 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12635 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12636 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12637 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12638 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12639 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 29 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12640 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12641 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12642 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12643 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12644 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12645 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12646 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12647 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12648 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12649 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12650 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12651 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12652 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 31 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 12653 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12654 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12655 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12656 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 33 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 12657 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 33 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12658 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12659 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12660 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12661 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12662 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12663 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 12664 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12665 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12666 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 69 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12667 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 69 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12668 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 69 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 12669 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 69 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12670 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 69а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12671 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 69а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12672 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 69а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12673 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12674 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12675 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12676 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12677 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12678 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12679 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12680 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12681 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12682 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 71 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12683 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 71 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12684 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 71 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12685 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 71 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12686 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 71 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 12687 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 71 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12688 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12689 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12690 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12691 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 12692 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 12693 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 73 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12694 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12695 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12696 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12697 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12698 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 12699 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12700 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12701 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12702 | г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12703 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12704 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12705 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12706 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12707 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12708 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12709 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12710 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12711 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12712 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12713 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12714 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12715 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12716 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12717 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12718 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12719 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12720 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12721 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12722 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12723 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 12724 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12725 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12726 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12727 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 12728 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 12729 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12730 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12731 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12732 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12733 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12734 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12735 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12736 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12737 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12738 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12739 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12740 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12741 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12742 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12743 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12744 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12745 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12746 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12747 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12748 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12749 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12750 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 12751 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12752 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12753 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12754 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12755 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12756 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12757 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12758 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12759 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12760 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12761 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12762 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12763 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12764 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12765 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 12766 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 12767 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 12768 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 12769 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12770 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12771 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12772 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 12773 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12774 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12775 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12776 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12777 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12778 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12779 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12780 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12781 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12782 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 12783 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12784 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12785 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 12786 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 12787 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 12788 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 12789 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 20а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12790 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12791 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12792 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12793 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12794 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12795 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12796 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12797 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12798 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 21а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12799 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 12800 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 12801 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12802 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12803 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 12804 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12805 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 12806 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12807 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12808 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12809 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12810 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12811 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 12812 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12813 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12814 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12815 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 23а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12816 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12817 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12818 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12819 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12820 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12821 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12822 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12823 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12824 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12825 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 12826 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 12827 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12828 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 12829 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 12830 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12831 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 12832 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12833 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12834 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12835 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12836 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12837 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12838 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12839 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12840 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12841 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12842 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12843 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12844 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 12845 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12846 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12847 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 27 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 12848 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12849 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12850 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 12851 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 12852 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12853 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12854 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12855 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12856 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 12857 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12858 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 12859 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12860 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 12861 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12862 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12863 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 12864 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 12865 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12866 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 12867 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 28а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 12868 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12869 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12870 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12871 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12872 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12873 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12874 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12875 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12876 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12877 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12878 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12879 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12880 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12881 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12882 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12883 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12884 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12885 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 31 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12886 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12887 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 31 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12888 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12889 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12890 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 12891 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12892 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 12893 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 12894 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 12895 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 12896 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12897 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12898 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12899 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12900 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12901 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12902 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12903 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12904 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12905 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12906 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12907 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 12908 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 12909 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12910 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12911 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12912 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12913 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12914 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12915 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12916 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12917 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12918 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12919 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12920 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12921 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12922 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12923 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12924 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12925 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12926 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12927 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12928 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12929 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12930 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12931 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12932 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12933 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12934 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12935 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12936 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12937 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12938 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12939 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12940 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12941 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12942 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12943 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12944 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12945 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12946 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12947 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12948 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12949 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 5а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12950 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12951 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12952 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12953 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12954 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12955 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12956 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12957 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12958 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12959 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12960 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12961 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12962 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12963 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12964 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12965 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12966 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12967 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12968 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12969 | г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12970 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12971 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 12972 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12973 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 12974 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12975 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12976 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12977 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12978 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 12979 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12980 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12981 | г. Улан-Удэ, ул. Вакарина, д. 1б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 12982 | г. Улан-Удэ, ул. Верхняя, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12983 | г. Улан-Удэ, ул. Верхняя, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12984 | г. Улан-Удэ, ул. Верхняя, д. 20 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 12985 | г. Улан-Удэ, ул. Верхняя, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12986 | г. Улан-Удэ, ул. Водопадная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12987 | г. Улан-Удэ, ул. Водопадная, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12988 | г. Улан-Удэ, ул. Водопадная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 12989 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 146 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12990 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 146 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12991 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 146 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12992 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 146 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12993 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 146 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12994 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 182 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 12995 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 182 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 12996 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 182 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 12997 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 182 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 12998 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 182 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 12999 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13000 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13001 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13002 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13003 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13004 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13005 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13006 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 185 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13007 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 186 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13008 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 186 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13009 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 186 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13010 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13011 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13012 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13013 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13014 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13015 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13016 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13017 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 187 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 13018 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 189 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13019 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 189 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13020 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 189 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13021 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 189 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13022 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 189 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13023 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13024 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13025 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13026 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13027 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13028 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13029 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13030 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 196 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 13031 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13032 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13033 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13034 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13035 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13036 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13037 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13038 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 203 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 13039 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 209 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13040 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 209 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13041 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 209 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13042 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 209 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13043 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 209 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13044 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 209 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 13045 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13046 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13047 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13048 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13049 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13050 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - 2028 |
| 13051 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13052 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 13053 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 312 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13054 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 407 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13055 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 407 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13056 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 407 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13057 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 407 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13058 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 407 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13059 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская 30, д. 407 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 13060 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13061 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская, д. 29 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13062 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская, д. 29 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13063 | г. Улан-Удэ, ул. Волочаевская, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13064 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13065 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 22 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 13066 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13067 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13068 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13069 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13070 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 24 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 13071 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13072 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13073 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13074 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 13075 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13076 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13077 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13078 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 13079 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 13080 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 13081 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13082 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13083 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 3/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13084 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 3/2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 13085 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 3/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13086 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 3/2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13087 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 3/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13088 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13089 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/1 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 13090 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 13091 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/1 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 13092 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 13093 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13094 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13095 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13096 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 13097 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13098 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13099 | г. Улан-Удэ, ул. Воровского, д. 48/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13100 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13101 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 13102 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 13103 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 13104 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13105 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13106 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13107 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13108 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13109 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13110 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13111 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 13112 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 13113 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13114 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13115 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13116 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 13117 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 13118 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13119 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 13120 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13121 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 13122 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13123 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 13124 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13125 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 13126 | г. Улан-Удэ, ул. Воронежская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13127 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13128 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13129 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13130 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13131 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13132 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13133 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13134 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13135 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13136 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13137 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13138 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13139 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13140 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13141 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13142 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13143 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13144 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13145 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13146 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13147 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13148 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13149 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13150 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13151 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13152 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13153 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13154 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13155 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13156 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13157 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 13158 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 13159 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13160 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 13161 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 13162 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 13163 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13164 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13165 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13166 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 13167 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13168 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 13169 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 13170 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 13171 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13172 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13173 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13174 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 16б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 13175 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13176 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13177 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13178 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13179 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13180 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13181 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13182 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13183 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13184 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13185 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13186 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13187 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13188 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13189 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13190 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13191 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13192 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13193 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13194 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13195 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13196 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 13197 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13198 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13199 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13200 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13201 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13202 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13203 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13204 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13205 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13206 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13207 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 13208 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13209 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13210 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13211 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13212 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13213 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 13214 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13215 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13216 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13217 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13218 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13219 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13220 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13221 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13222 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13223 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13224 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13225 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13226 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13227 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13228 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13229 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13230 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13231 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13232 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13233 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13234 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13235 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13236 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13237 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13238 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 13239 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 13240 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13241 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 32п | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13242 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13243 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13244 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13245 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13246 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13247 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13248 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13249 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13250 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13251 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13252 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 13253 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13254 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13255 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13256 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13257 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 13258 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 13259 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13260 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13261 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13262 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13263 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13264 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13265 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 13266 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13267 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13268 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13269 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13270 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13271 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13272 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 13273 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13274 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13275 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13276 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13277 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13278 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13279 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13280 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13281 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13282 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13283 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 13284 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13285 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13286 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13287 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13288 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 13289 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13290 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13291 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 13292 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13293 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13294 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13295 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13296 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13297 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13298 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13299 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13300 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 13301 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13302 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13303 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13304 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13305 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13306 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13307 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13308 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13309 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13310 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13311 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13312 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 13313 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13314 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13315 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 13316 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13317 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13318 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13319 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13320 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13321 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13322 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13323 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13324 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 13325 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13326 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт фасада | 2014 - 2016 |
| 13327 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13328 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13329 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13330 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13331 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13332 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13333 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13334 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13335 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13336 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13337 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13338 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13339 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13340 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13341 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13342 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13343 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13344 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13345 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13346 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13347 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13348 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13349 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13350 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13351 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13352 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13353 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13354 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13355 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13356 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13357 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13358 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13359 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13360 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13361 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13362 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13363 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13364 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 47 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13365 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13366 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13367 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13368 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13369 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13370 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13371 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13372 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13373 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13374 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13375 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13376 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13377 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 48а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13378 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13379 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13380 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13381 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13382 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13383 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13384 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 13385 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 13386 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 49 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13387 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13388 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13389 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13390 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13391 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13392 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13393 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13394 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13395 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13396 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13397 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13398 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13399 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13400 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13401 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13402 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13403 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13404 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13405 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13406 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13407 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13408 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13409 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13410 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13411 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13412 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13413 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13414 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13415 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13416 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13417 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13418 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13419 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13420 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13421 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 52 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13422 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13423 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13424 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13425 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13426 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13427 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13428 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13429 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13430 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 53 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13431 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13432 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13433 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13434 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13435 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13436 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13437 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13438 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13439 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 54 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13440 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13441 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13442 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13443 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13444 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 13445 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13446 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13447 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 55 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13448 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13449 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13450 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13451 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13452 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13453 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13454 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13455 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13456 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13457 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13458 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 13459 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13460 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13461 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13462 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13463 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 13464 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13465 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 57 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13466 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13467 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13468 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13469 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 13470 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13471 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13472 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 13473 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 13474 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 59 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 13475 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13476 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13477 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13478 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13479 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13480 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13481 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13482 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13483 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13484 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13485 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 60 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 13486 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 60 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13487 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13488 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13489 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13490 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13491 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13492 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13493 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13494 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13495 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13496 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 62 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 13497 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13498 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13499 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13500 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13501 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13502 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13503 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13504 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 63 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13505 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13506 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13507 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13508 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13509 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 13510 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13511 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 13512 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13513 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 13514 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13515 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13516 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13517 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 64а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13518 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13519 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 65 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13520 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 65 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13521 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 65 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13522 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 65 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13523 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 65 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13524 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13525 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13526 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13527 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13528 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13529 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13530 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13531 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13532 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13533 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13534 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13535 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13536 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13537 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13538 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13539 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13540 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 67а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13541 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13542 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13543 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13544 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13545 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13546 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13547 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13548 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13549 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 69 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13550 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13551 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13552 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13553 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13554 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13555 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13556 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13557 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13558 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13559 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13560 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13561 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13562 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13563 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13564 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13565 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 71 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13566 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13567 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 13568 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13569 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13570 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 13571 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13572 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13573 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13574 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13575 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13576 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13577 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13578 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73б | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 13579 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 73б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13580 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13581 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13582 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13583 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13584 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13585 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13586 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13587 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 75а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13588 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13589 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13590 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13591 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13592 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13593 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13594 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13595 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 13596 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77а | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13597 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 77а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13598 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13599 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13600 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 13601 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 13602 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 79 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13603 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13604 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13605 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13606 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13607 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13608 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13609 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13610 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13611 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 81 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13612 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 81 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13613 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 81 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13614 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 81 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 13615 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 81 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 13616 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 81 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13617 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 83 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13618 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 83 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 13619 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 83 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 13620 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 83 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 13621 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 83 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13622 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 85 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13623 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 85 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13624 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 85 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 13625 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 85 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023 - 2025 |
| 13626 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 85 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 13627 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 86 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13628 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 86 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13629 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 86 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13630 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 86 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13631 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 86 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13632 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 86 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13633 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 87 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13634 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 87 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13635 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 87 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 13636 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 87 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13637 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 88 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13638 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 88 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13639 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 88 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13640 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 88 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13641 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 88 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13642 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 88 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13643 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13644 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13645 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13646 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13647 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13648 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13649 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13650 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13651 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 90 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13652 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 90 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13653 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 90 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13654 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 90 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13655 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 90 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13656 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 90 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13657 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 92 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13658 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 92 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13659 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 92 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13660 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 92 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13661 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 92 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13662 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 92 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13663 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 94 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13664 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 94 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13665 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 94 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13666 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 94 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13667 | г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 94 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13668 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13669 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13670 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13671 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13672 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13673 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13674 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13675 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13676 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13677 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13678 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13679 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13680 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13681 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13682 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13683 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13684 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13685 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13686 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13687 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13688 | г. Улан-Удэ, ул. Гайдара, д. 4а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13689 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13690 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13691 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13692 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13693 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13694 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13695 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13696 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13697 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13698 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13699 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13700 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13701 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13702 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13703 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13704 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13705 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13706 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13707 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13708 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13709 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13710 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13711 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13712 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13713 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13714 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13715 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13716 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13717 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13718 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13719 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13720 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13721 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13722 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13723 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13724 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13725 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 51 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13726 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 51 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13727 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 51 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13728 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 51 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13729 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 51 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13730 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13731 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13732 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13733 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 53 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13734 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 53 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13735 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13736 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13737 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13738 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13739 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13740 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13741 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13742 | г. Улан-Удэ, ул. Гармаева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13743 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13744 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13745 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13746 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13747 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13748 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13749 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13750 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13751 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13752 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 13753 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13754 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 13755 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13756 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 13757 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13758 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 13759 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13760 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13761 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13762 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13763 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13764 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13765 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13766 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13767 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13768 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13769 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13770 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13771 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13772 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13773 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13774 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13775 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13776 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 13777 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 13778 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13779 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13780 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13781 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13782 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13783 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13784 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13785 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13786 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13787 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13788 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13789 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 13790 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 13791 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13792 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13793 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13794 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13795 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13796 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13797 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13798 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13799 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13800 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13801 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13802 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13803 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13804 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13805 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13806 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13807 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13808 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13809 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13810 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13811 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13812 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13813 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13814 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13815 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13816 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13817 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13818 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13819 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13820 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13821 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13822 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13823 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13824 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13825 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13826 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13827 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13828 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13829 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13830 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13831 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13832 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13833 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13834 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13835 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13836 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13837 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13838 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13839 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13840 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13841 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 13842 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 27 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 13843 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 27 | Ремонт фасада | 2035 - 2037 |
| 13844 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13845 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13846 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13847 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13848 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13849 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13850 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13851 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 29 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13852 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 29 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 13853 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13854 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13855 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13856 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13857 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13858 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13859 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13860 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13861 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13862 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13863 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13864 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13865 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13866 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 32 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13867 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 32 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13868 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13869 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13870 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13871 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13872 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13873 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13874 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 35 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13875 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 35 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13876 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13877 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13878 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13879 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13880 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13881 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13882 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13883 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13884 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13885 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13886 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13887 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13888 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13889 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13890 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13891 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13892 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13893 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13894 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13895 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13896 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13897 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13898 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13899 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13900 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13901 | г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13902 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13903 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13904 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13905 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13906 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13907 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13908 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13909 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13910 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 13911 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13912 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13913 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13914 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13915 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13916 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13917 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13918 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13919 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13920 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13921 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13922 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13923 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13924 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13925 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13926 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13927 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 13928 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 13929 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 13930 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13931 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13932 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 13933 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13934 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13935 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13936 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13937 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 13938 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13939 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13940 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13941 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13942 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13943 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13944 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13945 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13946 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13947 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13948 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13949 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 13950 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13951 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13952 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13953 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13954 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13955 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13956 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13957 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 13958 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13959 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13960 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13961 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13962 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13963 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 13964 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13965 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13966 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 13967 | г. Улан-Удэ, ул. Гастелло, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13968 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13969 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13970 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13971 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13972 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13973 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13974 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 13975 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13976 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13977 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13978 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13979 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 11 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13980 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13981 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13982 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13983 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13984 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 13985 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13986 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13987 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13988 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 13989 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13990 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 13991 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13992 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 13993 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 13994 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 13995 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 13996 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 13997 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 13998 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 13999 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14000 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14001 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14002 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14003 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14004 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14005 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14006 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14007 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14008 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14009 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14010 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14011 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14012 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14013 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14014 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14015 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14016 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14017 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14018 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14019 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14020 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14021 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14022 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14023 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14024 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14025 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14026 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14027 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14028 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14029 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14030 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14031 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14032 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14033 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14034 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14035 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14036 | г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14037 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14038 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14039 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14040 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14041 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14042 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14043 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 14044 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14045 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14046 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14047 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14048 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14049 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14050 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14051 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14052 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14053 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14054 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 15 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14055 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14056 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14057 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14058 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14059 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14060 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14061 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14062 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14063 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14064 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14065 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14066 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14067 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14068 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 16а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14069 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14070 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14071 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14072 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14073 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14074 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14075 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14076 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14077 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14078 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14079 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14080 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14081 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14082 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14083 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14084 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14085 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14086 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14087 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14088 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 14089 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14090 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14091 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14092 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 14093 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14094 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14095 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14096 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14097 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14098 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14099 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14100 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14101 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14102 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14103 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14104 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14105 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14106 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14107 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14108 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 14109 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14110 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14111 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 14112 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14113 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14114 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14115 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14116 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14117 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14118 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14119 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14120 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14121 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14122 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 22а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14123 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14124 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14125 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 23 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 14126 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14127 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14128 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 14129 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14130 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14131 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14132 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14133 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14134 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14135 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14136 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14137 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт системы отопления | 2035 - 2037 |
| 14138 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14139 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт системы водоотведения | 2035 - 2037 |
| 14140 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 14141 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 14142 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14143 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14144 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 24а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14145 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14146 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14147 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14148 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14149 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14150 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14151 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14152 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14153 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14154 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 14155 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 14156 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 14157 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14158 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14159 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14160 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14161 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14162 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14163 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14164 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 14165 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 14166 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 14167 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14168 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14169 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14170 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 28а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14171 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14172 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 14173 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14174 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14175 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 14176 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14177 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14178 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14179 | г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14180 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14181 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14182 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14183 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14184 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14185 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14186 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14187 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14188 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14189 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 14190 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 14191 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 14192 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14193 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14194 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 14195 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14196 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14197 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14198 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14199 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14200 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14201 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14202 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14203 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14204 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14205 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14206 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14207 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14208 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14209 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14210 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14211 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14212 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14213 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14214 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14215 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14216 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14217 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14218 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14219 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 14220 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 14221 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 14222 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14223 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14224 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 14225 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14226 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 14227 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14228 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 14229 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 14230 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14231 | г. Улан-Удэ, ул. Герцена, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 14232 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14233 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14234 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14235 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14236 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14237 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14238 | г. Улан-Удэ, ул. Гольдсобеля, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14239 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14240 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14241 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14242 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14243 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14244 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14245 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14246 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14247 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14248 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14249 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 14250 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14251 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14252 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14253 | г. Улан-Удэ, ул. Гомельская, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14254 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14255 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14256 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14257 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14258 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14259 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14260 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14261 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14262 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14263 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14264 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14265 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14266 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14267 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14268 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14269 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14270 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14271 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14272 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14273 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14274 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14275 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14276 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14277 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14278 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14279 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14280 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14281 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14282 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14283 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14284 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14285 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14286 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14287 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14288 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14289 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14290 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14291 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14292 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14293 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14294 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14295 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14296 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14297 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14298 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14299 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14300 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14301 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14302 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14303 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 5а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14304 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14305 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14306 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14307 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14308 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14309 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14310 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14311 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14312 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14313 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14314 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14315 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14316 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14317 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14318 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14319 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14320 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14321 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14322 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14323 | г. Улан-Удэ, ул. Горная, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14324 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14325 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14326 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14327 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14328 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14329 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 14330 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14331 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14332 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14333 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14334 | г. Улан-Удэ, ул. Горхонская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14335 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14336 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14337 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14338 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14339 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14340 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14341 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14342 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14343 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14344 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14345 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14346 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14347 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14348 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14349 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14350 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14351 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14352 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14353 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14354 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14355 | г. Улан-Удэ, ул. Грибоедова, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14356 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14357 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14358 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14359 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14360 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14361 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 38а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14362 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 38а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14363 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 38а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14364 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 38а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14365 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 38а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14366 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 40а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14367 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 40а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14368 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 40а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14369 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 40а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14370 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 42а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14371 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 42а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14372 | г. Улан-Удэ, ул. Груздева, д. 42а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14373 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14374 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/1 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14375 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14376 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14377 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14378 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14379 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14380 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14381 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 14382 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14383 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14384 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14385 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 14386 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14387 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14388 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14389 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14390 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14391 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14392 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14393 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14394 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14395 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14396 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14397 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14398 | г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, д. 9/5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 14399 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14400 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14401 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14402 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14403 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14404 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14405 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14406 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14407 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14408 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 14409 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14410 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14411 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14412 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14413 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14414 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14415 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 20/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14416 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 20/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14417 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 20/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14418 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 20/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14419 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 20/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14420 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14421 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14422 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14423 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14424 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14425 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14426 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 22/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14427 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 22/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14428 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 22/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14429 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 22/2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14430 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 22/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14431 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14432 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14433 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14434 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14435 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14436 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14437 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14438 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14439 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14440 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 30/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14441 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14442 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14443 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 4 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 14444 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14445 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14446 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14447 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14448 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14449 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14450 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14451 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14452 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14453 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14454 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14455 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5б | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14456 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14457 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14458 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14459 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 5б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14460 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14461 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14462 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14463 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14464 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 6 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 14465 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14466 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14467 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14468 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14469 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14470 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 14471 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Банзарова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14472 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14473 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14474 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14475 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14476 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14477 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14478 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14479 | г. Улан-Удэ, ул. Д.Батожабая, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14480 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 118 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14481 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14482 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14483 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14484 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14485 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14486 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14487 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14488 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14489 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14490 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14491 | г. Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 5а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14492 | г. Улан-Удэ, ул. Дальняя, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14493 | г. Улан-Удэ, ул. Дальняя, д. 54 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14494 | г. Улан-Удэ, ул. Дальняя, д. 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14495 | г. Улан-Удэ, ул. Дальняя, д. 54 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14496 | г. Улан-Удэ, ул. Дальняя, д. 54 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14497 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14498 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14499 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14500 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 40 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14501 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14502 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14503 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 14504 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 14505 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14506 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14507 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14508 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 41 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14509 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14510 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14511 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14512 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14513 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 42 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14514 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14515 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14516 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14517 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14518 | г. Улан-Удэ, ул. Дарвина, д. 43 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14519 | г. Улан-Удэ, ул. Демьяна Бедного, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14520 | г. Улан-Удэ, ул. Демьяна Бедного, д. 40 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14521 | г. Улан-Удэ, ул. Демьяна Бедного, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14522 | г. Улан-Удэ, ул. Демьяна Бедного, д. 40 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14523 | г. Улан-Удэ, ул. Демьяна Бедного, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14524 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14525 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14526 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14527 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14528 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14529 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14530 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14531 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14532 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14533 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14534 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14535 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14536 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14537 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14538 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14539 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14540 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14541 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14542 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14543 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14544 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14545 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14546 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14547 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14548 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14549 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14550 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14551 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14552 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14553 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14554 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14555 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14556 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14557 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14558 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14559 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14560 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14561 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14562 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14563 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14564 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14565 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14566 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14567 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14568 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14569 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14570 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14571 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14572 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14573 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14574 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14575 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14576 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14577 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14578 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14579 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14580 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14581 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14582 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14583 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14584 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14585 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14586 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14587 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14588 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14589 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14590 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14591 | г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14592 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 191 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14593 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 191 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14594 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 191 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14595 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 191 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14596 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 192 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14597 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 192 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14598 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 192 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14599 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 192 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14600 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14601 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14602 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14603 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14604 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14605 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14606 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14607 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14608 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14609 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14610 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14611 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193б | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 14612 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14613 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193б | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14614 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14615 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 193б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14616 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 194 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14617 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 194 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14618 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 194 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14619 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 194 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14620 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14621 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 1а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14622 | г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14623 | г. Улан-Удэ, ул. Дивизионная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14624 | г. Улан-Удэ, ул. Дивизионная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14625 | г. Улан-Удэ, ул. Дивизионная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14626 | г. Улан-Удэ, ул. Дивизионная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14627 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14628 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14629 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14630 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14631 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14632 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14633 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14634 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14635 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14636 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14637 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14638 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14639 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14640 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14641 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14642 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14643 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14644 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14645 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14646 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 14647 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14648 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14649 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14650 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14651 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14652 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14653 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14654 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14655 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14656 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14657 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14658 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14659 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 4а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14660 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14661 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14662 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14663 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14664 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 14665 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14666 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14667 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 14668 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 14669 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 14670 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 14671 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14672 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14673 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 14674 | г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14675 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14676 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 14677 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14678 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14679 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 14680 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14681 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14682 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 14683 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14684 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14685 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14686 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14687 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14688 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14689 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14690 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14691 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14692 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14693 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14694 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14695 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14696 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14697 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14698 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14699 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14700 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14701 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 14702 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14703 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14704 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14705 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 14706 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14707 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14708 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14709 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 14710 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14711 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14712 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14713 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14714 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 14715 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14716 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 35б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14717 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14718 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14719 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 14720 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14721 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14722 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 14723 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14724 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14725 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37в | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14726 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14727 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 37в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14728 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14729 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14730 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14731 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14732 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14733 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14734 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14735 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14736 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 14737 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14738 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14739 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14740 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14741 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 14742 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 14743 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14744 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14745 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14746 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14747 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14748 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14749 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 14750 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 14751 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14752 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14753 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14754 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 14755 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14756 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14757 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 14758 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14759 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 14760 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 14761 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14762 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14763 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 14764 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14765 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 14766 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14767 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 14768 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14769 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 14770 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 14771 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14772 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14773 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 14774 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14775 | г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, д. 9 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 14776 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14777 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14778 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14779 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14780 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 14781 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 14782 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14783 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14784 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14785 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14786 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14787 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14788 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14789 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14790 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14791 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14792 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14793 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14794 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 40 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14795 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14796 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 14797 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14798 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14799 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14800 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14801 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14802 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14803 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14804 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14805 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14806 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14807 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14808 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14809 | г. Улан-Удэ, ул. Енисейская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14810 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14811 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14812 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14813 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14814 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 14815 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14816 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14817 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14818 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14819 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14820 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14821 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14822 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14823 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14824 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14825 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14826 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14827 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14828 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 14829 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 20а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14830 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14831 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14832 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14833 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14834 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14835 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14836 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14837 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 14838 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 14839 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 14840 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14841 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14842 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14843 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14844 | г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14845 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14846 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 14847 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14848 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 14849 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 14850 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14851 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14852 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14853 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 14854 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14855 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14856 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14857 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14858 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 14859 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14860 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14861 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14862 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14863 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14864 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 14865 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14866 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14867 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14868 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14869 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14870 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 14871 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 14872 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14873 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14874 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14875 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14876 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14877 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14878 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 39 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14879 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14880 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14881 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 39 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14882 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14883 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14884 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14885 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14886 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14887 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14888 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 41 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14889 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 41 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14890 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14891 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14892 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 14893 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14894 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 14895 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14896 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14897 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14898 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 14899 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 14900 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14901 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14902 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 14903 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 14904 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14905 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 14906 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14907 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 14908 | г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 7г | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14909 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14910 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14911 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14912 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14913 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14914 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14915 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 14916 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14917 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 14918 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14919 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14920 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14921 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14922 | г. Улан-Удэ, ул. Жанаева, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14923 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 100 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14924 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 100 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14925 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 100 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 14926 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 102 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14927 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 102 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14928 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 102 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14929 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 102 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14930 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 102 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14931 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 102 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14932 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 108 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14933 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 108 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14934 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 108 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14935 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 108 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 14936 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 108 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 14937 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 108 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 14938 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 108 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14939 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14940 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14941 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14942 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14943 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14944 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14945 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14946 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 112 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14947 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 112 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14948 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 112 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14949 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 112 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14950 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 112 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14951 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 114 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14952 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 114 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14953 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 116 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14954 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 116 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14955 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 118 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14956 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 118 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14957 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 120 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14958 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 120 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14959 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 120 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14960 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 120 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14961 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 120 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14962 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 120 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14963 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 124 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14964 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 124 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14965 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 128 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14966 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 128 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14967 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 128 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14968 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 128 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14969 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 128 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14970 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 128 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14971 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14972 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 14973 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 14974 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14975 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 14976 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 14977 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14978 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 130 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14979 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 130 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14980 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 130 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14981 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 130 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14982 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 130 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14983 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 130 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14984 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 14985 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 14986 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14987 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14988 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 132 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14989 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 134 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14990 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 134 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 14991 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 134 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14992 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 134 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 14993 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 134 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 14994 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 134 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14995 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 136 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14996 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 136 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 14997 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 138 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 14998 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 138 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 14999 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 138 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15000 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 138 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 15001 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 138 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15002 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15003 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15004 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15005 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 15006 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15007 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15008 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15009 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 15010 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 140а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15011 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 142 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15012 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 142 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15013 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 142 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15014 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 142 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 15015 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 142 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15016 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15017 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15018 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15019 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15020 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15021 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15022 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15023 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15024 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15025 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15026 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15027 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15028 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15029 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15030 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15031 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15032 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15033 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15034 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15035 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 21а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15036 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15037 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15038 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15039 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15040 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15041 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15042 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15043 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15044 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15045 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15046 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15047 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15048 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15049 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15050 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15051 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15052 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15053 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 33а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15054 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15055 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 15056 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15057 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 15058 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15059 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 15060 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 15061 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 15062 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 15063 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15064 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 35а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15065 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15066 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15067 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15068 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 15069 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15070 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15071 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15072 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15073 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15074 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15075 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15076 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 15077 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15078 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15079 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15080 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15081 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15082 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15083 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15084 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 15085 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15086 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/2 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 15087 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15088 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15089 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15090 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15091 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15092 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 15093 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15094 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 15095 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15096 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15097 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15098 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15099 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 15100 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 40а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15101 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15102 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15103 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15104 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 42 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15105 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15106 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15107 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15108 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15109 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15110 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15111 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15112 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44в | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15113 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15114 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15115 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15116 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15117 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 46 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15118 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15119 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15120 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15121 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15122 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15123 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 48 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15124 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15125 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15126 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15127 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15128 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15129 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15130 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15131 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 15132 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15133 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15134 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15135 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 52 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15136 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15137 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 52 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15138 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 52 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15139 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 52 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15140 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15141 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 54 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15142 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15143 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 54 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15144 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 54 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15145 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 54 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15146 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15147 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15148 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15149 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15150 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15151 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15152 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15153 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15154 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15155 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15156 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15157 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15158 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15159 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 56б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15160 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15161 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 58 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15162 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15163 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 58 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15164 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 58 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15165 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 58 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15166 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15167 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 60 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15168 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15169 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 60 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15170 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 60 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15171 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 60 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15172 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15173 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 62 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15174 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15175 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15176 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 62 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15177 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 62 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15178 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15179 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 64 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15180 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 64 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15181 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 64 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15182 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 64 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15183 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 64 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15184 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15185 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15186 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15187 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15188 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15189 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 66 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15190 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 68 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15191 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 68 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15192 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 68 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15193 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 68 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 15194 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 68 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15195 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15196 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15197 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15198 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15199 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15200 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15201 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 70 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15202 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 70 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15203 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 15204 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 70 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 15205 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 70 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15206 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 70 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 15207 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 72 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 15208 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 72 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 15209 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 72 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 15210 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 72 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 15211 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 72 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15212 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 72 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 15213 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15214 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15215 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15216 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15217 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15218 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15219 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15220 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 74б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15221 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15222 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15223 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15224 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15225 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15226 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15227 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15228 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15229 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 15230 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 76а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15231 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 78 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15232 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 78 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15233 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 78 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15234 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 78 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15235 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 78 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15236 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 79 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15237 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 79 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15238 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 79 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15239 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 79 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15240 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 79 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15241 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 80 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15242 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 80 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15243 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 80 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15244 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 80 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15245 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 80 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15246 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 80 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15247 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 82 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15248 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 82 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15249 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 82 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15250 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 82 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15251 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 82 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15252 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 84 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15253 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 84 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15254 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 84 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15255 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 84 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15256 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 84 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15257 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 84 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15258 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15259 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15260 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15261 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15262 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15263 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15264 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 15265 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 86 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 15266 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 88 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15267 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 88 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15268 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15269 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15270 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15271 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15272 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15273 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15274 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15275 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15276 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15277 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15278 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15279 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15280 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а/а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15281 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а/а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15282 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а/а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15283 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 90а/а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15284 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 92 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15285 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 92 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15286 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 92 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15287 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 94 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15288 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 94 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15289 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 96 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15290 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 96 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15291 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 96 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15292 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 96 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15293 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 96 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15294 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 96 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15295 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 96 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15296 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 98 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15297 | г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 98 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15298 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15299 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 15300 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15301 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15302 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15303 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15304 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15305 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15306 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15307 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 12 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15308 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15309 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15310 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15311 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15312 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 15313 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15314 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15315 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15316 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15317 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15318 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15319 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15320 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 15321 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15322 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 16 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15323 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15324 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15325 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15326 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15327 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15328 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15329 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15330 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15331 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15332 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15333 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15334 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15335 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15336 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15337 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15338 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15339 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15340 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15341 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15342 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 15343 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15344 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15345 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15346 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15347 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15348 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15349 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 15350 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 15351 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15352 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15353 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 15354 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 15355 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15356 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15357 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15358 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15359 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15360 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15361 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15362 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15363 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15364 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15365 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 15366 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 15367 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15368 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15369 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15370 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15371 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15372 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15373 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15374 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15375 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 15376 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15377 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15378 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 15379 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 15380 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 15381 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15382 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15383 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15384 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15385 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15386 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15387 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15388 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15389 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15390 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 32 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15391 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 32 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15392 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15393 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15394 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15395 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 34 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15396 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15397 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15398 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 36 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15399 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 36 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15400 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15401 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15402 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 38 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15403 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 38 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15404 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15405 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15406 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15407 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15408 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15409 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15410 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15411 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15412 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15413 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15414 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15415 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15416 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15417 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15418 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15419 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15420 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15421 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15422 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15423 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15424 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15425 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 15426 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15427 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15428 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15429 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15430 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15431 | г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15432 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 15433 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 15434 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15435 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15436 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15437 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15438 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15439 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15440 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15441 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 15442 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 15443 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15444 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15445 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15446 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15447 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15448 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15449 | г. Улан-Удэ, ул. З.Космодемьянской, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15450 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15451 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15452 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15453 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15454 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15455 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15456 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15457 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15458 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15459 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15460 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15461 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15462 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15463 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15464 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15465 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15466 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15467 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15468 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15469 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15470 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15471 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15472 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15473 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15474 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15475 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 15476 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 15477 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 15478 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 15479 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15480 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15481 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15482 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15483 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15484 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 15485 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 15486 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 15487 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 15488 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15489 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15490 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15491 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15492 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15493 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 15494 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 15495 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 15496 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 15497 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15498 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15499 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15500 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15501 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 15502 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 15503 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 15504 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 15505 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15506 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15507 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15508 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15509 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15510 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15511 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15512 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15513 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15514 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15515 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15516 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15517 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15518 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15519 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15520 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15521 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15522 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15523 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15524 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15525 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15526 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15527 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15528 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15529 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15530 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15531 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15532 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15533 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15534 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15535 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8а/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15536 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8а/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15537 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8а/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15538 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8а/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15539 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8а/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15540 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 8а/4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15541 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15542 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15543 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15544 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15545 | г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15546 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15547 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15548 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15549 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15550 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 15551 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15552 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15553 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15554 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15555 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15556 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15557 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 10 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15558 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15559 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15560 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15561 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15562 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 11 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15563 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15564 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15565 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15566 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15567 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 12 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15568 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15569 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 13 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15570 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15571 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15572 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15573 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15574 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 15 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15575 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15576 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15577 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15578 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15579 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15580 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 15581 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15582 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15583 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15584 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15585 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15586 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 19 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15587 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15588 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15589 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15590 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15591 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15592 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15593 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15594 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15595 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15596 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15597 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15598 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15599 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15600 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15601 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15602 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15603 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15604 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15605 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15606 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15607 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15608 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15609 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15610 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 22/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15611 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15612 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15613 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15614 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15615 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15616 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15617 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15618 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15619 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15620 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15621 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15622 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15623 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15624 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15625 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15626 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15627 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15628 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15629 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15630 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15631 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15632 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15633 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15634 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15635 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15636 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15637 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15638 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15639 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15640 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15641 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15642 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15643 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15644 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15645 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 29 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15646 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 29 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15647 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15648 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15649 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15650 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15651 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15652 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15653 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15654 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15655 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15656 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15657 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15658 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15659 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15660 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15661 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15662 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15663 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15664 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15665 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15666 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15667 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15668 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15669 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15670 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15671 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15672 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15673 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15674 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15675 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15676 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15677 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15678 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15679 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15680 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 15681 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15682 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15683 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 33 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15684 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 33 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15685 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15686 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15687 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15688 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15689 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15690 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 35 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15691 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15692 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15693 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15694 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15695 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15696 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15697 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15698 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15699 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15700 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15701 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15702 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15703 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15704 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15705 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15706 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15707 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15708 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15709 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15710 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15711 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15712 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 9 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15713 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15714 | г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15715 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15716 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15717 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 15718 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 134 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15719 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 134 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15720 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 134 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15721 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 134 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15722 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 134а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15723 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 134а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 15724 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 134а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15725 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 71 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15726 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 71 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15727 | г. Улан-Удэ, ул. Залесная, д. 71 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15728 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15729 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15730 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15731 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15732 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15733 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15734 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15735 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15736 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15737 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15738 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15739 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15740 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15741 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15742 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15743 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15744 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15745 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15746 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15747 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15748 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15749 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15750 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15751 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15752 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 15753 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 15754 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15755 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15756 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15757 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 15758 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15759 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15760 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 15761 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15762 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15763 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15764 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 15765 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 15766 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15767 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 15768 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15769 | г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 6а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15770 | г. Улан-Удэ, ул. Земнухова, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15771 | г. Улан-Удэ, ул. Земнухова, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15772 | г. Улан-Удэ, ул. Земнухова, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15773 | г. Улан-Удэ, ул. Земнухова, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15774 | г. Улан-Удэ, ул. Земнухова, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15775 | г. Улан-Удэ, ул. Зеркальная, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15776 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 15777 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15778 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15779 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15780 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15781 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 15782 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 15783 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15784 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15785 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15786 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15787 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15788 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15789 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15790 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15791 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15792 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15793 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15794 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15795 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15796 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15797 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15798 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15799 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15800 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15801 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15802 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15803 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15804 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15805 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15806 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15807 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15808 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15809 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15810 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15811 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15812 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15813 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15814 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15815 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15816 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 15817 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 15818 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 15819 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15820 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 15821 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15822 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 15823 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 19 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 15823 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15824 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15825 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15826 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15827 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15828 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15829 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15830 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15831 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15832 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15833 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15834 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15835 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15836 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15837 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15838 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15839 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15840 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15841 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15842 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15843 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15844 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15845 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15846 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15847 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15848 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15849 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15850 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15851 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15852 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15853 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15854 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15855 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15856 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15857 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15858 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15859 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15860 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15861 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15862 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15863 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15864 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15865 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15866 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15867 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15868 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15869 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15870 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15871 | г. Улан-Удэ, ул. Иванова, д. 9а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15872 | г. Улан-Удэ, ул. Ипподром, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15873 | г. Улан-Удэ, ул. Ипподром, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15874 | г. Улан-Удэ, ул. Ипподром, д. 1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15875 | г. Улан-Удэ, ул. Ипподром, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15876 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 15877 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15878 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15879 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 15880 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15881 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15882 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15883 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13 б/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15884 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13б/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15885 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13б/1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15886 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13б/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15887 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13б/1 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15888 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13б/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15889 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 13б/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15890 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15891 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15892 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15893 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15894 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15895 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15896 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15897 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15898 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15899 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15900 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15901 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 18 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 15902 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15903 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15904 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 15905 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15906 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15907 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15908 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15909 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15910 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15911 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15912 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15913 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 15914 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15915 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15916 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15917 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15918 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15919 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15920 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15921 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15922 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15923 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15924 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 15925 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 15926 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15927 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15928 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15929 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15930 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15931 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15932 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 15933 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 15934 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15935 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15936 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15937 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15938 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15939 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15940 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15941 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 15942 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 15943 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15944 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15945 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 15946 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15947 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15948 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15949 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15950 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15951 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15952 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 15953 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15954 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 15955 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15956 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15957 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15958 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 15959 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15960 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 6/3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15961 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 6/3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 15962 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 6/3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15963 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 6/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15964 | г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 6/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15965 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 15966 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 15967 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 15968 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 15969 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 15970 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 15971 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 15972 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15973 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 15974 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 15975 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 15976 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 15977 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15978 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 15979 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 15980 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15981 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15982 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15983 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 15984 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 15985 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 15986 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 15987 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15988 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15989 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15990 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15991 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15992 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15993 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15994 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15995 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15996 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 15997 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15998 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11/5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 15999 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16000 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16001 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16002 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16003 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 16004 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 16005 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16006 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 16007 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16008 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 11б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16009 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16010 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16011 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16012 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16013 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 16014 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 14 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 16015 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16016 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 16017 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 16018 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 16019 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16020 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 16021 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16022 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16023 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 16024 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 16025 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16026 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 16027 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16028 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 16029 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 16030 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16031 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16032 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16033 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16034 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16035 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 16036 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 16037 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 16038 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16039 | г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 16040 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16041 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16042 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16043 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16044 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16045 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16046 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16047 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16048 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16049 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 11 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16050 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16051 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16052 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16053 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16054 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16055 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16056 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16057 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16058 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16059 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16060 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 17 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16061 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16062 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16063 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16064 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16065 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16066 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16067 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16068 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16069 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16070 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16071 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16072 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16073 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16074 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16075 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16076 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16077 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 5 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16078 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16079 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16080 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16081 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16082 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16083 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16084 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16085 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16086 | г. Улан-Удэ, ул. Камова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16087 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16088 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16089 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16090 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 16091 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16092 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16093 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16094 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16095 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16096 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16097 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16098 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16099 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16100 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16101 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16102 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16103 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16104 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16105 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16106 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16107 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16108 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16109 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16110 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16111 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16112 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16113 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 4а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16114 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16115 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16116 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16117 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16118 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16119 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16120 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16121 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16122 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16123 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16124 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16125 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16126 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 16127 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16128 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16129 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16130 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16131 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16132 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16133 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16134 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16135 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16136 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16137 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16138 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16139 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16140 | г. Улан-Удэ, ул. Керамическая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16141 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16142 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16143 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16144 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16145 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16146 | г. Улан-Удэ, ул. Кирзаводская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16147 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16148 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16149 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16150 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16151 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16152 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16153 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16154 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16155 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16156 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16157 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16158 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16159 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 23/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16160 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 23/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16161 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 23/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16162 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 23/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16163 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 23/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16164 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16165 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16166 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16167 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16168 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16169 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16170 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16171 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16172 | г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 16173 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16174 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 16175 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 16176 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 16177 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 16178 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16179 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16180 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16181 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16182 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16183 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16184 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16185 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16186 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16187 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16188 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16189 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16190 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16191 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16192 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16193 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16194 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16195 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16196 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16197 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16198 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16199 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16200 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16201 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16202 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16203 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16204 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16205 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5б | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16206 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16207 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5б | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16208 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16209 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 5б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16210 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16211 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16212 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16213 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16214 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16215 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16216 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 7а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16217 | г. Улан-Удэ, ул. Кирпичная, д. 7а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16218 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16219 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 16220 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16221 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 16222 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 16223 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16224 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16225 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16226 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16227 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16228 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16229 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16230 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16231 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16232 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16233 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16234 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16235 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16236 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16237 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 16238 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16239 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16240 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16241 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16242 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16243 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16244 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16245 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16246 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16247 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16248 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16249 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16250 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16251 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16252 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16253 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16254 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16255 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16256 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16257 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16258 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16259 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16260 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16261 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16262 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16263 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16264 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 16265 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16266 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16267 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16268 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16269 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16270 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16271 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16272 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16273 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16274 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 16а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16275 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 16б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16276 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 16б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16277 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 16б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 16278 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 16б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16279 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16280 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16281 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16282 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16283 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16284 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16285 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16286 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16287 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16288 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 16289 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16290 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 16291 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16292 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16293 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16294 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16295 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16296 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16297 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16298 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16299 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16300 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16301 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 16302 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16303 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16304 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16305 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16306 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16307 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16308 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16309 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16310 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16311 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16312 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16313 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16314 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16315 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16316 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 22 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16317 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16318 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16319 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16320 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16321 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16322 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16323 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16324 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16325 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16326 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16327 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16328 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16329 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16330 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16331 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16332 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16333 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16334 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16335 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16336 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16337 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16338 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 16339 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16340 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16341 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16342 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16343 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16344 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16345 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 24п | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16346 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16347 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16348 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16349 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16350 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16351 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16352 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16353 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16354 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16355 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16356 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16357 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16358 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16359 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16360 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16361 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16362 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16363 | г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16364 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16365 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16366 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16367 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16368 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16369 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16370 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16371 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16372 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16373 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16374 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16375 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16376 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16377 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16378 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 100 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16379 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16380 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16381 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16382 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16383 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16384 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16385 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 102 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16386 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16387 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16388 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16389 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16390 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16391 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 104 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16392 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16393 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16394 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16395 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16396 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16397 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16398 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 106 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16399 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16400 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16401 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 16402 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16403 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16404 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16405 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16406 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16407 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16408 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16409 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16410 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16411 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16412 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16413 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16414 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16415 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16416 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16417 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16418 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16419 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16420 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16421 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 144 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16422 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 144 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16423 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 144 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 16424 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 144 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16425 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16426 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16427 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16428 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16429 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16430 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16431 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16432 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16433 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16434 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16435 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16436 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16437 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16438 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16439 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16440 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16441 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16442 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16443 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16444 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16445 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16446 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16447 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 17а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16448 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16449 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16450 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16451 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16452 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16453 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16454 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16455 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16456 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16457 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16458 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16459 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16460 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16461 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16462 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16463 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16464 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 16465 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16466 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16467 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16468 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16469 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16470 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16471 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16472 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16473 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16474 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16475 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16476 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16477 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16478 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16479 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16480 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16481 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16482 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 22а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16483 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16484 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16485 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16486 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16487 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16488 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16489 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16490 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16491 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16492 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16493 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16494 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16495 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16496 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16497 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16498 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16499 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16500 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16501 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16502 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16503 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16504 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16505 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16506 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16507 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 26 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16508 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16509 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16510 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16511 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16512 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16513 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16514 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16515 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 16516 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16517 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16518 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16519 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 16520 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16521 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16522 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16523 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16524 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16525 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16526 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16527 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16528 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16529 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16530 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 31а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16531 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16532 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16533 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16534 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 32 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16535 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16536 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16537 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16538 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16539 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16540 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16541 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16542 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16543 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16544 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16545 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16546 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16547 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 34 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16548 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16549 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16550 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16551 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16552 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16553 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16554 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16555 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16556 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16557 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16558 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16559 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16560 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 36 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16561 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16562 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16563 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16564 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16565 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16566 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16567 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16568 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16569 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16570 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16571 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16572 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16573 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 38 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16574 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16575 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16576 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16577 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16578 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 16579 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16580 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16581 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16582 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16583 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 16584 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16585 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16586 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16587 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16588 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16589 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 16590 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16591 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16592 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16593 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16594 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16595 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16596 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 16597 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16598 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16599 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16600 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16601 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16602 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16603 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16604 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16605 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16606 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16607 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16608 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16609 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16610 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16611 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 42а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16612 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16613 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16614 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16615 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16616 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16617 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16618 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16619 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16620 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16621 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16622 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16623 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16624 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16625 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16626 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16627 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16628 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16629 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16630 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16631 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16632 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16633 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16634 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16635 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16636 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16637 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16638 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 47 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16639 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 47 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16640 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16641 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16642 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16643 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16644 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16645 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16646 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16647 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16648 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16649 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16650 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 49 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16651 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16652 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16653 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16654 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 16655 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16656 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16657 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16658 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16659 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16660 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16661 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16662 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16663 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16664 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16665 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16666 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16667 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16668 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16669 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 52 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16670 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16671 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16672 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 53 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16673 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 53 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16674 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16675 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16676 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16677 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16678 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 16679 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16680 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 54 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16681 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16682 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16683 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16684 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16685 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16686 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16687 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55в | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16688 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16689 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 16690 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16691 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55г | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16692 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55г | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16693 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55г | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 16694 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 55г | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16695 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16696 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16697 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16698 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16699 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16700 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16701 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16702 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16703 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16704 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16705 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 16706 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16707 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16708 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16709 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16710 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 16711 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16712 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16713 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16714 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16715 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 16716 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 57/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16717 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16718 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16719 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16720 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16721 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16722 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16723 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 58 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16724 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16725 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16726 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 59 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16727 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16728 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16729 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16730 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 16731 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16732 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16733 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16734 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16735 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16736 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16737 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16738 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16739 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16740 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16741 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60а/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16742 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60а/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16743 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60а/1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 16744 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60а/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16745 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60а/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16746 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60а/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16747 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16748 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16749 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16750 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16751 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 16752 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 16753 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16754 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 16755 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16756 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16757 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16758 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16759 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16760 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16761 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 16762 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 16763 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16764 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 16765 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16766 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16767 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16768 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16769 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16770 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16771 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 16772 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 16773 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16774 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 16775 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16776 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 60б, корп. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16777 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16778 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16779 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16780 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16781 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16782 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 62 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16783 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16784 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16785 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16786 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16787 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16788 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16789 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16790 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16791 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16792 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16793 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16794 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 16795 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 16796 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 16797 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 64а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 16798 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16799 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16800 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16801 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16802 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 16803 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 16804 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 16805 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 16806 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 66 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 16807 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16808 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16809 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16810 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 16811 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 16812 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 16813 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16814 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16815 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70 | Ремонт системы отопления | 2014 - 2016 |
| 16816 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16817 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16818 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023 - 2025 |
| 16819 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16820 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16821 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16822 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 16823 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 16824 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 16825 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 16826 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16827 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16828 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023 - 2025 |
| 16829 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 16830 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 16831 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 16832 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 16833 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 72 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 16834 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16835 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16836 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16837 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16838 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16839 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16840 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16841 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16842 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16843 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16844 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16845 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 16846 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 16847 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 16848 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16849 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16850 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16851 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16852 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16853 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16854 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16855 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16856 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16857 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16858 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 78 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16859 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16860 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16861 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16862 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16863 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16864 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16865 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16866 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16867 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16868 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16869 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16870 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16871 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16872 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 80 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16873 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16874 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 16875 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 16876 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 16877 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 16878 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16879 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 82 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 16880 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16881 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16882 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16883 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16884 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16885 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16886 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 84 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16887 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16888 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16889 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16890 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16891 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 16892 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16893 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16894 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16895 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16896 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 86 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16897 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16898 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16899 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16900 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16901 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16902 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16903 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16904 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 88 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16905 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 16906 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 16907 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 16908 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16909 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16910 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 16911 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 16912 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16913 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 16914 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16915 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 16916 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 90б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 16917 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16918 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16919 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16920 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16921 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16922 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16923 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 92 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16924 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16925 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16926 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16927 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16928 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16929 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16930 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 94 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16931 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16932 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16933 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16934 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16935 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16936 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16937 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 96 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16938 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16939 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 16940 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16941 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16942 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 16943 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 16944 | г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 98 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16945 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16946 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 16947 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 16948 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 16949 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16950 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16951 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16952 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 16953 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 16954 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 10 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16955 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16956 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16957 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16958 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16959 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16960 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 16961 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 11 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 16962 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16963 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16964 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 16965 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16966 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 16967 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 13 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 16968 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 16969 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16970 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 14 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16971 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16972 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16973 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16974 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 16 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16975 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16976 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16977 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16978 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16979 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16980 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16981 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16982 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 16983 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 16984 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16985 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16986 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16987 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16988 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16989 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 20 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16990 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16991 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16992 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 22 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16993 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 16994 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 16995 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 16996 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 16997 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 16998 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 16999 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17000 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17001 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17002 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17003 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17004 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17005 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17006 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17007 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17008 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17009 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17010 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 5 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17011 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17012 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17013 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17014 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17015 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17016 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17017 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17018 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17019 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17020 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17021 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17022 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17023 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17024 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17025 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17026 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17027 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17028 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 8 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17029 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17030 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17031 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17032 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17033 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17034 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17035 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17036 | г. Улан-Удэ, ул. Коллективная, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17037 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17038 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17039 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17040 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17041 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17042 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17043 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17044 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17045 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17046 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17047 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17048 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17049 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 17050 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17051 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17052 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17053 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17054 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17055 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17056 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17057 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17058 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17059 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17060 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17061 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17062 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17063 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 17064 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17065 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17066 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17067 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17068 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17069 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17070 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17071 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17072 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17073 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17074 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17075 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17076 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17077 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17078 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17079 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17080 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17081 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17082 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17083 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17084 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17085 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17086 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17087 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17088 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17089 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17090 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17091 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17092 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17093 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17094 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 17095 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17096 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17097 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17098 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 17099 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17100 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 17101 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17102 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 25б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 17103 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 25б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 17104 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 25б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 17105 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17106 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17107 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17108 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17109 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17110 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17111 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17112 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17113 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17114 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17115 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17116 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 17117 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17118 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 17119 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17120 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17121 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17122 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17123 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17124 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17125 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17126 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 17127 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17128 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 3б | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17129 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17130 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17131 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17132 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17133 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17134 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17135 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17136 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17137 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17138 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17139 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17140 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17141 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17142 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17143 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17144 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17145 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17146 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17147 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17148 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17149 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17150 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17151 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17152 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17153 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 17154 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17155 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17156 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17157 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17158 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17159 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17160 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17161 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17162 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17163 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17164 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17165 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17166 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17167 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17168 | г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17169 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17170 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17171 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17172 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 17173 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 17174 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17175 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17176 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17177 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17178 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17179 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17180 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17181 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17182 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17183 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17184 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 17 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17185 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17186 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 17 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 17187 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 17188 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17189 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17190 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17191 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17192 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17193 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17194 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17195 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17196 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17197 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17198 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17199 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17200 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17201 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17202 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17203 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17204 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17205 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17206 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17207 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17208 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17209 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17210 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17211 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 17212 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17213 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17214 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17215 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17216 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17217 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 17218 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17219 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17220 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17221 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17222 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17223 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 17224 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17225 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17226 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17227 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17228 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17229 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17230 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17231 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17232 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17233 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17234 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 17235 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17236 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17237 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17238 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 17239 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17240 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17241 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17242 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17243 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 4а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17244 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 4а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17245 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 4а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17246 | г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 4а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17247 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17248 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17249 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17250 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17251 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17252 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17253 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17254 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17255 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17256 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17257 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 17258 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17259 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 17260 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 17261 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17262 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17263 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17264 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17265 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17266 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17267 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17268 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17269 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17270 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17271 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17272 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17273 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17274 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17275 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17276 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17277 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17278 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17279 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17280 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17281 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17282 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17283 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17284 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17285 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17286 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17287 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17288 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17289 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17290 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17291 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17292 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17293 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17294 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17295 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17296 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17297 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17298 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17299 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17300 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17301 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17302 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17303 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17304 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17305 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17306 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17307 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17308 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17309 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17310 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17311 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17312 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17313 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17314 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2029 - 2031 |
| 17315 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 17316 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17317 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 17318 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 17319 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17320 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17321 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17322 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17323 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17324 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17325 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17326 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17327 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17328 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17329 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17330 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17331 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17332 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17333 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17334 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17335 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17336 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17337 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17338 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17339 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17340 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17341 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17342 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17343 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17344 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17345 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17346 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17347 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17348 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17349 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17350 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17351 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17352 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17353 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17354 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17355 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17356 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17357 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17358 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17359 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17360 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17361 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17362 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17363 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17364 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17365 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17366 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17367 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17368 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17369 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17370 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17371 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17372 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17373 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17374 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17375 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17376 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17377 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17378 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17379 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17380 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17381 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17382 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17383 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17384 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17385 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17386 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17387 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17388 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17389 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17390 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17391 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17392 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 17393 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17394 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17395 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 17396 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 28а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 17397 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17398 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17399 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17400 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17401 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17402 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17403 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17404 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17405 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17406 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17407 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17408 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17409 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17410 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17411 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17412 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17413 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17414 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17415 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17416 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17417 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17418 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17419 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17420 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17421 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17422 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17423 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17424 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17425 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 33 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17426 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17427 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17428 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17429 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17430 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17431 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17432 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17433 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17434 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17435 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17436 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17437 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17438 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17439 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17440 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17441 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17442 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17443 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17444 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17445 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17446 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17447 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17448 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17449 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17450 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17451 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17452 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17453 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17454 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17455 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17456 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17457 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17458 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17459 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17460 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17461 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17462 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17463 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17464 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 17465 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17466 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17467 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17468 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17469 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17470 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17471 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17472 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17473 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17474 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17475 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17476 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17477 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17478 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 17479 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17480 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17481 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17482 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17483 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17484 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17485 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17486 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17487 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17488 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17489 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17490 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17491 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17492 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17493 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17494 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17495 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17496 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17497 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17498 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17499 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17500 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17501 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17502 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17503 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17504 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17505 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17506 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17507 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 17508 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17509 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17510 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17511 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 17512 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 6в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17513 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17514 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17515 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17516 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17517 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17518 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17519 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17520 | г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 8а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17521 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17522 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17523 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17524 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17525 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17526 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17527 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17528 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17529 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17530 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17531 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17532 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17533 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17534 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17535 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17536 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17537 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17538 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17539 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17540 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17541 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17542 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17543 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17544 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17545 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17546 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17547 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17548 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17549 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 3б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17550 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17551 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17552 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17553 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17554 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17555 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17556 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17557 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17558 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17559 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17560 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17561 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17562 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17563 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17564 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17565 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 17566 | г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17567 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17568 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17569 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 17570 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17571 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17572 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17573 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17574 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17575 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 17576 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17577 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17578 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17579 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17580 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17581 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17582 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17583 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17584 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17585 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17586 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17587 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17588 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17589 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17590 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 17591 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 17592 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 17593 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17594 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17595 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17596 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17597 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17598 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17599 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 17600 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 17601 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 17602 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17603 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17604 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17605 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17606 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17607 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17608 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17609 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 17610 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17611 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17612 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17613 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17614 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17615 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 17616 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17617 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 17618 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 22 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17619 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 17620 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17621 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17622 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17623 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17624 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17625 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17626 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17627 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17628 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17629 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17630 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17631 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17632 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17633 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 17634 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17635 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17636 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 17637 | г. Улан-Удэ, ул. Королева, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17638 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17639 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17640 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17641 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17642 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17643 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17644 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17645 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17646 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 22 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17647 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17648 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17649 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17650 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17651 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17652 | г. Улан-Удэ, ул. Кошевого, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17653 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17654 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17655 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17656 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17657 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17658 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17659 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17660 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17661 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17662 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17663 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17664 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 17665 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17666 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17667 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17668 | г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17669 | г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17670 | г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17671 | г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17672 | г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17673 | г. Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17674 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17675 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17676 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17677 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17678 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17679 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17680 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17681 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17682 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17683 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17684 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17685 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17686 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17687 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17688 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17689 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17690 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17691 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17692 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17693 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17694 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17695 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17696 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17697 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17698 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17699 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17700 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17701 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 17702 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17703 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 17704 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17705 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17706 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17707 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17708 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17709 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17710 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17711 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17712 | г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17713 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17714 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17715 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17716 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17717 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17718 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17719 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17720 | г. Улан-Удэ, ул. Красной Звезды, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17721 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17722 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17723 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17724 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17725 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17726 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17727 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17728 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17729 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17730 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17731 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17732 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17733 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17734 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17735 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17736 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17737 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17738 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17739 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 17740 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17741 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17742 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17743 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17744 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17745 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17746 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17747 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 17748 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17749 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17750 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17751 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17752 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17753 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17754 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17755 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17756 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17757 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17758 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17759 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17760 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17761 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17762 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17763 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17764 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17765 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 17766 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 17767 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 17768 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17769 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17770 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 17771 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17772 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17773 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17774 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17775 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17776 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17777 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17778 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 17779 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17780 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17781 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 17782 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 17783 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17784 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 17785 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 17786 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 26а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17787 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17788 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17789 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17790 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17791 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17792 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17793 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17794 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17795 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17796 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17797 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17798 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 17799 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17800 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 17801 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17802 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17803 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17804 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17805 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17806 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 17807 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 2б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 17808 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17809 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17810 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17811 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17812 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17813 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17814 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17815 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17816 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17817 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17818 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17819 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17820 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17821 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17822 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17823 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17824 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17825 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17826 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17827 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17828 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17829 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17830 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17831 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17832 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17833 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17834 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17835 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17836 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17837 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17838 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17839 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17840 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17841 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17842 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17843 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17844 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17845 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17846 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17847 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17848 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17849 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17850 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17851 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17852 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17853 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17854 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17855 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17856 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17857 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17858 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17859 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17860 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17861 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17862 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17863 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17864 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17865 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17866 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17867 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17868 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17869 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17870 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17871 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17872 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 17873 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17874 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 17875 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 17876 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 17877 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17878 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17879 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17880 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 17881 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 17882 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 17883 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17884 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17885 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17886 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17887 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17888 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17889 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 17890 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17891 | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17892 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17893 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 17894 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17895 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17896 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17897 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17898 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17899 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17900 | г. Улан-Удэ, ул. Крупской, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17901 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17902 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17903 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17904 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17905 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17906 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17907 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17908 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 17909 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17910 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17911 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17912 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17913 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17914 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17915 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17916 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 17917 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17918 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17919 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17920 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 17921 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 17922 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17923 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17924 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17925 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17926 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 17927 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17928 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17929 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17930 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17931 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17932 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 2/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17933 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17934 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17935 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17936 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17937 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17938 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17939 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17940 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17941 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17942 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17943 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17944 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17945 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17946 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 17947 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17948 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17949 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17950 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 17951 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17952 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 17953 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 17954 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 17955 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 17956 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 29 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 17957 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17958 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17959 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17960 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17961 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17962 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17963 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17964 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 17965 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17966 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17967 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17968 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17969 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 17970 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17971 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17972 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 17973 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17974 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17975 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17976 | г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17977 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17978 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17979 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17980 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17981 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17982 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17983 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17984 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17985 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17986 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17987 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17988 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17989 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17990 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 5 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 17991 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 17992 | г. Улан-Удэ, ул. Кулундинская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 17993 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 17994 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 17995 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 17996 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 17997 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 17998 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 17999 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18000 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18001 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18002 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18003 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18004 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18005 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18006 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18007 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18008 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18009 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18010 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18011 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18012 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18013 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18014 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18015 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18016 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18017 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18018 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18019 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18020 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18021 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18022 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18023 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18024 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18025 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18026 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18027 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18028 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18029 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18030 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18031 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18032 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18033 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18034 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18035 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18036 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18037 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18038 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18039 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18040 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18041 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18042 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18043 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18044 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18045 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18046 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18047 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18048 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18049 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18050 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18051 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18052 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18053 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18054 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18055 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18056 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18057 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 18058 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18059 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18060 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18061 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18062 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18063 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18064 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18065 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18066 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18067 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18068 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18069 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18070 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18071 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18072 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 18073 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18074 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18075 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18076 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18077 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18078 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18079 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18080 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18081 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18082 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18083 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18084 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18085 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18086 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18087 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18088 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18089 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18090 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18091 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18092 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18093 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18094 | г. Улан-Удэ, ул. Кундо, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18095 | г. Улан-Удэ, ул. Кутузова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18096 | г. Улан-Удэ, ул. Кутузова, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18097 | г. Улан-Удэ, ул. Лазо, д. 80а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18098 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18099 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18100 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18101 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18102 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18103 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18104 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 11а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18105 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18106 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18107 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18108 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18109 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18110 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18111 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 13а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18112 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18113 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18114 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18115 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18116 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18117 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 3б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18118 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18119 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18120 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18121 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18122 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18123 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18124 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18125 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18126 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18127 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 5а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18128 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18129 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 7а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18130 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18131 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 7а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18132 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 7а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18133 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 7а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18134 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18135 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18136 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18137 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18138 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18139 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18140 | г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, д. 9а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18141 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18142 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18143 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18144 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18145 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18146 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18147 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18148 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 3 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 18149 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18150 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18151 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 5 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18152 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18153 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 5 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 18154 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18155 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18156 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18157 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18158 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 7 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 18159 | г. Улан-Удэ, ул. Левитана, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18160 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18161 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18162 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18163 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15/1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18164 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 15/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 18165 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 19/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18166 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 19/3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18167 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 19/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18168 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 19/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18169 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18170 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18171 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18172 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18173 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18174 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18175 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18176 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18177 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18178 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18179 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18180 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18181 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18182 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18183 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18184 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18185 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18186 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18187 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18188 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18189 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18190 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18191 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18192 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18193 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18194 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 18195 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18196 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18197 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18198 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18199 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18200 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 18201 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18202 | г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18203 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18204 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18205 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18206 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18207 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18208 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18209 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18210 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18211 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18212 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18213 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18214 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18215 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18216 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18217 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 18218 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18219 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18220 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18221 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 18222 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18223 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18224 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18225 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18226 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18227 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 18228 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 18229 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18230 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18231 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18232 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18233 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18234 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18235 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18236 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18237 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18238 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 18239 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18240 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18241 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18242 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18243 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18244 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18245 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 18246 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18247 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18248 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18249 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18250 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18251 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18252 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18253 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18254 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18255 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18256 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18257 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18258 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18259 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18260 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18261 | г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 8а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18262 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 18263 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18264 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18265 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 18266 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18267 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18268 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18269 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 18270 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18271 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 18272 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 18273 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18274 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 18275 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18276 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 18277 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 18278 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 18279 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18280 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18281 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 18282 | г. Улан-Удэ, ул. Лощенкова, д. 19а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 18283 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18284 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18285 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18286 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18287 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18288 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18289 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 18290 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18291 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18292 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18293 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18294 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18295 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 18296 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18297 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 18298 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18299 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 18300 | г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 87а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18301 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18302 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18303 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18304 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18305 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18306 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18307 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 18308 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 18309 | г. Улан-Удэ, ул. Любови Шевцовой, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 18310 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18311 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18312 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18313 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18314 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 18315 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 18316 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 18317 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18318 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18319 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18320 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18321 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18322 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18323 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18324 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18325 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18326 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18327 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18328 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18329 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18330 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18331 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18332 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 18333 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 18334 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18335 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 18336 | г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18337 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 171 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18338 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 171 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18339 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 171 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18340 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 172 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18341 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 173 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18342 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 174 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18343 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18344 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18345 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18346 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18347 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18348 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18349 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18350 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18351 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18352 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18353 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18354 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18355 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18356 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18357 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18358 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18359 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18360 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18361 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18362 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18363 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18364 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18365 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18366 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18367 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18368 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18369 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18370 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18371 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18372 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18373 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18374 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18375 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18376 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18377 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18378 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18379 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18380 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18381 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18382 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18383 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18384 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18385 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18386 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18387 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18388 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18389 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18390 | г. Улан-Удэ, ул. Маргелова, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18391 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18392 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18393 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18394 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18395 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18396 | г. Улан-Удэ, ул. Маршака, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18397 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18398 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18399 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18400 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18401 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18402 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18403 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18404 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18405 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18406 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18407 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18408 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18409 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18410 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18411 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18412 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18413 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18414 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18415 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18416 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18417 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18418 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18419 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18420 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18421 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18422 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18423 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18424 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18425 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18426 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18427 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18428 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18429 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18430 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18431 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18432 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18433 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18434 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18435 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18436 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18437 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18438 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18439 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18440 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18441 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18442 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18443 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18444 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18445 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18446 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18447 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18448 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18449 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18450 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18451 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18452 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18453 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18454 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18455 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 18456 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18457 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18458 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18459 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18460 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18461 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18462 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18463 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18464 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 18465 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18466 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18467 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18468 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18469 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18470 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18471 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18472 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18473 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18474 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18475 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18476 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18477 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18478 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18479 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18480 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18481 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18482 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18483 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18484 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18485 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18486 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18487 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18488 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18489 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18490 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18491 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18492 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18493 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18494 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18495 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18496 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18497 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18498 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18499 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18500 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18501 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18502 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18503 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18504 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18505 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18506 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18507 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18508 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18509 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18510 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18511 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18512 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18513 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18514 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18515 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18516 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18517 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18518 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18519 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18520 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18521 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18522 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18523 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18524 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18525 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18526 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18527 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18528 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18529 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18530 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18531 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18532 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18533 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18534 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18535 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18536 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18537 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18538 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 18539 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 18540 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18541 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 18542 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18543 | г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 18544 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18545 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18546 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18547 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18548 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 18549 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18550 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18551 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18552 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18553 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18554 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18555 | г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18556 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18557 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18558 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18559 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18560 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18561 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18562 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18563 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18564 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18565 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18566 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18567 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18568 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18569 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18570 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18571 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18572 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18573 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18574 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18575 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18576 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18577 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 23 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18578 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18579 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18580 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18581 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18582 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18583 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18584 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 24 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18585 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18586 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18587 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18588 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18589 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18590 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18591 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 25 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18592 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18593 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18594 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18595 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18596 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18597 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18598 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 26 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18599 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18600 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18601 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18602 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18603 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18604 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18605 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 27 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18606 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18607 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18608 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18609 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18610 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18611 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18612 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 28 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18613 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18614 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18615 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18616 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 18617 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18618 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18619 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 29 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18620 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 18621 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18622 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18623 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18624 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 18625 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18626 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18627 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18628 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18629 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 32 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 18630 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18631 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 32 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 18632 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 18633 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18634 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18635 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18636 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18637 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18638 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18639 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 33 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 18640 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 18641 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18642 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18643 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18644 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 35 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 18645 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18646 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 18647 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 35 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 18648 | г. Улан-Удэ, ул. Мерецкова, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18649 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18650 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18651 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18652 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18653 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18654 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18655 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18656 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18657 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18658 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18659 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18660 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18661 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18662 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18663 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18664 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18665 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18666 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18667 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18668 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18669 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18670 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18671 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18672 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 18673 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 18674 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 18675 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 18676 | г. Улан-Удэ, ул. Микояна, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18677 | г. Улан-Удэ, ул. Мира, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 18678 | г. Улан-Удэ, ул. Мира, д. 40 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18679 | г. Улан-Удэ, ул. Мира, д. 40 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18680 | г. Улан-Удэ, ул. Мира, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18681 | г. Улан-Удэ, ул. Михалева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18682 | г. Улан-Удэ, ул. Михалева, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18683 | г. Улан-Удэ, ул. Михалева, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18684 | г. Улан-Удэ, ул. Михалева, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18685 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18686 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 18687 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18688 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18689 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18690 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18691 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18692 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18693 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18694 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18695 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18696 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18697 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18698 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18699 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18700 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18701 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18702 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 18703 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18704 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18705 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18706 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18707 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18708 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18709 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18710 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18711 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18712 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18713 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18714 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18715 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18716 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18717 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18718 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18719 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18720 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18721 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18722 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18723 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18724 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18725 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18726 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18727 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18728 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18729 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18730 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18731 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 18732 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18733 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18734 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 18735 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18736 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 18737 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 18738 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18739 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18740 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18741 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18742 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18743 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18744 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18745 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 18746 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 18747 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 18748 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 18749 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18750 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18751 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18752 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18753 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18754 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18755 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18756 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18757 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18758 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 18759 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 32 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18760 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18761 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18762 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 18763 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18764 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 18765 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 34 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18766 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 18767 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18768 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18769 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18770 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 40 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 18771 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18772 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18773 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18774 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18775 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18776 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18777 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18778 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 18779 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18780 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18781 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18782 | г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18783 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18784 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18785 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18786 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18787 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18788 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18789 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18790 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18791 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 18792 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18793 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18794 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18795 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18796 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18797 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18798 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18799 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18800 | г. Улан-Удэ, ул. Московская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18801 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18802 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18803 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18804 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18805 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 18806 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18807 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18808 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18809 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18810 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18811 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18812 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18813 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18814 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 18815 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18816 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18817 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18818 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18819 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 18820 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18821 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 18822 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 18823 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18824 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18825 | г. Улан-Удэ, ул. Моховая, д. 8а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18826 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18827 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18828 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18829 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18830 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18831 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18832 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18833 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18834 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18835 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18836 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18837 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18838 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18839 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18840 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18841 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18842 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18843 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18844 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18845 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 16 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18846 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18847 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18848 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18849 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18850 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18851 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 18852 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18853 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18854 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18855 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18856 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18857 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18858 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18859 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18860 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18861 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18862 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18863 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18864 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18865 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18866 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18867 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18868 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18869 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18870 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18871 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18872 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18873 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18874 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18875 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18876 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18877 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18878 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18879 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18880 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18881 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18882 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18883 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18884 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18885 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18886 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18887 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18888 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18889 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18890 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18891 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18892 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18893 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18894 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18895 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18896 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18897 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 18898 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 8 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18899 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18900 | г. Улан-Удэ, ул. Моцарта, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 18901 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18902 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 16/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18903 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18904 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18905 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18906 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18907 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18908 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18909 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18910 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18911 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18912 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 28 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 18913 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18914 | г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18915 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18916 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18917 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18918 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18919 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18920 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18921 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18922 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18923 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18924 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18925 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18926 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18927 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18928 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18929 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18930 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18931 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18932 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18933 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18934 | г. Улан-Удэ, ул. Невского, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18935 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18936 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18937 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18938 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18939 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18940 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18941 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18942 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18943 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 18944 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18945 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18946 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18947 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 18948 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18949 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 18950 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18951 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 18952 | г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 18953 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18954 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18955 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18956 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 11 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18957 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18958 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18959 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18960 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18961 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18962 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18963 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 18964 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 18965 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 18966 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18967 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 7а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18968 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18969 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18970 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 18971 | г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18972 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18973 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18974 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18975 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 18976 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18977 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18978 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18979 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 18980 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18981 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18982 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18983 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 13 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 18984 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18985 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18986 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18987 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 18988 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18989 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18990 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18991 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18992 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 18993 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 18994 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 18995 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 18996 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 18997 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 18998 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 18999 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19000 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19001 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19002 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19003 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19004 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19005 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 19006 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19007 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19008 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19009 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19010 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19011 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19012 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 19013 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19014 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19015 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19016 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19017 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19018 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19019 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 19020 | г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19021 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19022 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19023 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19024 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19025 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 10 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19026 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19027 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19028 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19029 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19030 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19031 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19032 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19033 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19034 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19035 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19036 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19037 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19038 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 12а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19039 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19040 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19041 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19042 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19043 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 14 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19044 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19045 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19046 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19047 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19048 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19049 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19050 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19051 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19052 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19053 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19054 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19055 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19056 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19057 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19058 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19059 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19060 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19061 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 19062 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19063 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19064 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19065 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19066 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19067 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 20 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19068 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19069 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19070 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19071 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19072 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19073 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19074 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19075 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19076 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19077 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19078 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19079 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 19080 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19081 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 24 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 19082 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 19083 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19084 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19085 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19086 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19087 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19088 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 19089 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 3 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 19090 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19091 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19092 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19093 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19094 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19095 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 19096 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19097 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19098 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19099 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19100 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 19101 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 6 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 19102 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19103 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19104 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19105 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19106 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 19107 | г. Улан-Удэ, ул. Норильская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19108 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19109 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19110 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19111 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19112 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д. 24 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19113 | г. Улан-Удэ, ул. Овражная, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19114 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 19115 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19116 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19117 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19118 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19119 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19120 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19121 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19122 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19123 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19124 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19125 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19126 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19127 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19128 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19129 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19130 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19131 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19132 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19133 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19134 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10в | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19135 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19136 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 10в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19137 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19138 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 19139 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19140 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19141 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19142 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19143 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 19144 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19145 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19146 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19147 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19148 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19149 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19150 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19151 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19152 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19153 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19154 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19155 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19156 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19157 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19158 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19159 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19160 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19161 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19162 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19163 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19164 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19165 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19166 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19167 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19168 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19169 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19170 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19171 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19172 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19173 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19174 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19175 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19176 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19177 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19178 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 19179 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19180 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19181 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19182 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19183 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19184 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19185 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19186 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19187 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19188 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19189 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19190 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19191 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19192 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19193 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19194 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19195 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19196 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19197 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19198 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19199 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 18а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19200 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 19201 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19202 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19203 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19204 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19205 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19206 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19207 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19208 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19209 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19210 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19211 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19212 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19213 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19214 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 1б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19215 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19216 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19217 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19218 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19219 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19220 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19221 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19222 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19223 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 19224 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19225 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19226 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19227 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19228 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19229 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 20а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19230 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 19231 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 19232 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 19233 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19234 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19235 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 19236 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19237 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 19238 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19239 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19240 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19241 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19242 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 19243 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19244 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19245 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19246 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19247 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 19248 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19249 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19250 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19251 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19252 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19253 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19254 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 23 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 19255 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19256 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19257 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19258 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19259 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19260 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19261 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19262 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19263 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19264 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19265 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19266 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19267 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19268 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19269 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19270 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19271 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19272 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19273 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19274 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19275 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19276 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19277 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19278 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19279 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19280 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19281 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19282 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19283 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19284 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19285 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 27 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 19286 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19287 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19288 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19289 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19290 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19291 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19292 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19293 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19294 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19295 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19296 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19297 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19298 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 19299 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19300 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 19301 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19302 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19303 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19304 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19305 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19306 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19307 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19308 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19309 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19310 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19311 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19312 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19313 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19314 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19315 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19316 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19317 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19318 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19319 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19320 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19321 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19322 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19323 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19324 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19325 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19326 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19327 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19328 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19329 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19330 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19331 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19332 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19333 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19334 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19335 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19336 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19337 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19338 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19339 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19340 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19341 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19342 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19343 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 19344 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 19345 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19346 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19347 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19348 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 19349 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19350 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19351 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19352 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19353 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19354 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19355 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 19356 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 19357 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 19358 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19359 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 19360 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19361 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 19362 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19363 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 19364 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19365 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19366 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19367 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19368 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19369 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19370 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19371 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19372 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 19373 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19374 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фасада | 2014 - 2016 |
| 19375 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19376 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19377 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19378 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 19379 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19380 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19381 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19382 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19383 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 19384 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19385 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19386 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19387 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19388 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19389 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19390 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19391 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19392 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19393 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19394 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 43 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19395 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19396 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 19397 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19398 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19399 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 19400 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 19401 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 19402 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19403 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19404 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19405 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19406 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19407 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19408 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19409 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19410 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19411 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19412 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 46 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19413 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19414 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19415 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19416 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19417 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19418 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19419 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19420 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19421 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19422 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19423 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19424 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19425 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19426 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19427 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19428 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19429 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19430 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19431 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19432 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 19433 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19434 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19435 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19436 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19437 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19438 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19439 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 19440 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19441 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19442 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 19443 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19444 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19445 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 19446 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 19447 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19448 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 19449 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19450 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19451 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19452 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19453 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19454 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19455 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19456 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19457 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19458 | г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19459 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19460 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19461 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19462 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19463 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19464 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19465 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19466 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19467 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19468 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19469 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19470 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19471 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19472 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19473 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19474 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19475 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19476 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19477 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19478 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19479 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19480 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19481 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19482 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19483 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19484 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19485 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19486 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19487 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19488 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19489 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19490 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19491 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19492 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19493 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19494 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19495 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19496 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19497 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19498 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19499 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19500 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19501 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19502 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19503 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19504 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19505 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19506 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19507 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19508 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19509 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19510 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19511 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19512 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19513 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19514 | г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19515 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19516 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19517 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19518 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19519 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19520 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19521 | г. Улан-Удэ, ул. Орджоникидзе, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19522 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19523 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19524 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19525 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19526 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19527 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19528 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19529 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19530 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19531 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 19532 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19533 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19534 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19535 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17/1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19536 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19537 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19538 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19539 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 17/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19540 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19541 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 19 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19542 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19543 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19544 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19545 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19546 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19547 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19548 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19549 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19550 | г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19551 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19552 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19553 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19554 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19555 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19556 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19557 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19558 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19559 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19560 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19561 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19562 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19563 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19564 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19565 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19566 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19567 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19568 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19569 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19570 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19571 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19572 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19573 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19574 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19575 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19576 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19577 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19578 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19579 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19580 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19581 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19582 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19583 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19584 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19585 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19586 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19587 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19588 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19589 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19590 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19591 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19592 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19593 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19594 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19595 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19596 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 19597 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19598 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 19599 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19600 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 19601 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 19602 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19603 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19604 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19605 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19606 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19607 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19608 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19609 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19610 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19611 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19612 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19613 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19614 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19615 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19616 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19617 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19618 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19619 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19620 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19621 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19622 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19623 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19624 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19625 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19626 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19627 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19628 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19629 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19630 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19631 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19632 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19633 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 19634 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19635 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19636 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 19637 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19638 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 19639 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19640 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 19641 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19642 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19643 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 19644 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19645 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19646 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19647 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19648 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19649 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19650 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19651 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19652 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19653 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19654 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19655 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19656 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19657 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19658 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19659 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19660 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19661 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 47 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19662 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19663 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19664 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19665 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19666 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19667 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19668 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19669 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19670 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 19671 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19672 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19673 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19674 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 19675 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 19676 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19677 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 19678 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 48а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19679 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19680 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19681 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19682 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19683 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19684 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19685 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19686 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19687 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19688 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19689 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19690 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19691 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19692 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19693 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19694 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19695 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19696 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19697 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19698 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19699 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19700 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19701 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19702 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19703 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19704 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19705 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19706 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19707 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19708 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19709 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19710 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 51 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19711 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19712 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19713 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19714 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19715 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19716 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19717 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19718 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19719 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19720 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19721 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19722 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19723 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 52а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19724 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19725 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19726 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19727 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19728 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19729 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19730 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 53 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19731 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19732 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19733 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19734 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19735 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19736 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19737 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19738 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 54 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19739 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19740 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19741 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19742 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19743 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19744 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19745 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 55 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19746 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19747 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19748 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19749 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19750 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19751 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19752 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19753 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19754 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19755 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19756 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19757 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 57 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 - 2022 |
| 19758 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 57 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19759 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19760 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19761 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19762 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19763 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19764 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19765 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19766 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 58 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19767 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19768 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19769 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19770 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19771 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19772 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19773 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19774 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19775 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19776 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19777 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 19778 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 59а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19779 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19780 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19781 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19782 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19783 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19784 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19785 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19786 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 60 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19787 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 61 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19788 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 61 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19789 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 61 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19790 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 61 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19791 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 61 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19792 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19793 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19794 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19795 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19796 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19797 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19798 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19799 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 62 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19800 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19801 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 63 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19802 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 63 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19803 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 63 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19804 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 63 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19805 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19806 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 64 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19807 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 64 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19808 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 64 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19809 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 64 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19810 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19811 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 65 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19812 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 65 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19813 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 65 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19814 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 65 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19815 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19816 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 19817 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19818 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19819 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 19820 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 19821 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 66 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 19822 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19823 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19824 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19825 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19826 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19827 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19828 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19829 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19830 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 70 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19831 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 70 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19832 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 70 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19833 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 70 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19834 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 70 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19835 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19836 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19837 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19838 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19839 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19840 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 19841 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 19842 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 72 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 19843 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 74 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19844 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 74 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19845 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 74 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19846 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 74 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19847 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 76 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19848 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 76 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19849 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 76 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19850 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 76 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19851 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 78 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19852 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 78 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19853 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 78 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19854 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 78 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19855 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 80 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19856 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 80 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19857 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 80 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 19858 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 80 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19859 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19860 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19861 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19862 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19863 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19864 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19865 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19866 | г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19867 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19868 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19869 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19870 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19871 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19872 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19873 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 19874 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 19875 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19876 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 19877 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 28 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 19878 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19879 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19880 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19881 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19882 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19883 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19884 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19885 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19886 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19887 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19888 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 19889 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 29а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19890 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19891 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19892 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 31 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19893 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19894 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19895 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19896 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19897 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 19898 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19899 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19900 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19901 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19902 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19903 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2026 - 2028 |
| 19904 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 19905 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 19906 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 19907 | г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, д. 33а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19908 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 19909 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 19910 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19911 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 19912 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 19913 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 19914 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19915 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 19916 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19917 | г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19918 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19919 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19920 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19921 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 19922 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19923 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 19924 | г. Улан-Удэ, ул. Печерская, д. 47 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19925 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19926 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19927 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 17 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 19928 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19929 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19930 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19931 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19932 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19933 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19934 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19935 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19936 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19937 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19938 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 19939 | г. Улан-Удэ, ул. Пионерская, д. 20б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 19940 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 19941 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 19942 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 19943 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 19944 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 19945 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19946 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 19947 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19948 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19949 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19950 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 19951 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 19952 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19953 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19954 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 2/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 19955 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19956 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 19957 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 19958 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 19959 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 19960 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19961 | г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 19962 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19963 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 10 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19964 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19965 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 19966 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19967 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 11 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19968 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19969 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19970 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19971 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 19972 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 13 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19973 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19974 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19975 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19976 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19977 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19978 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19979 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19980 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19981 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19982 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 15а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19983 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19984 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 17 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19985 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19986 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19987 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19988 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 19 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19989 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19990 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19991 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19992 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 22 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19993 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19994 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19995 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 19996 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 24 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 19997 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 19998 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 19999 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20000 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 26 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20001 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20002 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20003 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20004 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 28 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20005 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20006 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20007 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20008 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20009 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20010 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20011 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20012 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20013 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 30 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20014 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20015 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20016 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20017 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 34 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20018 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20019 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20020 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20021 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 36 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20022 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20023 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20024 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20025 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 38 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20026 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20027 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20028 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20029 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20030 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20031 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 3б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20032 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20033 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20034 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20035 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20036 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20037 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 40 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20038 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20039 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 40 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20040 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20041 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20042 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20043 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20044 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20045 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20046 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20047 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20048 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20049 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 8 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20050 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20051 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20052 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20053 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20054 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20055 | г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20056 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20057 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20058 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20059 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20060 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20061 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20062 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20063 | г. Улан-Удэ, ул. Подкаменская, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20064 | г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20065 | г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20066 | г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20067 | г. Улан-Удэ, ул. Покровская, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20068 | г. Улан-Удэ, ул. Полевая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20069 | г. Улан-Удэ, ул. Полевая, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20070 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20071 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20072 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20073 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20074 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20075 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20076 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20077 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20078 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 3а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20079 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 3а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20080 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20081 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20082 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20083 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20084 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20085 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20086 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20087 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20088 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20089 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20090 | г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20091 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20092 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 20093 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 20094 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 20095 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 20096 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 20097 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20098 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 20099 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 2в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 20100 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20101 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20102 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20103 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20104 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20105 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20106 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20107 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20108 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20109 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20110 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20111 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20112 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 7 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 20113 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20114 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20115 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20116 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20117 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20118 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20119 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20120 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20121 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20122 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20123 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8в | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20124 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20125 | г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 8в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20126 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20127 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20128 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20129 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20130 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20131 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20132 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20133 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20134 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20135 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20136 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20137 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20138 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20139 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20140 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20141 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20142 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 20143 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20144 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 20145 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 20146 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20147 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20148 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20149 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20150 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20151 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20152 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 20153 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20154 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20155 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20156 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20157 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 20158 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 20159 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 20160 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20161 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 20162 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20163 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20164 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20165 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20166 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20167 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20168 | г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20169 | г. Улан-Удэ, ул. Производственная, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20170 | г. Улан-Удэ, ул. Производственная, д. 3а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20171 | г. Улан-Удэ, ул. Производственная, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20172 | г. Улан-Удэ, ул. Производственная, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20173 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20174 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20175 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20176 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20177 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 11 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20178 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20179 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20180 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 11а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20181 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 11а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20182 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20183 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20184 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 13а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20185 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 13а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20186 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20187 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20188 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20189 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20190 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20191 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20192 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20193 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20194 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20195 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20196 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20197 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20198 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20199 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20200 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20201 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20202 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20203 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20204 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20205 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20206 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20207 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20208 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20209 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20210 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20211 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20212 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20213 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20214 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 8а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20215 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20216 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20217 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20218 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20219 | г. Улан-Удэ, ул. Пролетарская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20220 | г. Улан-Удэ, ул. Проселочная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20221 | г. Улан-Удэ, ул. Проселочная, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20222 | г. Улан-Удэ, ул. Проселочная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20223 | г. Улан-Удэ, ул. Проселочная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20224 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20225 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20226 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20227 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20228 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20229 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20230 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20231 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20232 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20233 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20234 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20235 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20236 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20237 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20238 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20239 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20240 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20241 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20242 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20243 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20244 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20245 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20246 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20247 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20248 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20249 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20250 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 20251 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20252 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20253 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20254 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20255 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20256 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20257 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20258 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20259 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20260 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20261 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20262 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20263 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20264 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20265 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20266 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20267 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20268 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20269 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20270 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20271 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20272 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20273 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20274 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 20275 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 20276 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20277 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20278 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20279 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20280 | г. Улан-Удэ, ул. Профсоюзная, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20281 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20282 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 20283 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20284 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 20285 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20286 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20287 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 20288 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20289 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20290 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20291 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20292 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17б | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20293 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20294 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17в | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20295 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20296 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17в | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20297 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20298 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17г | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20299 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17г | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20300 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17г | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20301 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 17г | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20302 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20303 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 20 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20304 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20305 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20306 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20307 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20308 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20309 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20310 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20311 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20312 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20313 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20314 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20315 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20316 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20317 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20318 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20319 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20320 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20321 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20322 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20323 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20324 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20325 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20326 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20327 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20328 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20329 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20330 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 20331 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20332 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20333 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20334 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20335 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20336 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20337 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20338 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20339 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20340 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20341 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20342 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20343 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20344 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20345 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20346 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20347 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 20348 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20349 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20350 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20351 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20352 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20353 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20354 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20355 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20356 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 20357 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20358 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20359 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20360 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20361 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20362 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20363 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20364 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20365 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20366 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20367 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20368 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20369 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20370 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 20371 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20372 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20373 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20374 | г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 57 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20375 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 20376 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20377 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20378 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20379 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 20380 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20381 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20382 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20383 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20384 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20385 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20386 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20387 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 14 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20388 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 14 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20389 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20390 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20391 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20392 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20393 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 20394 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20395 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 20396 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20397 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20398 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 20399 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 20400 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20401 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20402 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 20403 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20404 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20405 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20406 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20407 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 20408 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20409 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20410 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20411 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 20412 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20413 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20414 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20415 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20416 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 20417 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20418 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20419 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20420 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 20421 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20422 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20423 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20424 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20425 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 20426 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20427 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20428 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20429 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 20430 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20431 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20432 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20433 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20434 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 20435 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20436 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20437 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20438 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 20439 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20440 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20441 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20442 | г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20443 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20444 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20445 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20446 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20447 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20448 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20449 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20450 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20451 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20452 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20453 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20454 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20455 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20456 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20457 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20458 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20459 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20460 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20461 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20462 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20463 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20464 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20465 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20466 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20467 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 12п | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20468 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20469 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 20470 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 20471 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 20472 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20473 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20474 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20475 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20476 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 20477 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20478 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20479 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20480 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20481 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20482 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20483 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20484 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20485 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20486 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20487 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20488 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20489 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20490 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20491 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20492 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20493 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20494 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20495 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20496 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20497 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20498 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20499 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20500 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20501 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20502 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20503 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20504 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20505 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20506 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20507 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20508 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20509 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20510 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20511 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 24а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20512 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20513 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20514 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 20515 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20516 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20517 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20518 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20519 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20520 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20521 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20522 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20523 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20524 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20525 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20526 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20527 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20528 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20529 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20530 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 20531 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20532 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20533 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20534 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 33п | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20535 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20536 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 20537 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 20538 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 20539 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20540 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 20541 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20542 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 20543 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 20544 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20545 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20546 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20547 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20548 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 35а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20549 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20550 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20551 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20552 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20553 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 3а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20554 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20555 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20556 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20557 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20558 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20559 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20560 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20561 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20562 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20563 | г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20564 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20565 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20566 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20567 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20568 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20569 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20570 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20571 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20572 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20573 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20574 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20575 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20576 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 2/7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20577 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20578 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20579 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20580 | г. Улан-Удэ, ул. Пятницкого, д. 4/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20581 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20582 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20583 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20584 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20585 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20586 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20587 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20588 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20589 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20590 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20591 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20592 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 20593 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20594 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20595 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20596 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20597 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20598 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20599 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20600 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20601 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 20602 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20603 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20604 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20605 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20606 | г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20607 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20608 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20609 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20610 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20611 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20612 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20613 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20614 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20615 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20616 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20617 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20618 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20619 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20620 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20621 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20622 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20623 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20624 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20625 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20626 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20627 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20628 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20629 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20630 | г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20631 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 102 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20632 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 102 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20633 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 102 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 20634 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 102 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20635 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20636 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20637 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20638 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20639 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 20640 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20641 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20642 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20643 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020 - 2022 |
| 20644 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20645 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104б | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 20646 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20647 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 20648 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 104б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20649 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20650 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 20651 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 20652 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20653 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 20654 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20655 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20656 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 20657 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 20658 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20659 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20660 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20661 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 20662 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 20663 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20664 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20665 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20666 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 16 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 20667 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 20668 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20669 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 3 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20670 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20671 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20672 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20673 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20674 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20675 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20676 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20677 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20678 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20679 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 20680 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20681 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20682 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20683 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20684 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20685 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 20686 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 32а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 20687 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20688 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20689 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 38 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 20690 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20691 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20692 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20693 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20694 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 42 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20695 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20696 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 68 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20697 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 68 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20698 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 68 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20699 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 68 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20700 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20701 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 20702 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20703 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20704 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 20705 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20706 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20707 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20708 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 96 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20709 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 98 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20710 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 98 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20711 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 98 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20712 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 98 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 20713 | г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 98 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20714 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20715 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20716 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20717 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20718 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20719 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20720 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20721 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20722 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20723 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20724 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20725 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20726 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20727 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20728 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20729 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20730 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20731 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20732 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20733 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20734 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20735 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20736 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20737 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 20738 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20739 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 21 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2023 - 2025 |
| 20740 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20741 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20742 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20743 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20744 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20745 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20746 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20747 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20748 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20749 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20750 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 20751 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20752 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20753 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20754 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20755 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 20756 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 20757 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20758 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20759 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20760 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20761 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 20762 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20763 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20764 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 20765 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2029 - 2031 |
| 20766 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 20767 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 20768 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 20769 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20770 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 2в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20771 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20772 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20773 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20774 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20775 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20776 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20777 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20778 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20779 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20780 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20781 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20782 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 20783 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20784 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20785 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20786 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20787 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20788 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20789 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 8 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 20790 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20791 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20792 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20793 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 20794 | г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 20795 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20796 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20797 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20798 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20799 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20800 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 20801 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20802 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20803 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20804 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20805 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20806 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20807 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20808 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20809 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20810 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20811 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20812 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20813 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20814 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20815 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20816 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20817 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20818 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20819 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20820 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20821 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20822 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20823 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20824 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20825 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20826 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20827 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20828 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20829 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20830 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20831 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20832 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20833 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20834 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20835 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20836 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20837 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 20838 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20839 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20840 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20841 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20842 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20843 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20844 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20845 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20846 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2014 - 2016 |
| 20847 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20848 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 5/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20849 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20850 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20851 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20852 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20853 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20854 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20855 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20856 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20857 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20858 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20859 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20860 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20861 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20862 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20863 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20864 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20865 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20866 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20867 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20868 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20869 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20870 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20871 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20872 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20873 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20874 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20875 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20876 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20877 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 20878 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20879 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20880 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 7/3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20881 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20882 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20883 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20884 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20885 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20886 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20887 | г. Улан-Удэ, ул. Родины, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20888 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20889 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20890 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20891 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20892 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20893 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20894 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20895 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20896 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20897 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20898 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20899 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20900 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20901 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20902 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20903 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20904 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20905 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20906 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 37 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20907 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20908 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20909 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20910 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20911 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20912 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20913 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20914 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20915 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20916 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 20917 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20918 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 20919 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 20920 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 20921 | г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 20922 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20923 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20924 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20925 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20926 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20927 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20928 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20929 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20930 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20931 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20932 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20933 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20934 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20935 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20936 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20937 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20938 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20939 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20940 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20941 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20942 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20943 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20944 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20945 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20946 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20947 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20948 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20949 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20950 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20951 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20952 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20953 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20954 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20955 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20956 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 20957 | г. Улан-Удэ, ул. Садовая, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20958 | г. Улан-Удэ, ул. Санаторно-лесная школа, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20959 | г. Улан-Удэ, ул. Санаторно-лесная школа, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20960 | г. Улан-Удэ, ул. Санаторно-лесная школа, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20961 | г. Улан-Удэ, ул. Санаторно-лесная школа, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20962 | г. Улан-Удэ, ул. Сахалинская, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 20963 | г. Улан-Удэ, ул. Сахалинская, д. 34 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20964 | г. Улан-Удэ, ул. Сахалинская, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20965 | г. Улан-Удэ, ул. Сахалинская, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20966 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 20967 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20968 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 20969 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 20970 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 20971 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20972 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20973 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 20974 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 20975 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20976 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20977 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20978 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 11а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20979 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20980 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20981 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 13 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20982 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20983 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20984 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20985 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20986 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20987 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20988 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 20989 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20990 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20991 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 20992 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20993 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 20994 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 20995 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 20996 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 20997 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 20998 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 20999 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21000 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21001 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21002 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21003 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 19 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 21004 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 21005 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 21006 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21007 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21008 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21009 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21010 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21011 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21012 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21013 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21014 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21015 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 21016 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21017 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21018 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21019 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 21020 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21021 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21022 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21023 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 21024 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21025 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 21026 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21027 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21028 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21029 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 21030 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21031 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21032 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21033 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 21034 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21035 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21036 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21037 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21038 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21039 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 21040 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21041 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21042 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21043 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21044 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21045 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21046 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21047 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21048 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21049 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 21050 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 21051 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21052 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21053 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21054 | г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 23в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21055 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21056 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21057 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21058 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21059 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21060 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21061 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21062 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21063 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 21064 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21065 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21066 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21067 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21068 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21069 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21070 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21071 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 21072 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21073 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21074 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21075 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21076 | г. Улан-Удэ, ул. Саянская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21077 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21078 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21079 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21080 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21081 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21082 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21083 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21084 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 10/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21085 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21086 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21087 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21088 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21089 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21090 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21091 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21092 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21093 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 24/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21094 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 24/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21095 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 24/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21096 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 24/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21097 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 35 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21098 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21099 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 35 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21100 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21101 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21102 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21103 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21104 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21105 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21106 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21107 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21108 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21109 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21110 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21111 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21112 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21113 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21114 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21115 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21116 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21117 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21118 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21119 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21120 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21121 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21122 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21123 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21124 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21125 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21126 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21127 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21128 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6в корпус 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21129 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21130 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21131 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21132 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21133 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21134 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21135 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21136 | г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21137 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21138 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 2/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21139 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 2/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21140 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 2/3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21141 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 2/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21142 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 2/3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21143 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21144 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21145 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21146 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21147 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21148 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21149 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21150 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21151 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21152 | г. Улан-Удэ, ул. Свободы, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21153 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21154 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21155 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21156 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21157 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21158 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 10а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21159 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 21160 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21161 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 11 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21162 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 11 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 21163 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 21164 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21165 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21166 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21167 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21168 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21169 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 12а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21170 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21171 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21172 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21173 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21174 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21175 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21176 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21177 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 14а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21178 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21179 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21180 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21181 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21182 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 16а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21183 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 16а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21184 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 16а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21185 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21186 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21187 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21188 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21189 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21190 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21191 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21192 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21193 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21194 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21195 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21196 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21197 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21198 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21199 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21200 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21201 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21202 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 8а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21203 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 8а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21204 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21205 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21206 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 9 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21207 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21208 | г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21209 | г. Улан-Удэ, ул. Северная, д. 90 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21210 | г. Улан-Удэ, ул. Северная, д. 90 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21211 | г. Улан-Удэ, ул. Северная, д. 90 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21212 | г. Улан-Удэ, ул. Северная, д. 90 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21213 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21214 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21215 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21216 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 1 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 21217 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 1 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 21218 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21219 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21220 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21221 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21222 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21223 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21224 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21225 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21226 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21227 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21228 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21229 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21230 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 21231 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 21232 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21233 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21234 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21235 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21236 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21237 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21238 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21239 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21240 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21241 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21242 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21243 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21244 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21245 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21246 | г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21247 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21248 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 21249 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21250 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д. 1а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21251 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21252 | г. Улан-Удэ, ул. Серова, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21253 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21254 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21255 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21256 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21257 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21258 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21259 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21260 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21261 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21262 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21263 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21264 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21265 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21266 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21267 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21268 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21269 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21270 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21271 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21272 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21273 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 21274 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21275 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21276 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21277 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21278 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21279 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21280 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21281 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 21282 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21283 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21284 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21285 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21286 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21287 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21288 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21289 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21290 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21291 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21292 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21293 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21294 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21295 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21296 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21297 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21298 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21299 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 21300 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21301 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21302 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21303 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21304 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21305 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21306 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21307 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21308 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 21309 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21310 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21311 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21312 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21313 | г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 21314 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21315 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21316 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21317 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 21318 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 10/1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21319 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 10/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21320 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 10/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21321 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 10/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21322 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21323 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21324 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21325 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21326 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21327 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21328 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21329 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 20/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21330 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 20/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21331 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 20/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21332 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 20/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21333 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21334 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21335 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21336 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21337 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21338 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21339 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21340 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21341 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21342 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 21343 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21344 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21345 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21346 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21347 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21348 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21349 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 41/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21350 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 41/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21351 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 41/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21352 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 41/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21353 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21354 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21355 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 21356 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21357 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21358 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21359 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21360 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21361 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21362 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21363 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21364 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21365 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21366 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21367 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21368 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21369 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21370 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21371 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 44/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21372 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21373 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21374 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21375 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 46 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21376 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 46 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21377 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21378 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21379 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 47 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21380 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 47 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21381 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 47 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21382 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21383 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 49 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21384 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21385 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 49 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21386 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21387 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 5/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21388 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 5/1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21389 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 5/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21390 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 5/1 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 21391 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 5/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 21392 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 52 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21393 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 52 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 21394 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 52 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 21395 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 52 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 21396 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21397 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21398 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21399 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21400 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21401 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 21402 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2032 - 2034 |
| 21403 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 21404 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21405 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54б | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21406 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21407 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21408 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21409 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21410 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 21411 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21412 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21413 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21414 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21415 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21416 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21417 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21418 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21419 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2029 - 2031 |
| 21420 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 21421 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 21422 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21423 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21424 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 77 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21425 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 79 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21426 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 79 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21427 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 79 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21428 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 81 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21429 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 81 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21430 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 81 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21431 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 81 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21432 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21433 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21434 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21435 | г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21436 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21437 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21438 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 21439 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 21440 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21441 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21442 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21443 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 21444 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 21445 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21446 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21447 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 21448 | г. Улан-Удэ, ул. Соборная, д. 12/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 21449 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21450 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21451 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21452 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21453 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21454 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21455 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 21456 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 16 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21457 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21458 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21459 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21460 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21461 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21462 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21463 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21464 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21465 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 21466 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21467 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21468 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21469 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21470 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21471 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 21472 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21473 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21474 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21475 | г. Улан-Удэ, ул. Современная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21476 | г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 21477 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21478 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21479 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21480 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21481 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21482 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 53 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21483 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 53 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21484 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 53 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21485 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21486 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21487 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 59 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21488 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 59 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21489 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21490 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21491 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21492 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 21493 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 21494 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 21495 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 21496 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 21497 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 62 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 21498 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21499 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21500 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21501 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21502 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21503 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67б | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21504 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21505 | г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 67б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21506 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21507 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21508 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21509 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21510 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21511 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21512 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21513 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21514 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21515 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21516 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21517 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21518 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21519 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21520 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21521 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21522 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21523 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21524 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21525 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21526 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21527 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21528 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21529 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21530 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21531 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21532 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21533 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21534 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21535 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21536 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21537 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21538 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 21539 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21540 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21541 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21542 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21543 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21544 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21545 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21546 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21547 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21548 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21549 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21550 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21551 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21552 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21553 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21554 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21555 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21556 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21557 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21558 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21559 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21560 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21561 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21562 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21563 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21564 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21565 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21566 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21567 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21568 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21569 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21570 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21571 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21572 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21573 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21574 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21575 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21576 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21577 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21578 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21579 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21580 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21581 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21582 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21583 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21584 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21585 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21586 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21587 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21588 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21589 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21590 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21591 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21592 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21593 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21594 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21595 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21596 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21597 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21598 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21599 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21600 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21601 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21602 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21603 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21604 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21605 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21606 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21607 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21608 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21609 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21610 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21611 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21612 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21613 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21614 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21615 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21616 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21617 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21618 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21619 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21620 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21621 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21622 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21623 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 21624 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21625 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21626 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21627 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 29 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21628 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21629 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21630 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21631 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21632 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21633 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21634 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21635 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21636 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 21637 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 21638 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21639 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 21640 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21641 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 21642 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21643 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21644 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21645 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21646 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21647 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21648 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21649 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21650 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 21651 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 21652 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21653 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 21654 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21655 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 21656 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21657 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21658 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21659 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21660 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21661 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21662 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21663 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21664 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21665 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21666 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21667 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21668 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21669 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21670 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21671 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21672 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21673 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21674 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21675 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21676 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21677 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21678 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21679 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21680 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 21681 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 21682 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21683 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21684 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21685 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21686 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21687 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21688 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21689 | г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21690 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21691 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 21692 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21693 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 21694 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 21695 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21696 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21697 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21698 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 21699 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21700 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 14а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21701 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21702 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21703 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21704 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21705 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21706 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21707 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21708 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21709 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 21710 | г. Улан-Удэ, ул. Сосновая, д. 16а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21711 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21712 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21713 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21714 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21715 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21716 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21717 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21718 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21719 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21720 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21721 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21722 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21723 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21724 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21725 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21726 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21727 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21728 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21729 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21730 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21731 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21732 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21733 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21734 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21735 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21736 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21737 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21738 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21739 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21740 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21741 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21742 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21743 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21744 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21745 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21746 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21747 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21748 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21749 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21750 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21751 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21752 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21753 | г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21754 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 21755 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21756 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21757 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 21758 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 21759 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 21760 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21761 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21762 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21763 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 50а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 21764 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 54 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21765 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 54 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21766 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 54 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21767 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 54 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21768 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 54 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21769 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21770 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21771 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21772 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21773 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21774 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21775 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21776 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21777 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21778 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21779 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21780 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21781 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21782 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 21783 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21784 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 21785 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21786 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 56/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21787 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21788 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21789 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 58 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21790 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 58 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21791 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 60 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21792 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 60 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21793 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 60 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 21794 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 60 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21795 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 62 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21796 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 62 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21797 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 62 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 21798 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 62 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21799 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 64 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21800 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 64 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21801 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 64 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 21802 | г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 64 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 21803 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21804 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21805 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21806 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21807 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21808 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21809 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21810 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21811 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21812 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21813 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21814 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21815 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21816 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21817 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21818 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21819 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21820 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21821 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21822 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21823 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21824 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21825 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21826 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21827 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21828 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21829 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21830 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21831 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21832 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21833 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21834 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 7 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21835 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21836 | г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21837 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 17а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 21838 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 17а | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 21839 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21840 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21841 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21842 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 29 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21843 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21844 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21845 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21846 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21847 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 30 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21848 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21849 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21850 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21851 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21852 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21853 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 31 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21854 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21855 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21856 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21857 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21858 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21859 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21860 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21861 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21862 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21863 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21864 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21865 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21866 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21867 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21868 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21869 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21870 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21871 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21872 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21873 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21874 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21875 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21876 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21877 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21878 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21879 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21880 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21881 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 21882 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21883 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21884 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 21885 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 21886 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21887 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 37 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21888 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 37 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21889 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 37 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21890 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 37 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21891 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 37 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21892 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 37 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21893 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21894 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 21895 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 21896 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 21897 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21898 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2026 - - 2028 |
| 21899 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт фасада | 2026 - - 2028 |
| 21900 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - - 2028 |
| 21901 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 21902 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21903 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21904 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 38а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21905 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21906 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 39 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21907 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21908 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21909 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21910 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21911 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 40 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21912 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21913 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 21914 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21915 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21916 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21917 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 41 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 21918 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21919 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21920 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 5 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21921 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21922 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21923 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 21924 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21925 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21926 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21927 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21928 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21929 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21930 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21931 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21932 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21933 | г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21934 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21935 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21936 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21937 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21938 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21939 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21940 | г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 21941 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21942 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21943 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21944 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21945 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21946 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21947 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21948 | г. Улан-Удэ, ул. Тагильская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21949 | г. Улан-Удэ, ул. Таежная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21950 | г. Улан-Удэ, ул. Таежная, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21951 | г. Улан-Удэ, ул. Таежная, д. 1а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21952 | г. Улан-Удэ, ул. Таежная, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21953 | г. Улан-Удэ, ул. Таежная, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21954 | г. Улан-Удэ, ул. Тверская, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21955 | г. Улан-Удэ, ул. Тверская, д. 39 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 21956 | г. Улан-Удэ, ул. Тверская, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 21957 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21958 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21959 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21960 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21961 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21962 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21963 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21964 | г. Улан-Удэ, ул. Телецентр, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21965 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21966 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21967 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21968 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 21969 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21970 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21971 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21972 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21973 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 4 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 21974 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21975 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21976 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21977 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21978 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 6 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 21979 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21980 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21981 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 21982 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21983 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 8 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 21984 | г. Улан-Удэ, ул. Тельмана, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21985 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21986 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 21987 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21988 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 21989 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 21990 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 21991 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 21992 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 21993 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21994 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 21995 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 21996 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 21997 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 21998 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 21999 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22000 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22001 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22002 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22003 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22004 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22005 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22006 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22007 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22008 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22009 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22010 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22011 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22012 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22013 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22014 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22015 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22016 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22017 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22018 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22019 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22020 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22021 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22022 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22023 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22024 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22025 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22026 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22027 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22028 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22029 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 22030 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22031 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22032 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22033 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22034 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22035 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22036 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22037 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22038 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22039 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22040 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22041 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22042 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22043 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22044 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22045 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22046 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22047 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22048 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22049 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22050 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22051 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22052 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22053 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22054 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 22055 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22056 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22057 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22058 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22059 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22060 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22061 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 20а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22062 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22063 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22064 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22065 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22066 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22067 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22068 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22069 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22070 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 22 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 22071 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22072 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22073 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22074 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22075 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22076 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22077 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22078 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22079 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22080 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22081 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22082 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22083 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22084 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22085 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22086 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22087 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22088 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22089 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22090 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22091 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22092 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22093 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 26а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22094 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22095 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22096 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22097 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22098 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22099 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22100 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22101 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22102 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22103 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22104 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22105 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22106 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22107 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 28а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22108 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22109 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22110 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22111 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22112 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22113 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22114 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22115 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22116 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22117 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22118 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22119 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22120 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22121 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 30а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22122 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22123 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22124 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22125 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22126 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 22127 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22128 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22129 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22130 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22131 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22132 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22133 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22134 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22135 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 22136 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 32а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22137 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22138 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22139 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22140 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22141 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 22142 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22143 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22144 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22145 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22146 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22147 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22148 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22149 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22150 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 34а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22151 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22152 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22153 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22154 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22155 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22156 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22157 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22158 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22159 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22160 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22161 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22162 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22163 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36а | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 22164 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22165 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 36а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22166 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22167 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22168 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22169 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22170 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22171 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22172 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22173 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 38 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22174 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22175 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22176 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22177 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22178 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22179 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22180 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22181 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22182 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22183 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22184 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22185 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22186 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22187 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22188 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22189 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 40 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22190 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 58 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22191 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 58 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22192 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 58 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22193 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 58 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22194 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 58 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22195 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 58 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22196 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 5б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22197 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 5б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22198 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 5б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22199 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22200 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22201 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22202 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22203 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22204 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22205 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22206 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22207 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22208 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22209 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 22210 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22211 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22212 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22213 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 22214 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2026 - 2028 |
| 22215 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22216 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22217 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22218 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22219 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22220 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22221 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22222 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22223 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22224 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22225 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 22226 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22227 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 22228 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 22229 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 22230 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/1 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 22231 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22232 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22233 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22234 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22235 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22236 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22237 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 22238 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 22239 | г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 8/2 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 22240 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 22241 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22242 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22243 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22244 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22245 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22246 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 22247 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22248 | г. Улан-Удэ, ул. Технологическая, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22249 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22250 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 10 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22251 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22252 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22253 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22254 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22255 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22256 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 22257 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22258 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22259 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22260 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22261 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22262 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22263 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22264 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22265 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22266 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22267 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 22268 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22269 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22270 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22271 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22272 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22273 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22274 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 22275 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22276 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22277 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22278 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22279 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22280 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22281 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22282 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 22283 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22284 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22285 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22286 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22287 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22288 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22289 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 22290 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22291 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22292 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22293 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22294 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22295 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22296 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22297 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 22298 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22299 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22300 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22301 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 22302 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22303 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 8 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 22304 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22305 | г. Улан-Удэ, ул. Ткацкая, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22306 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22307 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22308 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22309 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22310 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22311 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22312 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22313 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22314 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22315 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22316 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22317 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22318 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22319 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22320 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22321 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22322 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22323 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22324 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 13а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22325 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22326 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22327 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22328 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22329 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22330 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22331 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22332 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22333 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22334 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22335 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22336 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22337 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22338 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22339 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22340 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 15а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22341 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 161 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22342 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 161 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22343 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 161 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22344 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 163 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22345 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 163 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22346 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 163 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 22347 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 163 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22348 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22349 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22350 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22351 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22352 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17а | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22353 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22354 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22355 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 17а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22356 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22357 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22358 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22359 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22360 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22361 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22362 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22363 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22364 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22365 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22366 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22367 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22368 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22369 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22370 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22371 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22372 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 27 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22373 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22374 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22375 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22376 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22377 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22378 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22379 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22380 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22381 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22382 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22383 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 31 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22384 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22385 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 31 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22386 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22387 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 39 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22388 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 39 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22389 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 39 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22390 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 39 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22391 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 39 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 22392 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 39 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22393 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 39 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22394 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22395 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22396 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22397 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22398 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22399 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22400 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 41 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22401 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22402 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22403 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22404 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22405 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22406 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22407 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 43 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22408 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 45 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22409 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 45 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22410 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 45 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22411 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 45 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22412 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 45 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22413 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 45 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22414 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 45 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22415 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22416 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22417 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22418 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22419 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22420 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22421 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 47 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22422 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22423 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 49 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22424 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22425 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22426 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 49 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22427 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 49 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22428 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 49 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22429 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 55 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22430 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 55 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 22431 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 55 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 22432 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 55 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 22433 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 55 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22434 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 55 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22435 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 55 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 22436 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 57 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22437 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 57 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22438 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 57 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22439 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 57 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22440 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 57 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22441 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 57 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22442 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 57 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22443 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 59 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22444 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 59 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22445 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 59 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22446 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 59 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 22447 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 59 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22448 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 59 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22449 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 61 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22450 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 61 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22451 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 61 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22452 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 61 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22453 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 61 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22454 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 61 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22455 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 61 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22456 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22457 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 22458 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 22459 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 22460 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22461 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22462 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 22463 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22464 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22465 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22466 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22467 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22468 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22469 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 63а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22470 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22471 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 22472 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 22473 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 22474 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22475 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2023 - 2025 |
| 22476 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 65 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 22477 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 66 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 22478 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 66 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22479 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 66 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22480 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22481 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 66 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22482 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 66 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22483 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 67 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22484 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 67 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22485 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 67 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22486 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 67 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22487 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 67 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22488 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 67 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22489 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 67 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22490 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22491 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22492 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22493 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22494 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22495 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22496 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22497 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 22498 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 70 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22499 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22500 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22501 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22502 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22503 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22504 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22505 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 71 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22506 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 72 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22507 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 72 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22508 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 72 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22509 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 72 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22510 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 73 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22511 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 73 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22512 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 73 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22513 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 73 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22514 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 73 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22515 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 73 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22516 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 74 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22517 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 74 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22518 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 74 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22519 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 74 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22520 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 74 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22521 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22522 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22523 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22524 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 22525 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22526 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22527 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22528 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 76 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22529 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 76 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22530 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 76 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22531 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 76 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22532 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 78 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22533 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 78 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22534 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 78 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22535 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 78 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22536 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22537 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22538 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22539 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22540 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22541 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22542 | г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22543 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22544 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22545 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22546 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22547 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22548 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22549 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 22550 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 22551 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 22552 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2020 - 2022 |
| 22553 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 22554 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22555 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22556 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22557 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22558 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22559 | г. Улан-Удэ, ул. Толстихина, д. 2а | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 22560 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22561 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 22562 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 22563 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 22564 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22565 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22566 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 22567 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 22568 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22569 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 22570 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22571 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22572 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 14 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22573 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22574 | г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22575 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22576 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22577 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22578 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22579 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22580 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22581 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22582 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22583 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22584 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22585 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22586 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22587 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22588 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22589 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22590 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 22591 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22592 | г. Улан-Удэ, ул. Третьякова, д. 25а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22593 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22594 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22595 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22596 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22597 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22598 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22599 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 10 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22600 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22601 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22602 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22603 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22604 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22605 | г. Улан-Удэ, ул. Тропинина, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22606 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22607 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 22608 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22609 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22610 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22611 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22612 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22613 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22614 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22615 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22616 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22617 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22618 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22619 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22620 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22621 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22622 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22623 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22624 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22625 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22626 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 22627 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 22628 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22629 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22630 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22631 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 22632 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22633 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 142 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22634 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22635 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22636 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22637 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22638 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22639 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22640 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22641 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22642 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22643 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22644 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 144а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22645 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22646 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22647 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 22648 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22649 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 22650 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22651 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22652 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 22653 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 22654 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 22655 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22656 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22657 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22658 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 156 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22659 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22660 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22661 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22662 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22663 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22664 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22665 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 71 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 22666 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 71 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22667 | г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 71 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22668 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 128 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22669 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 128 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22670 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 128 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22671 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 128 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22672 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 130 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22673 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 130 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22674 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 130 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22675 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 130 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22676 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22677 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22678 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22679 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22680 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22681 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132/1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22682 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132/1 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22683 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 132/1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22684 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22685 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22686 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22687 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22688 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22689 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 134 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22690 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 136 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22691 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 136 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22692 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 136 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22693 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 136 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 22694 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 136 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22695 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 138 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22696 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 138 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22697 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 138 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22698 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 138 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22699 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 140 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22700 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 140 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22701 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 140 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22702 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 140 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22703 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 140 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22704 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 142 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22705 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 142 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22706 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 142 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22707 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 142 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22708 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 142 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22709 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 144 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22710 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 144 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22711 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 144 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22712 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 144 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22713 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 144 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22714 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 146 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22715 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 146 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22716 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 146 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22717 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 146 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22718 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 146 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22719 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 146 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22720 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 148 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22721 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 148 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22722 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 148 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22723 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 148 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22724 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 150 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22725 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 152 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22726 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 152 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22727 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 152 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22728 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 152 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22729 | г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 96 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22730 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22731 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22732 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22733 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 1 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22734 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22735 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22736 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22737 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22738 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22739 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22740 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22741 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22742 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22743 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22744 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22745 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22746 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22747 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22748 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 13 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22749 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22750 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22751 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22752 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22753 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22754 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22755 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22756 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22757 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22758 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 15 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22759 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22760 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22761 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 22762 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22763 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22764 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22765 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22766 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22767 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22768 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22769 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16а | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22770 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 16а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22771 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22772 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22773 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22774 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22775 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22776 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22777 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22778 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22779 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22780 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22781 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22782 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22783 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22784 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22785 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22786 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 18а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22787 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22788 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22789 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22790 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22791 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22792 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22793 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22794 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22795 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22796 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22797 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22798 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22799 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22800 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22801 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22802 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22803 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22804 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22805 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22806 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 20а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22807 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22808 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22809 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22810 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22811 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22812 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22813 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22814 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 23а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22815 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22816 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22817 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22818 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22819 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22820 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22821 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22822 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22823 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22824 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 4 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22825 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22826 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22827 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22828 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22829 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 5 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 22830 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22831 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22832 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22833 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22834 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22835 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22836 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22837 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22838 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22839 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22840 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22841 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22842 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22843 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22844 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22845 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22846 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22847 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22848 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22849 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 22850 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22851 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22852 | г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 22853 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22854 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22855 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22856 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22857 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22858 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22859 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22860 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22861 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22862 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22863 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22864 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22865 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22866 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22867 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22868 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22869 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22870 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22871 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22872 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22873 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22874 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22875 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22876 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22877 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22878 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22879 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22880 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22881 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22882 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22883 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22884 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22885 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22886 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22887 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22888 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22889 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22890 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22891 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22892 | г. Улан-Удэ, ул. ТЭЦ-1, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22893 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22894 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22895 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22896 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22897 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22898 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт фасада | 2017 - 2019 |
| 22899 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 - 2019 |
| 22900 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22901 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22902 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22903 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22904 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22905 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22906 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22907 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22908 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 28б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22909 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22910 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 22911 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22912 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22913 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22914 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22915 | г. Улан-Удэ, ул. Удинская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22916 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22917 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22918 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22919 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22920 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22921 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22922 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22923 | г. Улан-Удэ, ул. Уссурийская, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22924 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22925 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22926 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22927 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22928 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 1а | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22929 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22930 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22931 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22932 | г. Улан-Удэ, ул. Учебная, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22933 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22934 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22935 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22936 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22937 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 22938 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22939 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22940 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22941 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22942 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22943 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22944 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22945 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22946 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22947 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22948 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22949 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22950 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22951 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22952 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22953 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 22954 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22955 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22956 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22957 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22958 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22959 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22960 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22961 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22962 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22963 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22964 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22965 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 22966 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22967 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22968 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 22969 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 17 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 22970 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 22971 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22972 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22973 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22974 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22975 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22976 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22977 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22978 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22979 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22980 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22981 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 22982 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 22983 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 22984 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 22985 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 22986 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 22987 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22988 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 22989 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 22990 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 7а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 22991 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 22992 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 22993 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 22994 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 22995 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 22996 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 22997 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 22998 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 22999 | г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23000 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 10а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23001 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 10а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23002 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 10а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23003 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 10а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23004 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 10а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23005 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 10а | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23006 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23007 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 11 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23008 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23009 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23010 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23011 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23012 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 23013 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23014 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23015 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23016 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23017 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23018 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23019 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23020 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23021 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23022 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23023 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 23024 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23025 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23026 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23027 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16б | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23028 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16б | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23029 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23030 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16б | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23031 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23032 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 16б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23033 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23034 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23035 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23036 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 23037 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23038 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23039 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23040 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 23041 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23042 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 23043 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 23044 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23045 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23046 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23047 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23048 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 23049 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23050 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23051 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23052 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23053 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23054 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23055 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23056 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 23057 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23058 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23059 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23060 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23061 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23062 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23063 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23064 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23065 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23066 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23067 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23068 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23069 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23070 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23071 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23072 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23073 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23074 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23075 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23076 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23077 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23078 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23079 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23080 | г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 8 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23081 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23082 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 23083 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23084 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 23085 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23086 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23087 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23088 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23089 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23090 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 23091 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23092 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 3 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23093 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23094 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23095 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 23096 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23097 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23098 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23099 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23100 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23101 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 23102 | г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23103 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 23104 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 23105 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23106 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23107 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 23108 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23109 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23110 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 23111 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23112 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 23113 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23114 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 23115 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2б | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 23116 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2б | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 23117 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23118 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2б | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 23119 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23120 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 23121 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23122 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 23123 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23124 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 23125 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23126 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23127 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23128 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23129 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23130 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23131 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 4 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 23132 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23133 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23134 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23135 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 23136 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23137 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2023 - 2025 |
| 23138 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 6 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23139 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23140 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23141 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23142 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23143 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 23144 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 - 2025 |
| 23145 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 23146 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 8 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 23147 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23148 | г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23149 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23150 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 10 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23151 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23152 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23153 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23154 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23155 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 12 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23156 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23157 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23158 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 13 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23159 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 23160 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2026 - 2028 |
| 23161 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23162 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 14 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23163 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23164 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23165 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 17 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23166 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2020 - 2022 |
| 23167 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 17 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 23168 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23169 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 19 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23170 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23171 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23172 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 2 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23173 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23174 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23175 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 21 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23176 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23177 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23178 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 23 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23179 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23180 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23181 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 25 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23182 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23183 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23184 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23185 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23186 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23187 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 4 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23188 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23189 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23190 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 5 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23191 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23192 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23193 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23194 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23195 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23196 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23197 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23198 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 8 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23199 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23200 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23201 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 9 | Ремонт крыши | 2023 - 2025 |
| 23202 | г. Улан-Удэ, ул. Хрустальная, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23203 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23204 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 12 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23205 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23206 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23207 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23208 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 14 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23209 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23210 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23211 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23212 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 16 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23213 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23214 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23215 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23216 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23217 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23218 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23219 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23220 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 20 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23221 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23222 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23223 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23224 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 22 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23225 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23226 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23227 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23228 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 24 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23229 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 24 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23230 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23231 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23232 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 28 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23233 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 28 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23234 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23235 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23236 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 30 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23237 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23238 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23239 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23240 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 32 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23241 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 32 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23242 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23243 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23244 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 34 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23245 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23246 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23247 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23248 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 38 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23249 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23250 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 38 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23251 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23252 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23253 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23254 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23255 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23256 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23257 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23258 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23259 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23260 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 8 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23261 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23262 | г. Улан-Удэ, ул. Целинная, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23263 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23264 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23265 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23266 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23267 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23268 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23269 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23270 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23271 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 23272 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23273 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23274 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 23275 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 23276 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23277 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23278 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23279 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23280 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23281 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27а | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 23282 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 23283 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 27а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23284 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23285 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 29 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23286 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23287 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23288 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 29 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23289 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 29 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 23290 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23291 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 30 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 23292 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 23293 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 30 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 23294 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 23295 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 31 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23296 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 31 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23297 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 31 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23298 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 31 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23299 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 31 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23300 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 31 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 23301 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 31 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23302 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 33 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23303 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 33 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23304 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 33 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23305 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 33 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23306 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 23307 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23308 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23309 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 23310 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 23311 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23312 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 23313 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23314 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 34 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23315 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23316 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 23317 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23318 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23319 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | Ремонт крыши | 2035 - 2037 |
| 23320 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2035 - 2037 |
| 23321 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 35 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23322 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23323 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 23324 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 23325 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 23326 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 23327 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23328 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23329 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 23330 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2038 - 2040 |
| 23331 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23332 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23333 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 23334 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 23335 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23336 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23337 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23338 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23339 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 23340 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23341 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23342 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23343 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23344 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23345 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44п | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23346 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44п | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23347 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44п | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23348 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44п | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23349 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44п | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23350 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44п | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23351 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 44п | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23352 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23353 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23354 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23355 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23356 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23357 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23358 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23359 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46п | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23360 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46п | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23361 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46п | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23362 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46п | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23363 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46п | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23364 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46п | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23365 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 46п | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23366 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23367 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23368 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23369 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23370 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23371 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23372 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23373 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23374 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48п | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23375 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48п | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23376 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48п | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 23377 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 48п | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23378 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23379 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23380 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23381 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23382 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23383 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23384 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23385 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23386 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23387 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 23388 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 23389 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 23390 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23391 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23392 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 23393 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23394 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 23395 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23396 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23397 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23398 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23399 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23400 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23401 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23402 | г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23403 | г. Улан-Удэ, ул. Циолковского, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23404 | г. Улан-Удэ, ул. Циолковского, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 23405 | г. Улан-Удэ, ул. Циолковского, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23406 | г. Улан-Удэ, ул. Циолковского, д. 2а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23407 | г. Улан-Удэ, ул. Циолковского, д. 2а | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 23408 | г. Улан-Удэ, ул. Циолковского, д. 2а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2038 - 2040 |
| 23409 | г. Улан-Удэ, ул. Циолковского, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23410 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23411 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23412 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23413 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23414 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23415 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23416 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23417 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23418 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 23419 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23420 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23421 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23422 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23423 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23424 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23425 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23426 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23427 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23428 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23429 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23430 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23431 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 23432 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 23433 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 23434 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23435 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23436 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23437 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 23438 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 23439 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23440 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 23441 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 23442 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 23443 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23444 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23445 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23446 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 23447 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23448 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 23449 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 23450 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 23451 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23452 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23453 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23454 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2017 - 2019 |
| 23455 | г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23456 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23457 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23458 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23459 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д. 3 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 23460 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23461 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23462 | г. Улан-Удэ, ул. Чаадаева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23463 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23464 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23465 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23466 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23467 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 23468 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23469 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23470 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23471 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23472 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23473 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23474 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23475 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23476 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23477 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23478 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23479 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23480 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23481 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23482 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23483 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23484 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23485 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23486 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23487 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23488 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23489 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23490 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23491 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23492 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23493 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23494 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23495 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23496 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23497 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23498 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23499 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23500 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23501 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23502 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23503 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23504 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23505 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23506 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23507 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23508 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23509 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23510 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23511 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23512 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23513 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23514 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23515 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23516 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23517 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23518 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23519 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23520 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23521 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23522 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23523 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23524 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23525 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23526 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23527 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23528 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23529 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23530 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23531 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23532 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23533 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23534 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23535 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23536 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23537 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23538 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23539 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23540 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 26 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23541 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 26 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23542 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23543 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 26 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23544 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 26 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23545 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23546 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23547 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23548 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23549 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23550 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 28 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23551 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23552 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23553 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23554 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23555 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23556 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23557 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23558 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23559 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23560 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23561 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23562 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23563 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23564 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23565 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23566 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23567 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 23568 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23569 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23570 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23571 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23572 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 23573 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 23574 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 23575 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23576 | г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 23577 | г. Улан-Удэ, ул. Черниговская, д. 4а | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 23578 | г. Улан-Удэ, ул. Черниговская, д. 4а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23579 | г. Улан-Удэ, ул. Черниговская, д. 4а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 23580 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23581 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23582 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23583 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23584 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23585 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23586 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23587 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 100 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23588 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 100 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23589 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 100 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 23590 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 102в | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23591 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 102в | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23592 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 102в | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23593 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 102в | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23594 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 102в | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23595 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 106 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23596 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 106 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23597 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 106 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23598 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 106 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23599 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 119 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23600 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 119 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23601 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 119 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23602 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 119 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 23603 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 121 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23604 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 121 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23605 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 121 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23606 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 121 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 23607 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 123 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23608 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 123 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23609 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 123 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23610 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 123 | Ремонт фасада | 2029 - 2031 |
| 23611 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 125 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23612 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 125 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23613 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 125 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23614 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 125 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23615 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 131п | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23616 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 131п | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23617 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 131п | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23618 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23619 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23620 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23621 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133п | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23622 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133п | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23623 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 133п | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23624 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23625 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23626 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23627 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135п | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23628 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135п | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23629 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 135п | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23630 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23631 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23632 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23633 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23634 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23635 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23636 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23637 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 137а | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23638 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 139 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23639 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 139 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23640 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 139 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23641 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 139 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23642 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 141 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23643 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 141 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23644 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 141 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23645 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 141 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23646 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23647 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23648 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23649 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23650 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23651 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23652 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23653 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 143а | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23654 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 145 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23655 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 145 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23656 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 145 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23657 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 145 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23658 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 147 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23659 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 147 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23660 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 147 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23661 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 147 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23662 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23663 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23664 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23665 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 23666 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23667 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23668 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23669 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 149а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23670 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23671 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23672 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23673 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23674 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23675 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23676 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23677 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 49 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23678 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 49 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23679 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 49 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23680 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 49 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23681 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 51 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23682 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 51 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23683 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 51 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23684 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 51 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23685 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23686 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23687 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23688 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23689 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23690 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23691 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23692 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 53а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23693 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23694 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23695 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23696 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 23697 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23698 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23699 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 23700 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23701 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 23702 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23703 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23704 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23705 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 23706 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23707 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23708 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 23709 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23710 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 - 2019 |
| 23711 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23712 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23713 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23714 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23715 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23716 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23717 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 23718 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23719 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8а | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 23720 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23721 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23722 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23723 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23724 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 8а | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23725 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 23726 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23727 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23728 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 9 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 23729 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 9 | Ремонт фасада | 2032 - 2034 |
| 23730 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23731 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2026 - 2028 |
| 23732 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 90 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23733 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 90 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23734 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 90 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23735 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 94 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23736 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 94 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23737 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 94 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23738 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 96 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23739 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 96 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23740 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 96 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23741 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 98 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23742 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 98 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23743 | г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 98 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23744 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23745 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23746 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23747 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 1 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 23748 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23749 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23750 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23751 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23752 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23753 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23754 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23755 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23756 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23757 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23758 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23759 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23760 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23761 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 13 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23762 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23763 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23764 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23765 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23766 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23767 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23768 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23769 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23770 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23771 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23772 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 23773 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23774 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 23775 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23776 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23777 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23778 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23779 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23780 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23781 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 23782 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23783 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23784 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23785 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23786 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23787 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23788 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23789 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23790 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23791 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23792 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23793 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23794 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23795 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23796 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23797 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23798 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23799 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 23800 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23801 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 23802 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23803 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23804 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23805 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23806 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23807 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23808 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23809 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23810 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23811 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 23812 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23813 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23814 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 23815 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23816 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 23817 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 23818 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23819 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 23820 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23821 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 23822 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23823 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23824 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23825 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 23826 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23827 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23828 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23829 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23830 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 23831 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23832 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23833 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23834 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23835 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23836 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23837 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23838 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23839 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23840 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23841 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23842 | г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23843 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23844 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23845 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23846 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23847 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 11 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23848 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23849 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 11 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23850 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 11 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23851 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23852 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23853 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23854 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23855 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23856 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 13 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23857 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23858 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23859 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23860 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23861 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23862 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23863 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23864 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23865 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23866 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23867 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23868 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 15а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23869 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23870 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 23871 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23872 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 17 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 23873 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 23874 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23875 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 19 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23876 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23877 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 19 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23878 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 19 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23879 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23880 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23881 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 23882 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23883 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23884 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23885 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 23886 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 1а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23887 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 21а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23888 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 21а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23889 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 21а | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 23890 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 21а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23891 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23892 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 23 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23893 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23894 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23895 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 25 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23896 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 25 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23897 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23898 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23899 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 2а | Ремонт системы отопления | 2023 - 2025 |
| 23900 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23901 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 2а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23902 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 2а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23903 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 23904 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 2а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23905 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 3а | Ремонт системы электроснабжения | 2041 - 2043 |
| 23906 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 3а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23907 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 3а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 23908 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 3а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23909 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23910 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23911 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5а | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 23912 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23913 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5б | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 23914 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5б | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23915 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5б | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 23916 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23917 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23918 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23919 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23920 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23921 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23922 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23923 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23924 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 8 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23925 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23926 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23927 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23928 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23929 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23930 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23931 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9а | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23932 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23933 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9а | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23934 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23935 | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23936 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23937 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 15 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23938 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 15 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 23939 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2029 - 2031 |
| 23940 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23941 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23942 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23943 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 17 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23944 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 17 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23945 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 17 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23946 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23947 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23948 | г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23949 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 36 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23950 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 36 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23951 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 36 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23952 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23953 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 38 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23954 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 38 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23955 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 40 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23956 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 40 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23957 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23958 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 42 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23959 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 42 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23960 | г. Улан-Удэ, ул. Шишкина, д. 42 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23961 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 10/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23962 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 10/1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23963 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 10/1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23964 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23965 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 18 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23966 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23967 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 18/4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23968 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 18/4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23969 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 18/4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23970 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23971 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23972 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23973 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23974 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23975 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23976 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 33/2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23977 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 33/2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23978 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23979 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/3 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23980 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23981 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/3 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23982 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23983 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23984 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23985 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23986 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 23987 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/4 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23988 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/4 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23989 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 8/4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23990 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23991 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 23992 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 23993 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 23994 | г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 23995 | г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 23996 | г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23997 | г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 23998 | г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 23999 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24000 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 24001 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24002 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 24003 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24004 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24005 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24006 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24007 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24008 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24009 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 24010 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24011 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24012 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24013 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24014 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24015 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24016 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24017 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24018 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 24019 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24020 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 24021 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24022 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24023 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24024 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24025 | г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24026 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24027 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24028 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24029 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24030 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24031 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24032 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24033 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24034 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24035 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24036 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 24037 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2038 - 2040 |
| 24038 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24039 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24040 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24041 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24042 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24043 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24044 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт системы водоотведения | 2041 - 2043 |
| 24045 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2041 - 2043 |
| 24046 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24047 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24048 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 12а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24049 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24050 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24051 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24052 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 14 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24053 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 14 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24054 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24055 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 14 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24056 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24057 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24058 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24059 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24060 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24061 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24062 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24063 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16а | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24064 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16а | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24065 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24066 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16а | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24067 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16а | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24068 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24069 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24070 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24071 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 24072 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2038 - 2040 |
| 24073 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 20 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24074 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 20 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24075 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 20 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24076 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 20 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 24077 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 20 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24078 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24079 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24080 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 21 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24081 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 21 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 24082 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24083 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 24 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24084 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24085 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 24 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24086 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24087 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24088 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24089 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24090 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 25 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24091 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24092 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24093 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24094 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 27 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24095 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 27 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24096 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24097 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 28 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24098 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 28 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24099 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 28 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24100 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 28 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24101 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 28 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24102 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 29 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24103 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 29 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24104 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 29 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24105 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 29 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24106 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 29 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24107 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24108 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24109 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24110 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24111 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24112 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24113 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24114 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2038 - 2040 |
| 24115 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 5 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24116 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24117 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24118 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24119 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 6 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24120 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24121 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24122 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 6 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24123 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24124 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24125 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24126 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24127 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24128 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24129 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 7 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24130 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24131 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24132 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24133 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24134 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24135 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24136 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 8 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24137 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24138 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24139 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24140 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 9 | Ремонт системы отопления | 2041 - 2043 |
| 24141 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24142 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 9 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24143 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 9 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24144 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24145 | г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 9 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24146 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24147 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 1 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24148 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24149 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24150 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24151 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 11 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24152 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24153 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24154 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 15 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24155 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24156 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24157 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24158 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 19 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24159 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 19 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24160 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24161 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24162 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24163 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24164 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24165 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24166 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 21 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24167 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 21 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24168 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 23 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24169 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 23 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24170 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 23 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24171 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 25 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24172 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24173 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 25 | Ремонт системы водоотведения | 2029 - 2031 |
| 24174 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 25 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24175 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 25 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24176 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 27 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24177 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24178 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 27 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24179 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24180 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24181 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24182 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24183 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24184 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24185 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24186 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 3 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24187 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24188 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24189 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24190 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 5 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24191 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24192 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24193 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24194 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 6 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24195 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24196 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24197 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24198 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 7 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24199 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24200 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24201 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24202 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 8 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24203 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24204 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24205 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24206 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24207 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24208 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9а | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24209 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24210 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9а | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24211 | г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 9а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24212 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24213 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24214 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24215 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24216 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 24217 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24218 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24219 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24220 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24221 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24222 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24223 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24224 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24225 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 24226 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24227 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 24228 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24229 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24230 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24231 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24232 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 2 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24233 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24234 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24235 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24236 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24237 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24238 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 24239 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24240 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24241 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24242 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24243 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24244 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24245 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24246 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24247 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24248 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 24249 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24250 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24251 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24252 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24253 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 6 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24254 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24255 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 24256 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24257 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24258 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24259 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24260 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24261 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24262 | г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, д. 8 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24263 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2023 - 2025 |
| 24264 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2029 - 2031 |
| 24265 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24266 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 24267 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24268 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24269 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24270 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24271 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24272 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24273 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 24274 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24275 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24276 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 24277 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24278 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24279 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24280 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24281 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 10 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 24282 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24283 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 24284 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24285 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24286 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24287 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24288 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24289 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24290 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 13 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24291 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24292 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24293 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 17 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24294 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24295 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24296 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 24297 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24298 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24299 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт крыши | 2041 - 2043 |
| 24300 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24301 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24302 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24303 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24304 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 3 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2017 - 2019 |
| 24305 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24306 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт системы отопления | 2032 - 2034 |
| 24307 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24308 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт системы водоотведения | 2032 - 2034 |
| 24309 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2014 - 2016 |
| 24310 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт крыши | 2038 - 2040 |
| 24311 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24312 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт фасада | 2041 - 2043 |
| 24313 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24314 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24315 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24316 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт системы отопления | 2026 - 2028 |
| 24317 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24318 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт системы водоотведения | 2026 - 2028 |
| 24319 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 24320 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24321 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт фасада | 2020 - 2022 |
| 24322 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2041 - 2043 |
| 24323 | г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 7 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2026 - 2028 |
| 24324 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24325 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24326 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24327 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24328 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24329 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24330 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24331 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 100/14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24332 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24333 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24334 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24335 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24336 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24337 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24338 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт системы водоотведения | 2017 - 2019 |
| 24339 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 102/15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24340 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24341 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24342 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24343 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24344 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24345 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24346 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24347 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 105/16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24348 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24349 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24350 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24351 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24352 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24353 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24354 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24355 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 108/17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24356 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 125/20 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24357 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24358 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24359 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24360 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24361 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24362 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24363 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24364 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 126/18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24365 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24366 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24367 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24368 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24369 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24370 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24371 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24372 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 128/19 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24373 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 13 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24374 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 13 | Ремонт крыши | 2026 - 2028 |
| 24375 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 13 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24376 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24377 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24378 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24379 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24380 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24381 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24382 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24383 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 133/21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24384 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24385 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24386 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24387 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24388 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24389 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24390 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24391 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 135/22 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24392 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24393 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24394 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24395 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24396 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24397 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24398 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24399 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 138/23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24400 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24401 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24402 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24403 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24404 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24405 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24406 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24407 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 157/25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24408 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24409 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24410 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24411 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24412 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24413 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24414 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24415 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 158/26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24416 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24417 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24418 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24419 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24420 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24421 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24422 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24423 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 159/27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24424 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт системы электроснабжения | 2029 - 2031 |
| 24425 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24426 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24427 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24428 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2032 - 2034 |
| 24429 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24430 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24431 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 168/24 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24432 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24433 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24434 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24435 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24436 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24437 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24438 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24439 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 54/10 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24440 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24441 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24442 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24443 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24444 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24445 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24446 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24447 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 84/11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
| 24448 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24449 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт крыши | 2029 - 2031 |
| 24450 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2038 - 2040 |
| 24451 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24452 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2020 - 2022 |
| 24453 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт фасада | 2023 - 2025 |
| 24454 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт системы водоотведения | 2020 - 2022 |
| 24455 | г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. 86/12 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2023 - 2025 |
|  | ### МО "Хоринский район" |  |  |
| 24456 | с. Хоринск, городок Больничный, д. 1 | Ремонт крыши | 2014 - 2016 |
| 24457 | с. Хоринск, городок Больничный, д. 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 24458 | с. Хоринск, городок Больничный, д. 1 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24459 | с. Хоринск, городок Больничный, д. 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24460 | с. Хоринск, городок Больничный, д. 1 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 24461 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д. 12 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24462 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д. 12 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24463 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 24464 | с. Хоринск, ул. Аптечная, д. 12 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24465 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24466 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24467 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 24468 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 2 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24469 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 4 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24470 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24471 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 24472 | с. Хоринск, ул. Гражданская, д. 4 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24473 | с. Хоринск, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24474 | с. Хоринск, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24475 | с. Хоринск, ул. Заводская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24476 | с. Хоринск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24477 | с. Хоринск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24478 | с. Хоринск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 24479 | с. Хоринск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24480 | с. Хоринск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт системы отопления | 2017 - 2019 |
| 24481 | с. Хоринск, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24482 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24483 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24484 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2029 - 2031 |
| 24485 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт фасада | 2026 - 2028 |
| 24486 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 2 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2032 - 2034 |
| 24487 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 3 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24488 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24489 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24490 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24491 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт системы электроснабжения | 2017 - 2019 |
| 24492 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24493 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 24494 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24495 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 71 | Ремонт системы электроснабжения | 2014 - 2016 |
| 24496 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 71 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 24497 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 71 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2029 - 2031 |
| 24498 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 71 | Ремонт крыши | 2032 - 2034 |
| 24499 | с. Хоринск, ул. Октябрьская, д. 71 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24500 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 10 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24501 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24502 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24503 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт системы отопления | 2038 - 2040 |
| 24504 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт крыши | 2017 - 2019 |
| 24505 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 14 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2041 - 2043 |
| 24506 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 16 | Ремонт системы электроснабжения | 2020 - 2022 |
| 24507 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 16 | Ремонт системы отопления | 2020 - 2022 |
| 24508 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 16 | Ремонт крыши | 2020 - 2022 |
| 24509 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2032 - 2034 |
| 24510 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 16 | Ремонт фасада | 2038 - 2040 |
| 24511 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 30 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24512 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 30 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24513 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 32 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24514 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 32 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24515 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 34 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24516 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 34 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24517 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 34а | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24518 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 34а | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |
| 24519 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 38 | Ремонт системы электроснабжения | 2032 - 2034 |
| 24520 | с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 38 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2041 - 2043 |

## Приложение N 2

к Республиканской программе

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Бурятия,

на 2014 - 2043 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" НА 2014 - 2043 ГОДЫ"

| N п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование реестра многоквартирных домов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия; ГБУ "Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия", органы местного самоуправления (по согласованию), организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы (по согласованию) | Создание долгосрочных устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия; приведение многоквартирного жилищного фонда Республики Бурятия к состоянию, отвечающему современным требованиям и условиям энергоэффективности; увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | март 2014 года |
| 2. | Разработка "Альбома технических решений проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | ГБУ РБ "Агентство Жилстройкомэнерго", Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Обеспечение безопасности, энергоэффективности и удлинения сроков эксплуатации многоквартирных домов за счет стандартизации, повышение качества выполнения ремонтных работ и повышение контроля | до 1 июля 2014 года |
| 3 | Информированность граждан. Организация работы по информированности граждан о самостоятельном выборе собственниками помещений в многоквартирных домах способа формирования фонда капитального ремонта | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия; ГБУ РБ "Агентство Жилстройкомэнерго" (органы местного самоуправления (по согласованию)) | Поддержка инициативы населения в сфере обеспечения сохранности многоквартирного жилищного фонда. Содействие обеспечению готовности собственников помещений многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | постоянно |

## Приложение N 3

к Республиканской программе

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Бурятия,

на 2014 - 2043 годы"

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РБ от 31.07.2018 N 422, от 14.02.2019 N 53, от 01.04.2019 N 154, от 19.03.2020 N 146, от 24.04.2020 N 230)

Утверждение республиканского и муниципальных краткосрочных планов реализации Программы направлено на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Республиканский и муниципальные краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

Республиканский краткосрочный план реализации Программы (далее - республиканский план) составляется дифференцированно по муниципальным образованиям в Республике Бурятия.

Абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 24.04.2020 N 230.

В случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта которого формировался на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный республиканским планом, и срок капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не перенесен на более поздний период в соответствии с частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом на основании решения общего собрания собственников изменен способ формирования фонда капитального ремонта со специального счета на счет регионального оператора в течение года, следующего за годом, на который республиканским планом запланированы мероприятия по капитальному ремонту дома, региональным оператором в этом случае срок проведения (завершения) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах составляет два года с даты изменения способа формирования фонда капитального ремонта.

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 19.03.2020 N 146)

Республиканский и муниципальные краткосрочные планы утверждаются в следующем порядке:

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия (далее - муниципальные образования) не позднее 20 января года, предшествующего очередному плановому периоду проведения капитального ремонта в соответствии с Программой, формируют проекты муниципальных краткосрочных планов реализации Программы на территории соответствующего муниципального образования (далее - проекты муниципальных планов) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.04.2019 N 154)

При формировании проектов муниципальных планов муниципальные образования в Республике Бурятия руководствуются:

1) результатами мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования в Республике Бурятия, осуществляемого в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия от 08.04.2014 N 165 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия";

2) критериями очередности проведения капитального ремонта, установленными Законом Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия" (далее - Закон РБ N 53-V);

3) перечнем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, установленным Законом РБ N 53-V;

4) размером предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным Правительством Республики Бурятия.

В случае если при формировании проектов муниципальных планов будет установлен факт, что в течение трехлетнего планового периода проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме подлежат капитальному ремонту две и более внутридомовые инженерные системы, оказание услуг и (или) выполнение работ, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении таких внутридомовых инженерных систем осуществляется одновременно.

2. Муниципальные образования в Республике Бурятия не позднее 31 января года, предшествующего очередному периоду реализации Программы, направляют региональному оператору - некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия" (далее - региональный оператор) проекты муниципальных планов с приложением:

- технических паспортов многоквартирных домов, включенных в проекты муниципальных планов;

- актов осмотра конструктивных элементов многоквартирных домов (далее - Акт осмотра), подписанных представителями муниципального образования в Республике Бурятия, на территории которого находится многоквартирный дом, и лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом (при наличии), - в целях подтверждения технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Форма Акта осмотра утверждается Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

(в ред. Постановления Правительства РБ от 14.02.2019 N 53)

Непредставление муниципальным образованием в Республике Бурятия технического паспорта многоквартирного дома, Акта осмотра, наличие в проекте муниципального плана недостоверных сведений (о площади многоквартирного дома, о дате последнего проведения капитального ремонта, включение многоквартирного дома блокированной застройки, а также многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) является основанием для невключения такого многоквартирного дома в республиканский краткосрочный план.

3. Региональный оператор не позднее 30 марта года, предшествующего очередному периоду реализации Программы, на основании проектов муниципальных краткосрочных планов формирует и направляет в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее - Минстрой РБ) сводные предложения по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку для подготовки республиканского краткосрочного плана реализации Программы сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

Проект республиканского плана формируется исходя из принципов:

1) использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора;

3) актуализации в связи с проведением в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, капитального ремонта многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

4. До 15 апреля года, предшествующего очередному периоду реализации Программы, муниципальные образования в Республике Бурятия утверждают проекты муниципальных планов и представляют в Минстрой РБ муниципальные правовые акты об утверждении муниципальных краткосрочных планов.

5. До 1 июня года, предшествующего очередному периоду реализации Программы, Минстрой РБ утверждает республиканский план посредством принятия правового акта Минстроя РБ и обеспечивает его официальное опубликование в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.07.2004 N 146 "Об утверждении Правил подготовки и государственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия".

6. В течение пяти рабочих дней со дня официального опубликования республиканского плана Минстрой РБ в письменной форме уведомляет регионального оператора и муниципальные образования в Республике Бурятия об утверждении республиканского плана.

### Приложение N 1

к Порядку утверждения

краткосрочных планов

реализации республиканской

программы капитального

ремонта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации Республиканской программы "Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы"

на _____________

в МО ____________________________________________________

| NN п/п | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв. м | В том числе площадь помещений МКД, кв. м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв. м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв. м | Плановый срок завершения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработки проектной документации | ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого по МО в 20__ - 20__ гг.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение N 2

к Порядку утверждения

краткосрочных планов

реализации республиканской

программы капитального

ремонта

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации Республиканской программы "Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы"

на _____________

| NN п/п | Адрес МКД | Год |  | Тип дома | Материал стен | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего, кв. м | В том числе площадь помещений МКД, кв. м | Вид работ/услуг по капитальному ремонту | Стоимость ремонтных работ, руб. | Стоимость разработки проектной документации, руб. | Общая стоимость капитального ремонта, руб. | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (ремонтные работы), руб./кв. м | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (проектные работы), руб./кв. м | Плановый срок завершения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработки проектной документации | ремонтных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Республике Бурятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 4

к Республиканской программе

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Бурятия,

на 2014 - 2043 годы"

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ

Определение очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования и актуализации Программы осуществляется исходя из критериев, предусмотренных статьей 12 Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия".

При определении очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме используется балльная система.

Оценка применения критериев при определении очередности капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку.

Итоговый балл определяется как сумма значений, полученных по каждому критерию оценки, рассчитанных путем произведения количества баллов по каждому критерию на коэффициент весомости критерия.

### Приложение N 1

к Порядку применения критериев

при определении очередности

проведения капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЧЕРЕДНОСТИ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ

| N п/п | Наименования критерия | Характеристика | Кол-во баллов | Коэффициент весомости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома | до 1965 года | 10 | 0,3 |
|  |  | 1965 - 1974 годы | 8 |  |
|  |  | 1975 - 1984 годы | 4 |  |
|  |  | с 1985 года | 2 |  |
| 2 | Дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома | до 2003 года | 10 | 0,2 |
|  |  | 2003 - 2008 годы | 5 |  |
|  |  | после 2008 года | 1 |  |
| 3 | Полнота поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме | 95 - 100% | 10 | 0,1 |
|  |  | 75 - 95% | 8 |  |
|  |  | 50 - 75% | 5 |  |
|  |  | менее 50% | 0 |  |

## Приложение N 5

к Республиканской программе

"Капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Бурятия,

на 2014 - 2043 годы"

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ

ПРОГРАММУ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, НА 2014 - 2043 ГОДЫ"

Список изменяющих документов (введен Постановлением Правительства РБ от 28.07.2017 N 366; в ред. Постановлений Правительства РБ от 15.03.2018 N 122, от 14.02.2019 N 53, от 19.03.2020 N 146)

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о внесении изменений в Республиканскую программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы" разработан в соответствии с методическими рекомендациями по принятию субъектом Российской Федерации решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.10.2015 N 774/пр (далее - Порядок).

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются правила, сроки и основания принятия решения о внесении изменений в Республиканскую программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы" (далее - республиканская программа), а также сроки направления сведений, необходимых для принятия решения о внесении изменений в республиканскую программу.

1.3. Внесение изменений в республиканскую программу осуществляется при ее актуализации, за исключением изменений, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в текущем году реализации республиканской программы.

### 2. Правила, сроки и основания принятия решения о внесении

изменений в республиканскую программу

2.1. Республиканская программа формируется Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее - уполномоченный орган) и утверждается Правительством Республики Бурятия.

2.2. Основанием для внесения изменений в республиканскую программу являются сведения, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 и 2.8 настоящего Порядка, направляемые в уполномоченный орган органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия (далее - органы местного самоуправления), специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор).

(в ред. Постановления Правительства РБ от 19.03.2020 N 146)

2.3. Сведения, необходимые для принятия решения о внесении изменений в республиканскую программу, направляются в уполномоченный орган в первом полугодии - в срок до 1 июля, во втором полугодии - в срок до 1 декабря по единой форме, утвержденной уполномоченным органом.

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.03.2018 N 122)

2.4. Обращения о внесении изменений в республиканскую программу направляются в органы местного самоуправления в первом полугодии - в срок до 1 июня, во втором полугодии - в срок до 1 ноября следующими лицами (далее - заявитель):

(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.03.2018 N 122)

1) собственниками помещений в многоквартирных домах, обладающими не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме;

2) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) региональным оператором.

2.5. В сведениях о многоквартирных домах, включаемых в республиканскую программу, необходимо указывать информацию:

1) о введенных в эксплуатацию многоквартирных домах после завершения строительства или реконструкции;

2) о ранее не включенных в региональную программу многоквартирных домах в результате технических ошибок;

3) о многоквартирных домах, подлежащих включению в региональную программу в связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс).

2.6. К сведениям о включаемых в республиканскую программу многоквартирных домах прилагаются следующие документы:

1) копия акта ввода в эксплуатацию (для многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после утверждения республиканской программы);

2) копия технического паспорта;

3) акт обследования технического состояния многоквартирного дома.

2.7. В сведения о многоквартирных домах, подлежащих исключению из республиканской программы, необходимо включать информацию:

1) о признании в установленном порядке многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу;

2) о многоквартирных домах, по которым установлено наличие основания (оснований) для невключения такого дома в республиканскую программу в соответствии с Законом Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия" (далее - Закон Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V).

2.8. Обращения о внесении изменений в отношении сроков проведения капитального ремонта и (или) перечня работ по капитальному ремонту направляются в уполномоченный орган в случаях:

1) сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в случаях:

а) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной республиканской программой предусмотрен капитальный ремонт;

б) изменения способа формирования фонда капитального ремонта по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 и частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса, если ранее на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме был установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, превышающий состав перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленный частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса и частью 4 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V, и при этом собственниками помещений в многоквартирном доме не принято или не реализуется решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса на капитальный ремонт, для финансирования таких услуг и (или) работ;

2) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (срока оказания отдельных услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период в случаях, если:

а) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторное оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный республиканской программой капитального ремонта, не требуется;

б) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (отдельного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более поздний срок и при этом в соответствии с порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный республиканской программой срок;

в) собственники помещений в многоквартирном доме, формировавшие фонд капитального ремонта на специальном счете, не провели капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в срок, предусмотренный республиканской программой, в связи с чем после изменения способа формирования фонда капитального ремонта в соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса возникает необходимость определить иной срок для проведения капитального ремонта многоквартирного дома региональным оператором;

3) расширения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в случаях:

а) установления наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых входят в перечень услуг и (или) работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса и частью 4 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V, но не были предусмотрены утвержденной республиканской программой;

б) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о проведении услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не входящих в состав перечня услуг и работ по капитальному ремонту, указанных в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса и части 4 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V, при условии принятия такими собственниками решения о финансировании данных услуг и работ за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт (далее - дополнительные взносы на капитальный ремонт), и (или) за счет иных источников (за исключением средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт, исходя из установленного минимального размера взноса);

4) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

а) установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний срок, чем предусмотрено республиканской программой, органом государственной власти Республики Бурятия, уполномоченным в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.10.2015 N 517 (далее - Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта);

б) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний срок, чем предусмотрено республиканской программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта и (или) принятия такими собственниками решения об установлении дополнительных взносов на капитальный ремонт, и (или) о привлечении региональным оператором иных средств для проведения капитального ремонта в более ранний срок с последующим возмещением расходов регионального оператора за счет дополнительных взносов;

5) невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия;

(пп. 5 введен Постановлением Правительства РБ от 15.03.2018 N 122)

6) изменения сроков проведения работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в соответствии с требованиями части 3.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

(пп. 6 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.02.2019 N 53)

2.9. При внесении в республиканскую программу изменений, связанных с установлением очередных сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, после выполнения капитального ремонта, предусмотренного республиканской программой при ее утверждении, необходимо учитывать эффективный срок эксплуатации элементов отремонтированных конструкций и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и проектного срока эксплуатации многоквартирного дома.

2.10. В случаях, при которых проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не требует внесения в республиканскую программу, информация и документы, подтверждающие выполнение капитального ремонта, должны направляться в уполномоченный орган.

2.11. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете без внесения изменений в республиканскую программу могут быть выполнены услуги и (или) проведены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если общим собранием собственников помещений принято решение:

1) о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме) в более ранний срок, чем предусмотрено республиканской программой, и об источниках финансирования капитального ремонта;

2) об услугах и (или) работах, не входящих в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса и (или) частью 4 статьи 11 Закона Республики Бурятия от 14.11.2013 N 53-V, и их финансировании за счет взносов на капитальный ремонт, превышающих установленный минимальный размер взноса на капитальный ремонт, и (или) за счет иных источников финансирования (за исключением средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт, исходя из установленного минимального размера взноса).

2.12. Решение об отказе во внесении изменений в республиканскую программу, предусматривающих перенос срока капитального ремонта на более ранний срок, расширение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленного республиканской программой, при формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора принимается по следующим основаниям:

1) непринятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт в случаях, установленных частью 1.1 статьи 158 Жилищного кодекса;

2) размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составляет менее чем пятьдесят процентов от размера представленных к оплате счетов;

3) отказ собственников помещений в многоквартирном доме в принятии предложения регионального оператора о привлечении кредита, займа для проведения капитального ремонта в более ранний срок или с большим перечнем услуг и (или) работ, чем предусмотрено республиканской программой.

2.13. Основанием для принятия решения об отказе во внесении изменений в республиканскую программу, предусматривающих перенос срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более поздний срок, чем это предусмотрено республиканской программой, при формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на специальном счете является необходимость проведения капитального ремонта в срок, запланированный республиканской программой, установленная в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта.

2.14. Принятие решения об отказе во внесении изменений в региональную программу, предусматривающих перенос срока проведения капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний срок, чем предусмотрено региональной программой, в случае установления в порядке, утвержденном уполномоченным органом, необходимости проведения капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту), не допускается.

2.15. В случаях, когда в соответствии со частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса изменение в республиканской программе предусматривает перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 - 3 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса, в составе документов, прилагаемых к обращению о внесении изменений в республиканскую программу, должен быть протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий соответствующие решения.

2.16. В случае обращения о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или в связи с ранее проведенными услугами и (или) работами в состав документов, прилагаемых к обращению, необходимо включать документы, подтверждающие отсутствие необходимости проведения услуг и (или) работ в запланированный республиканской программой срок, подготовленные в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта.

2.17. В случае обращения о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более ранний срок (период) на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в состав документов необходимо включать документы, подтверждающие необходимость проведения услуг и (или) работ в более ранний срок, чем запланировано республиканской программой, подготовленные в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта, а также информацию регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащую заключение о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования капитального ремонта в соответствии с решением собственников помещений, а в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта и (или) невозможности проведения региональным оператором капитального ремонта за счет собственных средств в срок, указанный в решении общего собрания, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и (или) привлечении региональным оператором заемных средств для проведения капитального ремонта многоквартирного дома в срок, указанный в обращении, и погашении займа (кредита) за счет дополнительных взносов на капитальный ремонт.

2.18. В случае обращения о расширении установленного республиканской программой перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в состав документов необходимо включать протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решения об оказании услуг и (или) выполнении работ, указанных в обращении, сроке выполнения таких услуг и (или) работ, установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт, сроке начала внесения такого взноса, а также документы, подтверждающие необходимость проведения указанных в обращении услуг и (или) работ, подготовленные в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта, информацию регионального оператора об уплате собственниками помещений взносов на капитальный ремонт и заключение регионального оператора о достаточности имеющихся у него средств для выполнения услуг и (или) работ, указанных в обращении.

2.19. На основании сведений, представленных органами местного самоуправления и региональным оператором в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил, в республиканскую программу вносятся изменения путем подготовки нормативного правового акта Правительства Республики Бурятия.

(п. 2.19 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.03.2018 N 122)

### 3. Порядок официального опубликования изменений

в региональную программу

Информация о поступивших обращениях о внесении изменений в республиканскую программу и принятых в результате их рассмотрения решениях должна быть размещена на странице уполномоченного органа на официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия и на сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 дней со дня заседания комиссии, созданной уполномоченным органом.